УЛС: Оросын Холбооны Улс, Монгол Улс

ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Төслийн нэр: “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент”

НҮБ-ын ХТХ-ний үр дүн:

НҮБХХ-ийн Байгаль орчин, Тогтвортой Хөгжлийн Стратеги Төлөвлөгөө, Гол үр дүн:

НҮБХХ-ийн Стратеги Төлөвлөгөөний Хоёрдогч үр дүн:

УОХ-ийн хүлээгдэж буй үр дүн:

(Төсөлтэй холбогдолтой болон тухайн улс орны хөтөлбөрөөс авсан)

УОХҮАТ-ний хүлээгдэж буй

Төсөлтэй холбоотой бөгөөд УОХҮАТ-нөөс авсан

Гүйцэтгэгч этгээд/Хэрэгжүүлэгч түнш: НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба (UNOPS)

Хэрэгжүүлэгч этгээд/ Хариуцах түнш:  БНЭЯ–ОХУ; БОАЖЯ –Монгол Улс

Товч танилцуулга: Уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн өсөлттэй холбогдуулан Сэлэнгэ мөрний хилийн усны талаарх Орос-Монголын хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр ДДБОС-аас Байгаль нуурын сав газрын усны экосистемийг хамгаалах болон хилийн усны менежментийг сайжруулах зорилгоор Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр (СҮАХ)-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Төслийн дэмжлэг нь мөн үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас уул уурхай болон аялал жуулчлалын салбарын бодлого, үйл ажиллагаа, усны сав газрын менежментийн төлөвлөлтөд биологийн олон янз байдлын хамгааллын асуудлыг тусгах замаар нийт 11,047,790 га талбай бүхий усны экосистем болон биологийн олон янз байдлын хамгааллын менежментийг сайжруулахад чиглэгдэнэ. Энэхүү төслийн зорилго нь эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд экосистемийн тэсвэрт чанарыг хадгалах, усны чанарт заналхийлэх аюулыг бууруулах замаар Байгаль нуурын сав газрын болон Хөвсгөл нуурын байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Төсөл нь дараах үндсэн гурван хэсгээс бүрдэнэ: Стратегийн бодлого ба төлөвлөлт; УННМ-ийн институцийн чадавхийг бэхжүүлэх; Гадаргын болон газрын доорх усны чанар болон биологийн олон янз байдлыг хамгаалах туршлага нэвтрүүлэх, үүнд газрын доорх усны дүн шинжилгээ болон хамгаалалт хамаарна.

| Хөтөлбөрийн хугацаа: Атласын дугаар: 00060850 Төслийн дугаар: 00076781 ПИМС: 4737 Эхлэх огноо: 2011 оны 2-р сар Дуусах огноо: 2014 оны 12-р сар Менежментийн нөхцөл: Агентлагийн гүйцэтгэл Уулзалтын огноо: 2011 оны 2-р сарын 15 | Нийт шаардлагатай хөрөнгө: 53,186,169 Нийт ДХОБСН-ийн сан: 3,898,000 Бэлэн мөнгөний тусламж: Байгаль нуурыг хамгаалах сан 3,387,097 Кока-Кола 300,000 ЮНЕСКО 315,000 Бэлэн бус мөнгөн тусламж: Үндэсний засгийн газар 15,161,290 Орон нутгийн захиргаа 30,124,782 |
| --- | --- |

Зөвшөөрсөн (Засгийн газар): 						Огноо:

Зөвшөөрсөн (Гүйцэтгэгч  хуулийн этгээд/Хэрэгжүүлэгч түнш):

Зөвшөөрсөн (НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр): 				Огноо:

Гарчиг

| БҮЛЭГ I: ӨМНӨХ ҮГ | 5 |
| --- | --- |
| ХЭСЭГ I. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ | 5 |
| 1.1 Агуулга болон дэлхийн хэмжээний ач холбогдол | 5 |
| 1.2 Нийгэм эдийн засгийн агуулга | 8 |
| 1.3 Усны экосистемд учирч буй аюул тэдгээрийг шийдвэрлэхэд тулгарч буй бэрхшээл | 11 |
| 1.4 Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ | 18 |
| 1.5 Тогтолцоо, хууль эрх зүй болон бодлогын агуулга | 27 |
| 1.6 Суурь судалгаа, шинжилгээний тойм | 35 |
| 1.7 Урт хугацааны зохистой үзэл баримтлал, түүнд хүрэхэд тулгарч буй бэрхшээл | 37 |
| ХЭСЭГ II. Стратеги | 40 |
| 2.1. ДДБОС-ийн бодлоготой төслийн нийцэж буй байдал | 40 |
| 2.2. Төслийн Зорилт, Үр дүн, Бүтээгдхүүн/Үйл ажиллагаа | 42 |
| 2.4. Төслийн шалгуур үзүүлэлтүүд, эрсдэл ба төсөөлөл | 61 |
| 2.5. Үндэслэл; Дэлхийн, үндэсний болон орон нутгийн түвшин дэх үр шим | 62 |
| 2.6. Улс орны эзэн хандлага: хамрагдах эрх, хариуцлагатай байдал | 64 |
| 2.7. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөртэй уялдах нь | 65 |
| 2.8. Тогтвортой үргэлжлэх байдал | 65 |
| 2.9. Түгээн дэлгэрүүлэх боломж | 66 |
| ХЭСЭГ III. Менежментийн зохицуулалт | 66 |
| ХЭСЭГ IV. Мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө, төсөв | 68 |
| ХЭСЭГ V. Эрх зүйн агуулга | 75 |
| БҮЛЭГ II. СТРАТЕГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ХҮРЭЭ БОЛОН ДДБОС-ИЙН ӨСӨЛТ | 75 |
| ХЭСЭГ I. Өсөх үндэслэл | 75 |
| ХЭСЭГ II. Стратегийн үр дүнгийн хүрээ | 81 |
| БҮЛЭГ III. Нийт төсөв ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө | 88 |
| БҮЛЭГ IV. Нэмэлт мэдээлэл | 107 |
| ХЭСЭГ I. Хамтран ажиллах болон санхүүжүүлэх хүсэл сонирхлоо илэрхийлсэн захидлууд | 107 |
| ХЭСЭГ II. Төслийн үндсэн албан тушаалтнуудын ажлын удирдамж | 108 |
| ХЭСЭГ III. Оролцогч талуудыг хамруулах төлөвлөгөө | 118 |
| ХЭСЭГ IV. Байгаль нуур/ Сэлэнгэ мөрний сав газрын экосистемийн эрүүл байдалд учирч буй нөлөөлөл/шалтгааны эх үүсвэр | 124 |
| ХЭСЭГ V. ДДБОС-ийн SО-2 арга хэрэгсэл | 127 |

Товчлол

| УХХ | Уурхайн Хүчиллэг Хаягдал |
| --- | --- |
| ТЖҮ | Төслийн Жилийн Үнэлгээ |
| ГАОБУ | Гар Аргаар Олборлолт, Бичил Уурхай |
| БШТ | Боломжит Шилдэг Технологи |
| ХБОШТ | Хүрээлэн буй Орчны Шилдэг Туршлага |
| БНСГ | Байгаль Нуурын Сав Газар |
| ҮХ | Үндэсний Хөтөлбөр |
| УОН | Ууссан Органик Нүүрстөрөгч |
| ЭС | Экосистемд Суурилсан |
| ЭСМ | Экосистемд Суурилагдсан Менежмент |
| ЕСБХБ | Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк |
| ЕБОА | Европын Байгаль Орчны Агентлаг |
| ЗАНЗН | Загас Амьдрах Наад Захын Нөхцөл |
| БОНБҮ | Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ |
| ЭЭҮ | Экологийн Эрсдэлийн Үнэлгээ |
| ХААЯ-ны ХЗА | Хөдөө Аж Ахуйн Яамны Холбооны Загасны Агентлаг (ОХУ) |
| ХХААБ | Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага |
| ЗБНШ | Загасчлал бол Биологийн Нөөцийн Шинжээч /мэргэжилтэн |
| ДНБ | Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн |
| ДНМС | Дэлхийн Нөөцийн Мэдээллийн Сан |
| ДДБОС | Даян дэлхийн байгаль орчны сан |
| ДСҮХ | Далай Судлалын Үндэсний Хүрээлэн (ОХУ) |
| ОУСБ | Олон Улсын Санхүүжүүлэгч Байгууллагууд |
| ЯХЗТ | Яам Хоорондын Зохицуулалтын Тогтолцоо / механизм |
| ОУУ | Олон Улсын Ус |
| ОУУК | ДДБОС-ийн Олон Улсын Усны талаарх хоёр жил тутмын Конференц |
| ОУУТ | Олон Улсын Усны талаарх Тэмдэглэл/ Дүгнэлт (ДДБОС) |
| УННМ | Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент |
| МҮДҮА | Менежментийн үр дүнг үнэлэх арга |
| ХШҮ | Хяналт, Шинжилгээ болон Үнэлгээ |
| БОАЖЯ | Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам (Монгол Улс) |
| БНЭЯ | Байгалийн Нөөц, Экологийн Яам (ОХУ) |
| МТ | Монгол Төгрөг (Мөнгөний нэгж) |
| ТЯ | Тээврийн Яам (ОХУ) |
| ҮЗо | Үндэсний Зохицуулагч |
| ҮЗа | Үндэсний Захирал |
| УҮХ | Усны Үндэсний Хороо |
| ТХГН | Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутаг |
| ТММС | Төслийн Мэдээллийн Менежментийн Систем |
| ТЗН | Төслийн Зохицуулах Нэгж |
| ОНТ | Органик Нүүрстөрөгч Тодорхойлох |
| УЗОБ | Удаан задардаг органик бохирдуулагч |
| УЗХБ/УЗОБ | Удаан задардаг хорт бодис/ Удаан задардаг органик бохирдуулагч |
| ХУАХГ | Хилийн Усыг Хамгаалах болон Ашиглах гэрээ (Хоёр талын) |
| ЧБ | Чанарын Баталгаатай |
| ОХУШУА | Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх Ухааны Академи |
| БНЗН | Бүс Нутгийн Зохицуулах Нэгж (НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр –Братислав дахь ДХОБСН) |
| ОХУ | Оросын Холбооны Улс |
| СҮАХ | Стратегийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр |
| УЗ | Удирдах Зөвлөл (төслийн) |
| БОМХСТ | Байгаль Орчны Мэдээлэл Харилцан Солилцох Тогтолцоо (Европын Байгаль Орчны Агентлаг) |
| ТТ | Техникийн Туслалцаа |
| ТХС | Тул Хамгаалах Сан |
| ХДОДШ | Хил Дамнасан Оношилгоо болон Дүн Шинжилгээ |
| ХМБ | Хаягдлын Менежментийн Байгууламж |
| ЭНМХ | Экосистемийн Нэгдсэн Мониторингийн Хөтөлбөр |
| НҮБХТХ | НҮБ-ын Хөгжлийн Тусламжийн Хүрээ |
| НҮБХХ | НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр |
| НҮББШУСБ | НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан болон Соёлын Байгууллага |
| НҮБТҮА | НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба |
| АНУ-ын ОУХА | АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг |
| ВНИРО | ОХУ-ын Загасчлал болон Далай Судлалын Хүрээлэн |
| ДБ | Дэлхийн банк |

БҮЛЭГ 1: ӨМНӨХ ҮГ

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ:  Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ

  - Агуулга болон дэлхийн хэмжээний ач холбогдол

1. Байгаль нуурын дэлхийн хэмжээний ач холбогдлыгөндрөөр үнэлэхгүй байх аргагүй юм. Энэ нуур нь дэлхийн хамгийн эртний (> 25 сая жил) бөгөөд гүн (1,642 метр) нуур билээ. Байгаль нуур нь манай гаригийн хөндөгдөөгүй цэвэр усны 20 хувийг агуулдгийн зэрэгцээ эзлэхүүний хувьд дэлхийд хамгийн томд тооцогддог (23,600 метр кв) бөгөөд Хойт Америкийн таван Их Нуурыг нийлүүлснээс илүү их ус агуулдаг байна. Нуурын урт нь 636 км бөгөөд өргөн нь 27-80 км байдаг. Ус нь тунгалаг, цэнгэг байдлаараа алдартай бөгөөд зарим хэсэгтээ 40-50 метр гүн дэхь  зүйлс харагддаг байна. Байгаль нууранд нийлэх усны урсгалыг 300 гаруй жилийн настай гэж тооцдог байна. Байгалийн баруун эргээс гарах Ангар мөрөн нь тус нуураас гадагшлан гардаг цорын ганц урсгал гарц юм. Тус бүс нутгийн хамгийн том хот болох Эрхүү хот нь Ангар мөрний эрэгт байрладаг болно.2. Байгаль нуурын ургамал болон амьтны аймаг нь манай гаригийн аль ч цэнгэг уст нууранд байдгаас илүү олон тооны зүйлийг агуулдаг. Тус нууранд байдаг нийт ургамал, амьтны төрөл зүйлийн 40-өөд хувь нь одоогоор бүрэн нээгдэж судлагдаагүй гэж үздэг. Тус нууранд  байгаа нь тогтоогдсон нийт 2,565 зүйл амьтны (Тимошкин, 1995 он) 85 %, 1000 зүйл ургамлын 40 % нь унаган зүйлүүд байдаг байна (Бондаренко   нар, 2006а). Дэлхийн дээрх цорын ганц цэнгэг усны хав болох Непра буюу Байгалийн хав (Phoca Sibirica) нь Байгаль нуурын хамгийн том унаган амьтан юм. 3. Байгаль нуурын уугуул загасны аймагт одоогийн байдлаар 15 бүлгийн 55 зүйл бүртгэгдээд байна. Байгаль нуурын их болон бага тосон загас (Comephorousbaicalensis C.dybowski) хэмээх гүнзгий усны хоёр зүйл нь тус нуурын хамгийн түгээмэл амьтан бөгөөд эдгээр нь 1000 метрийн гүнд оршин амьдардаг байна. Байгаль нуурын эдгээр унаганзүйлүүд нь зөвхөн 3-13°С-ийн хүйтэн усанд амьдардаг байна. Байгаль нууранд унаган зүйл болох омуль загас (Coregonus autumnalis migratorius) нь эрт үеэс нутгийн загасчдын агнуурын гол төрлийн загас байсан гэж тэмдэглэгдсэн байна. Мөн тус нуурын унаган зүйл Байгалийн хилэм (Acipenser baerii baikalelnsis) загас нь дунджаар 60 гаруй наслаж 130 кг хүртэл жин татдаг бөгөөд Оросын Холбооны Улс (ОХУ), Буриадын Бүгд Найрамдах Улс (БуБНУ) болон Монгол Улсын Улаан номонд ту тус бүртгэгдсэн байдаг. Байгалийн живэрт загас (Cottocomephorius grewinki) нь эрэг орчмын гүехэн усанд (25-300 м) амьдардаг, эргийн ойролцоо түрсээ шахаж үрждэг байна. Мөн уг нуурын унаган зүйл Урт сэлүүрт гуппи (cottocophoriusnermis) 500 м хүртлэх гүнд амьдардаг юм.

4. Амьтан, ургамлын төрөл зүйлийн түвшин нь нь усны гүн дэх хүчилтөрөгчийн агууламж ямар байгааг илтгэнэ. Байгаль нуурын усны  гадаргаас 1600 метрийн гүн ёроол хүртэлх бүх орчинд загас амьдардагаараа дэлхийн томоохон нууруудаас ялгардаг өвөрмөц онцлогтой юм. Харьцуулан үзэхэд, Африк тивийн хотгор хөндийд тогтоцтой нуурууд нь 100-200 метрийн гүнээс доош хүчилтөрөгчийн агууламжгүй болдог байна. Байгаль нуурын гүехэн усны загаснууд нь нуурын орчмын усны төрөл зүйлтэй нэлээд адилхан байдаг. Байгаль нууранд Живэрт (Сottoidei)-ны олон зүйл байдгийн зэрэгцээ эдгээрийн ихэнх нь унаган бөгөөд усны нэлээд гүнд маш түгээмэл тархацтай тохиолддог нь энэ нуурыг өвөрмөц онцлогтой болгодог байна. Усны гүнд амьдрах боломжтой нөхцөл, нуурын эртний үүсэл зэрэг нь Байгаль нуурыг усны газрын доорх амьдрал, түүнийг судлах боломж бүхий өвөрмөц байгалийн лаборатори болгож байгаа билээ.5. Энэ нуур нь мөн сээргүйтэн амьтдаар баялаг бөгөөд  сам хорхойн төрлийн 255, хавтгай хорхойн 80 зүйл амьтан амьдардаг байна.  Турвелариан хорхойн 70-аас доошгүй зүйл байдгаас 90% нь  Байгаль нуурын унаган бөгөөд нуурын задгай усанд амьдардаг байна. Байгаль нуурын эдгээр унаган зүйлүүд нь өргөн тархацтай бөгөөд хоол тэжээлийн гинжин хэлхээнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Соппепод Epischura baicalensis сарс нь улирлын байдлаас хамааран нуурын нийт биомассын 90-99 хувийг эзэлдэг байна.

6. Ховор болон устаж  буй загасны зүйлүүдэд Frolikh char, Байгалийн хилэм, Байгалийн цагаан хадран (Thymallus arcticus brevipinnis), Үхэрдэй болон тул, Abyssocottuselochini Taiev болон Давжаа хилэм (Procottus gurwici Taliev) тус тус орно. Хорхой загас, Хилэм, болон Сугас нь ОХУ-ын /1983/ болон Буриадын /1988/ Улаан номонд орсон. Тул болон Үхэрдэй загас нь Буриадын Улаан номонд /1988/ бичигдсэн. Хорхой загас нь Байгаль нуураас устаж алга болсон анхны загасны төрөл юм. Энэ загас нь урьд цагт нуурын хойт хэсэгт Чувийский Эрэг орчмын газраас олддог байжээ. Сүүлийн 40 жилийн туршид энэхүү загас таарсан, олдсон талаарх бүртгэл байдаггүй байна. Байгалийн хилэм барих, агнахыг 50 жилийн туршид хориглосон ч энэ нь популяцийнтоо толгойг нэмэгдүүлэх үр дүн өгөөгүй байна.  Түүнчлэн, сүүлийн жилүүдэд Сэлэнгэ орчмын Хилэм болон Омуль загасны  туршилтын аж ахуйд  уг  загасыг  үржүүлэхэд шаардлагатай хангалттай тооны бодгалийг олж  чадаагүй болно.

7. Дэлхий дээрх Хулдын овгийн загасны дэлхий дээрх хамгийн том зүйл болох Тул (Hucho taimen) нь Байгаль нуурын сав газраар тархсан боловч популяцийн эрүүл байдал нь Байгаль нуурын сав  газарт хамаарах Орос, Монголын хэсэгт харилцан адилгүй, ялангуяа Монголын хэсэгт үржих чадвар бүхий эрүүл тул байдаг байна. Энэхүү загас нь 50 хүртэл наслахын зэрэгцээ 100 хүртэлх кг жинтэй, хоёр метр хүртэл урттай байдаг байна.  Тул нь Монгол Улс болон Буриадын Улаан номонд орсон “устах аюулд өртсөн” зүйл хэмээх ангилалд багтдаг. Байгаль нуурын усан санд хамаарах гол, мөрний хүйтэн усны загасны төрөлд: Зэвгэ (Brachymystax lenok) Сибирь хадран (Thymallus articus articus), ЕвроАзийн Ердийн варлан (Phoxinus phoxinus) болон Туйлын цагаан (Coregonus autumnals) зэргээс  гадна дээд махчин зүйл болох Тул загас багтана. Зэвгэ нь Буриад улс болон Эрхүү мужийн Улаан номонд орсон Байгаль нуурын савд тархсан. Тул болон Зэвгэ нь загасчлах спортын хамгийн дуртай зүйлүүд юм.

8. Гурван зуун жар гаруй гол, мөрөн Байгаль нуурт шууд цутгадаг. Эдгээр голуудад тархсан загасны зүйлүүд нь тухайн голын хэмжээ болон онцлогоос хамааран ялгаатай байдаг байна. Гүехэн урсгалтай, 10 км орчим урсгалтай голуудад Хадран, Хорхой загас, Толбот хилэм болон Сибирийн  Яралж  ихэвчлэн байдаг бол 50-80 км урттай голуудад Зэвгэ, Гутаарь болон Сугас, харин 80 км-ээс дээш урттай томоохон голын загасны зүйлийн олон янз байдал нь Мөрөгийн овогт багтах 15-аас доошгүй тооны зүйлээр нэмэгддэг байна.

9. Сэлэнгэ мөрний сав газрыг оролцуулан Байгаль нуурын ус намгархаг газар нь өвөрмөц онцлог бүхий олон зүйл шувуудын өлгий нутаг юм. Сэлэнгийн сав газраар маш олон зүйлийн нүүдлийн, үржлийн болон усны шувууд байдаг. Жилд дунджаар нийтдээ 5,000,000 гаруй толгой шувууд Сэлэнгийн сав газраар дамжин өнгөрдөг. ОХУ-ын Улаан Номд бүртгэлтэй олон зүйл шувууд байгаагаас Сибирь тогоруу (Grus Leucogeranus), Хар өрөв тас (Ciconia nigra), Гунгар хун (Cygnus bewickii), Хошуу галуу (anser cygnoides), Хан бүргэд (Aquila heliaca), Алтан бүргэд (A.chrysaetos), Эгэл шонхор (Falco peregrine), шонхор (F.gyrfalco), Идлэг шонхор (F.cherrug), Цагаан сүүлт бүргэд (Haliaeetus albicilla), Цахлай (Marorhamphus seminpalmatus), Цоохор халбаган хошуут (Pelicanus crispus), Хар хошуут өрөвтас (Ciconia boyciana), Усны нөмрөг бүргэд (Haliaeetus leucoryрhus) зэргийг нэрлэж болно.

10. Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар 2008 онд Байгаль нуурыг “Оросын долоон гайхамшгийн нэг” хэмээн өргөмжилсөн. ЮНЕСКО-гоос 1996 онд Байгаль нуурын биологийн олон янз байдал, ургамал, ан амьтны аймаг дахь олон тооны унаган зүйлийг харгалзан “Дэлхийн Байгалийн Өв” газрын нэг хэмээн зарласан байдаг. Байгаль нуурын томоохон ус намгархаг газар  болон түүний нэг хэсэг болох Сэлэнгэ мөрний сав газар нь дэлхийн цэнгэг усны томоохон сав газрын тоонд зүй ёсоор багтдаг төдийгүй 1994 онд Олон улсын ус намгархаг газрууд (РАМСАР)-ын жагсаалтад бүртгэгдсэн байна.

11. Байгаль нуурын сав газар: Хэдийгээр Байгаль нуур нь газар зүйн байршлын  хувьд бүхэлдээ ОХУ-ын  нутаг дэвсгэрт байдаг ч сав газар нь 500,000 км2 талбай бүхий Орос Монголын хил дамнасан  400 гаруй гол, горхи цутгадаг экосистем юм. (Зураг А). Сэлэнгэ мөрөн нь Ази тивийн зүрхэнд/төвд орших  хил дамнасан усны систем төдийгүй  Байгаль нуурын хамгийн том цутгалан юм. Энэ мөрөн нь жилдээ дунджаар 30 км куб усыг Байгаль нуурт цутгадаг бөгөөд энэ нь нийт цутгалангийн 60 орчим хувьтай тэнцдэг. Сэлэнгэ мөрний жилийн урсгалын 46 %  нь Монгол Улсын газар нутаг дээр бүрэлддэг. Сэлэнгэ мөрний нийт эзлэх хэмжээ 447,060 км2  байх бөгөөд үүнээс 148,060 км2 (33%) нь ОХУ-ын нутагт, 67% нь Монгол Улсын нутагт тус тус байдаг. Сэлэнгэ мөрний сав нь Байгаль нуурын сав газрын 80 гаруй хувийг бүрдүүлэх бөгөөд энэ нь Монгол Улс энэхүү нуурын экологийн эрүүл байдалд хэр хэмжээний ач холбогдолтойг илэрхийлж байгаа юм. Байгаль нуурын Сэлэнгийн сав газар нь 680 км2 бөгөөд дэлхийн хамгийн том цэнгэг усны цутгалуудын тоонд ордог.

12. Хөвсгөл нуур нь Ази тив дахь эртний нууруудын нэг бөгөөд Монголын хойд хэсэгт оршдог. Хөвсгөл болон Байгаль нуурууд нь эгч дүү нуурууд бөгөөд хоёулаа Дэлхийн гадаргын хагарлын нэг төрлөөс тогтсон ойролцоогоор наанадаж  5 сая жилийн өмнө бий болсон гэж үздэг. Хөвсгөл нуур нь Монгол Улсын хамгийн том цэнгэг устай нуур төдийгүй дэлхий дээрх  байгалийн нөлөөгөөр буй болсон хэмжээгээрээ 16 дугаарт ордог нуур юм. Алслагдсан, өндөр уулсын дунд орших энэ нуур нь Монгол Улсын цэнгэг усны нөөцийн 60 хувийг агуулдаг бөгөөд Эгийн голоор дамжууланСэлэнгэ мөрөнд тогтмол цэвэр ус цутгаж байдаг. Хэдийгээр энэ нуур нь Байгаль нууртай зэрэгцэхүйц олон төрлийн өвөрмөц ургамал болон амьтны төрөлтэй биш боловч  өөрийн гэсэн онцлог төрлийн ургамал, амьтантай. Хөвсгөл нуур нь 1992 онд 900,000 га бүхий газар нутагтай УТХГ болсон бөгөөд Сибирийн тайгын өмнөдхил юм. Тус нуурыг хүчилтөрөгчийн агууламж их, шүлтлэг болон нүүрстөрөгчийн агууламж багатай гэж тодорхойлсон байна. Тус нуурын биологийн олон янз байдал нь усны агууламж, өндөрлөг байршил болон цаг уурын  эрс тэс байдлаас хамааран Байгаль нуураас ялгаатай байдаг.

13. Байгаль нуурын сав газар дахь (БНСГ)Тусгай Хамгаалалттай Газруудын нөхцөл байдал: Хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагаануудыгтодорхойлох нь

Байгаль нуурын сав газар дахь Тусгай Хамгаалалттай Газрууд нь экосистемийн тогтвортой байдлыг хангаж БНСГ-ын хэмжээнд эдийн засгийн хөгжилд эерэгээр нөлөөлөхүйц байгалийн нөөцийн  нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний чухал хэсэг болно. ОХУ-ын газар нутагт орших Байгаль нуурын усан сангийн 33% нь тусгай хамгаалалтанд орсон бөгөөд 2006 онд ОХУ-ын Засгийн газраас Байгаль нуурын байгалийн хилийн дагуух газрыг хамгаалах зорилгоор хамгаалалтын онцгой дэглэмийг тогтоосон байна (Байгаль нуурыг тойрсон нийт 386,000 км2 талбай бүхий  нуураас 200 км хүртлэх газрыг). Байгаль нуурын хамгаалалтын онцгой бүс нь Байгаль нуурын цутгалан, мөн холбооны болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газруудын сүлжээнээс бүрддэг байна. Байгаль нуурын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн онцгой болон орчны бүсэд явуулах эдийн засгийн үйл ажиллагааг байгаль орчинд ээлтэй байх нөхцлөөр хязгаарласан байна. Энэ нь Хамгаалалттай бүсэд ургамал, ан амьтныг хамгаалах болон экотуризмыг хөгжүүлэх олон талын  бололцоог нутгийн оршин суугчдад олгож байгаа юм. ОХУ-ын Засгийн газар өөрийн нутаг дэвсгэр дэх Байгаль нуурын усан сан бүхий газруудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх асуудлыг чухалчилж байгаа бөгөөд Байгаль нуурын хамгаалалттай бүс болон ойр орчмын газар нутагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжид анхаарлаа хандуулсаар байна. Тус улсын Засгийн газраас Байгаль нуурын хамгаалалтын бүсийн чухал хэмээн тусгайлан авч үзсэн гурван газарт аялал жуулчлалыг түлхүү хөгжүүлэх зорилгоор 2010 онд томоохон хөрөнгө оруулалтыг баталсны зэрэгцээ дээр дурдсан газруудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор 2011-2013 онд хийх хөрөнгө оруулалтын хэмжээг мөн баталсан байна. Иймд Байгаль нуурын усан санд хамаарах газар нутгийн Оросын талд орших Байгаль нуурын хамгаалалттай бүс нь газрын зохистой ашиглалт болон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр энэхүү төслийн хэрэгжих хүрээнд хамрагдах болно. Монгол Улсын хувьд Сэлэнгэ мөрний 8.5 % нь тусгай хамгаалалтад (24,800 км2 ) багтдаг. Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын нийт талбайн 17% орчим нь тусгай хамгаалалтад орсон. Сав газрын Оросын талд хамаарах хэсэгт хуурай газар болон усны хамгаалалтын байдал нь тухайн мужаас хамааран өөр өөр байна: Эрхүү мужийн нутаг дэвсгэр дэхь нуурын баруун эргийг бараг бүхэлд нь хамарсан Байгаль нуурын сав газрын 80% (1.12 сая га) нь хамгаалалтын бүсэд орсон бол Бүгд Найрамдах Буриад Улсын нутаг дахь БНСГ-ын 10% (3.6 сая гар) нь хамгаалагдсан байна. Байгаль нуурын эрэг орчмын газар сайтар хамгаалагдсан боловч сав газрын бусад хэсэг болон нуурын ус төдийлөн хамгаалагдаж чадаагүй байна.

14. Сав газрын Монголын талд хамаарах хэсэг болон тусгай хамгаалалттай газрууд нь  ихэвчлэн Сэлэнгэ мөрний сав газартай зэрэгцэн орших уулархаг нутгууд юм. Хөвсгөл нуур болон Хангайн нурууны БЦГ-ууд нь үүний хоёр жишээ юм. Монгол Улсын хүн ам ихээр суурьшсан, томоохон голууд байршдаг Сэлэнгэ мөрний сав газрын төв хэсэгт тусгай хамгаалалттай газрууд байгуулагдаагүй байна.

15. Монгол улс, ОХУ-ын хэмжээнд Байгаль нуурын сав газар дахь тусгай хамгаалалттай газрын асуудлаар хамтарсан үнэлгээ хийгдэж байгаагүй бөгөөд энэ нь “БТЗ-ийн хамгаалал”-ыг гол зорилго болгохоос  илүүтэйгээр “экосистемийн тэсвэртэй, уян хатан чанарыг хадгалах” асуудлыг хөндөхийг илэрхийлж байгаа. Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийн төлөвлөлтийн явцад оролцогч талуудын Байгаль нуурын сав газрын экосистемийг бэхжүүлж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ төрлийн дүн шинжилгээ хийх нь чухал юм. Энэ бол эдийн засгийн томоохон зорилтын хүрээнд Байгаль нуурын ургамал, ан амьтныг хамгаалахад чиглэгдсэн урт хугацааны хил дамнасан санаачлагын нэг чухал алхам байх болно.

16. Төслийг санаачлагч багийн хийсэн урьдчилсан судалгааны дүнгээс үзэхэд Байгаль нуурын сав газарт хамаарах, сүүлийн үед хамгаалалтад авсан бүсүүдийн хуурай газрын болон усан хэсгийн нөхцөл байдал нь дээрх газруудын экосистемийг хамгааллын тулд хамгаалалтанд ороогүй орохоор тооцогдоогүй газруудад анхаарал хандуулах  шаардлагатай байгааг харуулж байна.  Жишээ нь, Байгаль нуурын усан болон эрэг хавийн газруудыг хамгаалах зарим чухал асуудлууд байна. Тухайлбал, В.Ангар мөрөн болон Кичера голуудын Байгаль нуурт цутгадаг гол хоёр цутгалан, түүнчлэн Сэлэнгэ мөрний цутгалангийн гадаргын болон хөрсний усны хамгаалалт хангалтгүй байгаа тул жинхэнэ утгаар хамгаалалтын бүсэд хамруулах,  эдгээр газруудын нүүдлийн болон усны шувууд, усанд амьдрагч ургамал,  амьтны төрөл зүйлийн хамгаалалт мөн шаардлагатай байна. Энэ төрлийн дүн шинжилгээ нь тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгцээ байгааг нотолж байгаа юм.

17. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Байгаль нуурын бүс нутагт нөлөөлж эхэлсэн төдийгүй цаашид Байгаль нуурын ургамал, ан амьтныг зөвхөн хамгаалах бус харин нуурын сав газрын экосистемийг улам бэхжүүлэх талаар тодорхой өргөн далайцтай нэн тэргүүнд тавигдах асуудлуудыг тодорхойлсон үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай байна. Тодорхой арга хэмжээ авах, хамгаалалттай газруудыг бий болгох зэргээр арга хэрэгслэлүүдийг хэрэглэх нь оролцогч талуудад экосистемийг бэхжүүлж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх ургамал, ан амьтанд эерэгээр нөлөөлөхүйц эдийн засгийн боломжуудыг бий болгоно.

1.2 Нийгэм-эдийн засгийн агуулга:

18. Байгаль нуурын сав газарт хамаарах газар нь улс төр болон засаг захиргааны удирдлагын хувьд нилээд онцлогтой. Улс төрийн талаасаа Орос болон Монголын хилийн зааг Байгаль нуурын сав газрыг ерөнхийд нь хагаслаж  хуваадаг.  Байгаль нуурын сав газарт Оросын 3 муж (Область, Край, Республик), 1 автономит бүс;  Монголын талаас 12 аймаг; 45 ТХГ, байгалийн нөөц болон хоёр улсын нутаг дахь соёлын дурсгалт газрууд; Оросын талаас 25 дүүрэг болон Монголын талаас 116 сумд, эдгээрээс 28 нь сав газрын хилд хагаслан орсон байдаг.

19. Эдийн засгийн хөгжлийн хувьд Оросын нутаг дахь  сав газарт хамаарах газар, Орос болон Монголын талуудын хувьд ч нэлээд ялгаатай. 2008 онд ОХУ-ын нэг хүнд ноогдох ДНБ 11,832 ам. доллар байсан бол Монголын хувьд энэ нь 1,191 ам. доллар байсан байна.

20. БНСГ-ын Оросын хэсэг: Байгаль нуурын сав газрын Оросын талын хэсэг нь Оросын Холбооны Улсын улс төр, засаг захиргааны гурван хэсгээс бүрдэнэ: Эрхүү муж, Забайкалын тойрог болон Буриадын Бүгд Найрамдах Улс. Оросын Холбооны Улсын газар нутаг дээрх Байгаль нуурын сав газрын дийлэнх хэсэг ньг Буриад улсын нутагт хамрагддагийн зэрэгцээ Сэлэнгэ мөрний ихээхэн хэсэг ч мөн Буриадын нутагт оршдог. Буриадын нийслэл Улаан-Үд хот Байгаль нуурын сав газрын томоохон хотуудын нэг бөгөөд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын дараа ордог хоёрдахь том хот юм. Буриадын хүн ам 2006 онд 969,000 байсан. Буриадад  амьжиргааны ядуутүвшинд амьдарч буй хүн ам 2004 онд 38 % байсан бол 2006 онд 30 % болсон үзүүлэлттэй  боловч энэ нь үндэсний дунджаас хоёр дахин илүү байгаа юм. Буриадын хүн амыг үндэс угсаагаар авч үзвэл тус улсын нийт иргэдийн 2/3 нь Орос, 1/3 нь Буриад  байна.

21. Хэдийгээр өсөлт ажиглагдаж байгаа боловч Байгаль орчмын бүс нутгийн нийгмийн хөгжил ихэнх үзүүлэлтээрээ Оросын дундаж үзүүлэлтээс доогуур байгаа (хүвь хүний орлого, ажилгүйдэл болон ядуурал) бөгөөд нийгэм болон хүрээлэн буй орчны нөлөөлөл бүхий өвчлөлтийн үзүүлэлтүүд нь өндөр байна. 2006 оны байдлаар Оросын хамгийн их агаарын бохирдол бүхий 36 хотуудын 10 гаруй хувь нь Байгалийн бүс нутагт байгаа гэсэн үзүүлэлттэй байсан.

22. Байгаль нуурын сав газарт байрших Эрхүү мужийн засаг захиргааны хоёр нэгж нь  56,000 хүн амтай. Байгаль нуурын ойролцоох дээрх хоёр дүүрэг нь эдийн засгийн үзүүлэлтээр  доогуур  ажилгүйдлийн түвшин өндөртэй байна. Дээрх дүүргүүдийн эдийн засгийн хөгжил нь аялал жуулчлалын өсч буй боломжид тулгуурлах хандлагыг баримталж байгаа юм.

23. ОХУ, Эрхүү, Буриадын аль алинд эдийн засаг нь байгалийн баялаг (алт, нүүрс, газрын тос, хий, ховор металл болон ой мод)-ийн ашиглалтад суурилсан байдаг. Эрхүү муж нь эрчим хүч болон ой модны хувьд Оросын Алс Дорнодын  эдийн засгийн хөгжлийн суурь  хэвээр байна. Эрхүүгийн томоохон үйлдвэрүүдийн нэг бол Байгаль нуурын өмнөд эрэг дээр байрлах “Байкальский” цаасны үйлдвэр юм. Чанар сайтай хуш, нарсны нөөц Байгаль нуурын  сав газарт байдаг. Оросын газар нутагт хамаарах сав газар нь 20 сая га ой модтой (42% нь ашиглагдах боломжтой)  бөгөөд тэнд 2.1 тэрбум м3 мод байна. Монголын нутаг дэвсгэрт дээрх сав газар нь 5 сая га ой модтой (30% нь ашиглагдах боломжтой) бөгөөд 500 сая м3 модны нөөцтэй.

24. Байгалийн усны сав газрын ирээдүйн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл бүхий салбар бол аялал жуулчлалын салбар юм. Тус бүс нутгийн хэмжээнд аялал жуулчлал хөгжиж байгаа боловч энэ хандлага нь байгаль-экологийн эмзэг тогтолцоонд төдийлөн хайхрамжтай байж чадахгүй байна.  2008 оны байдлаар ойролцоогоор 100,000 оросын иргэд Байгаль нууранд зочилж аялсан байна.  Байгаль нуурыг зорьж буй жуулчдын тоо хурдацтай өсч,  ойролцоогоор жилийн 30 %-ийн өсөлттэй нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2020 он гэхэд жилд ирэх жуулчдын тоо дунджаар 1.5 саяд хүрэх хандлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо байна. Оросын иргэдийн хувьд нуурын эрэг орчимд хоёрдахь байшингаа худалдаж авах боломжийг илүү хялбар болгосон хуулийн зохицуулалт нь мөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд түлхэц болсоор байна. Жишээ нь,  ДДБОС-ийн БТЗ-ийн төслөөс санхүүжилт олгосон 100 гаруй байгууллага нь эко-туризмыг нэмэлт орлогоолдог ба хүрээлэн буй орчны талаарх олон нийтийн сурталчилгаа  явуулж ыг санхүүжүүлсэн  байна.  АНУ-ын ОУХА (USAID) нь саяхнаас Байгаль нуурыг тойрсон маршрут бүхий “Аугаа Байгалийн Зам” хэмээх байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх санаачлагыг санхүүжүүлсэн бөгөөд энэ нь тус нуурыг олон улсын хэмжээнд таниулахад хувь нэмэр болж байгаа болно.

25. Монголд, Хөвсгөл нуур бол жуулчдын гол үзвэрийн нэгюм. Жуулчны тоо хэдийгээр нэмэгдэж байгаа боловч Байгалийн сав газарт ирсэн жуулчдын тоотой харьцуулвал нэлээд бага буюу ойролцоогоор зун бүр Хөвсгөл нууранд 6,000 орчим жуулчин ирдэг. Түүнчлэн, жижиг боловч улирлын чанартай спорт загасчлалын “бариад-тавих” хэлбэр Монголын Сэлэнгэ мөрний сав газрын дээд голуудын орчимд нэлээд дэлгэрч байна.

26. Оросын Холбоооны Улсын Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яамнаас 2006 онд Байгаль нуурын сав газрын Эрхүү болон Буриадад эдийн засгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор тусгайлсан аялал жуулчлалын хөгжлийн бүсүүдийг байгуулах тухай шийдвэр гаргасан  бөгөөд үүнтэй холбогдуулан тус бүс нутаг дахь уул уурхай болон бусад хүнд үйлдвэрлэлийг багасгах болсон байна. Аялал жуулчлалын салбар 2006 онд ДНБ-ний 0.5%-ийг эзэлж байсан. Буриад улсад дээр дурдсан шийдвэрийн хүрээнд хамаарах зарим хөтөлбөрүүдэд хүрээлэн буй орчин/экологийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд аялал жуулчлалын зам болон хамгаалалтын бүс үүнд хамаарах юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд мөн зохион байгуулалтгүй аялал жуулчлал (одоогийн байдлаар 60%-тай)-ыг зохицуулах болон Байгаль нуурын унаган байгалийн жуулчдын ачааллыг багасгах асуудлууд хөндөгдөх болно. Тус улсын Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн буй Орчны Яамны санаачлагаар Байгалийн нуурын байгалийн нутаг дэвсгэрийн хамгаалалт болон нийгэм-эдийн засгийг хөгжүүлэх үндэсний зорилт бүхий 2011-2020 онд хэрэгжих урт хугацааны хөтөлбөрийг 2010 онд боловсруулсан. Тус хөтөлбөр нь Байгаль нуурын байгалийн нутаг дэвсгэрийн аялал жуулчлалын дэд бүтэц, хамгаалалттай бүс, бүсийн болон орон нутгийн засаг захиргааг дэмжих үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд чиглэгдэх болно.

27. Гэсэн хэдий ч дээр дурдсан төлөвлөгөөнүүдээс гадна Буриадын эдийн засгийн хувьд уул уурхай, газрын тос болон хийн олборлолт зонхилдог. 2006 оны байдлаар уул уурхай олборлолт нь 101 %-иар өссөн үзүүлэлтэй байгаа бөгөөд тухайн бүс нутагт цаашид уул уурхай салбар өргөжин тэлж, хөгжих нь тодорхой байна. Ашигт малтмалын үндсэн нөөц нь алт, ган, уран, зэсийн баяжмал, бурилий, станум /төмөр/ болон хөнгөн цагааны 700 гаруй ордууд ордог байна.

28. Монгол Улс: Сэлэнгэ мөрний сав газар нь Монгол Улсын хувьд хамгийн хөгжингүй бүс нутагт хамаарах бөгөөд улс төр, эдийн засаг болон соёлын амьдралын төв юм. Монголын нийт хүн амын 67 % (1.8 сая) нь Сэлэнгийн  сав газарт аж төрдөг байна. Умард Монголын эдийн засаг нь газар тариалан, мал аж ахуй болон уул уурхайгаас бүрдэж байна.

29. 2007 оны байдлаар Сэлэнгийн сав газарт үндэсний ДНБ-ний 81 %-ийг (өнөөдрийн үнэлэмжээр 3,702.9 тэрбум төгрөг буюу 2.9 тэрбум ам.доллар) үйлдвэрлэсэн байна. Уул уурхайн салбар бол Монголын хамгийн том үйлдвэрлэлийн салбар бөгөөд тус улсын эдийн засгийн салбарын хамгийн том нийлүүлэгч юм. Энэ салбар нь үйлвэрлэлийн НӨАТ-ын 65, экспортын орлогын 58%-ийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ улам өргөжсөөр байгаа. Энэ салбар нь 2004 онд ДНБ 17%-ийг эзэлж байсан бол 2007 онд 28% хүрсэн (814 сая ам.доллар). Албан ёсны уул уурхайн салбар 12,000 хүнийг ажлын байраар хангаж буй бөгөөд албан бусаар алт олборлогчдын тоо дээрхээс олон дахин их байна.

30. Уул уурхайн салбарын орлого нь зэс болон алтны олборлолт дээр суурилсан байдаг. Монгол Улс нь нэг зэсийн уурхайтай (Эрдэнэт) бөгөөд энэ уурхай нь гадаадын валютын нөөцийн тэн хагас болон улсын төсвийн бараг 25 %-ийг дангаар бүрдүүлдэг байна. Алтны үйлдвэрлэл нь өнгөц шороон ордоос бүрддэг. Сүүлийн хэдэн жилийн туршид уул уурхайн салбар хурдацтай хөгжиж байгаа (байгаль орчныг ихээхэн хэмжээгээр сүйтгэж байгаа) Монголын эдийн засгийн салбар болоод байгаа. Заамрын алтны ордод дангаараа 42 тусгай зөвшөөрөл бүхий уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд эдгээр уурхайнууд нь Ерөө голын газар доорх урсгалаар угаагддаг байна. 1998 оны байдлаар наанадаж 25 алтны уурхай тухайн газарт үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Дээр дурдсан уурхайн тоон үзүүлэлт нь гар аргаар  алт олборлолт болон бичил уурхайн хөгжлөөс хамааран сүүлийн арван жилд хурдацтайгаар нэмэгдсэн байна.

31. Гар аргаар алт олборлолт болон бичил уурхай нь Монгол Улсын хувьд удаан хугацаагаар үргэлжилсэн уламжлалт үйл ажиллагаа биш юм.  Сүүлийн 10 жилийн туршид зарим хүмүүсийн амьжиргааны эх үүсвэр болсон энэ салбарт хэдэн арван мянган хүн ажилладаг бөгөөд үндэсний хэмжээнд гар аргаар алт олборлогчдын тоо 30,000-100,000 хооронд хэлбэлздэг гэсэн тооцоо байдаг. Тус улсын газар тариалангийн салбар нь 2003-2006 онд жигд ахицтай өссөн бөгөөд 2006 онд ДНБ-ний 19 % хүртэл өссөн байна.

1.3 Усны экосистемд учирч буй аюул тэдгээрийг шийдвэрлэхэд тулгарч буй  бэрхшээл

32. Уур амьсгалын өөрчлөлт: Хурдацтайгаар явагдаж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөн, Байгаль нуурын  сав газар, Байгаль нуураас Хөвсгөл нуур хүртлэх сав газарт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар цөөнгүй баримтууд бий. Сүүлийн зуун жилийн туршид жилийн дундаж дулаан 1.2˚С –аар нэмэгдсэн бөгөөд энэ дэлхийн дулааны хэмээс 2 дахин их байгаа юм. Өвөл цагийн дундаж хэм нь (2˚С) зун цагийн (0.8˚С) дулааны хэмээс илүү нэмэгдсэн байна (Шимарае нар. 2002). Сүүлийн 40 жилийн туршид Монгол дахь дундаж цаг агаарын хэм нь 2˚С нэмэгдэж байгаа бөгөөд улирал нь сараар уртассаар байна. Сүүлийн үеийн усны хэм болон мөсний гадаргууны  дүн шинжилгээний байдлаас харахад Байгаль нуур цаг уурын өөрчлөлтөд эрс мэдрэмтгий хандаж байгаа нь илэрхий байна (М.Муре нар. 2009). Байгаль нуурын 25 метрийн гүн хүртэлх гадаргуун ус сүүлийн 60 жилийн туршид хурдацтайгаар (1946 онд +1.21˚С байснаас) мэдэгдэхүйц халсаар (Хамптон нар. 2008)  байна. Түүнчлэн, 1869 оныг 2000 онтой харьцуулбал цасгүй улирал нь 18 хоногоор уртассаны зэрэгцээ өмнөд усан сангийн сав газрын мөс 1949 онтой харьцуулвал 2000 онд 12 см-ээр нимгэрсэн байна (Шимараев нар, 2002). Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Хөвсгөл нуурын хувьд ч мөн нөлөөлсөөр байгаа. Мөс болон мөнх цэвдэгийн хайлалт нь 2002-2004 онд болсон эрвээхэйн нүүдлийг давтуулж болзошгүй ба энэ нь ховор мод, ургамлыг сүйтгэхэд хүргэдэг.

33. Энэ зууны сүүлч гэхэд Байгаль нуур орчмын цаг агаар дулаарч илүү чийглэг болно, энэ нь ялагуяа өвлийн цагаар мөстөлт ихсэхэд нөлөөлж улмаар усны хэм, салхины чиглэл болон хүч, эрдэс бодисын  солилцоо өөрчлөгдөхөд хүргэдэг. Энэ өөрлөлтүүд нь олон тооны биотик үр дагавартай бөгөөд өөрлөлтүүд нь идэш тэжээлийн сүлжээнд нөлөөлөхийн зэрэгцээ мөсний тогтцод орсон өөрчлөлт нь нийтдээ нуурын тэжээллэг байдал, нуурын голлох махчин (Балканы далайн хав) болон амьтны бусад төрөлд мөн хамаарах юм. Дулаанаас болон хайлж буй мөсөн бүрхүүл нь антропогены бодисууд (үйлдвэрлэлийн болон орчны бохирдол)-ын идэвхижилтэд улмаар нуурын экосистемд үлэмж хэмжээгээр нөлөөлөх болно.

Тайлбар 1: Мөсжилтийн хугацаа, тунгалаг чанар.

Мөс бол Байгаль нуурын хувьд цорын ганц нөлөө бүхий бодисуудын нэг, учир нь нуурын боловсруулалт болон голлох махчин төрлүүд үржих, бүл нэмэхийн тулд мөсний хэрэгцээтэй байдаг. Хөлдөмтгий бүсийн нууруудад амьтдын үржлийн үе мөс хайлмагц эхэлдэг байхад Байгаль нуурын амьтдын үржил мөсөн дор явагддаг тул мөс нь үржлийн асуудалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Том бичил биетүүд (жишээ нь: Aulacoseirabaicalens) мөсний хөндийд түрсээ шахаж үрждэг бөгөөд ихэвчлэн 10 см хэмжээтэйгээр мөснөөс дүүжлэгдэж усанд байршдаг байна. Олон тоогоороо ингэж дүүжлэгдсэн бичил биетүүд нуурын зөөлөн биетүүдийн хоол болдог байна. Иймд мөсний хугацаа болон түүний хэмжээ нь Байгаль нуурын идэш тэжээлийн хэлхээнд чухал ач холбогдол бүхий байр суурь эзэлдэг.

34. Байгаль нуурын экосистемд төрөл бүрийн абиотик  нөлөөлөл их байдаг бөгөөд эдгээр бодисууд дулаарлын нөлөөнд хэрхэн өөрчлөгдөхөөс хамааран нуурын 21 дүгээр зууны дүр төрх өөрчлөгдөх болно. Гол зонхилох хүчин зүйлс бол мөсний хайлалтын үргэлжлэх хугацаа, хурд, усны дулаан, салхины хүч,  өөрчлөлт болон эрдэс бодисын агууламж байна.  Тайлбар 1-д Байгаль нуурын экосистемийн процессд мөсний хугацаа болон тунгалагшилт хэрхэн нөлөөлөхийг үзүүлэв.

35. Бохирдолт, тунадасжилт: Байгаль нуурын сав газар дахь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь маш олон  цэгийн болон цэгийн бус бохирдуулах эх үүсвэрээс үүсдэг. Агаарын бохирдлын хамгийн чухал эх үүсвэр нь Байгаль нуурын баруун болон хойд хэсэгт (Эрхүү мужид хамаарах доод хэсэгт), Сэлэнгинск Улаан-Үд хотуудын (Сэлэнгэ мөрөн өгсөөд) өмнөд хэсэг дахь Оросын аж үйлдвэрийн хэд хэдэн төвүүдэд байрладаг. Ус бохирдуулах эх үүсвэр Орос, Монгол улсаас Байгаль нуурын өмнөд хэсэг рүү тэр чигээрээ урсаж нуурын хойд хэсэгт харьцангуй бага нөлөөлдөг. Байгаль нуурын сав газрын экосистемд тэжээллэг бодис,  химийн хортой бодис, байнгын хордуулагч бодис, удаан задардаг органик бохирдуулагч, хүнд металлын түвшин ихэссэн нь аюул учруулсаар байгаа бөгөөд хөвөгч хатуу бодис Сэлэнгэ мөрний цутгал, эрэг хавийн газар нутагт одоо ч ажиглагдаж байна.

36. Газрын гадарга дээрх үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан усны чанарын доройтол, үүнд цэгэн ба цэгэн бус бохирдлын эх сурвалжууд хамаарах бөгөөд эдгээрийн Байгаль нуурын усан экосистемд үзүүлэх хор хөнөөл ихэссээр байна. Тодорхой бохирдуулагчид нь том хот суурин газрын (жишээ нь: Улаан-Үүд, Селегинск, Эрхүү болон Улаанбаатар хотууд) хаягдал, алтны уурхай, төмөрлөгийн болон модны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, цаас болон цаасны төрлийн хаягдал зэрэг нь Байгаль нуурын усны сав газрын гадаргын болон газрын доорх усыг ихээхэн хэмжээгээр бохирдуулсаар байна.

37. Уул уурхайн үйл ажиллагааны Байгаль нуурын сав газар үзүүлэх нөлөөлөл. Уул уурхай бол тус нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн гол чиг хандлага бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь Байгаль нуурын сав газрын экосистемд хамгийн ихээр нөлөөлөх хүчин зүйл юм. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөө нь уурхайд хууль ёсны болон хууль бусаар хэрэглэдэг хорт бодисын бохирдуулалтаас эхлээд гидрологийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт /усны урсгал эргүүлэх/, усны чанарт нөлөөлөх гэх мэтээр илэрч болно. Байгаль нуурын сав газрын бохирдолтын түвшинд хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйл бол уурхайн олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг хортой бодисын зохисгүй болон буруу хэрэглээ байдаг бөгөөд ялагуяа хуучирсан технологи, техник хэрэгсэл ашиглаж буй бичил уурхай болон гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагааны явцад байгаль орчныг бохирдуулах, хордолтыг түргэн хугацаанд тархаах явдал орж байна.

38. Уул уурхай үйл ажиллагааны явцал ялгаран гардаг, хэрэглэгддэг бодисууд бол цианид, мөнгөн ус, кадми, тугалга, цайр, флюорин, болон хлорид юм. Мөнгөн ус болон бусад химийн хорт бодисууд нь хамгийн бэрхшээлтэй асуудал учраас үүнийг тусгайлан авч үзэх шаардлагатай байна. Гар аргаар алт орборлогчид болон бичил уурхайд ашигладаг мөнгөн ус нь Монгол Улсын хэмжээнд нилээд хэд хэдэн голын усны чанарыг муутгасан бөгөөд ялагуяа улэмж хэмжээгээр хордсон Бороо гол нь Сэлэнгэ мөрний гол цутгалуудын нэг билээ. Түүнчлэн Холоднийское хэмээх хар тугалга-цайрын уурхай нь Байгаль нуурын сав газрын хилийн зурвас дээр байдаг. Мөнгөн усыг уул уурхайд хэрэглэхийг Зөвлөлт Холбоот Улсын үед 1982 онд хориглосон боловч одоо хир нь Монголын чулуун орд бүхий уурхай мэтийн зарим газруудад хууль бусаар ашигласаар байна. Гэхдээ мөнгөн усны хууль бус хэрэглээ нь бичил хатуу чулуулаг уурхайн төрлөөс гадна алтны гар олборлолт болон бичил уурхайнуудад түгээмэл хэрэглэгддэг болоод байна. Гар аргаар алт олборлох болон бичил уурхайн үйл ажиллагаа нь улс даяар нилээд хэдэн гол, мөрний усны чанарыг муутгаад байгаа юм. Олон мянган гар аргаар алт олборлогчид нэг гол мөрний урсгалыг даган, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд амьдарч байгаа нь усаар дамжуулан халдварт өвчин тархах эрсдэлийг нэмэгдүүлж буйн зэрэгцээ мөнх цэвдэгийг хайлуулах нөлөөтэй хяналтгүй үйл ажиллагаа, авто машины дугуй болон бусад хог хаягдлыг шатааж байгаа нь гадаргын болон газрын доорх усны бохирдолд нөлөөлж байна.

39. Метамеркури бол мэдрэлийн системд нөлөөлөх үйлчилгээтэй хортой бодис юм. Дээрх бодисын үйлчлэлээс шалтгаалан амьтдад мэдрэлийн өөрчлөлт ажиглагдаж, шувууд нисэх чадваргүй болох зэрэг хүндхэн төрлийн өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байсан. Мөнгөн ус нь мөн бөөрний үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөгийн зэрэгцээ нөхөн үржихүйд ч муугаар нөлөөлдөг бодис.  Энэ нь үр хөврөлд сөргөөр нөлөөлдөг төдийгүй үр хөврөл хэвийн бойжиж байгаа нөхцөлд ч мэдрэлийн системд нөлөөлөх эрсдэлтэй. Мөнгөн усанд хордсон шувууны нөхөн үржихүйн явцад өндөгний нягтрал нь 0.05-аас 2.0 мг/кг бага байсан байна.

40. Ус зүйн горимд орох өөрчлөлт, элэгдэл эвдрэл, хурдас: Ус зүйн горимын өөрчлөлт нь ялангуяа алтны уурхайн хувьд нилээд том асуудал болж байна. Харьцуулан үзэхэд одоогийн уул уурхайн технологи нь ус хэмнэх асуудал дээр төдийлөн үр ашигтай биш, усыг их хэмжээгээр хэрэглэдэг бөгөөд гадаргын болон газрын доорх усны нөөцөд ихээхэн  хохирол учируулдаг байна. Түүнчлэн, гол мөрний гольдролыг өөрчлөх зэрэг үйл ажиллагаа нь усны эргэлтийг тасалдуулж, хурдас үүсгэж, газрын хөрсний эвдрэлд оруулахын зэрэгцээ усны амьд организмуудад аюултай нөхцөл бий болгож байна.

41. Газар шорооны хаягдал, шуудуу ухсанаас гарсан илүүдэл нь мөн л бэрхшээл дагуулж байна. Шороо, чулууны хаягдал нь аливаа том болон дунд хэмжээний уул уурхайн үйл ажиллагааны үед зайлшгүй гардаг томоохон асуудлын нэг мөн. Монгол Улсын хувьд уул уурхайгаас гарсан чулуу болон шорооны хаягдлыг төдийлөн зохистойгоор зайлуулдаггүй байна. Борооны  ус эдгээр шавар, шороог урсгалаар авч нам дор газар аваачиж ойр орчны бохирдуулахын зэрэгцээ гол мөрний урсгал, сав газрыг ч мөн ихээхэн хэмжээгээр бохирдуулдаг бөгөөд энэ нь Байгаль нуурын эрэг эсвэл цутгалан газруудад хүрэх тохиолдол ч байдаг байна.

42. Монголын уул уурхайн салбарт хүрээлэн буй орчныг хамгаалах асуудал төдийлөн зохицуулагдаагүй. Одоогоор үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхай нь байгаль орчин болон үйлдвэрлэлийн бүтээмжид сөргөөр нөлөөлж, хохирол учруулж байна. Түүнчлэн тухайн салбар нь эдийн засгийн хувьд нилээд ашигтай байгаа тул байгаль орныг хамгаалах, байгаль орныг нөхөн сэргээх асуудалд төдийлөн анхаарал хандуулдаггүй, үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө болон явуулах үед дээрх үйл ажиллагаа төдийлөн төлөвлөдөггүй байна. Энэ нь шаардлагатай холбогдох мэдээллийн хүрэлцээгүй байдал болон уурхайн үйл ажиллагааны урт хугацааны нөлөө, хор уршгийн талаарх мэдлэггүйгээс болдог байна. Монгол Улс дахь уул уурхайн нөлөөлөл улам ихэссээр байгаа бөгөөд тэдгээр нь зөвхөн дан ганц Сэлэнгэ мөрний сав газарт хамааралтай биш юм.

43. Байгаль нуурын  сав газар дахь уул уурхайн үйл ажиллагаа, өсөн нэмэгдэж буй хотжилт нь  Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг Туул, Хараа, Ерөө, Орхон болон Чикой голуудыг бохирдуулсаар байна. 2006 оны байдлаар ойролцоогоор 400 гаруй алт олборлолтын үйл ажиллагаа Сэлэнгэ мөрний сав газарт бүртгэгдсэн ба олон тооны бүртгэлгүй уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байсан. Уул уурхайн үйл ажиллагааны бохирдуулалт нь өргөн хүрээнд тархаж байгаа бөгөөд ихэнх уурхайнууд цэвэршүүлэх, бохирдлоос сэргийлэх тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Ихэнх тохиолдолд, байгаль орчныг сүйтгэх уурхайн үйл ажиллагаа нь гол, урсгал усны ёроолыг эвдэх, зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс тав дахин их түвшинд хүргэх зэргээр илэрхийлэгддэг байна. Усны ийм ноцтой бохирдлын үед зарим төрлийн шавьж, тухайлбал хаварч шавьж (Plecoptera)  өдөрч  шавьж (Ephemeroptera) устаж үгүй болсон байна. Эдгээр биетүүд нь загас болон бусад амьтдын гол хүнс болдог байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан орчны өөрчлөлтийн дүнд  усны  махчин зүйлүүд (тул, зэвэг, хадран)-ийн тоо толгой  зарим газруудад эрс багассан байна.

44. Ой мод ч мөн сүүлийн 10 жилийн туршид багассаар ирсэн, тус усны сав газрын нийт ойн ойролцоогоор 40 гаруй хувь нь мод бэлтгэл болон түймэрт нэрвэгдсэн байна. Тухайлбал ойт хээрийн бүсийн ойн төглүүд илүүтэйгээр өртсөн байдаг.

45. Эрдэнэтийн зэсийн уурхайн хувьд үйлдвэрлэлийн явцад гарч буй  хог хаягдал нь байгаль орчны хувьд асар их эрсдлийг дагуулж байгаа юм. Одоогийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа дууссаны дараа дээр дурьдсан хаягдал нь нэг тэрбум тонн  байх бөгөөд энэ нь дэлхийн хамгийн том хаягдал байх болно. Энэхүү хаягдал нь Сэлэнгэ мөрний сав газрын голд байршиж байна. Дээрх хаягдлыг хадгалж буй даланг байнгын хяналтанд байлгах шаардлагатай боловч хүн хүч болон санхүүгийн байдлаас хамааран уг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Түүнчлэн уурхайн хүчиллэг хог хаягдал нь тодорхой  анхаарал хандуулахыг шаардаж байгаа бөгөөд энэ асуудал нь ялангуяа Эрдэнэтийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм. Одоогийн байдлаар уурхайн хүчиллэг хаягдлын нэвчилтийг багасгах, чулуун хаягдлуудыг салгаж хүчиллэг болгохуйц хаягдлуудаас тусгаарлаж байх талаар ярилцаж байна. Гэхдээ дээрх төлөвлөгөөнүүд нь чухам хэдийд хэрэгжиж эхлэх нь тодорхой бус тул Эрдэнэтийн хаягдал нь Сэлэнгэ мөрний  усаар дамжин Байгаль нуурт хүрэх эрсдэл нэмэгдсэн хэвээр байна.

46. Шүлт: Уур амьсгалын өөрчлөлт нь шүлтийн идэвхжилтийг нэмэгдүүлэх бөгөөд энэ нь усны сав газар болон агаараар дамжин Байгаль нуурт хүрэх боломжтой. Дулааны хэм нэмэгдэх тусам дээрх урвал түргэн явагдаж эхэлнэ. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар өвөл богиносож хавар эрт эхлэх нь байгалийн шүлт болон задраагүй органик нүүрстөрөгч Хойд мөсөн далайн нуурын устай холилдох аюултай. (Врона нар. 2006) Дээрх эрдэмтдийн таамаглал нь Байгаль нуур болон Хөвсгөл нуурт мөн хамааралтай байх боломжтой, учир нь дулаарлаас болон Сэлэнгийн сав газрын цэвдэг хайлж эхэлсэн бөгөөд энэ бүс нутаг нь нуурын гадаргын усны 50 %, фосфорын 70 %-ийг нийлүүлдэг юм. (Калиндер болон Гранина, 1997). Цаг уурын өөрчлөлтөөс хамааран Байгаль нуурт орж байгаа өөрчлөлтүүдийг тогтооход  Байгаль нуурын голуудын задралд орсон нүүрстөрөгчийн хэмжээг тогтоох нь чухал юм. Учир нь дээрх бодис нь тус нуурын бичил биетний хоол тэжээлийн сүлжээнд нөлөөлөх бөгөөд энэ нь Байгаль нуурын экосистемийн тэнцвэртэй байдалд хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байна.

47. Ойн түймрийн нурамнаас агаарт ялгарч буй химийн элементүүд  нь жил ирэх тусам нэмэгдэх хандлагатай байна. Зун цагийн ойн түймэр нь давтамжийн хувьд ихсэж байгаа бөгөөд Байгаль нууртай ойр ойрхон гарах болсон. 1998-2006 оны хооронд Сибирийн хувьд түймэр маш их гарсан жилүүд байсан (Сожа нар. 2007). Төв Сибирт дулааны болон хуурай зуны улирал нь ойн түймэр гарах магадлалыг өндөрсгөдөг бөгөөд төв Сибирийн салхи нь  баруунаас зүүн тийш метроген болон фосфорыг агуулдаг үнс нурмыг туудаг бөгөөд эдгээр нь  Байгаль нуурт хүрдэг байна. Хэдийгээр Байгаль нуур нь усны хувьд эзэлхүүн ихтэй боловч агаар болон түүнд цутгадаг голуудаар дамжин нуурт хүрч буй химийн бодисууд (нийтдээ >3%) нуурын экосистемд нөлөөлөх магадлалтай.

48. Нуурт нөлөөлөх химийн бодисын агууламжийг тооцохдоо хүнсний ногоо болон хүний хэрэглээг мөн тооцох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр нь дулаан чийглэг цаг уурт мөн адил өөрчлөмтгий байдаг бөгөөд дээрх өөрчлөлтүүд нь одоогоос 50-100 жилийн явцад хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхой бус байна. XXI зууны явцад нилээд өөрчлөлтүүд гарах бөгөөд хуурай ой (тайга)-д нарс, хуш зэрэг моднууд нь ойт хээр болон хээр талын бүсэд идэгдэж чийглэг тайгад хуш болон царс мод давамгайлах болно.

49. Одоогийн нуурын химийн бодисын хэмжээг тодорхойлж байгаа аргачлал нь тодорхой бус бөгөөд давтамжтайгаар хийгддэггүй байна. Байгаль болон Хөвсгөл нууруудын химийн бодисын агууламжийг тодорхойлох аргыг илүү боловсронгуй болгож, тус үйл ажиллагаанд төсөв болон хяналт шинжилгээний мэдээлэлтэй болгох шаардагатай байна. Ихэнх тохиолдлоос харахад химийн бодисуудаас нитроген нь нуурын зарим төрлийн ургамал, амьтны өсөлтийг зогсоож байна. (Секино нар,2007). Гэхдээ зарим төрлийн хүчтэй нитроген (тухайлбал, фосфор, селика) нь  Байгаль нуурын амьдралын эргэлтийн процесс болон нуурын  ургамал, амьтны аймгийн өсөлтөнд илүү хүчтэйгээр нөлөөлж болох юм. (Жевсон нар, 2008)

50. Сэлэнгэ мөрөнд  нийлж буй бохирдсон усны эх сурвалж нь хот суурин газраас эхтэй байдаг. Байгаль нуурын сав газарт байрших Монголын болон Оросын томоохон хотууд нь цэвэрлэх байгууламж муутай бөгөөд үүний үр дүнд шүүгдээгүй хаягдал гадаргын усанд шууд цутгадаг. Дархан, Зүүн хараа болон Улаанбаатар хотуудын хаягдал ус нь Хараа, Туул голын усыг бохирдуулдаг. Дээрхтэй адил нөхцөл байдал Орхон голын сав газарт ажиглагддаг бөгөөд энэ хэсэгт хотын хаягдлаас гадна Эрдэнэтийн үйлдвэрийн хаягдал мөн нийлдэг байна. Улаанбаатар хотыг дайрч өнгөрсөн Туул голын урсгал дахь БОД-5-ийн агууламж нь байвал зохих хэмжээнээсээ 5 дахин их (МУ-ын стандарт 4586-98, Усны чанар) байгаа бөгөөд усан дахь амоны шүлт (MH3-N) нь байвал зохих стандартаас 10 дахин их байгаа бол Эрдэнэт хотыг дайран гарсан Хангал голын усан дахь  MH3-N нь байвал зохих хэмжээнээсээ 3 дахин илүү байна.

51. Газрын доорх ус.  БНСГ-ын Орос болон Монголын  газрын доорх ундны газрын доорхус нь нийгэм эдийн засгийн хувьд чухал ач холбогдолтой. Газрын доорх ус нь гадаргын устай салшгүй холбоотой байдаг; голын урсгал нь тухайн байршлын геологийн онцлогоос хамааран  газар гүнд хэдэн зуун метрээр холбоотой байдаг. Усны сав газрын гадаргын болон газрын доорх ус нь хоорондоо холбоотой байдаг боловч нэгдмэл нэг тогтолцоо хэмээн тооцогддоггүй байна.

52. Монголын Сэлэнгэ мөрний сав газарт газар доорхи  газрын доорхусны 15 дэд  сав байдаг гэж тогтоогдсон. Эдгээр савуудын нийт хэмжээ нь  ойролцоогоор 269000 км2.  Байгаль нуурын сав газарт ойролцоогоор 5.40х109м3/жил (14.8х106м3/өдөрт) хэмжээний ус цутгадаг байна. Хэдийгээр энэ нь үлэмж хэмжээнийгазрын доорх ус боловч ихэнх хот суурин болон үйлдвэрлэлийн бүс нутагт газрын усны хэрэглээ нь жилийн хуурай  улирлын үед нөхөгдөх хэмжээнээсээ давсан байдаг.

53. БНСГ-ын газрын доорх ус  хотжилт, үйлдвэрлэлийн төв, газар тариалан болон уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон. Газрын доорх усны бохирдолын гол эх сурвалж бол том хотуудын (Улаанбаатар болон Улаан-Үд) бохирын ус болон хог хаягдлын зохисгүй менежмент юм.

54. Одоогийн байдлаар Байгаль/Сэлэнгэ мөрний сав газрын газрын доорх газрын доорх усны мониторинг нь Улаанбаатарын газрын доорх усны байнгын бус дээжээр хязгаарлагдаж байна.  БНСГ-ынгазрын доорхгазрын доорх усанд хийсэн дүн шинжилгээнд хэрэглэсэн дээж, дээж авсан давтамж, дээжид хийсэн шинжилгээний төрөл зэргийн талаар  мэдээлэл маш бага байдаг. Иймд  дээрх асуудлаар тодорхой бодитой мэдээ байхгүй болно. Хэдийгээр шүүхийн шатанд хөрс, ус бохирдуулсан үйл ажиллагаатай холбогдолтой олон тооны хэрэг маргаан гарч байсан боловч одоо хэр нь газрын доорх усны дүн шинжилгээ хийх арга аргачлал тодорхойгүй байна.

55. Амьдрах орчны доройтол. Ой, тал хээрийн амьдрах орчныг сүйтгэх, өөрчлөх нь Байгаль нуурын ургамал болон амьтан, түүнчлэн экосистемд заналхийлэх нь ихсэж байна. БНСГ-т ашигт малтмалыг олборлох, дэд бүтэц байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа нь  ус намгархаг орчны доройтлыг түргэсгэж байна. Эдгээр үйл ажиллагаа нь  тогтмол явагдаж байгаа бөгөөд үр дагавар нь усны сав газрын экосистемд сөргөөр нөлөөлсөөр байна.

56. Зөв зохион байгуулсан аялал жуулчлал нь орон нутгийн эдийн засагт эерэгээр нөлөөлөхийн зэрэгцээ байгаль орчны унаган төрхийг хадгалахад нэмэртэй. Зарим тохиолдолд экотуризм нь тав тух алдагдуулах  шалтгаан болдог бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь менежментийн сул дорой байдлаас болон хог хаягдал хуримтлагдаж хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Хөвсгөл нуурын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зөвзохион байгуулж чадаагүйгээс хог хаягдлын асуудал улам нэмэгдэх шувуудын популяцийн тоо толгой буурах  зэрэг үр дагавар гарсаар байна. Байгаль нуурыг тойрсон аялал жуулчлалын бааз, зуслан өргөжин тэлсээр байна. Энэ нь зарим  тохиолдолд ариун цэврийн шаардлага хангасан сүлжээгүй байхгүй зэрэг байгаль орчныг хамгаалах шаардлагатай зөрчилдөх байдал үүсгэж байна. Байгаль нуурт ирэх жуулчдын тоо эрс нэмэгдэж,  жилд 1,5 сая хүртэл жуулчин хүлээж авах тооцоо гарч байгаа тохиолдолд дээр дурьдсан нөхцөл байдал нь ноцтой хүндрэл дагуулах магадлалтай.

57. Үр нөлөө:  Байгаль нуур нь өөрийн хэмжээ болон өвөрмөц тогтцоосоо хамааран харьцангуй цэвэр хэвээр байна. Гэхдээ орон нутгийн хэмжээний бохирдуулалт ихсэж байна. Экосистемд сөргөөр нөлөөлж буй үзэгдлүүдийн шинж тэмдэгүүд илэрхий байна. Түүнчлэн  нуурын зоопланктоны популяцийн тоо толгой буурч байгаа баримтууд ч байна. Тухайлбал, нуурын эрэг дагуух зарим газруудад Epischura  Baicalensis –ийн тоо толгой буурсан байна. Энэхүү жижиг сам хорхой нь нуурын идэш тэжээлийн  гинжин хэлхээнд  онцгой байр эзлэх төдийгүй нуурын цэвэршүүлэх системд  чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоогийн байдлаар Байгаль нуурын бүх зүйлийн загасны тоо толгой багассан; тэдгээрийн тарга тэвээрэг, үржих чадвар нь сүүлийн гучин жилийн туршид бараг 2 дахин буурсан байна. Тэдгээрийн нөхөн үржихүйн орон зай нь бохирдсоноос шалтгаалан багассан бөгөөд ялангуяа энэ нь ихэнх загас үрждэг Сэлэнгэ мөрөнд хамааралтай юм.

58. Хамгийн ихээр эрсдэлд өртөж буй загасны зүйлд Байгаль нуурын хилэм, Хорхой загас, Байгаль нуурын цагаан хадран, Үхэрдэй, Тул,  (бүгд ОХУ-ын Улаан номд орсон) зэргийг нэрлэж болно. Хорхой загасыг Байгаль нуураас 40 жил бариагүй бол Хилэм загасыг үржүүлэх оролдлого хагас зууны туршид хийгдсэн боловч ховор хэвээр байгаа юм. МЮн сүүлийн жилүүдэд Байгаль нуурын сав газар Тулын тоо толгой маш эрчимтэй буурч байна.

59. Судалгаанаас үзэхэд Монгол болон Оросын талаас цутгадаг  гол мөрнүүд  хүний үйл ажиллагаа болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан нөлөөллийн улмаас бохирдож,  Байгаль нуурт цутгадаг голуудын загасны тоо толгой эрс багасахад хүргэсэн байна. Сэлэнгийн сав газрын зарим голуудын дагуу алт олборлодог бөгөөд эдгээр голууд нь тул, зэвэг болон сибирийн  хадран  үржихэд тохиромжгүй болоод байна. Ерөнхийдөө тус бүс нутгийн хэмжээнд зүйлийн тоо буурч байна. Тус нууранд өөр газраас  загас болон ургамлын түрэмгийлэгч харь зүйлүүд шинээр тархан нутагшиж байгаа нь уугуул  зүйлүүдийг хомсдоход нөлөөлж байна. Үүний нэг жишээ бол Амар мөрний цулбуурт загасыг Сэлэнгийн сав газарт нутагшуулсан нь Байгаль нуурын уугуул загаснуудын хувьд сөргөөр нөлөөлсөн явдал юм. Дээр дурьдсан загасны төрлүүд Байгаль нуурын бүс нутагт үржүүлсэн хэвээр байгаа бөгөөд эдгээр нь нуурын зүүн эрэг хавиар байдаг байна. Байгаль нуурын ус хорт бодисоор бохирдсоноос  байгаль нуурын хав (Нерпа) 1997-1999 онуудад үлэмж хэмжээгээр хорогдсон.

1.4 Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ

60. Орос, Монголын үндэсний, мужийн болон орон нутгийн байгаль орчны хууль тогтоомжийг Байгалийн нөөц, байгаль орчны яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам тус тус хэрэгжүүлдэг бөгөөд аймаг эсвэл муж бүр мужийн болон орон нутгийн байгаль орчны чанарын стандартыг хангах ажлыг хариуцдаг тусдаа салбартай. Орос улсын Байгаль нуурын сав газарт бүс нутгийн засгийн газруудын хоорондын бодлогыг зохицуулахаар 1993 онд -д Байгаль нуурын хороог байгуулсан. Байгаль нуурын хороо нь ОХУ-д хамаарах Байгаль нуурын сав газрыг бие даасан нэгжийн хувьд тусад нь анхаарахын зэрэгцээ засгийн газар, талуудын бүх түвшний оролцоог хангах зорилготой байв. 1994 онд Байгаль нуурын хороо тус сав газарт эдийн засгийн болон байгаль орчны бүх үйл ажиллагааг зохицуулах хуулийн төсөл боловсруулжээ. Төрийн Дум энэ хуулийг 1999 онд баталсан бөгөөд 2000 онд Байгаль нуурын хороо татан буугдсан.

61. 2002 онд Холбооны засгийн газар ОХУ-д хамаарах Байгаль нуурын сав газарт нөөцийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах, Байгаль нуурын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тусгай эрх бүхий Байгаль нуурын байгаль орчныг хамгаалах холбооны агентлаг буюу “Байкалприрода”-г байгуулсан. 2004 онд Байкалприродаг хил дамнасан усны асуудлыг хариуцдаг, Монгол улстай харилцах чиг үүрэгтэй Байкалкомвод (Холбооны усны агентлагийн Байгаль нуурын хэлтэс) болгож өөрчилсөн.

62. Энэ нь Байгаль нуурын нийт сав газрыг харгалзан Орос, Монгол улсад хоёуланд нь олон улсын хамтын удирдлагын зохистой бүтэц байгуулах асуудлыг авч үзэх гэсэн Оросын засгийн газрын анхны санаачлага юм. Хоёр улс хил дамнасан эн тэргүүний асуудлаар жилийн тайлан гаргахаар төлөвлөж байна. Байкалприрода байгууллага чиг үүргийн ач холбогдолтой ч гэсэн санхүүжилтийн хэмжээ, ажилтны тоо нь үйл ажиллагаа явуулахад хангалтгүй юм. 2002 онд Байкалприрода агентлагийн төсөв нь 1 сая шахам ам.доллар, нийт 15 ажилтантай байв.

Хүснэгт 1: ОХУ-ын Байгаль нуурын бүс нутгийн оролцогч талуудын дүн шинжилгээ

| # | Оролцогч тал | Байгаль нуурын БННМ-тэй холбоотой үүрэг, хариуцлага |
| --- | --- | --- |
| 1 | Холбооны байгууллага: Байгалийн нөөц, хүрээлэн буй орчны яам, (БНХБОЯ) | Газрын хэвлий, гол горхи, зэрлэг амьтан, тэдгээрийн газар нутаг зэрэг байгалийн нөөцийн удирдлага, ус, хөрсний бохирдлын хяналт, сэргийлэлт, байгальь орчны чанар, бохирдлын хяналтын талаар улсын бодлого, журмыг боловсруулдаг. Улсын экологийн дүгнэлттэй холбоотой асуудал зэрэг байгальь орчны хяналтын чиглэлээр улсын бодлого журмыг боловсруулан хэрэгжүүлдэг. Мөн улсын экологийн дүгнэлтийг боловсруулах үүрэгтэй. (байгальь орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ). |
|  | Байгаль орчны хамгаалал, экологийн аюулгүй байдлын талаарх улсын бодлого, журмын хэлтэс (УБЖХ) | Байгальь хамгааллын улсын бодлогыг боловсруулдаг. Энэ нь олон улсын конвенц, гэрээ хэлэлцээр, эдгээрийн хэрэгжилтийг хянах, хангахыг хариуцсан БНБОЯ-ны гол хэлтэс юм. |
|  | Байгаль орчны хамгаалах холбооны агентлаг (Росприроднадзор) | Байгальь орчин, байгалийн нөөцийн ашиглалтын хяналт, БОНБҮ-ний хэрэгжилтийг хариуцдаг. |
|  | Росприроднадзорын бүс нутгийн удирдах газар | Бүс нутгийн түвшинд БОНБҮ хийдэг. |
|  | Ус цаг уур, байгаль орчны хяналтын холбооны удирдах алба (Росгидромет) | Оросын холбооны улсын гадаргуугийн усны нөөцийн бүртгэл, менежмент, хяналт, агаарын чанарын хяналт, байгальь орчны хяналтын систем боловсруулах, хэрэгжүүлэх, байгууллагын чиг үүрэг, Орос улс даяар байгальь орчны чанарын холбогдох нэгдсэн мэдээллийн санг боловсруулж шинэчлэх . |
|  | Экологийн, технологийн болон цөмийн тандалт шинжилгээний холбооны удирдах алба (Ростехнадзор) | Аж үйлдвэрийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлахтай холбоотой бохирдол, үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагаа, хяналт. Холбооны түвшинд улсын экологийн дүгнэлт (БОНБҮ) гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой холбогдох функцийг хариуцдаг. |
|  | Усны нөөцийн холбооны агентлаг (Росводресурсы) Байгаль нуурын усны нөөцийн хэлтэс (Байкалкомвод) | Холбооны усны нөөцийг дахин хуваарилах; гол горхийг нөхөн сэргээж хамгаалахын тулд сав газрын гэрээ боловсруулж, байгуулж, хэрэгжүүлдэг. Эрэг, эрэг хавийн хамгаалалтын бүс зэрэг гол горхины ус хамгаалах бүс тогтоодог. Усны чанарыг хадгалах, усны нөөцийн нэгдсэн ашиглалт, хамгааллыг хангах үүрэгтэй. Гол горхины улсын хяналт, гадаргуугийн болон газрын доорх усны нөөцийг хэмжих, хянах, түүний ашиглалтыг хянах. Экологийн урсгалын хэмжээ, гол горхи бүрд гадаргуугийн усны нөхөн сэргээгдэхгүй ашиглалтыг тодорхойлдог. |
|  | Газрын хэвлийн ашиглалтын холбооны агентлаг (Роснедра) | Газрын хэвлийн улсын геологийн судалгаа. уул уурхайн болон бусад төслийн хувьд улсын дүгнэлт (БОНБҮ) гаргадаг. Уул уурхай, бусад ашигт малтмалын болон газрын хэвлийн ашиглалтын үйл ажиллагааг бүртгэж хяналт тавьдаг. Газрын хэвлийн ашиглалтын зөвшөөрөл ялангуяа уул уурхайн төслийн лиценз олгодог төрийн байгууллагын үүрэг гүйцэтгэдэг. |
|  | Байгаль нуурын хамгаалах асуудлаарх салбар дундын хороо | Байгальь нуурын байгалийн баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах чиглэлээр холбооны болон бүс нутгийн хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулахаар Оросын холбооны улсын байгуулсан бүс нутгийн байгууллага. Холбогдох холбооны засгийн газрын байгууллагууд болон Буриадын бүгд найрамдах улс, Иркутск муж, Байгальь нуурын хязгаар нутаг, Усть-Ординскийн Буриадын автономит мужийн гүйцэтгэх байгууллагуудын хооронд тохиролцсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Байгальь нуурын онгон газар нутгийн байгалийн баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах талаар бодлогын зөвлөмж боловсруулдаг. Үүнд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, экологийн аюулгүй байдлыг хангах, тогтвортой хөгжлийн зарчимд тулгуурлан нийгэм эдийн засгийн асуудал, Байгальь нуурын Дэлхийн байгалийн өвт газар статусыг үргэлжлүүлэн хангах зэрэг багтана. |
| 2 | Хөдөө аж ахуйн яам (ХААЯ) | Хөдөө орон нутгийн тогтвортой хөгжил, малын үржил, мал эмнэлэг, тариалан, хөрс сайжруулалт, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, загасны аж ахуй, хамгаалалттай газар нутгаас гадна буй ойн удирдлага зэргээр хөдөө аж ахуйн салбарт холбооны засгийн газрын бодлогыг боловсруулдаг. |
| 3 | Мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн тандалт судалгааны холбооны засгийн газрын алба – “Россельхознадзор” (ХААЯ-ны харьяа) | Мал эмнэлгийн салбарт хяналт тавих, удирдлагаар хангах, эрүүл ахуйн хорио цээрийн бүс тогтоож, хортон шавьж устгах бодис, агрохимийн бодисын ашиглалтыг хянах, мал амьтад, усны биологийн баялгийг хамгаалах, нөхөн үржүүлэх, ашиглах, хүн амыг малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх. |
|  | Холбооны засгийн газрын Ойн аж ахуйн газар (Рослесхоз, ХААЯ-ны харьяа) | Ой модны улсын хяналт, ойн сангийн улсын бүртгэл, ойн сангийн мэдээллийг ашиглах, удирдах, ойг ойн бүлэг, ой хамгаалах ангилалд оруулах, улсын ойн кадастрыг удирдах, улсын хяналт, тандалт судалгаанаас бусад ойн удирдлага, Оросын холбооны улсын улсын ой хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, газар болон агаарт ойг гал түймрээс хамгаалах, унтраах, ойг хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, ойн хортон шавьж, өвчний хяналт, гал түймэртэй тэмцэх. |
|  | Эдийн засгийн хөгжлийн яам (Холбооны засгийн газрын түвшинд) | Газар эзэмших асуудал, хөдөө орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжил. Улсын кадастрын хяналт, газрын улсын хяналт, үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл. |
| 4 | Холбооны засгийн газрын загас агнуурын агентлаг | Загас агнуурын удирдлагын бодлого боловсруулах, Байгальь нуурт агнах объект гэгдэх аливаа олон янз байдлын хувьд Зөвшөөрсөн нийт хэмжээ зэрэг Байгальь нуурт нөлөөлөх загас агнуурын дүрэм журмыг батлах. Загас, далайн хөхтөн амьтан агнах болон бусад усны баялаг ашиглах зөвшөөрөл олгох. Загас агнуурын аж ахуйд хяналт тавих, загас агнуурын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх. Байгальь нуурт удирдлагын шинэ тогтолцооны санал батлахад чухал оролцогч байгууллага. Холбооны засгийн газрын загас агнуурын агентлагийн хяналт дор 2004 оны Загас агнуурын тухай шинэ хуулиар байгуулагдсан далайн хөхтөн амьтныг хамгаалах бүс, загасны хоргодох бүсийг удирдах эрхтэй олон байгууллагууд байдаг. |
| 5 | Холбооны засгийн газрын загас агнуурын агентлагийн бүс нутгийн захиргаа | Загасчлахыг зөвшөөрсөн дотоод усанд ус aрилжааны, амралтын, амьжиргааны (орон нутгийн/уугуул иргэд) зориулалтаар загас агнах , усны биологийн бусад төрлийн баялгийг ашиглах зөвшөөрөл олгодог. Бүс нутгийн захиргааны загасны хяналтын хэлтэс загас агнуурын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, загасчлахыг хориглосон газар нутаг, загас хоргодох бүсийг тогтоосны дараа нь хянах зэргээр усны биологийн нөөц баялгийг хамгаалах үүрэгтэй. |
|  | Хамгаалах, загасны нөөц баялгийн нөхөн сэргээлт, загасчлахыг зохицуулах үйл ажиллагааг хариуцсан Байгаль нуурын сав газрын хэлтэс (Байкалрыбвод) | Буриадын бүгд найрамдах улс, Иркутск муж, Байгальь нуурын хязгаар нутаг, Усть-Ординскийн Буриадын автономит мужид арилжааны загас агнуурын аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг гол горхинд усны биологийн нөөц баялгийн (загас, усны бусад амьтад, ургамал) нөхөн сэргээлт, хамгаалалтай холбоотой хууль тогтоомжийг боловсруулах хэрэгжүүлэх. Холбооны засгийн газрын болон бүс нутгийн бусад байгууллагуудтай хамтран Байкалрыбвод зэрлэг амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчинг хамгаалах, хянах, ашиглах үүрэгтэй тусгай эрх бүхий төрийн байгууллага мөн. Энэ нь байгальь хамгаалах тусгай чиг үүрэгтэй холбооны засгийн газрын байгууллагын системийн нэг хэсэг юм. |
|  | Иргэний хамгаалалт, онцгой байдал, гамшгийн хяналтын асуудал хариуцсан Оросын холбооны улсын яам (мөн байгалийн гамшгийн хор хөнөөлийг бууруулах) | Иргэний хамгаалалт, байгалийн гамшгаас иргэдийг хамгаалах, гал түймрийн аюулгүй байдал, гол горхи дахь иргэдийн аюулгүй байдлын чиглэлээр улсын бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг. |
| 6 | Оросын холбооны улсын бүс нутгийн хөгжлийн яам | Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих улсын бодлого боловсруулдаг. БОНБҮ, уул уурхай, аялал жуулчлал зэрэг эдийн засгийн хөгжлийн төслийн талаарх улсын шинжээчдийн дүгнэлттэй холбогдуулан Холбооны засгийн газар болон бүс нутгийн байгууллага, орон нутгийн захиргааны үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулдаг. |
| 7 | Холбооны засгийн газрын спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын бодлого хариуцсан яам | Байгальь нуурын газар нутаг зэрэг Оросын холбооны улс даяар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх албан ёсны бодлого, хөтөлбөр боловсруулдаг. |
| 8 | Холбооны засгийн газрын аялал жуулчлалын агентлаг | Аялал жуулчлалын бодлого, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. |
|  | Бүс нутгийн захиргаа/засгийн газар | Хамгийн хөгжилтэй тохиолдолд усны чанарыг сайжруулах зорилготой ажилтан, төсөвтэй Байгальь орчны яамтай байж болно. |
| 11 | Бүгд найрамдах Буриад улсын Байгалийн баялгийн яам (БНБУ) | БНБУ-ын Улаан номыг шинэчилж гаргадаг Байгальь орчны чанарын стандартыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг Гол горхины тогтвортой ашиглах, ундны усны хангамжийг зохицуулах. Ус ашигласны төлбөр ногдуулдаг. Агаарын чанарын хамгаалал, хог хаягдлын удирдлага, зэрлэг ан амьтныг хамгаалах, нөхөн үржүүлэх, тэдний амьдрах орчинг хамгаалах зэргээр байгальь орчны хамгаалал, экологийн аюулгүй байдлын хот хоорондын хөтөлбөр боловсруулдаг. Ан агнуурын, мод бэлтгэх хууль тогтоомж боловсруулан хэрэгжүүлж, зэрлэг ан амьтны тоо толгойг нэмэгдүүлж, мод суулгац/ойн нөхөн сэргээлт суулгаж, хяналт тавьдаг. |
| 12 | Бүгд найрамдах Буриад улсын ардын хурал | Бүгд найрамдах Буриад улсын хууль тогтоох (төлөөлөгч) байгууллага. |
| 13 | Бүгд найрамдах Буриад улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам | Хөдөө аж ахуйн газар нутаг, хөдөөгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах. Ус гэх мэт хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ашигладаг байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үр дүнтэй зах зээл бий болгох, энэ зах зээлийг бүтцийг хөгжүүлэх. Хөдөө аж ахуйн бүтээмжийг сайжруулахын тулд тэжээмэл мал амьтны үржлийн ажил. |
| 14 | Орон нутгийн захиргаа, хот тосгон | Орон нутгийн хотын захиргаа, хот тосгон нь Байгаль нуурын БННМ-ийн амьжиргаа, нөөцийн удирдлагын асуудлыг сонирхдог орон нутгийн нөөц баялаг ашиглагчид, улс төрчдийн гэр орон юм. Нутгийн захиргааны таван дүүргийг оролцуулан Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Байгаль нуурын эдийн засгийн тусгай бүсийг тогтоож ажиллуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг. |
| 15 | Үндэсний болон бүс нутгийн их дээд сургуулиуд ОХУ-ын ШУ-ны Академи | Эрхүүгийн улсын их сургууль, Москвагийн улсын их сургууль Чита хотын улсын их сургууль, Зүүн Сибирийн улсын технологийн их сургууль (Улаан-Үд) Орос улсын ШУА-ийн Нуур судлалын хүрээлэн, Усны асуудлын хүрээлэн зэрэг хэд хэдэн их сургууль |
| 16 | Вэтлэндз Интернэшнл, Орос улс | Байгаль нуурын сав газрын чухал ус намгархаг газрын мэдээллийн санг ажиллуулдаг. |
| 19 | Орон нутгийн ТББ | Орос улс даяар байгаль хамгаалах санаачлагад олон тооны орон нутгийн ТББ, олон нийтийн байгууллагууд оролцож байна. ТББ-ууд дараах чиглэлээр төсөл санаачлах, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Төслийг дэмжих, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр: - Байгаль орчныг хамгаалах, сайжруулах - Орон нутгийн иргэдийн шинжлэх ухааны, бүтээлч чадварыг хөгжүүлэхээр нийгмийн, боловсролын үйл ажиллагаа. - Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглахад орон нутгийн иргэдийг илүү оролцуулах. Холбогдох ТББ-ууд: - Байгаль нуурын Буриадын бүс нутгийн салбар (Байгаль нуурын БНС). - Байгаль хамгааллын бүх Оросын нийгэмлэг-Буриад, Иркутск, Чита хот. - Их Байгалийн зам бүс нутаг хоорондын олон нийтийн байгууллага - Чита хотын Экологийн олон нийтийн Дауря төв - Бүс нутгийн олон нийтийн “Эколига” байгууллага - Байгаль нуурын давлагаа (Байгаль нуурыг хамгаалах зорилготой ТББ) - Тахое-Байгаль нуур хүрээлэн |
| 20 | Аялал жуулчлалын компаниуд | Аялал жуулчлалын олон төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд Байгаль нуурын сав газарт ажиллаж байна. Жишээлбэл: - Уран зөгнөлийн ертөнцөд аялал жуулчлалын компани; - Мөсөн хунгар клуб (Мөсөн хунгар аялал жуулчлалын компани) - Уулын спорт, хаданд авиралтын Буриадын холбоо; - Даван экоаялал жуулчлалын клуб (Их Байгаль нуурын зам) - “Байгаль нуурын бизнес инкубатор” - Бүх Оросын ардын аялал жуулчлалын нийгэмлэгийн Чита хот дахь салбар. |

Хүснэгт 2: Монгол улсад хамаарах Байгаль нуурын бүс нутгийн оролцогч талуудын дүн шинжилгээ

| # | Оролцогч тал | Сэлэнгэ мөрний сав газарт БННМ, бохирдлын хяналттай холбоотой чиг үүрэг, оролцоо. |
| --- | --- | --- |
|  | Их хурал – Монгол улсын Парламент, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн байнгын хороо | Монгол улсын Парламент болох Их хурал нь Монгол улсад хууль тогтоод хамгийн дээд байгууллага юм. Байгаль орчны байнгын хороо нь одоогийн хуулийн үр нөлөөг үнэлэх, шинэ хууль санаачлах, одоогийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад идэвхтэй оролцдог. |
|  | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ). | БОАЖЯ 1989 онд Байгаль орчны яам (БОЯ) нэртэй байгуулагдсан. 2008 онд аялал жуулчлалын салбарыг хариуцахаар болж БОЯ БОАЖЯ болж өөрчлөгдсөн. БОАЖЯ-ны эрх мэдэлд ус, хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчны хамгаалалт, аялал жуулчлал зэрэг долоо холбогдох салбар орно. Чиг үүрэг нь : - Усны бодлого, усны хагалбарын удирдлагын зорилтыг хэрэгжүүлэх - Одоогийн гэрээний дагуу ОХУ-тай олон улсад усны хамтын ажиллагааны чиглэлээр бодлогын түвшний үйл ажиллагаа явуулах - Байгаль орчны хууль баталж хэрэгжүүлэх - Их хурлын байнгын хороотой хамтран одоогийн хуулийг сайжруулах - Загас агнуурын болон амьтан агнуурын зөвшөөрөл олгох - Нөхөрлөлийн байгалийн нөөцийн менежментийг батлах БОАЖЯ-ны Аялал жуулчлалын газар нь аялал жуулчлалын бодлогыг тодорхойлж, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, дэмжих хууль эрхзүйн орчинг бий болгож, аялал жуулчлалын байгууллагыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, дотоодын болон олон улсын түвшинд аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг зохицуулдаг. Аймгийн аялал жуулчлалын хэлтэс бодлогын хэрэгжилтийг орон нутагт хянах үүрэгтэй. |
|  | Монгол улсын Усны Газар | Монгол улсад усны нөөцийн бүртгэл, менежменттэй холбогдуулан улсын бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Монгол улсад усны нөөцийг хянах, УННМ-ийн салбарт мэдлэг, чадавхыг бэхжүүлэх үүрэгтэй. Үндэсний усны нөөцийн туршилтын төлөвлөгөө гаргах, Монгол улсад голын сав газрын удирдлагын төлөвлөгөөг сонгох, боловсруулах чиг үүрэгтэй. |
|  | Ус цаг уурын шинжилгээний төв Байгаль орчин, цаг уурын төв лаборатори | Монгол улс дахь хамгийн том, хамгийн ахмад цаг уурын станцын үндэсний сүлжээг удирдах. Цаг агаарын мэдээ бэлтгэх, цаг уурын өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, өгөгдөл боловсруулах. Байгаль орчин, цаг уурын төв лаборатори харьяанд нь ажилладаг бөгөөд засгийн газар, олон нийтэд газрын доорх болон гадаргуугийн усны талаар мэдээлэл түгээдэг. Тус лаборатори усны чанарын ЧБ/ЧХ-ын 15-20 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийх чадвартай. |
|  | Байгаль орчны хяналтын алба | Байгаль орчны тухай хуулийг сахиулах. Энэ газар байгаль орчны, зэрлэг ан амьтны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй улсын байцаагчдыг удирддаг. |
|  | Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | Ус хамгаалал, бохирдлоо сэргийлэх хөтөлбөр, бодлого хэрэгжүүлэх, Үндэсний усны нөөц хамгаалах хөтөлбөр боловсруулж байгаль орчны засаглалаар дамжуулан байгалийн нөөцийн хамгаалал, бохирдлын хяналтыг дэмжиж ажилладаг. |
|  | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам | Монгол улсад уул уурхайн салбарыг удирдан зохицуулж хувиараа бизнес эрхлэгчдэд зориулан бичил уул уурхайн салбарт шинэ хууль тогтоомж батлахаар төлөвлөж байна. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгож, БОНБҮ-ний үйл явцыг хянадаг. |
|  | Аймгийн захиргаа (Монгол улсад аймаг нь бүс нутгийн болон мужийн түвшний нэгж юм). | Монгол улсын Сэлэнгэ мөрний голын сав газрын аймгууд нь Хөвсгөл, Архангай, Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Хэнтий, Өвөрхангай юм. |
|  | Монгол улсын Шинжлэх ухааны академи Геоэкологийн хүрээлэн | Хөвсгөл нуурын салаа цутгалан, Сэлэнгэ мөрний сав газарт загасны (хадар загас г.м.) тоо толгойг хянах, дээж авах арвин туршлагатай. Шинжлэх ухаанд тулгуурласан загас агнуур, байгалийн нөөцийн удирдлагын талаар БОАЖ-ны бодлого боловсруулагч, Их хуралд зөвлөгөө өгөх чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. |
|  | Тул хамгаалах сан | ОУВС-ДДБОС-ийн төсөл хэрэгжсэний дараа байгуулагдсан ТХС нь тул загас, Сэлэнгэ мөрний дээд сав газар дахь түүний усны экосистемийг хамгаалах, тогтвортой ашиглахад анхаарч ажилладаг Монгол улсын ТББ юм. ТХС нь хамгааллыг эко-аялал жуулчлалын амжилттай бизнестэй хослуулахдаа ХОА-БОША-ны их туршлагатай. |
|  | Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбоо (МБОХХ) | Мэдээллийн хэрэгсэл, шинжлэх ухаан, байгаль орчны салбарт технологийн судалгаагаар дамжуулан байгаль орчинг хамгаалахыг уриалдаг. Монгол улсын хамгийн ахмад байгаль орчны байгууллага. |
|  | Монголын байгаль орчны ТББ-уудын холбоо (МБОТББХ) | Монгол улсын байгаль орчны болон экологийн чиглэлийн байгууллага, холбоодод туслалцаа үзүүлэх |
|  | Монголын усны холбоо | Усны нөөцийн хөгжлийн салбарт техникийн болон технологийн шинэчлэлт хийх, усны нөөцийг хямгатай хэмжээгээр ашиглах, усны бохирдлоос сэргийлэх, усны объект, нөөцийн бохирдлоос сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах |
|  | Монголын үндэсний экоаялал жуулчлалын нийгэмлэг (МҮЭАЖН) | Монгол улс дахь аялал жуулчлалын компани, байгууллагуудын гишүүнчлэлтэй нийгэмлэг. Аялал жуулчлаын бодлогод нөлөөлдөг. |
|  | Экологийн “Эрдэм” клуб | Монгол улсын Их сургуулийн харьяанд үйл ажиллагаа явуулдаг. Үйл ажиллагаа нь зуны зуслан, хог хаягдлын удирдлагын хяналт, модны тогтвортой хэрэглээ, бохирдлоос сэргийлэх (агаар, хөрс, ус), хотын цэцэрлэг/цэцэрлэгт хүрээлэн, хуванцар торыг даавуун тороор солих. Цэвэрлэх аян зохион байгуулж Монгол улс даяар сурталчилгаа хийдэг. |
|  | Монгол улс дахь ДБХС | Монгол улсын БОНБҮ-ний тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, голын сав газар, усны хагалбарыг удирдахад Голын сав газрын нэгдсэн удирдлагыг (ГСГНУ) хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгааллын арга хэрэгсэл болгон ашиглахыг сурталчлан уриалж ажилладаг. Мөн Сэлэнгэ мөрний сав газраас гадна гол хамгаалах ажлыг идэвхтэй хийдэг нь энэ төслийн хувьд үнэтэй сургамж болно. |

1.5 Тогтолцоо, хууль эрхзүй, бодлогын агуулга

Хил дамнасан гэрээ хэлэлцээр, байгууллагын нөхцөл байдал

63. Хамтарсан гэрээний түүх нь Сэлэнгэ мөрний сав газрын усыг зохистой ашиглах, хамгаалах тухай ЗСБНХОУ, БНМАУ-ын хооронд 1974 онд байгуулсан  гэрээнээс эхтэй. 1988 онд ЗСБНХОУ, БНМАУ-ын хооронд “Хил дамнасан усны менежмент, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ”-г Улаанбаатар хотод байгуулсан.

64. 1995 онд байгуулсан Орос, Монгол улсын хоорондын Хил дамнасан усыг хамгаалах, ашиглах (ОУХА) хоёр талын гэрээ нь Усны менежментийн гэрээ (1988), Сэлэнгэ мөрний сав газрын усыг зохистой ашиглах, хамгаалах тухай гэрээг (1974) тус тус орлох болсон бөгөөд хамрах хүрээ нь өргөн юм. Энэ гэрээгээр дараах асуудлыг зохицуулсан.

- Бохирдол, усны хомсдолоос сэргийлэн  усны нөөцийг байгаль орчинд ээлтэй хэлбэрээр ашиглах

- гидрохими, гидробиологи, усны сав газрын процессийг судлах

- хамтарч усны чанарыг мониторинг хийх, бохирдлоос сэргийлэх

- загас, усны бусад амьтдын байгалийн жамаар шилжин байрших нөхцөлийг бүрдүүлэх

- усны сав газрын менежментийн нийтлэг үзэл баримтлалыг боловсруулах

- бохирдол, гидрогеологийн мониторингийн стандарт журмыг хамтарч боловсруулах

- төлөвлөсөн усны менежментийн арга хэмжээний чиглэлээр мэдээлэл солилцох

- хамтын санхүүжилттэй хил дамнасан үйл ажиллагаа явуулж түүнд шаардлагатай олон улсын санхүүжилт хайх

- усны нөөцийг хамтран ашиглах, усны чанарын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх

- газар нутагтаа хил дамнасан усны сав газарт үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгах, урьдчилан сэргийлэх

65. Сав газрын хил дамнасан менежментийн санаачлах ажилд харилцан адилгүй амжилт гарч байна. Хоёр улс мэдээлэл солилцож, харилцан айлчилж, онцгой байдалд хамтран ажиллах төлөвлөгөөтэй ажилладаг. Хилийн усны гэрээний хамтарсан ажлын хэсэг хоёр талаас хянаж байх бохирдуулагч бодисын (жишээлбэл; хүнд металл, тосон бүтээгдэхүүн, мөнгөн ус) жагсаалтыг саяхан шинэчилсэн. Тус ажлын хэсэг “Сэлэнгэ мөрний хил дамнасан хэсэг, түүний цутгалан, Орос, Монгол улс дахь хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний үнэлгээ гэсэн хоёр талын хөтөлбөр боловсруулсан боловч хэрэгжүүлэх ажил зогсоод байна. Хоёр улс ус-цаг уурын хяналт шинжилгээ хийдэг боловч мониторингийн өөр өөр журам мөрдөж байна.

66. 2006 онд хамтарсан ажлын хэсгийн (хоёр улсын усны нөөцийн байгууллагуудыг тэргүүлдэг) уулзалтын үеэр голын сав газрын менежментийг хамтран төлөвлөх ажлыг дэлгэрэнгүй хэлэлцсэн. Монгол улс саяхан голын сав газрын менежментийн шинэ хууль баталсан бөгөөд хамтран ашиглаж буй голын сав газрын менежментийн стратеги боловсруулахад Орос улсын талаас  дэмжлэг хүсч Сэлэнгэ мөрөнд анхны туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлсэн юм. Монгол улсын инженерүүд Сэлэнгэ мөрний салаа болох Эгийн голд цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байгаа бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх явцад гарах байгаль орчны болон гидрологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд Оросын талын туслалцааг хүсч байгаагаа Оросын хамтрагчдадаа танилцуулжээ. Мөн усны чанарын хяналтын шинэ журам, хамтран хянах бодисын тухай хэлэлцсэн байна.

67. Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний асуудлаар Монгол, Орос улсын хоорондын хоёр талт хамтын ажиллагаа нь урт удаан жилийн, сэтгэл хөдлөм түүхтэй нь тодорхой. Гэвч одоогоор энэ хамтын ажиллагаа нь сав газрын үндэсний нутаг дэвсгэрт нөөцийн удирдлагын үйл ажиллагаа, олон улсын төлөвлөлт  хамтын ажиллагааны илүү чухал талбарт үр дүнтэй өөрчлөлт авчирч чадаагүй байна.

68. Сав газрын ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт хамаарах хэсгийн үндэсний байгууллагын нөхцөл байдал. Байгаль нуурыг хамгаалах хэлтэс хоорондын хороо нь Росприроднадзор, Бүгд найрамдах Буриад улсын Эрхүү муж, Чита муж, Усть Ординий Буриадын автономит дүүрэг, Холбооны засгийн газрын 6 яам (Байгалийн нөөц, хөдөө аж ахуй, эдийн засгийн хөгжил худалдаа, Онцгой байдал, Аж үйлдвэр эрчим хүч, Гадаад хэрэг) Рослесхоз, Росрыболовство, Оросын Шинжлэх ухааны академийн төлөөлөгчөөс бүрддэг.

69. ОХУ-ын Төрийн Думын 2007 оны 5-р сард байгуулсан тус хороо нь Байгаль нуурын Орос улсад хамаарах хэсэгт үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ хороо Байгаль нуурыг хамгаалах чиглэлээр улсын бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Байгаль нуурын сав газарт (Буриад, Эрхүүгийн, Читагийн) Холбооны засгийн газрын яамд болон бүс нутгийн байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагааг тодорхойлох, зохицуулах үүрэгтэй. Тус хорооны чиг үүрэгт Байгаль нуурын нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах чиглэлээр хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах, боловсронгуй болгох, Байгаль нуурын өвөрмөц экологийн мониторингийг хэрэгжүүлэх, НҮББШУСБ-ын дэлхийн өв газрын хувьд Байгаль нуурыг хамгаалах ОХУ-ын үүргийг биелүүлэх зэрэг орно.

Оросын холбооны засгийн газрын хууль тогтоомж/Байгаль нуурын БННМ-ийн талаарх бодлого,  салбар хоорондын байгууллага.

Байгаль нуурын асуудалд талууд идэвхтэй оролцсоноор ОХУ дахь Байгаль нуур, түүний цутгалуудын экологийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн нэлээд ач холбогдолтой зохицуулалтын хүчин чармайлт гаргахад хүргэсэн. ОХУ-ын Төрийн Дум Байгаль нуурын Орос улсад хамаарах хэсэгт нөөцийн ашиглах, хамгаалах хүчин чармайлтыг зохицуулах зорилгоор Орос улсын нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэгт зориулсан холбооны засгийн газрын газар ашиглах анхны зохицуулалт болох Байгаль нуурыг хамгаалах тухай хууль буюу Байгаль нуурын тухай хуулийг 1999 онд баталсан. Тус хуульд 2004 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. Байгаль нуурын тухай хууль нь дөрвөн үндсэн хэсэгтэй. 1) Байгаль нуурын асуудлын ерөнхий тойм; 2) Экологийн төв бүс, атмосферийн нөлөөллийн бүс, орчны бүс гэсэн тусгай хамгаалалт шаардлагатай гурван бүсийн хилийн зааг3) Экологийн төв бүсэд зөвшөөрөгдөх бохирдлын дээд хэмжээний тодорхойлолт; 4) Байгаль нуурыг хамгаалах холбооны засгийн газрын хууль тогтоомжийн жагсаалт.

71. Байгаль нуурын тухай хууль нь тус сав газрын маш олон нөөцийн удирдлагын байгууллагуудын дунд Байгаль нуурыг хамгаалах үндэс суурь, зохицуулах орчинг тодорхойлно. Гэвч үндэсний болон орон нутгийн засгийн газар хэрхэн хуулийн бүсчлэх зорилгыг биелүүлэх, зөвшөөрөх бохирдлын дээд хэмжээний стандартыг мөрдөх тухай мэдээлэл тодорхой бус байна. Илүү тодорхой удирдамж өгөхийн тулд Байгаль нуурын шаардлагатай усны түвшин (Эрхүүгийн усан цахилгааны станц хянадаг) зохицуулсан  Холбооны засгийн газрын тушаал 234(2001) зэрэг Байгаль нууртай холбоотой хэд хэдэн журам, захирамж гарсан. 2002 онд экологийн төв бүсэд хориглох үйл ажиллагааны жагсаалт гаргасан тогтоол батлагдсан. Экологийн хяналтад чиглэсэн хоёр нэмэлт хууль, Сав газарт хортой бодисын удирдлага, нөлөөний экологийн дээд хэмжээг тогтоосон бас нэг хуулийг хэлэлцсэн боловч батлаагүй.

72. Уг хууль нь Орос улсын Байгаль нуур хавийн орон нутгийн усны амьтад, ургамлын олон янз байдлыг хамгаалах тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангаж эхэлж байна. Үүнд уламжлалт байгалийн нөөц ашиглалтын газар нутгийг зохицуулах, зөвшөөрсөн тогтвортой ашиглалтын төрлийг тодорхойлох (жиш. Экологийн төв бүсэд зөвшөөрсөн ойн удирдлага, ашиглалтын төрөл), Экологийн төв бүсэд аялал жуулчлал, амралт цэнгээн зохион байгуулах. Энэ хуулиар байгуулсан экологийн бүсчлэлийг ажил хэрэг болгох, хэрэгжүүлэх журам дүрмийг улам боловсронгуй болгож батлах ёстой.

73.1999 оноос ОХУ-ын Засгийн газар хамгаалалттай газар нутгийн систем, шинжлэх ухааны хяналт, мэдээлэл түгээх ажлыг голчлон дэмжиж Байгаль нуурын усны чанар, хамгааллын хөтөлбөрт зориулан хөрөнгө төсөвлөсөөр  ирсэн. Байгаль нуурын тухай хууль нь Орос улсын засгийн газрын Байгаль нуурт өгч буй ач холбогдлыг харуулж байгаа бөгөөд тодорхой газар нутагт чиглэсэн Орос улсын ганц хууль юм. Гэвч тус хууль шаардлагатай дадлыг урамшуулахын оронд юуг хориглосон гэдэгт анхаарах хандлагатай байдаг бөгөөд идэвхтэй экологийн хяналт нь тухайн хуулийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шүүн тунгаах хангалттай суурь дэвсгэр болно. Мөн тус хууль зөвхөн Байгаль нуур хавийн Орос улсад хамаарах хэсэгт үйлчилж Байгаль нуурын байгаль орчны эрүүл мэндийн олон улсын амин чухал асуудал буюу ө.х. Монгол улсын Сэлэнгэ мөрнөөр дамжин Байгаль нуурт цутгах цэнгэг усны томоохон хэсгийг энэ төсөл зэрэг бусад хүчин чармайлтын мэдэлд үлдээж байна.

74. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль. Байгаль орчны шүхэр хуулийн хувьд нийгэмд эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны хамгаалалтай тэнцвэржүүлэхийг эрмэлзэн байгаль орчныг хамгаалах чиглэлд улсын бодлогын хууль эрхзүйн үндсийг тодорхойлно. Тус хууль нь эдгээр зорилтод хүрэхэд шаардлагатай үндсэн ойлголт, арга механизм, хэрэгслийг (хуулийн, институцийн, эдийн засгийн) тодорхойлно. Энэ хууль гадаргуугийн болон газрын доорх ус, ой мод, бусад ургамал, биологийн олон янз байдал зэрэг байгаль орчны хамгаалах тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлдог. Тус хуулийг баталснаар Орос улсын байгаль орчны хууль нь ОХУ-ын Үндсэн хуульд тулгуурлаж холбооны засгийн газрын болон бүс нутгийн хууль, бодлогын нэгдмэл цогцоос бүрдэх болохыг тогтоосон. Энэ хууль байгаль орчны чанарын стандартыг тодорхойлдог. Хуулийг амьдралд хэрэгжүүлэх нь хэрэгжих боломжтой дүрэм журам боловсруулахыг шаардаж байна.

75.Зэрлэг ан амьтны тухай хууль (ХЗГХ #52). Биологийн олон янз байдлыгхангах, түүний бүх бүрдэл хэсгийг тогтвортой ашиглах, зэрлэг ан амьтны тогтвортой тоо толгойг хадгалах нөхцөл бүрдүүлэх, биологийн олон янз байдлыгхамгаалахад чиглэсэн зэрлэг ан амьтныг хамгаалах, ашиглах, мөн тэдний амьдрах орчинг хамгаалах, нөхөн сэргээх харилцааг зохицуулдаг. ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дахь зэрлэг ан амьтан нь төрийн өмч юм. Ховор, нэн ховор олон янз байдал, ОХУ-ын Улаан номонд бүртгэгдсэн, холбооны засгийн газрын түвшинд тусгай хамгаалалттай газар нутагт амьдардаг зэрлэг ан амьтан зэрэг зарим зэрлэг ан амьтныг холбооны засгийн газрын өмч гэж үздэг.

76. Усны тухай хууль нь гол горхины эрэг орчим, эрэг хавийн газар нутгийг хамгаалах арга хэмжээ авдаг. Тус хууль усны нөөцийн менежментэд сав газрын болон усны хагалбарын арга барилыг ашиглахыг уриалдаг. Байгаль нуур бол Ангар-Байгаль нуурын сав газрын нэг хэсэг юм. Энэ хууль усны удирдлагын салбарт төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг, эрх мэдлийн түвшин тодорхойлдог. Хуулиар гадаргуугийн болон газрын доорх усны нөөцийн байгаль орчны чанарын стандарт, зорилтыг тогтоохыг заадаг боловч эдгээр заалтыг хэрэгжүүлэх тухай тодорхой хэм хэмжээ, удирдамж өгдөггүй нь газар дээр болон доор үр дүнд хүрэхэд томоохон саад бэрхшээл болдог.

77. Загас агнуур, Усны биологийн нөөц баялгийг хамгаалах тухай хууль нь загас агнуурын ач холбогдолтой гол горхины усны чанарын хэм хэмжээ, эдгээр гол горхины усанд тавих шаардлагыг тогтоодог. Тус хууль мөн усны био баялгийн зөвшөөрөх нийт хэмжээг тогтоохыг зохицуулж, үнэ цэнэтэй загасны төрөл зүйл, усны бусад био баялгийг хамгаалах зорилгоор Орос улсын хууль тогтоомжид анх удаа загас агнуурын ач холбогдолтой гол горхийг хамгаалалтандаа авсан. Үүнийг хийхийн тулд тус хууль загас агнуурын нөөц бүс (загасны хоргодох нутаг) тогтоохыг зөвшөөрсөн. Эдгээр загасны хоргодох бүсийг хэрхэн байгуулах, удирдах, эсвэл үр шимт газар нутагтай уялдуулах талаар тодорхой хэм хэмжээ байхгүй нь хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учруулж байна.

78. Тусгай Хамгаалалттай газар нутгийн (ТХГН) тухай хууль. ТХГН-ийн талаарх гол хуулийн хувьд холбооны засгийн газрын хамгаалалттай газар нутгийн холбооны байнгын эзэмшлийг тогтоож, ТХГН-ын ангилал, холбооны болон бүс нутгийн байгууллагуудын чиг үүргийг тодорхойлно. Биологийн олон янз байдал, чухал онгон газар нутгийг хамгаалахын тулд тусгай хамгаалалттай газар нутаг байгуулах, удирдан зохицуулах эрхзүйн орчинг бүрдүүлдэг.

79. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах асуудлыг уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, үйл ажиллагаанд тусгахдаа онцгой анхаарах хоёр хууль бий. Эдгээр нь Байгаль орчны үнэлгээ (Экологийн мэргэжлийн дүгнэлт, 1995 оны 11-р сар №174-ФЗ), Нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлттэй (Хот төлөвлөлтийн тухай хууль, 2004 оны 12-р сар, №190-ФЗ) холбоотой.

80. Байгаль орчны үнэлгээ:Орос улс эдийн засгийн төсөл, байгаль орчинд шууд эсвэл шууд бусаар нөлөөлж болзошгүй аливаа үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх үндэсний  журам гаргасан. (Хавсралт-байгаль орчны үнэлгээтэй холбоотой одоогийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, байгууллагын чиг үүргийг тоймлоно) Уул уурхайн бүх төсөлд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж Улсын мэргэжлийн дүгнэлт эсвэл Улсын байгаль орчны мэргэжлийн дүгнэлт гаргана. (эдгээр нь гол төлөв хамгаалалттай газар нутгийн дотор эсвэл ойр байдаг) Төслийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн нэг хэсэг болгон биологийн олон янз байдлын гол элементийг БОНБҮ-нд хамруулж Улсын мэргэжлийн дүгнэлтэд танилцуулдаг. Гэвч БОНБҮ-нд (зөвлөх үйлчилгээний болон төслийн боловсруулдаг компаниудын гүйцэтгэдэг) оруулсан мэдээллийн чанар, үнэн зөв эсэхэд асуудал оршиж байна.  Гол нь төрийн байгууллагуудын тавьдаг доод шалгуурыг хангах явдал юм. Үндсэн доголдол нь биологийн олон янз байдлыг тодорхойлох бус харин илүү зохистой бууруулах арга хэмжээний хувилбар, саналыг бүрэн үнэлэхэд оршиж байна.

81. Нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт: Оросын Холбооны Улсын хот төлөвлөлтийн тухай хууль тогтоомж нь нутаг дэвсгэрийг бүсчлэхийг шаарддаг бөгөөд нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлтийн нэг зорилт нь байгалийн цогцолбор газрыг үр дүнтэй хамгаалах юм. (НҮБХХ-ийн төслийн бичиг баримтын Хавсралт Г-д одоогийн хууль тогтоомж, бодлого журам, институцийн хот төлөвлөлтийн чиг үүргийн тухай өгүүлсэн) Цаашдын төлөвлөлтийн үндэс болгох, тодорхой байгууламжийг тухайн нутаг дэвсгэрт байрлуулах зохистой эсэхийг судлах, үнэлэх боломж олгохын тулд хууль тогтоомжийн дагуу тодорхой  төрлийн байгууламжийн ирээдүйн байрлалыг заахыг шаарддаг.

Монгол улсын хууль тогтоомж/Байгаль нуурын сав газрын БННМ-тэй холбоотой бодлого ба салбар хоорондын байгууллага

82. 1999 онд Монгол улсын Засгийн газар Усны асуудлаарх үндэсний хөтөлбөр баталж хөтөлбөрийг удирдах, зохицуулах, хянах үүрэгтэй Усны үндэсний хороог байгуулсан. Саяхан 2004 онд баталсан Усны тухай хууль Усны хэрэг эрхлэх газрын чиг үүргийг тогтоосон юм.

83. БОАЖЯ-ны харьяа Усны  газар нь Монгол улсын усны нөөцийг үнэлэхтэй холбоотой улсын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Орос/Монголын хил дамнасан усны гэрээтэй холбогдуулан Усны  газар нь Монгол улсын гол байгууллага юм. Тус байгууллагын тэргүүлэх чиг үүрэг нь усны хэрэглээний эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулж мөрдөх, усны нөөцийн өөрчлөлтөд хяналт тавих, тогтвортой ашиглалтын шинэ стандартыг нэвтрүүлж усны хэрэглээг боловсронгуй болгох, өөрчлөх, усны хэрэглээг бууруулахаар шинэ технологии ашиглахыг дэмжих, сонгосон байгууллага агентлагт тогтвортой мэдлэгийн бааз, усны удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх, Монгол улсад УННМ-ийн чиглэлээр чадавхыг сайжруулах зэрэг багтана.

84. Усны үндэсний хороо (УҮХ) 2000 онд байгуулагдсан УҮХ нь усны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулж хяналт тавих Монгол улсын Засгийн газрын байгуулсан салбар хоорондын бүлэг юм. УҮХ нь Усны үндэсний хөтөлбөрийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж  хэрэгжүүлэх замаар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байгууллага юм. Тус хороо нь яамд, орон нутгийн захиргааны  усны бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулах үүрэг хүлээдэг. Энэ зохицуулалт нь засгийн газарт дараа дараагийн засгийн газрын санаачилж  хэрэгжүүлсэн бодлогын уялдаа холбоог хангах боломж олгодог. УҮХ нь усны тогтвортой хэрэглээг хангах, усыг нөхөн сэргээх, хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх, хэрэглэгчдийг аюулгүй, хангалттай усаар хангахын тулд усны бодлогын хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. УҮХ-ны үүрэг нь мөн яамд, бодлогын зохицуулалт зэрэг усны удирдлагын тархай бутархай салбарын уялдаа холбоог хангах байдаг. УҮХ нь БОАЖЯ-ны боловсруулсан Усны эх үүсвэрийг хамгаалах үндэсний  хөтөлбөрийг удирддаг.

Байгаль нуурын сав газрын БННМ-тэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомж/бодлого

85. Усны тухай хууль (2004) ус, түүний сав газрыг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 19-р зүйлд усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах талаарх нутаг, дэвсгэрийн усны менежментэд нутгийн иргэдийг оролцуулах зорилгоор гол, мөрний сав газрын зөвлөл /цаашид “сав газрын зөвлөл” гэх/ байгуулан ажиллуулна гэж заажээ.

86. Ийм зөвлөлийн эрх мэдлийн түвшинг заагаагүй байна. Ийм зөвлөл Монгол улсын Сэлэнгэ мөрний томоохон сав газарт (Эг-Үүрын усны  хагалбар) наанадаж нэг байдаг боловч хил дамнасан хамтын ажиллагаанд хэрхэн хувь нэмэр оруулах, Монгол улсын бусад зөвлөлтэй хэрхэн хамтран ажиллах талаар тодорхой бус байна. Энэхүү төсөл нь 1999 оны Усны чанарын цогц асуудлын хөтөлбөр  болон, 2004 оны Усны тухай хууль, хэрэгжүүлэхэд чиглэж энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үндэсний болон орон нутгийн  чадавхийг буй болгоход тусална.

87. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994). Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ТХГН-ийн тогтолцоог бүрдүүлж, үндэсний ТХГН-ийн удирдлагын дүрэм журмыг тогтоодог.  Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, танин мэдэх зорилгоор газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах, ашиглах, түүний унаган төрхийг хадгалах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулдаг. ТХГН-ын санхүүжилтийн тодорхой эх үүсвэр: (1) улсын/орон нутгийн төсөв (2) аялал жуулчлал, бусад үйл ажиллагаа, үйлчилгээний орлого (3) иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив тусламж (4) торгууль

88. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995). Байгалийн баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, нөхөн сэргээх зэрэг зарчимд чиглэнэ. Байгалийн баялгийн өмчлөлийг тодорхойлохдоо: “Газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байх бөгөөд Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч байна.” Төлбөр хураамж төлснөөр иргэд, хуулийн этгээд байгалийн баялгийг ашиглахыг зөвшөөрсөн. Хууль, стандарт, зөвшөөрөх хэмжээг зөрчиж байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлсэн үйл ажиллагааг зогсоож торгууль ногдуулах эрх мэдлийг байгаль орчны улсын байцаагчдад энэ хуулиар олгосон.

89. Ойн тухай хууль (2007). Ойг хамгаалах, эзэмших, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль нь ТХГН-ийн ойг хамаардаг. Хамгаалалтай ойд шаардлагатай дэд бүтэц, ойн нөхөн сэргээлт, мод бэлтгэлийн бус нөөцийг ашиглах, цэвэрлэхээс бусад бүх үйл ажиллагааг хориглодог.

90. Ашигт малтмалын тухай хууль (1997). Монгол улсад ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах харилцааг  зохицуулдаг. 30-р зүйлд байгаль орчныг хамгаалах талаар  ашигт малтмал ашиглах лиценз   эзэмшигчийн хүлээх үүрэг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ  (БОНБҮ) хийх, байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөө (БОУТ) боловсруулах шаардлагыг заасан. БОНБҮ-нд газар, ус, агаар, ургамал, амьтан, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх байгаль орчны болзошгүй сөрөг нөлөөг тодорхойлж эдгээр нөлөөг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг заасан. Эдгээр үүрэг хариуцлагад уул уурхайн үйл ажиллагааны байгаль орчинд учруулах хор хохирлыг бууруулах тодорхой арга хэмжээ багтжээ. а) хортой болон хор хөнөөл учруулж болзошгүй бодисыг хадгалах, б) газрын гадаргуугийн болон газрын доорх усыг хамгаалах, ашиглах, хуримтлуулахх в) /шаардлагатай бол уурхайн хаягдлын аж ахуйн даланг барих, ашиглах; Мөн БОУТ-нд газрын үр дүнтэй ашиглахаар нөхөн сэргээх арга хэмжээг тусгах ёстой.

91. Бичил болон жижиг  уурхайн тухай хууль (БЖУТХ). Арилжааны уурхайн компаниуд, орон нутгийн захиргааны байгууллагууд БЖУ үйл ажиллагааг шүүмжилж тэдгээрийн байгаль орчинд учруулах аюул, уул уурхайн эрхзүйн орчноос гадуур үйл ажиллагаа явуулдгийг онцолдог.  Засгийн газар энэ албан бус үйл ажиллагааг түр зохицуулах журам баталж БЖУ-г дэмжих хэд хэдэн оролдлого хийсэн. Тэдгээр журам нь үр дүнгүй байсан тул шинэчлээгүй. 2005 онд БЖУТХ-ийн төсөл Парламентаар батлагдаж чадаагүй.

92. Монгол улсад БЖУ-н түр журмыг хэрэгжүүлэхэд гарсан сургамж, олон улсын туршлагад үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам эдгээр сургамжийг тусгасан Бичил, жижиг уурхайн хуулийн төсөл санаачлахаар шийдсэн. БЖУТХ нь уул уурхайн салбарын дэд салбар мөн гэсэн санаанд тулгуурлан БЖУ-н эрхзүйн орчин бүрдүүлж зөв зүйтэй, тогтвортой  хууль эрхзүйн орчинг шаардах болно.

93. Хууль санаачлахын өөр нэг зорилт нь янз бүрийн БЖУ-н тусгай зөвшөөрлийг хамруулах замаар олон төрлийн БЖУ-г хуулиар зөвшөөрөх явдал юм. Энэ утгаараа энэ хууль нь БЖУ-н нэг загварын оронд гэр бүлийн бизнесээс жижиг бизнес хүртэл янз бүрийн үйл ажиллагааг багтаахыг оролдох юм.

94. Энэ зорилтод хүрэхийн тулд тус хууль үйлдвэрлэлийн хэмжээ, лицензийн талбайн хэмжээнд үндэслэн БЖУ-н гурван төрлийн тусгай зөвшөөрлийг бий болгох юм. Тусгай зөвшөөрөл бүр нь бичил, гэр бүлгийн эсвэл жижиг үйл ажиллагаа эсэхээс үл хамааран хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн өсөлтийг хангахын тулд нийгэм эдийн засгийн, татварын, байгаль орчны тохирох үүрэг хариуцлага,  уул уурхайн бүрэн эрх болох тэргүүлэх, онцгой байх, шилжүүлэх боломж зэрэг ижил шинж чанартай байна. Экосистем, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах химийн бодисыг зүй зохисгүй ашиглах зэрэг Монгол улсад одоогоор бий болсон БЖУ-н сөрөг үзэгдлийг арилгах боломжийг тус хуулиар олгох юм.

95. Өмнөх төслүүдийн сургамж/Одоо хэрэгжиж буй төслүүдтэй уялдахуй. 1996-2003 онд 20 сая долларын ДДБОС-ДБ-ны хамтарсан Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах төсөл Оросын холбооны улсад хэрэгжсэн юм. Төслийн нэг үр дүн нь Хамгаалалттай газар нутгийг өргөжүүлэх, усны хагалбарын төлөвлөгөө боловсруулахад улс төрийн болон институцийн хүрээг тодорхойлсон явдал юм. Энэ хүчин чармайлт нь биологийн олон янз байдал, бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, гурван дэд сав газарт (Голоустная усны хагалбар/Эрхүү, Хилокийн усны хагалбар/Байгаль нуурын хязгаар, Төгнө-Сухара усны хагалбар/Буриад улс) бүс нутагт тусгайлан боловсруулж хэрэгжүүлсэн усны хагалбарт тулгуурласан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах хөтөлбөрийг зохицуулах орчин бүрдүүлэх, Байгаль нуурыг хамгаалах холбооны засгийн газрын хуулийг хэрэгжүүлэх шинэ дүрэм журам боловсруулахад тус дөхөм болсон юм.

96. Олон нийтэд тулгуурласан мэдээллийн санаачилга, Байгаль нуурын хамгаалалттай газар нутагт чиглэсэн олон нийтийн жижиг тэтгэлэгт хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.   Энэ төслийн биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг нь өмнөх төслийн хүрээнд боловсруулсан төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх, ялангуяа дэд бүс нутгийн усны хагалбарын удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. НҮБШУСБ-ын Дэлхийн өвийн хороо Байгаль нуурын усны сав газарт байгаль орчны байдлыг байнга хянаж байдаг.  НҮБШУСБ Байгаль нуурыг тогтвортой хөгжлийн дэлхийн загвар нутаг дэвсгэр болохоор зорьж Байгаль нуурын нутаг орчимд тогтвортой хөгжлийн боловсролын төсөл хэрэгжүүлж байна. ЕХ-ын ТАСИС хөтөлбөр Байгаль нуурын сав газрын Орос улсад хамаарах хэсэгт газрын тогтвортой удирдлагын санаачилгыг дэмжсэн юм. АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (АНУОУХА) саяхан Их Байгалийн жимийг санаачлан Байгаль нуурт бага нөлөөтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн хүчин чармайлтыг санхүүжүүлээд байна. НҮББОХ Буриадын бүс нутгийн байгууллагуудтай хамтран Байгаль нуурын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд  2009-2010 онд Бүгд найрамдах Буриад улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн … системийг байгуулах 150000 долларын төслийг санхүүжүүлсэн.  Энэ төслийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт Буриадын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экологийн цогцолбор газар, хамгаалалттай амьтдын олон янз байдлын олон улсын болон бүс нутгийн системийн тухай  концепцыг боловсруулах, Буриадын ТХГН-ийн хөгжил, удирдлагыг боловсронгуй болгох,  Буриадын ТХГН-ийн байгаль, биологийн олон янз байдлын үнэ цэнийн талаар тусгай үзэсгэлэн гаргах, хэвлэн нийтлэх зэрэг багтсан.  Энэ төслийн үр дүнг төлөвлөж буй ДДБОС-гийн төслийн биологийн олон янз байдалд чиглэсэн бүрэлдэхүүн хэсэг, Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаанд ашиглана. (Үр дүн 3.4) EDM-Байгаль нуур төсөл нь орон нутгийн иргэд, жуулчид, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, аж ахуйн нэгж зэрэг олон этгээдийн мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлэх замаар ахуйн хог хаягдал, аялал жуулчлалын эрчимтэй үйл ажиллагаанаас үүсэх усны бохирдлыг бууруулахад чиглэнэ.  Тус санаачилга нь тогтвортой аялал жуулчлал , сонгосон нутаг дэвсгэрт усны чанарыг сайжруулах зорилготой  туршилтын төсөлтэй холбоотой орон нутгийн тэтгэлгийг санхүүжүүлнэ.

Тус санаачилга нь тогтвортой аялал жуулчлал , сонгосон нутаг дэвсгэрт усны чанарыг сайжруулах зорилготой  туршилтын төсөлтэй холбоотой орон нутгийн тэтгэлгийг санхүүжүүлнэ.

Энэ нь төлөвлөж буй ДДБОС-гийн төслийн үр дүн 3.3-ыг хамтран санхүүжүүлэлтийг илэрхийлнэ.

95. Монгол улсад энэ төлөвлөж буй төсөл нь олон нийтийн газрын удирдлагын чиглэлээр хэрэгжиж буй НҮБХХ/ДДБОС-гийн газрын тогтвортой удирдлагын төслийг дууриаж ажиллана.

Нягт холбоотой өөр нэг төсөл бол Герман улсын санхүүжилттэй Төв Азийн усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн  төсөл: Загвар бүс нутаг Монгол улс юм. Энэ “загвар” УНЦУ”-ын төсөл нь Хараа гол сав газарт төвлөрч үр дүнгээ Монгол улсын бусад сав газар, Төв Азийн бусад улс орнуудад түгээн дэлгэрүүлэх юм. 1995 оноос АНУ-ын Үндэсний шинжлэх ухаан сан Хөвсгөл нуурын хагалбарт биологийн олон янз байдлын судалгаа хийхэд нь Монгол улсын Шинжлэх ухааны академи, Монгол улсын Их сургууль зэрэг хэд хэдэн судалгааны байгууллагуудыг санхүүжүүлсээр ирсэн.  Төслийн бэлтгэлийн тэтгэлгийн үеэр  тус төсөл БНСГ-т ажиллаж буй орон нутгийн ТББ, олон улсын болон хоёр талын байгууллагууд, одоо хэрэгжиж байгаа төсөлтэй хамтран ажиллана.  Ялангуяа тус төсөл 2000 онд Орос улсад байгуулсан Байгаль нуурын эдийн засгийн чуулгантай холбоо тогтоож  ажиллана. Тус чуулган хамгаалах санаачилга, эдийн засгийн болон тогтвортой хөгжлийн төслүүдэд мужийн, үндэсний, олон улсын хамтын ажиллагааны чухал талбар болсон юм.

96. Мөн Байгаль нуурын бүс нутгийг хамгаалах, тогтвортой хөгжүүлэхэд чиглэсэн Орос улсын үндэсний хөтөлбөр, төслүүдтэй тус төслийг уялдуулна. 2010 онд Орос улсын Байгалийн баялаг, байгаль орчны яам “2011-2020 онд Байгаль нуурыг хамгаалах, Байгаль нуурын онгон нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх холбооны засгийн газрын шинэ хөтөлбөр боловсруулсан. Тус хөтөлбөрийн төслийг Байгаль нуурын эдийн засгийн чуулган дээр 2010 оны 9-р сард танилцуулсан юм. Тус хөтөлбөр аялал жуулчлал, орон нутгийн иргэдийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ажиллахыг зорино. Хөтөлбөрийн хүрээнд Байгаль нуурын сав газар, Бүгд найрамдах Буриад улс, Байгаль нуурын хязгаар, Эрхүү мужийн бүсийн болон орон нутгийн захиргаанд аялал жуулчлал хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хийнэ.  ДДБОС-ийн тус төсөл нь ялангуяа 1-р, 3-р Үр дүнгийн хүрээнд холбооны засгийн газрын шинэ хөтөлбөртэй хамтран ажиллахын тулд холбооны засгийн газрын болон бүс нутгийн байгууллагуудтай нягт холбоотой ажиллах болно.

1.6 Суурь судалгааны шинжилгээний тойм:

97. Энэ төсөл нь Сэлэнгэ мөрөн, түүнээс улбаалаад Байгаль нуурын сав газар дахь хил дамнасан далай дахь хоёр талын хамтын ажиллагааны олон арван жилийн тогтвортой суурь дэвсгэрт тулгуурлах юм. Одоогоор Байгаль нуурын сав газарт  байгаль орчныг хамгаалах, удирдахад үзүүлсэн олон улсын дэмжлэг арга барилаараа олон улсын шинжтэй бус бөгөөд Монгол улсын чандмань эрдэнэ болсон Хөвсгөл нуур дээр нь орших харьцуулшгүй Байгаль нуур, хил дамнасан сав газрын дэлхийд ач холбогдолтой байгаль орчны үр шимийг тогтвортой удирдахын тулд олон улсын хамтын ажиллагааны чиглэлээр хоёр улсад бага тусламж дэмжлэг үзүүлжээ. Энэ олон улсын хамтын ажиллагаанаас гадна Байгаль нуурын сав газарт  уул уурхайн салбар хамгийн том, хурдацтай хөгжиж буй эдийн засгийн үйл ажиллагаа бөгөөд Байгаль нуурын сав газрын Орос, Монгол улсад хамаарах хэсэг бүрд аялал жуулчлал багахан хувийг эзлэх боловч мөн хурдацтай хөгжиж буй салбар юм.  Энэ хоёр салбар нь Байгаль нуурын сав газрын усны экосистемийн илүү оновчтой манлайлагч болох их ирээдүй бий.

98. Хил дамнасан ус, биологийн олон янз байдлын үнэ цэнийн хувьд Байгаль нуур, Хөвсгөл нуур энгүй том ач холбогдолтой. Хэдийгээр байгаль орчин, байгалийн баялгийг хамгаалах, ашиглах одоогийн хүчин чармайлт нь сэтгэл хөдлөм боловч Байгаль нуурын сав газрын харилцан хамааралтай усны экосистемийн эрүүл мэндэд учрах аюулыг зайлуулах зорилгод хангалтгүй юм. Эдгээр аюул нь уур амьсгалын өөрчлөлт, бохирдол, тунадасжилт, шим тэжээл буулгах, амьдрах орчныг устгах зэрэг юм. Эдгээр аюулыг амжилттай зайлуулахын тулд хамгаалах ажил нь хамгаалалттай газар нутгаас хальж Сав газрын  экосистемийн эрүүл мэнд, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах зорилтыг умартан байгалийн баялгийг ашигласаар байгаа хамгаалагдаагүй газар нутгийн 87%-ийг хамрах ёстой. Хоёр улсын үндэсний нутаг дэвсгэрийн хүрээнд болон олон улсын идэвхтэй түвшинд хамтран ажиллахад үлэмж саад бэрхшээл тулгарч байна. Эдгээр саад бэрхшээл нь бодлого зохицуулалтын доголдол, сул институц, Сав газарт тулгарч буй гол асуудалтай холбоотой ХОА/БОША-г хангалтгүй ашиглах, БНСГ-ын олон улсын асуудлын талаарх мэдлэг ойлголт дутмаг зэрэг болно. ДДБОС-ийн хөрөнгө оруулалт байхгүй тохиолдолд эдгээр бэрхшээл саад нь экосистемийн эрүүл мэнд, Байгаль нуурын сав газрын тэсвэрт байдалд нөлөөлөөд эхэлсэн томоохон аюул  заналын мөрөөр авах олон улсын үр дүнтэй арга хэмжээг чөдөрлөсөөр байх магадлалтай.

1.7. Урт хугацааны зохистой үзэл баримтлал, түүнд хүрэхэд тулгарч буй бэрхшээл

99. Байгаль нуурын сав газарт уул уурхай, аялал жуулчлал улам хөгжиж байгаа нь тус сав газрын хил дамнасан усны экосистем, түүний биологийн олон янз байдалд аюул занал улам их учруулна гэсэн үг юм. Эдгээр аюул бодитой эсэх, хэр ноцтой эсэх нь эдгээр эрсдэлийг шийдвэрлэхийн тулд үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг засч залруулах эсэхээс шалтгаална. Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн тэсвэрийг бэхжүүлэх байгалийн баялгийн цогц удирдлагын  үйл ажиллагаа, бодлого журам нэвтрүүлж аялал жуулчлал, уул уурхайн салбарт бодлого журам, үйл ажиллагаанд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах зорилтыг тусгах нь Орос, Монгол улсын хувьд урт хугацааны зохистой шийдэл байх болно.

100. Бэрхшээлийн дүн шинжилгээ

Тус төслийн зорилго нь экосистемийн тэсвэрт байдлыг хангаж,  эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд усны чанарт учрах аюулыг бууруулж Байгаль нуурын сав газар, Хөвсгөл нуурт  байгалийн баялгийн цогц удирдлагыг манлайлан хэрэгжүүлэхэд оршино. Дараах төрлийн бэрхшээл саад энэ санаачилгад одоогоор нөлөөлж байна. (a) бодлого зохицуулалтын доголдол; (б) сул институц; (в)  байгаль орчны шилдэг технологиийг үзүүлэн таниулж түгээн дэлгэрүүлсэн түвшин хангалтгүй ; (г) Байгаль нуурын сав газрын асуудлын олон улсын ач холбогдлын талаарх мэдлэг ойлголт  хангалтгүй.

Бэрхшээл саад  #1: Бодлого зохицуулалтын доголдол.

101. Ерөнхийдөө Байгаль нуурын сав газрыг хамгаалах, тогтвортой удирдах эрхзүйн болон бодлогын үндсэн орчин бүрдсэн байгаа. Олон улсын өнцгөөс харвал Орос, Монгол улсад усны экосистемийн эрүүл мэндийг хянах боломж олгосон тусгай хууль тогтоомж, бодлого байхгүй байна. Байгаль нуурын экосистемийг хамгаалах, усны бохирдлоос сэргийлэх эрхзүйн үндэс бүрдээгүй байна. Жишээ нь СҮАХ-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрхзүйн болон бодлогын арга механизм, дэд сав газрын усны хагалбарын удирдлагын төлөвлөгөө тодорхой бус байна. Тус бүс нутагт ялангуяа Сэлэнгэ мөрний дагуу газрын доорх/гадаргуугийн усны харилцан хамаарлын хүрээ, сав газрын гол горхи, цутгалан, нуурууд дахь бентик хурдас, ургамал амьтны аймаг дахь  органик байнгын бохирдуулагч бодисын хуримтлал зэрэгтэй холбогдуулан СҮАХ-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх хэд хэдэн шинжлэх ухааны бүрэлдэхүүн хэсгийг боловсруулах шаардлагатай байна. Орос, Монгол улсын алинд нь ч газрын доорх болон гадаргуугийн усны байгаль орчны чанарын тодорхой, хэрэгжихүйц стандартыг хангалттай тодорхойлсон хууль тогтоомж алга байна. Ихэнх гол горхиний системд энэ хоёр маш нягт холбоотой байдаг. Аж үйлдвэрийн болон уул уурхайн талбайн усны чанарт учруулах аюул заналын дүр зураг хангалтгүй байгаа бөгөөд хаагдсан уурхайн талбайгаас үүсэх бохирдлын асуудлыг хэрхэн оновчтой шийдвэрлэх арга замыг хоёр улсын бодлого журманд тодорхойлоогүй байна. БОНБҮ-ний журам биологийн олон янз байдлын эрсдэлд зүй зохистой анхаарал хандуулдаггүй бөгөөд салбарын хөтөлбөрүүд биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөг багасгах эсвэл бууруулах стандартгүй ажиллаж байна. Аялал жуулчлалын хууль тогтоомж, бодлого журам нь аялал жуулчлалын хөгжлийн эдийн засгийн тал дээр илүү анхаарч  тогтвортой аялал жуулчлалын арга ажиллагаа нэвтрүүлсэн жуулчлал зохион байгуулагч компаниудыг гэрчилгээжүүлэх зэрэг шинэр арга хэрэгслийг ашиглах зэрэг биологийн олон янз байдал, экосистемийн эрүүл мэндийн удирдлагын зорилтыг аялал жуулчлалын төлөвлөлт, удирдлагын үйл ажиллагаанд тусгах талаар удирдамж өгөх, сургалт явуулахад бага анхаарч байна.

Бэрхшээл саад #2: Бодлого төлөвлөлт, институцийн чадавхи сул.

102. Хэдийгээр олон арван жил шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээг Байгаль нуур эргэн тойронд хийсэн боловч экосистемийн доройтлын нотолгоо нь бүсийн шийдвэр гаргах механизмд ялангуяа гадаад хамтын ажиллагаанд дорвитой өөрчлөлт  авчраагүй. Ерөнхийдөө сав газарт цэг болон цэгэн бус эх үүсвэрийн бохирдлын тухай мэдээлэл хангалттай бий. Гэвч энэ мэдээллийг цуглуулах, харьцуулах, боловсруулах нь ялангуяа хил дамнасан Сав газрын хувьд нэг байгууллагын чиг үүрэг, чадавхаас давсан ажил юм. Энэ нь хил дамнасан Байгаль нуурын сав газарт шинжлэх ухааны үндэстэй олон улсын Стратегийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр (СҮАХ) боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх хангалттай мэдээлэл болж чадаагүй

103. Хоёр  талын болон үндэсний түвшинд байгуулсан одоогийн байгууллагын (хамтарсан ажлын хэсэг, Орос улсын Байгаль нуурын хороо) аль нь ч усны чанар, биологийн олон янз байдлын зорилтод учирч буй саад бэрхшээлийг бууруулахад шаардлагатай эрх мэдэл, төсөв, хамтран ажиллах орчингүй ажилладаг. Байгаль нуурт зориулж байгуулсан Орос улсын Байгаль нуурын хороо нь тууштай дэмжлэг аваагүй бөгөөд дүрэм журам, стандарт боловсруулж сахиулах чадвар нь сул байна. Мэдээлэл цуглуулах, солилцоход журмыг нэг мөр болгох олон улсын хамтын ажиллагаа байхгүй байна. Хулгайгаар ан агнах, хууль бусаар загасчлах, бэлчээрлүүлэх явдлыг хянах орон нутгийн байцаагчдын чадавхи сул. Орон нутгийн захиргаа, байгаль орчны байцаагчдад биологийн олон янз байдлын асуудлыг бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгах чадавхи байхгүй. Орон нутгийн түвшинд биологийн олон янз байдлын газрын зураг гаргахад ГМС технологиийг ашиглах нь эхлэл төдий байна. Ховордсон олон янз байдлыгхянах арга замын тухай мэдлэг сул. Эцэст нь орон нутгийн мэргэжилтнүүдийн экосистемийн  чанарын статус, биологийн олон янз байдлын динамикийг хянах чадвар нь шийдвэр гаргахад ашиглах өгөгдлийн хувьд хангалтгүй байна. Сав газрыг хамарсан чанарын мэдээлэл байхгүй бөгөөд хамтран хянах тогтолцоо бүрдээгүй байна.

104. БОНБҮ нь биологийн олон янз байдлыг хамгаалах асуудлыг хангалттай шийдвэрлэхгүй байна. Хэдийгээр Орос улс эдийн засгийн төслийн эсвэл байгаль орчинд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагааны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх үндэсний журам боловсруулж гаргасан бөгөөд биологийн олон янз байдал нь БОНБҮ-ний агуулгын зайлшгүй нэг хэсэг боловч биологийн олон янз байдлыг хамгаалах асуудлыг уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн бүх шатанд бүрэн тусгахад зарим саад бэрхшээл байсаар байна. Эдгээр бүх төсөлд БОНБҮ хийлгэж Улсын мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулахыг Байгаль орчны үнэлгээгээр шаарддаг. Зарим төсөлд байгаль орчны асуудлыг илүү гүн судлах зорилгоор Улсын байгаль орчны мэргэжлийн нэмэлт дүгнэлт  гаргадаг. Энэ төслийн баримт бичгийн 6-р хэсэгт эдгээр ялгааг харуулсан. Одоогийн БОНБҮ-ний журмын үндсэн сул талууд нь:

Аливаа төсөлд байгаль орчны мэргэжлийн Улсын дүгнэлт гаргах нь сул:

Байгаль орчинд сөрөг үзүүлэх нөлөө, хүний амь нас, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгөнд аюул учруулж болзошгүй аливаа бизнес, бусад үйл ажиллагаанд Улсын байгаль орчны мэргэжлийн дүгнэлт гаргахыг шаардсан заалтыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай холбооны засгийн газрын хуулиас хассан (2007 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн). Үүний оронд “Оросын холбооны улсын хууль тогтоомжийн дагуу дизайн, бусад бичиг баримтыг заавал шалгах” гэсэн өгүүлбэр оруулжээ. Үүнээс хойш ихэнх төслийн хувьд зураг төслийн бичиг баримт, инженерийн судалгааны тайланд зөвхөн улсын мэргэжлийн дүгнэлт шаардлагатай гэсэн заалт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Хот төлөвлөлтийн хуульд орсон. 2007 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн Улсын байгаль орчны мэргэжлийн дүгнэлтийг зөвхөн цөөн хэдэн төсөлд гаргасан байна. Жишээ нь тухайн объект нь тусгай хамгаалалттай газар нутагт байрлаагүй бол эрэг дээр барих томоохон барилгын зураг төслийн бичиг баримтад Улсын байгаль орчны мэргэжлийн дүгнэлт  гаргахаа больсон.

Эрсдэлийн үнэлгээнд тавих журам, улсын шаардлага байдаггүй. Уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын төслийг БОНБҮ рүү шилжүүлэхийн өмнө төслийн бодит эрсдэлийн үнэлгээнд тавих журам, улсын шаардлага байдаггүй. Зарим компани эрдсийн үнэлгээний өөрийн журмыг боловсруулахыг оролддог боловч энэ талаар системтэй удирдамж зөвлөгөө байдаггүй.

БОНБҮ-ний хугацаа:

Уул уурхай, аялал жуулчлалын төслүүдийн хувьд БОНБҮ-г эдийн засаг, техникийн шийдлийг боловсруулсны дараа буюу тухайн төслийг өөрчлөхөд хэтэрхий оройтсон эсвэл хэцүү үед хийдэг уламжлал тогтсон байдаг. Ихэнх тохиолдолд БОНБҮ хийх мөн чанар нь биологийн олон янз байдлыг хамгаалахыг харгалзахгүй тухайн төслийн эдийн засаг, техникийн үзүүлэлтүүдэд хүлцэнгүй хандахад хүргэж “ерөнхийд” нь аюулгүй байдлыг баталгаажуулах төдийд оршиж байна.

Улсын мэргэжлийн дүгнэлт гаргах явцад материалыг Улсын байгаль орчны мэргэжлийн дүгнэлтэд шилжүүлэх журмыг одоог хүртэл ямар нэг хуулиар тодорхойлоогүй. Энэ нь тус прецессийг тодорхойлж биологийн олон янз байдлыгхамгаалах ажлыг тус процессын гол хэсгийн хувьд оруулах хэрэгцээ, боломжийг бүрдүүлж байна.

Төслийн шийдэл, БОНБҮ хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргах үйл явц дахь олон нийтийн оролцоо хангалтгүй. Ийм олон нийтийн оролцоо нь биологийн олон янз байдлын асуудлыг тусгах тал дээр БОНБҮ-ний чанарыг үлэмж сайжруулж болох юм.

Сонгодог (зөвлөлтийн) зураг төслийн хүрээлэнгүүд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн БОНБҮ-ний үйл явцыг мэдэхгүй хэвээр байна. Улмаар биологийн олон янз байдал, усны чанар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцан хамаарал буюу өөрчлөгдөн буй уур амьсгалаас шалтгаалсан биологийн олон янз байдалд өгөх ач холбогдолд хангалттай анхаарал хандуулахгүй байна.

Эрчим хүчний компаниудын боловсруулсан БОНБҮ хийх ажил үүргийн удирдамжид (гадаадын зөвлөх, ялангуяа зураг төслийн байгууллагатай харьцахад)   биологийн олон янз байдлын асуудлыг хангалттай тусгадаггүй.  Ажил  үүргийн дэлгэрэнгүй удирдамж боловсруулахад нь компаниудыг сургах замаар  БОНБҮ-ний чанарыг  сайжруулж болох юм.

Уул уурхайн салбарын БОНБҮ байгаль орчны чухал хүчин зүйлсийг үл тоомсорлосоор байна. Нүүрсний уурхайн салбарт БОНБҮ-нд зарим хүчин зүйлсийг хэрэгсэхгүй байгааг байгаль орчны хяналт харуулж байгаа бөгөөд эдгээр хүчин зүйлс нь биологийн олон янз  байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Эдгээр нь хадгалах, хүдрийг төмөр замаар тээвэрлэх явцад болон хог хаягдлын цэгээс уул уурхайн тоос нь зэргэлдээ газар нутагт хийсэх, том газрыг хамарсан уурхайн хаягдлын цөөрмийн бохирдол нь биологийн олон янз байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх зэрэг юм. Эдгээр болон бусад сөрөг үр дагавартай хүчин зүйлс  байгаа бөгөөд Байгаль нуурын сав газрын онгон байдалтай (хүчтэй салхи, ил задгай зам) холбоотой.  Хил дамнасан үр дагаврыг үнэлэх, агаар болон усны бохирдлын загварчлахад шилдэг арга ажиллагааг баримталж ажиллахгүй байна.

Бэрхшээл саад #3: Хамгийн оновчтой арга (ХОА)/Байгаль орчны шилдэг ажиллагааг (БОША) үзүүлэн таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажил хангалтгүй

105. Энэ төсөлд дурдсаны дагуу Монгол, Орос улсын байгууллагууд хөгжлийн зорилтод хүрэхийн тулд бэрхшээл саадыг даван туулж экосистемийн тэсвэрт байдлыг хангаж усны экосистемийн эрүүл мэндэд учруулах аюулыг бууруулсан байгалийн нөөцийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд анхаарсан санаачилга, туршилт шаардлагатай.

106. БНСГ-ын урт хугацааны эрүүл мэндтэй холбоотой үндсэн асуудлаар ХОА/БОША-г судалсан шинжлэх ухааны маш олон нийтлэл, мэргэжлийн туршлага бий. Устгах үйл ажиллагааг орлуулах бодитой шийдлийг оновчтой үзүүлж харуулах ажил дутагдаж байгаа юм. Жишээ нь мөнгөн усыг ашиглахын давуу талыг бага зардалтай таталцлын аргыг зохистой ашиглах замаар ихэвчлэн орлуулж болох боловч эдгээр аргыг хэрхэн хэрэглэх талаар мэдлэг, туршлага хомс байна. Уурхайн ашиглалт, ухаж гаргасан хөрсийг зайлуулахад мөн ийм илүү оновчтой арга байдаг боловч Байгаль нуурын сав газарт эдгээр аргыг хэрэглэх туршлага бага байна. Олон улсын томоохон хэтийн төлөв энэ асуудалд онцгой анхаарал, ач холбогдол өгөхгүй байна. Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн эрүүл мэндийг сайжруулахтай холбоотой хамгийн оновчтой арга, байгаль орчны шилдэг ажиллагааг хамтран харуулсан цөөн тохиолдол байна.

107. Ийм төрлийн олон улсын хамтарсан үзүүлэн, түгээн дэлгэрүүлэх арга барилын чухал салбарууд нь байгаль орчны засаглалын туршлага (ө.х. Каспийн Конвенц), биологийн олон янз байдал, экосистемийн эрүүл мэндийг аялал жуулчлал, уул уурхайн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, тогтвортой спорт  загасчлалд шинжлэх ухааныг нэвтрүүлэх, тогтвортой ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг үр дүнтэй оролцуулах, газрын доорх цэвэр усны гадаргуугийн усны систем дэх ач холбогдлын тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх, бодлогоор хүлээн зөвшөөрөх, шинээр нэвтэрч буй ногоон технологии зэрэг илүү зардал бага технологийг ашиглан хаягдал усны боловсруулалтыг сайжруулах зэрэг болно.

108. Аялал жуулчлалын хувьд хариуцлагатай “ногоон” аялал жуулчлалын үр дүн Байгаль нуурын сав газарт гарсан боловч Монгол, Орос улсад эдгээр загвар санаачилгын шилдэг арга ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх арга механизм байхгүй байна. Арга барилаа харилцан солилцдоггүй бөгөөд аялал жуулчлалын хууль тогтоомж, бодлогод ийм төрлийн арга ажиллагааг хуульчлаагүй. Австрали улсын экоаялал жуулчлалын холбооны ашигладагтай адил сайн дурын гэрчилгээжүүлэлтийн хөтөлбөрөөр дамжуулан шилдэг арга ажиллагааг нэвтрүүлсэн аялал зохион байгуулагч аж ахуйн нэгжийг ямар нэг байдлаар урамшуулдаггүй.

109.Хил дамнасан БНСГ-ын  асуудлаар хангалттай мэдлэг мэдээлэл байхгүй. Оролцогч  байгууллагуудыг чадавхижуулахад гарах саад бэрхшээл нь тус бүс нутагт олон нийтийн “байгаль орчны” өвөрмөц мэдлэг боловсролтой зарим талаараа холбоотой. Эдгээр бэрхшээл саад нь;

- Байгаль орчны доройтлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх мэдлэг сулБайгаль нуурын байгаль орчны доройтлын шалтгааныг олон нийт хангалттай хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөөгүй Уур амьсгалын өөрчлөлтийн БНСГ, усны экосистемийн тэсвэрт нөлөөлөх байдлын талаар ойлголт хангалтгүй Байгаль орчны хамгааллын талаар явцуу, орон нутгийн үзэл баримтлал нь хил дамнасан нийт экосистемийн хамтын хүчин чармайлтыг сулруулдагАж үйлдвэрийн байгаль орчны аюулгүй байдлын чиглэлээр ач холбогдолтой арга хэмжээ авахын тулд эдийн засгийн, бодлогын үр дүнтэй арга хэрэгсэл дутмагБНСГ-т экосистемийн эрүүл мэндийн чухал үзүүлэлтийн чиг хандлагыг  эрдэмтэд, бодлого боловсруулагчдад  ухаарч ойлгуулахад бодит хяналтын түвшин хангалтгүйСав газрын улс орнууд олон улсын хамтын ажиллагааны хүчин чармайлтад хангалттай ач холбогдол өгдөггүй.

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ: Стратеги

110. Дээрх саад бэрхшээлүүдийг даван туулахын тулд уг төсөл нь 3-бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий чиглэлийг хамарна. Уг төслийн зорилт нь эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд Байгаль болон Хөвсгөл нуурын сав газрын экосистемийн дасан зохицох чадварыг баталгаажуулах, усны чанарт нөлөөлөх аюул заналыг арилгах байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Энэхүү төслийн дизайныг Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн хил дамнасан ус ба биологийн төрөл, зүйлийн талаархи арга туршлагуудад үндэслэн гаргасан болно. Мөн Хил дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээ, Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийн эцсийн үр дүн, бүтээмж түүнчлэн тус бүс нутаг дахь эдийн засгийн үйл ажиллагаанд биологийн олон янз байдлын зонхилох стандартын  чиг хандлагыг тогтоох зэргийг багтаасан юм.

2.1 ДДБОС-ийн бодлогод Төслийн нийцэж буй байдал

ДДБОС-ийн Стратеги, Хөтөлбөрүүд болон Баримт бичгүүдтэй Төслийн уялдаа холбоотой байдал.

111. Уг Төсөл нь Олон Улсын Ус болон Биологийн  төрөл зүйлийн талаарх ДДБОС-ийн стратеги-4 зорилтууд болон эн тэргүүнд анхаарах  асуудлууд ад нийцэж буй юм. Олон Улсын Ус-ны талаархи Стратеги Зорилтууд-3 -ын дагуу уг төсөл нь Байгаль – Хөвсгөл нууруудын сав газрын газрын доорх болон хил дамнасан газрын гадаргын усны нөөцийн зөрчилдөөнтэй ашиглалтыг тэнцвэржүүлэхэд зориулан зохиомжлогдсон юм. Бүс нутгийн усны нөөцийг зөрчилтэй байдлаар ашиглах нь энэхүү харилцан холбоо хамааралтай, хосгүй экосистемд засаж залруулж болшгүй хор хохирол учруулах аюултай учраас тус төсөл нь тэрхүү аюулыг багасгах болно. Үүнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд  тус төсөл нь ОУУ-ны сонгодог арга хэрэгслээс хамааралтай байгаа юм: Энэ нь Хил дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг эцэслэн дуусгаж Стратегийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр (Бүрэлдэхүүн хэсэг I)-ийг батлан Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент ийн үндсэн оролцогчдын чадавхийг бий болгож Хил Орчмын /Хил дамнан урсах/ Усыг Хамгаалах Орос/Монголын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх (Бүрэлдэхүүн хэсэг II); ба Бүрэлдэхүүн хэсэг III дэхь усны чанарын арга технологиийг шалгах юм. Мөн үүний хажуугаар тус төсөл нь Биологийн Зонхилох Төрөл зүйлсийн талаархи Бодлого, Зохицуулалтыг Бэхжүүлэх  BD SO-2 SP-4 –г шийдэхэд анхаарал хандуулж байгаа юм. Энэ нь Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний талаархи бодлогыг засаж сайжруулж уул уурхай болон аялал жуулчлалын салбарт баримтлах биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах стандартуудыг нэвтрүүлж, (Бүрэлдэхүүн хэсэг I), байгаль хамгаалах хуулийг сахин биелүүлэхэд байгаль орчны байцаагчдыг сургаж дадлагажуулах (Бүрэлдэхүүн хэсэг II), алт, зэсийн уул уурхайн салбарын нөлөөлөлийг багасгаж эрсдлээс зайлсхийх мөн түүнчлэн ногоон аялал жуулчлалыг туршиж үзэх (Бүрэлдэхүүн хэсэг III) боломжийг олгож байгаа юм.

112. Даян дэлхийн байгаль орчинд үзүүлэх үр ашиг. ДДБОС-4-ын хөтөлбөр дэхь ОУУ болон Биологийн олон төрөл зүйлсийн Төсөл болохын хувиар энэхүү төсөл нь хоёр гол бүс нутгуудад хоёуланд нь үр нөлөөгөө үзүүлэх юм.

113. Олон Улсын Ус (ОУУ)-ны хүрээнд: тус төсөл нь Орос, Монголын талаас оролцогчдыг хил дамнасан Байгаль нуурын усан сав газрын хамтын менежментийг сайжруулах мөн экосистемийн үйлчилгээг тогтвортой байдлаар ашиглах, засаж сайжруулахад нэмэр болохуйц стратеги үйл ажиллагаа, бодлого, зохион байгуулалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх  боломж олгож байгаа юм. Тодруулбал:

- Байгаль нуурын хил дамнасан усан сав газарт зориулагдсан Стратегийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр (СҮАХ) – ийг яамдын түвшинд хүлээн зөвшөөрч хоёр улсын зүгээс батламжилсан юм.  СҮАХ – т Орос, Монгол улсын талаас оролцогчид нь Байгаль нуурын экосистемийг сэргээх урт хугацааны хэтийн төлөвийг анх удаагаа ойлгомжтойгоор илэрхийлэх юм.

- Хүлээн зөвшөөрөгдсөн СҮАХ-ийн хэрэгжүүлэлт нь хил дамнасан УННМ-ийн зарчмууд (байгаль орчин болон газрын доорхгазрын доорх усыг оролцуулаад), бодлого, хууль эрхзүй болон институцийн шинэчлэлийг багтаах юм.

- Хоёр талаас баталсан гэрээний дагуу Байгаль нуурын усан сав газрын хамтын менежементэд зориулсан хил дамнасан институцийн чадавхийг бэхжүүлэн сайжруулсан.

- Төсөл дуусгавар болох үед мониторинг шинжилгээний заагдсан халуун цэгүүд дэхь бохирдлын түвшин 20%-иар буурсан байх.

114. Биологийн олон төрөл зүйлийн хүрээнд: тус төсөл нь биологийн олон төрөл зүйлийн талаар анхаарал хандуулахуйц, байгаль орчны салбарын гадна үлдэх асуудлуудыг үйлдвэрлэлийн салбар руу хандуулах улс орны аливаа хүчин чармайлтыг дэмжинэ. Тодруулбал уг төсөл нь зорилтот салбаруудын үүднээс Байгаль нуурын усан сав газарт хэрэгжих гол асуудлуудад зориулагдсан бодлого, зохицуулалтыг бэхжүүлэхэд зориулан зохиомжлогдсон юм.

- НҮБ-ын БШУСБ-ын Дэлхийн Өв-д бүртгэгдсэн болон наанадаж нэг RAMSAR-т бүртгэгдсэн нутаг бүхий Байгаль нуурын сав газрын хосгүй экосистемийг хамгаалах ажлыг энэхүү төсөл нь баталгаажуулна.

- Орос, Монгол улс хоёулангийнх нь зорилтот үйлдвэрлэлийн салбарын үйл ажиллагаа (уул уурхай, аялал жуулчлал, спорт загасчлал) – г зохицуулж буй наад зах нь арван бодлого, дүрэм журмуудад биологийн төрөл зүйлсийн менежемент болон байгаль хамгаалалын зорилтуудыг багтаасан болно.

- Тунгалаг устай нуур, гол мөрний доод тал нь 500,000 гa экосистемийг хамарч илүү өргөн хил дамнасан  усны сав газрын дор хаяж 3 дэд сав газрын  хамгаалалтыг баталгаажуулах.

- Тус төсөл нь дэлхийн хэмжээнд өндөр ач холбогдол бүхий  биологийн олон төрөл зүйлийн хамгаалалт, менежментийг сайжруулж, хамгаалагдсан газар нутгуудын гаднах Загас Амьдрах Наад Захын Нөхцөл бүхий тодорхой газруудын устах аюулд өртсөн болон болон өртөж болзошгүй зүйлүүд түүн дотроо төслөөр нэр дурьдагдсан загасны үүд (Тул, Зэвгэ, Сугас популяцийн өсөлт эсвэл тогтвортойбайх зорилтод хүрнэ.

Тус төсөл нь уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын тогтвортой бус хөгжлөөс үүдэн гарсан биологийн олон төрөл зүйл, усны чанарт учрах аюул заналыг арилгана. Тиймээс уг төсөл нь нэг талаас усны амьтан, ургамалд учирч буй аюул заналыг арилгахын хажуугаар гадаргын болон газрын газрын доорх усны талаар авах   нэгдмэл ХДОДШ/СҮАХ-ийн жинхэнэ загвар болж чадах юм.

2.2 Төслийн Зорилт, Үр дүн, Бүтээгдхүүн/Үйл ажиллагаа

Үндэслэл

115. ДДБОС-ын үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа нь Орос, Монгол хоёр улсын хоорондын хоёр талын олон арван жилийн түүхтэй, нягт хамтын ажиллагаанд үндэслэн Сэлэнэгэ мөрний хил дамнасан усан сан болон уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн өсөн нэмэгдэж буй онцлог шинжүүдэд тулгуурлан  Байгаль нуурын хил дамнасан  сав газрын усан экосистемийн хил дамнасан менежмент, хамгаалалтын Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр (СҮАХ)-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд хурдасгуур болж өгөх юм. Мөн уг төсөл нь Хөвсгөл нуураас Байгаль нуур хүртэл сунасан хосгүй усан экосистемийг тогтвортой байдлаар ашиглах, хамгаалахын тулд биологийн төрөл зүйлийн гол асуудлуудыг тусгасан бодлого, зохицуулалтыг бэхжүүлэх замаар хоёр улсын засгийн газрууд, орон нутгийн засаг захиргаа болон иргэний нийгмүүдийн байгаль хамгаалах арга хэмжээнүүдийг аж үйлдвэрлэлийн салбаруудад нэвтрүүлэх аливаа хүчин чармайлтыг дэмжих болно.

Зорилт:

116. Экосистемийн нөхөн сэргэх нөхцлийг хангах, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн  хүрээнд  усны чанарт заналхийлэх аюулыг бууруулахын тулд Байгаль нуурын сав газрын болон Хөвсгөл нуурын байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх.

Үр дүн 1: Стратеги бодлого ба төлөвлөлтийн үндэс.

117. Энэхүү Үр дүн-д хүрэхийн тулд хийгдэх ажлуудаар Оросын Холбооны Улс болон Монгол улсын хамтын ажиллагаанд зориулагдсан Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийг бий болгоход ашиглагдах Байгаль / Сэлэнгэийн сав газрын Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн шинжилгээг нарийвчлан эцэслэн боловсруулах юм. Энэхүү ХДОДШ/СҮАХ-ийн талаар авах хүчин чармайлт нь ДДБОС-ын ХДОДШ/СҮАХ-ийн 30 гаруй төслүүд ялангуяа Дунай, Днепр мөрөн, Охрид нуур болон Каспийн тэнгис зэрэг ХДОДШ/СҮАХ-ийн төслүүдээс хуримтлагдсан арга, туршлагад суурилагдсан байна.. Ийнхүү ХДОДШ/СҮАХ-ийн бусад төслүүдийн үзэл санаа, арга туршлагуудаар баяжуулагдаснаар Байгаль нуурын  сав газрын энэхүү төсөл нь  хүний нийгмийн сайн сайхныг хангахад усан экосистемийн үзүүлэх үр нөлөөг дэмжих, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн үндсэн зорилтуудыг эдийн засгийн салбарын бодлого, арга ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд анхаарах болно. Энэхүү  ХДОДШ/СҮАХ нь өргөн уудам нутгийг хамарч хил дамнасан усан экосистемийн алс хэтийн стратеги хөгжлийн үзэл баримтлалыг илэрхийлэх юм.

118. Энэхүү ХДОДШ/СҮАХ-ны үйл явцад дэмжлэг үзүүлэхийн тулд уг үр дүн нь дараах цуврал судалгаануудыг багтаана. Үүнд:  a) Сэлэнгэ мөрний бэлчир дэхь БХБ болон шим тэжээлт бодисууд зэргийг оролцуулаад усны чанарын тодорхойгүй байгаа, баримтжиж нотлогдоогүй эрсдлүүдийг шийдвэрлэх стратегийг олж тогтоох; Буриад, Монгол ард иргэдэд учирч болох  тахлын эрсдлийн үнэлгээг хийх; б) Сэлэнгэ мөрний сав газрын хүрээнд газрын гадаргын болон газрын доорхазрын доорх усны харилцан хамаарлыг болон заналхийлж буй бохирдлыг тогтоох; болон в) хамаарах сав газраас үйлдвэрлэлийн бохирдлын халуун цэгүүдийг олж тогтоох. Эдгээр судалгаанууд нь уг төслийн бэлтгэл үе шатанд урьдчилан боловсруулсан ХДОДШ-г цаашид дэлгэрэнгүй болгох, засаж сайжруулахад туслах болно.

119. СҮАХ-ийг ХДОДШ-ний үр дүнгээс бий болгож тус төслийг хэрэгжүүлэх сүүлийн жилд багтаан  батлуулах дуусгах юм. СҮАХ нь хоёр орны хооронд байгуулсан гэрээнээс бүрдэх болно. Энэ нь экосистемийг хамгаалах зорилгуудыг олж тогтоох ба тэрхүү зорилгуудыг биелүүлэхэд шаардагдах үе шатууд болон шалгууруудыг агуулсан байна. Харилцан хүлээн зөвшөөрөлцсөн зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд хоёр орон хоёулаа биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, аялал жуулчлал, уул уурхай, загасчлалын салбарын стандартуудыг боловсруулсан байх хэрэгтэй бөгөөд усны чанар болон биологийн төрөл зүйлийн талаарх зорилгуудад нийцсэн усны дэд-сав газруудын менежмент төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Бүтээгдхүүн 1.1. Монгол улсын Хөвсгөл нуурыг оролцуулаад Байгаль нуурын усан экосистемд заналхийлж буй аюулын Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хийсэн байх.

120. Энэхүү бүтээгдхүүний хүрээнд хийгдэх эхний үйл ажиллагаа нь одоогийн Хилийн Усны Хамтарсан Комисст тулгуурлан бий болгох Байгаль/Сэлэнгийн Сав Газрын Хамтарсан Комисст дэмжлэг үзүүлэх зорилготой Шинжлэх Ухааны Зөвлөхүүдийн Баг (SAG буюу ШУЗБ) байгуулах явдал юм. ШУЗБ -т хоёр улсаас  шинжээчдийг оруулах бөгөөд мөн шилдэг арга туршлагуудаас хуваалцуулах зорилгоор олон улсын шинжээч эрдэмтдийг  багтаасан байна. ШУЗБ нь Хамтарсан Комисст санал, зөвлөгөө өгөх, нэмж сайжруулсан ХДОДШ болон шинээр боловсруулах СҮАХ (доороос үзнэ үү)-г хянан үзэх зэргээр туслалцаа үзүүлнэ.

121. Энэхүү бүтээгдхүүний хүрээнд хийгдэх хоёр дахь үйл ажиллагаа нь уг төслийн бэлтгэл үе шатанд урьдчилан боловсруулсан ХДОДШ-г засаж сайжруулах, хянан үзэх юм. Төслийн эхний жил ТЗН-ээс газрын доорхгазрын гадаргын болон доорх усны бохирдлоос авахуулаад бэлчээрийн газар, загасчлал, усны сээр нуруугүй амьтны талаарх Байгаль нуурын усан сав газрын экологийн чиг хандлагуудын төрөл бүрийн судалгааг хийдэг томоохон эрдэмтдийг оролцуулсан Байгаль нуурын Шинжлэх Ухааны Симпозиумыг зохион байгуулж үүнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх юм. Энэхүү уулзалтаар ХДОДШ-г эцэслэн боловсруулах тогтооно.

122. Урьдчилсан ХДОДШ нь төслийн эхний жилд багтаан ХДОДШ-г  эцэслэн боловсруулах  нөхцлийг бүрдүүлсэн . Ажлын хэсгийн шинжээч нь урьдчилсан ХДОДШ-г сайжруулах зарим эн тэргүүний асуудлуудад анхаарал хандуулна. Хамгийн эхний асуудал нь усан экосистемийн эрүүл байдалд заналхийлж буй аюулуудын үндсэн шалтгааныг баталгаажуулах, дүн шинжилгээ хийх, эрэмбэлэх  ажил юм.  Хоёр дахь үндсэн асуудал нь СҮАХ-ийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнг хэмжихэд ашиглагдаж болох усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн УХААЛАГ шалгуурууд болон үндэслэлүүдийг бий болгох явдал юм. ХДОДШ-ний нэг хэсэг болохын хувьд газрын гадаргын болон газрын доорхдоорх усны харилцан хамаарал (хоорондын холбоо) –д нөлөөлөх усны бохирдлын үнэлгээ хийгдэх болно. (Үр дүн 1.3 – тай холбоотойгоор). ХДОДШ-ний бэлтгэл үйл явцын нэг хэсэг учир Төслийн Зохицуулах Нэгж (ТЗН) нь ТББ-ууд, аж үйлдвэрлэлийн болон орон нутгийн засаг захиргааны төлөөлөлтэй экосистемд учирч буй аюул заналын талаар хэлэлцэх зөвлөгөөнийг цувралаар зохион байгуулна.

123. Үүн дээр төслөөс зохион байгуулсан, дараагийн хуудсуудад тодорхойлогдсон бусад ажлууд нь ХДОДШ-ний хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх болно. Жишээлбэл нэмэлт зорилтот судалгаанууд, дүн шинжилгээнүүд нь доорх зүйлсийг олж тогтоох болно. Үүнд:

- Сэлэнгэ мөрний бэлчирт орж ирэх, тэндээс гарах урсгалын өгөгдөхүүнүүд;

- Газрын доорх усны бохирдлын эрсдлүүд болон газрын доорх/гадаргын усны холилдол;

- Спорт загасчлалын үндсэн гол төрөл зүйлийн талаарх үнэлгээ: (Grayling, Lenok and Taimen) дээрs Sturgeon, Omul, and the Nerpa freshwater seal;

- Уснаас эх үүсвэртэй, хүнд халдварладаг өвчнүүдийн цар хүрээ, шалтгаан ;

- Хулгайн ан, хууль бус загасчлал, мод бэлтгэл зэрэг биологийн төрөл зүйлийг доройтуулж буй хууль бус үйл ажиллагааны талаарх газрын зураглал, үнэлгээ;

- Газрын доорх болон гадаргын усанд аюул заналхийлж буй аж үйлдвэрлэлийн үлэмж бохирдол үүсгэгч “халуун цэгүүд”-ийн байршил, бохирдлын цар хүрээгтодорхойлох.

- Уг сав газрын усны биологийн төрөл зүйл, экосистемийн эрүүл байдлыг хамгаалах бэхлэлт, цайз, тулгуурын байршил түүнчлэн доройтолд орсон усны хагалбарыг  нөхөн сэргээх, цаашид сайжруулах. Үүнд хоёр улсын хамгаалалттай буюу дархан цаазат бүс нутгууд, биологийн төрөл зүйл, үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжил ба тэдгээрийн нөлөөлөл (Загас Амьдрах Үндсэн Орчин (ЗАҮО), ТХГ-ын нутаг дэвсгэр, төрөл зүйлийн тархалт, тоо толгой болон амьдрах нөхцөл, уул уурхайд тавигдах шаардлагууд) -ийн талаар байгаа мэдээлэлдхийсэн орхигдлын дүн шинжилгээ болон газрын зураглал зэргийг оруулна. Энэхүү зураглалын шинжилгээг биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах болон Байгаль нуурын сав газрын усны экосистемийн сэргэх чадварыг бэхжүүлэх хамтын зорилтын дагуу гүйцэтгэнэ.

124. ХДОДШ нь боловсруулаад хадгалж байх тайлан биш, харин шинэ мэдээллээр үе шаттайгаар шинэчлэгдэж байх ёстой. Төслийн 4 дэхь жилд ТЗН-ээс ХДОДШ –г шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд энэ нь цаашид  тогтмол гаргаж байх “Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын тайлан” болох юм. Энэхүү тайланг ХДОДШ-ны анхны хувилбар болон нэн ховор, устаж буй төрөл зүйлийн талаархи Улаан Номууд,бүс нутагт явагдаж буй судалгаанууд зэрэг эх үүсвэрийг ашиглан Хамтарсан Хорооноос 3-5 жил тутамд шинэчлэн гаргаж байх зорилготой.

Бүтээгдхүүн 1.2. Хорт бодисын бохирдол болон шим тэжээлт бодис, усны урсгалын түвшин, тунадасын түвшин, усны газрын доорхёроолын нөхцөл зэргийг оролцуулаад усны чанарын асуудлууд болон Сэлэнгэ мөрний бэлчирийн ахуй байдлын судалгаа.

125. Энэхүү судалгааны зорилго нь бодисуудын урсгалын болон үлдэгдлийн тооцоололыг харгалзан Сэлэнгэ мөрний бэлчирт орох гарах урсгалын хэмжээнд хяналт тавих, суурь үзүүлэлтийг тодорхойлоход оршино. Үүнд; тус бэлчир нутгийн орох, гарах, урсгалын дунл хэсэгт байрлах мониторингийн  үндсэн талбайг байгуулах, шинэчлэн сайжруулах ажлууд багтана. Уг судалгаа нь усны газрын доорхёроолын болон тунадасны агуулга, усан орчны амьтан, ургамлын төрөл зүйлүүд, харь зүйлийн байдал зэргийг багтаана. Бохирдлын ачааллыг хянаж цаг уурын төрөл бүрийн өөрчлөлтийн үр нөлөөг судлана. Мөн нүүдлийн  шувуудын биотопыг хамгаалах арга хэмжээнүүд, усны урсгал болон тус бэлчир нутаг дахь амьтан, ургамлын аймгийн усны төрөл зүйлд хяналлт явуулна. Энэхүү судалгаа нь төслийн эхний болон  2 дахь жилүүдэд зохион байгуулагдах бөгөөд төслийн дүгнэлтээр мониторинг хийх замаар гаргана.

126. Нэмэгдэл усны урсгалын талаар түүнчлэн урсгал усны дагуу бий болох ус намгархаг газар болон тус бэлчирээр дайран өнгөрөх, түүн рүү орж ирэх бохирдлын урсгалыг бууруулах  талаарх санал зөвлөмжийг оролцуулаад усан орчны өөрчлөлтөөс амьтан, ургамлын аймагт үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээг хийж тайлагнах. Энэхүү Сэлэнгэ мөрний бэлчир нутаг дахь байгаль орчны нөхцөл байдлын талаархи шинэчилсэн мониторинг судалгаа нь Baikalpriroda-ын дэмжлэгтэйгээр байнгын хэлбэрээр үргэлжлэн явагдах юм.

Бүтээгдхүүн 1.3. Байгаль нуурын сав газрын гадаргын болон газрын доорх усны нэгдмэл нөөцийн менежментийн хил дамнасан асуудал болон бохирдлын эрсдлийн үнэлгээ нь газрын доорхусны нөөцөд учруулж буй аюул дарамт,; уг сав газрын газрын доорхгадаргын болон газрын доорх усны чанар муудаж буй байдал; газрын доорхгазрын доорх уснаас хамааралтай экосистемийн эмзэг  байдал зэрэгт анхаарал хандуулах юм.

127. Эдгээр ажлуудыг НҮБ-ын БШУСБ (UNESCO) /IHP -ээс хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд усны нөөцийн тогтвортой байдлыг хангахад газрын доорх усны нэгдсэн менежментийн үүрэг, түүнчлэн Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн эрүүл байдалд газрын доорх усны гүйцэтгэх үүрэг зэргийг тоо хэмжээний болон чанарын онцлог шинжүүдийг харгалзан  тодотгох юм. Газрын доорх болон гадаргын усны  системийг ихэвчлэн  тус тусад нь  авч үздэг. Усны нөөцийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулахын тулд газрын гадаргын болон газрын доорхгазрын доорх усны тогтолцоог нэгдмэл байдлаар авч үзэх нь чухал юм. Энэхүү үнэлгээ нь усны чанарын доройтол, газрын доорх усны тогтвортой байдал болон усан хангамж ( гадаргын болон газрын доорхдоорх усны хосолмол хэрэглээ)-тай холбоотой бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх нэгдмэл арга хандлагуудыг дэмжихийн тулд гадаргын болон газрын доорхдоорх усны тогтолцоог усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хэлбэрээр авч үзэх арга замыг эрэлхийлнэ. Газрын доорх уснаас хамааралтай экосистемийн эмзэг байдлыг тодорхойлох, үнэлгээ хийх зэрэг ажлууд мөн хийгдэнэ.

128. Газрын гадаргын болон газрын доорхдоорх усыг нэгдмэл арга замаар шийдвэрлэх нь Байгаль нуурын сав газарт, түүнчлэн гол мөрөн ба гадаргын гүехэн усны хоорондын харилцан хамаарлаар дамжуулан гадаргын болон газрын доорх усны хоорондын солилцоонд маш чухал юм. Тиймээс энэхүү үнэлгээ нь бие биедээ харилцан нөлөөлдөггазрын гадаргын болон доорх усны бохирдолдгазрын доорхгазрын доорх анхаарал хандуулах юм. Газрын газрын доорхдоорх усыг үлэмж хэмжээгээр бохирдуулдаг  үйлдвэрийн болон суурин газрын бохирдуулагч эх үүсвэрүүд;   хатуу хог хаягдлын менежмент, хот суурингийн хаягдал усны систем болон уул уурхайн үйл ажиллагаа зэрэг аж үйлдвэрлэлийн болон хот суурингийн бохирдлын нөлөөг энэхүү үнэлгээгээр тодорхойлох болно.

129. Энэ үр дүнгийн хүрээнд  гүйцэтгэх ажлуудаар Үр дүн 1.1-ийн дагуу хийгдэх ХДОДШ-ны талаар мэдээлэх бөгөөд тус сав газрын гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн тоон болон чанарын үнэлгээг сав газрын тодорхой цэгүүдэд кейс судалгаа хийх, загварчлалын аргууд, боломжит мониторингийн талбай ашиглах зэргээр гүйцэтгэнэ.  ОХУ, Монгол улс дахь дээж авах газруудыг өгөгдөл олдох боломжтой эсэх, нэмэлт жишээ олдоход хялбар эсэхийг нь үндэслэн сонгоно. Газрын гадаргын болон газрын доорх усны харилцан холбоо хамаарал дахь шим тэжээлт бодис/бохирдлын ачаалалыг үнэлэхдээ ашиглах изотопын аргуудын практик хэрэглээг туршилтын байдлаар (газрын гадаргын болон газрын доорхдоорх усны урсгалыг загварчлах ба газрын доорх усыг гол мөрөнтэй ямар холбоо хамааралтайг тогтоосны үндсэн дээр) ашиглана.  Устөрөгч, хүчилтөрөгчийн тогтвортой изотопийг ашигладаг албан ёсны арга техникийг усны нөөцийн үзүүлэлтийг тогтоох судалгаанд нилээд хэдэн арван жилийн туршид ашиглаж иржээ. Изотопын арга нь газрын доорх усны хамгийн түгээмэл бохирдолтын эх үүсвэртэй холбож үздэг шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй үед ашиглахад тохиромжтой, хүчирхэг хэрэгсэл юм.  Энэхүү мэдээлэл нь гадаргын-газрын доорх усны холилдолт, газрын доорх усны чанар болон муу тал, мөн Байгаль нуурын сав газрын усаар сэлбэгддэг бүс нутгууд ба доройтолд орсон усан хагалбаруудын тооцоологдсон болон тодорхойлогдож буй нөлөөлөл зэрэг асуудлыг хамарсан газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээнд чухал хэрэгцээтэй юм.

130. Мөн дээрх ажлуудаар газрын гадаргын болон газрын доорх усыг хамгаалах илүү тодорхой бодлого, стратегийг боловсруулах үүднээс газрын гадаргын болон газрын доорх усны нэгдсэн менежментэд зориулсан бодлогын зөвлөгөө, зааварчилгааг боловсруулах болно. Уг үнэлгээний үр дүнг байгаль орчны хяналт шалгалтыг сайжруулах, газрын гадаргын болон газрын доорх усны бохирдлоос зайлсхийх, хууль дүрмийн хэрэгжилтийг сайжруулахад чиглэсэн сургалтын /чадавхийг бий болгох (Үр дүн 2.3-г үзнэ үү) -сургалтын хөтөлбөрт тусгах, түүнийг боловсруулахад ашиглана.

131. Уг үнэлгээнд салбар хоорондын ажлын уялдаа холбоо, төлөвлөлт, газрын доорх усны сайжруулсан мониторингийг оруулаад хоёр улс тус бүрийн одоогийн ашиглаж буй газрын доорх усны менежментийн талаархи улсын хэмжээний болон орон нутгийн бодлого, шийдвэрүүдэд оруулах өөрчлөлтөнд өгөх зааварчилгаа болон зардлын асуудлуудыг багтаасан байх болно.  (Үр дүн 2.4-г үз).

Бүтээгдхүүн 1.4. Ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийгдэх шэаардлагатай хэмээн үзэж буй эн тэргүүний төслүүдийг оруулсан Байгаль (нуур)-ын Сав Газар дахь бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээ, Байгаль/Сэлэнгийн Сав Газар дахь аж үйлдвэрлэлийн бохирдлын ачаалалыг бууруулах нэмж засварласан тогтоол шийдвэрүүд болон урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах.

Урьдчилсан ХДОДШ-нд зориулсан халуун цэгүүдийн эхний дүн шинжилгээнүүдийг боловсруулсан юм. Төслөөр энэхүү  хяналт шинжилгээг илүү нарийвчилсан дүн шинжилгээ болон хамгийн тулгамдсан хэмээн үзэж буй халуун цэгүүдээр дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Халуун цэгүүдийн үнэлгээгээр, ажиллаж байгаа болон хаагдсан аж үйлдвэрийн байгууламжуудыг багтаасан, тус Усан Сав Газар дахь бүх томоохон хэмжээний халуун цэгүүдийг олж тогтоон байршлын зураглалыг нь гаргах юм.  Хамгийн тулгамдсан халуун цэгүүдийн жагсаалтыг газрын гадаргын болон газрын доорх усны мэдэгдэж буй ба байж болох эрсдлүүдэд мөн бохирдлын цэгүүд нь a) ундны усны зориулалтаар хэрэглэгдэж буй ус; b) Загас Амьдрах Наад Захын Нөхцөл болон хамгаалалттай газрууд (Байгаль болон Хөвсгөл нууруудыг оруулаад)-д хэр ойр оршиж байгаад үндэслэн хийнэ.  Газар хөдлөлт, үер ус гэх мэт байгалийн гамшгуудад хүргэж болзошгүй, ашиглагдаж байгаа юм уу хадгалагдаж буй аюултай, зарим тодорхой бохирдуулагчид  байгаагийн улмаас зарим газар, нутгууд нь халуун цэгийн статус авах болно. (ө.х. Монгол улсын Эрдэнэт дэхь олон тооны цөөрмүүд).

Байгаль нуур орчмын нутаг дэвсгэр дэхь экологийн төв бүсийн Байгаль экосистемд Байкальскийн Хаягдал Цаас, Цаас Боловсруулах Үйлдвэр (БХЦЦБҮ) нь газрын гадаргын болон газрын доорх усны хамгийн их бохирдлын аюул занал учруулж байгаа гэдэг нь нотлогджээ.  Засгийн газрын зүгээс бохир ус цэвэрлэх системийг санхүүжүүлэхэд тавьж буй хүчин чармайлт болон тус нутагт байгаль орчны менежментийг үлэмж хэмжээгээр сайжруулах юм уу БХЦЦБҮ-г хаахыг шаардаж буй олон нийтийн дарамт шахалтын улмаас БХЦЦБҮ-г авч үзэх ч тусгайлан анхаарал тавихгүй.

- Энэхүү халуун цэгийн хэсэгт хяналт хийснээр Сэлэнгийн сав газрын Монгол дахь  хэсгийн захиргааны хэрэгцээний зэрэглэлийг тогтооно. Энэ сацуу одоо хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ус, ариун цэврийн төслүүдийг тодорхойлно. Төслийн удирдах нэгж өндөр эсрдэлтэй, эн тэргүүнд авч үзэх хязгаарлагдмал тооны халуун цэгт нэмэлт тусламж үзүүлнэ. Үүнд: а) хаалттай байгууламжуудыг сэргээн засварлах боломжит байдлын урьдчилсан судалгаа боловсруулах; б) удаан задардаг органик бохирдуулагчийн эсрэг арга ажиллагааг сайжруулах сургалт (Гарц 3.1), в) бохирдуулагч хаягдлыг бууруулах эн тэргүүний арга хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийх зөвлөмж. Мөн халуун цэгийн дүн шинжилгээнд үндэслэн бүс нутаг дахь томоохон үйлдвэрлэлийн байгууламжид үзлэг шалгалт хийх бодлого, зохицуулалтыг сайжруулах талаар зөвлөмж боловсруулна.

- Бохирдлын халуун цэгийн үнэлгээний хүрээнд ЮНЕСКО-той хамтарсан төсөл Германы санхүүжилттэй төсөлтэй хамтран хот суурингийн усны бохирдлын тандалт судалгаагаар Хараа голын сав газар (Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг) дахь бохирдлын үнэлгээ хийнэ.

Бүтээгдхүүн 1.5. Экосистемийн хамгааллыг бэхжүүлэх хамтарсан арга хэмжээг багтаасан Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр.

- Төслийн удирдах нэгж Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээний үр дүнд үндэслэж Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж Удирдах зөвлөл, хамтарсан комисст танилцуулах зорилгоор түр ажлын хэсэг байгуулан, дэмжлэг үзүүлнэ (Үр дүн 2). Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулж, төслийн гурав дахь жилд хоёр улсын Засгийн Газар хэлэлцэж, гарын үсэг зурж, цаашдаа дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх дэмжлэг үзүүлнэ. Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээний хүрээнд тодорхойлсон тэргүүлэх зорилтууд, тухайлбал Байгаль нуурын сав газартай холбоотой Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хууль тогтоомжуудыг харилцан нийцтэй болгох, усны чанарыг сайжруулах, усан орчны экосистемийг ерөнхийд нь эрүүлжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд анхаарна.

- Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн талаар Оросын Холбооны Улс, Монгол Улсын хууль, тогтоомжид зарим ялгаа, зөрүү байна. Тухайлбал, Монгол Улсын хуулиуд Сэлэнгэ мөрний савын усны нөөцийг ашиглах, хамгаалах цогц хөтөлбөр боловсруулахыг шаарддаггүй. Монгол Улсын Усны тухай хуулийн дагуу зөвхөн усны нөөцийн менежмент шаардагддаг. Тэрчлэн төлөвлөгөө боловсруулах ямар ч аргачлал байдаггүй юм байна. Энэ нь Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр хууль эрх зүйг харилцан нийцжүүлэх хүрээнд авч үзэх асуудлын нэг юм.

- Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь Байгаль нуурын сав газрыг бүхлээр нь хамарсан бодлого баримтлах, хил дамнасан экосистемд анхаарах, сав газрын хамтарсан менежментэд учирч буй саад тотгорыг илрүүлэх, түрэгч төрөл зүйл, уул уурхайн бохирдол, бордооны нөлөөлөл нэмэгдэх зэрэг усан орчны экосистемийн эрүүл байдалд тулгарч буй аюул эрсдлийг тодорхойлох чиглэлийг баримтална. Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зарим бүрэлдэхүүн хэсэгт экосистемийн “дасан зохицох чадвар” буюу “тэсвэртэй байдлыг” сайжруулах чиглэлийг баримтална. Чингэхдээ байгалийн экосистем болон хүний нийгмийн системийн үүднээс Байгаль нуурын савын экосистемийн дасан зохицох чадварыг хэрхэн дээшлүүлэх дэлгэрэнгүй зөвлөмж гаргана. Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрт түрэгч төрөл зүйлийн сөрөг нөлөөллийг судлах, хамгийн их нөлөөлөл бүхий хоёр төрөл зүйлийн хор нөлөө, нүүдлийн замыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, хор нөлөөг бууруулах арга зам, өртөг, стратегийг боловсруулах үйл ажиллагаа багтана.

- Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газрын хамтарсан комисс нь Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг эцэслэн хэлэлцэх гол байгууллага болно. Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хамтарсан арга хэмжээ нь эрх зүйн болон хууль тогтоомжийн орчин, мониторингийн протокол, мэдээлэл солилцоо, Хамтарсан комисст үзүүлэх дэмжлэг, хил дамнасан усны нөөцийн тухай шинэ гэрээ хэлцэл, хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газар байгуулах асуудал, сав газрын хүрээн дэх усан орчны экосистемийн голомтуудын шинэ категори үүсгэх зэрэгт чиглэгдэх төлөвтэй байна. Төслийн удирдах нэгж төслийн төгсгөлийн жилд хоёр улсад Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах, тухайлбал үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах, хүрсэн амжилтдаа үнэлгээ хийхэд нь туслалцаа үзүүлнэ.

Бүтээгдхүүн 1.6. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах стандарт, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилтыг аялал жуулчлал (спорт загасчлал гэх мэт), уул уурхайн төлөвлөгөө, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэний хууль тогтоомж, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгах, био төрөл зүйлд учрах эрсдлийг бууруулах үүднээс байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

- Энэ хүрээнд хэрэгжүүлэх эхний алхам биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтыг салбарын бодлого, үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг болгосон олон улсын болон бүс нутгийн шилдэг туршлагыг судлахад оршино. Тус сав газарт адал явдалт аялал, загасчлалын чиглэлтэй эко-туризмын хэд хэдэн загвар компани ажиллаж байгаа. Сонирхогч талууд энэхүү судалгаанд үндэслэн аялал жуулчлал, уул уурхайн хүрээнд байгаль орчны хамгааллын шилдэг арга ажиллагааны стандарт боловсруулна.

- Хоёр улс байгаль орчны хамгаалал, усны үүсвэрийн менежментийн хууль тогтоомжтой хэдий ч эдгээр арга хэмжээ нь хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, эрчим хүч, аялал жуулчлал, тээвэр зэрэг бусад салбарын зөрчилдсөн бодлогод түүртдэг байна. Энэ гарцын хүрээнд давхацсан удирдлагыг судлах, байгаль орчин хамгааллыг эдийн засгийн бусад зорилтод суулгаж өгөх талаарх зөвлөмж гаргах үйл ажиллагаа багтана.

- Биологийн төрөл зүйлийн шалгуур үзүүлэлт, энэ чиглэлийн зорилтыг Оросын Байгаль нуурын сав дахь уул уурхай, аялал жуулчлалд нөлөөлөх байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд оруулах энэ гарцад чиглэн хэрэгжих хоёр дахь үйл ажиллагаа нь болно. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг хамруулах үйл ажиллагааг засаглалын түвшинд хэрэгжүүлнэ. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтад чиглүүлэх, Байкалкумвод, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний мэргэжилтнүүд, зөвлөх байгууллагууд, уул уурхайн комданиудыг оролцуулахад үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ. Доорх хүснэгтэд биологийн төрөл зүйлийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулахад төслөөс оруулах хувь нэмрийг тоймлон үзүүлэв. Байгаль орны нөлөөллийн үнэлгээнд Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн санхүүжилтийг ашиглахгүй.

Матриц 1. Биологийн төрөл зүйлийн шалгуур үзүүлэлт, зорилтуудыг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд тусгах

| Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний гол алхмууд | Биологийн төрөл зүйлийн чиглэлээрх үйл ажиллагаа. |
| --- | --- |
| Газрын тос, байгалийн хий олборлогч байгууллага байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, Улсын шинжээчийн үзлэг, Улсын байгаль орчны шинжээчийн үзлэг хийлгэх хэрэгцээг тодорхойлуулахаар ОХУ-ын Байгалийн Нөөц Экологийн Яаманд төслийн санал хүргүүлнэ. | Байгалийн Нөөц Экологийн Яаманд биологийн төрөл зүйлийн асуудлаарх төслүүдийг хянахад дөхөм болох зорилгоор биологийн төрөл зүйлийн хяналтын хуудас боловсруулна. Хяналтын хуудаст төслийн шинж чанар, биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх анхдагч болон хоёрдогч нөлөөллийг тодорхойлох урьдчилсан асуултуудыг оруулж болно. |
|  | Байгалийн Нөөц Экологийн Яамны Байгаль нуурын бүс дэх харьяа байгууллагуудад зориулж байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үүднээс хэрхэн гүйцэтгэх, био төрөл зүйлийн асуудлыг үнэлгээнд багтаах талаар удирдамж боловсруулна. Энгийн, тодорхой, хэрэглэхэд хялбар удирдамж. |
| - Үйл ажиллагааны хүрээнд газар дээр нь очиж шалгах шаардлага гарч болно. | Газар дээр нь очиж шалгах хэрэгцээг тодорхойлоход хэрэглэгдэх биологийн төрөл зүйлийн хяналтын хуудас. - Биологийн төрөл зүйлийн хамгааллын үүднээс ямар төрлийн шалгалт шаардагдах вэ? - Байгалийн Нөөц Экологийн Яамны ажилтнууд газар дээр нь очиж үзэхдээ юу олж илрүүлэх ёстой вэ? |
| - Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх: уул уурхай, аялал жуулчлал эрхлэгчид бие даасан зөвлөх, зөвлөгөө өгөх байгууллагатай гэрээ байгуулж суурь өгөгдөл цуглуулах, оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлан бэлдүүлэх ажил хийлгэдэг. | Био төрөл зүйлийн асуудлыг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулах ажилд хэрхэн багтаах талаар Оросын зөвлөх байгууллагад зориулсан удирдамж. |
| - Уул уурхай, аялал жуулчлал эрхлэгчид байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төслөө Байгалийн Нөөц Экологийн Яаманд хүргүүлж хянуулна. | Био төрөл зүйлийн мэдээлэлд хэрхэн дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний эцсийн тайланд хэрхэн ойлгомжтой хэлбэрээр тусгах талаарх удирдамж. Шилдэг туршлагын жишээнүүд. |
| - Байгалийн Нөөц Экологийн Яам тайлангийн төсөлтэй танилцана; санал, шүүмжлэлээ тухайн тайлан ирүүлсэн компанид хүргүүлнэ. | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээн дэх био төрөл зүйлийн асуудлыг хэрхэн үнэлэх -- ямар зангилаа элементүүдийг үнэлэх, сайжруулах талаар тодорхой, хэрэгжихүйц зөвлөмж хэрхэн гаргах талаар Байгалийн Нөөц Экологийн Яаманд зориулсан удирдамж. Байгаль нуурын бүсийн нөхцөлд хариулахад тохирсон асуултуудын жагсаалт бэлтгэж батална. |

- ОХУ-ын Байгаль нуурын бүсийн байгууллага, зөвлөх пүүсүүдийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланг хэрхэн сайжруулах гол асуудлууд. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ тайлагнах ажиллагааг био төрөл зүйлийн асуудалтай уялдуулан сайжруулахад нь эдгээр оролцогч талуудад туслах зорилгоор үйл ажиллагаа, оролтын цэгүүдийг сургалтын оролтын цэг болгон ашиглана. Төслийн үр дүнгийн хүрээнд заасны дагуу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ тайлагнах ажлын сайжирсан байдлыг хэмжих, биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг тусгасан байдлыг хэмжих зорилгоор байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бие даасан үзлэг хийлгэнэ.

- Төслийн нөөц бололцооны хүрээнд мэргэжлийн ажлын хэсэг байгуулж Байгаль нуурын бүсэд одоо мөрдөж байгаа уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний удирдамжид биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг тусгасан байдлыг хянан үзэж, сайжруулна. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилтуудыг үнэлгээний процесст нэгтгэсэн дэлгэрэнгүй нэмэлт өөрчлөлтийг Байкалкумвод байгууллагатай зөвлөлдөж боловсруулна.

Бүтээгдхүүн 1.7. Дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөнд биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийн дасан зохицлын зорилтуудыг багтаах.

- Энэ гарцад чиглэн хийгдэх ажил нь ОХУ болон Монгол Улсад биологийн төрөл зүйлийн асуудал, экосистемийн дасан зохицох зорилтуудыг дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгах  жишээ юм (Үр дүн 3-ыг үзнэ үү).

- Байгаль нуурын биологийн төрөл зүйлийн хамгааллын стратегийн хүрээнд ОХУ-д бүс нутгийн онцлогт тохирсон усны хагалбарын биологийн төрөл зүйл хамгааллын хөтөлбөр боловсрогдсоны дотор дараах 3 дэд бүсийн хөтөлбөрийг эхлүүлээд байна: Голоустийн усны хагалбар/Эрхүү, Хилокийн усны хагалбар/Дорнод Байгальын Хязгаар, Төгнө-Сухарын усны хагалбар/Буриад. Эдгээр хөтөлбөрийн нэгийг сонгож биологийн төрөл зүйл, экосистемийн эрүүл байдлын асуудлыг усны хагалбарын менежментийн хөтөлбөрт хамруулах загвар болгоно.

- Энэ гарцын хүрээнд сав газрын одоогийн менежментийн давуу болон сул талыг үнэлж, нэгдсэн төлөвлөлт, газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) хэрэглэсэн зураглал, усан орчны экосистемийн биологийн төрөл зүйл, эрүүл байдлын мониторингийн чиглэлээр дэд сав газрын менежерүүдэд зориулсан чадавхи бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ (Гарц 2.4-т зохицуулснаар). Хайрцаг 1-ийн хүрээнд сургалтад (Үр дүн 2) ажиллах ОХУ-ын мэргэжилтнүүд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөлд голуудын системийн шинжилгээ хийх шинэлэг загварыг ашиглахад манлайлах үүрэг гүйцэтгэнэ. Дараа нь аж үйлдвэр, тээвэр, аялал жуулчлалын чиглэлийн байгууллагуудтай хамтарсан ажиллагаагаа бэхжүүлэх үүднээс семинаруудыг зохион байгуулна.

- Биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийн дасан зохицох байдлын зорилтуудыг  Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент төлөвлөлтөд хамруулах энэ үйл ажиллагааны туршлагыг Монгол Улс дахь Байгаль нуурын хоёр дэд сав газар болох Идэр, Эгийн голын сав газруудад хэрэгжүүлнэ.

- Монгол Улсын нутагт энэ үйл ажиллагааг Сэлэнгэ мөрний савд өмнө нь хийгдэж байсан усны хагалбарын төлөвлөлтөд суурилж зохион байгуулах агаад үүнд Идэр, Орхон, Эгийн голын дэд сав газрын биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийн дасан зохицох байдлыг сайжруулах зорилтуудыг багтаана. Энэ хоёр дэд савын аль аль нь Байгаль нуурын сав газрын усны биологийн төрөл зүйлийн голомт бөгөөд загасны амин нутаг юм. Мөн эдийн засгийн үйл ажиллагаа, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар суурь өгөгдөл цуглуулна (усны чанар, усан орчны биологийн төрөл зүйл гэх мэт). Үүний дараа дэд сав газрын менежмент төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, семинараар үндсэн оролцогч талуудад танилцуулж, хянан сайжруулаад, засгийн газарт батуулахаар хүргүүлнэ. Газрын доорх ус нь усны хагалбар тус бүрийн хувьд, тухайлбал гадаргын ус, ургамалшилд ямар ач холбогдолтой байдаг талаар үндэсний болон орон нутгийн түвшний холбогдох менежерүүдэд зориулсан сургалт, чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. ОХУ, Монгол Улсын ажил мэргэжил нэгтний харилцан сургалт шийдвэрлэх ач холбогдолтой байх болно.

Үр дүн 2: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх

Усны сав газрын нэгдсэн менежмент хэрэгжүүлэх замаар усны нөөц, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үр нөлөөтэй бүтэц, механизм бий болгох гэсэн ОХУ, Монгол Улсын чармайлтыг дэмжих зорилгоор хил дамнасан, үндэсний, орон нутгийн гэсэн түвшнүүдэд чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулна. Байгаль нуурын сав газрын хамтарсан комисс байгуулж, чадавхижуулна. Мөн ОХУ болон Монгол Улсад яам хоорондын нижгээд хороо байгуулж, дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг зохицуулах үүргийг хүлээлгэнэ. Сав газрын онцлогт тохиросон үндэсний чадавхийн өөрийн үнэлгээ зохион байгуулж, бүсийн болон сав газрын хэмжээнд явуулах сургалт, удирдлагын дэмжлэгийн эн тэргүүний хэрэгцээг тодорхойлно. Сургалт үйлчилгээг бүх оролцогч талд хүргэх бөгөөд дараах сэдвээр зохион байгуулна. Үүнд: байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулах, үйлдвэр, уурхайн байршлын шалган байцаалт, усны чанар, усан орчны системийн лабораторийн хэмжилтийг харилцан нийцүүлэх тохиргоо, био шинжилгээний аргачлалаар хийх сургалт, газрын доорх болон гадаргын усны нөөцийн зураглалд газар зүйн мэдээллийн систем (GIS) ашиглах, усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх. Байгаль нуурын усны чанарын хөтөлбөрийн үндэсний протоколуудыг нийцтэй болгож, шинэчлэн сайжруулсан мониторингийн станцуудыг ашиглан хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.

Бүтээгдхүүн 2.1. Орос-Монголын хил дамнасан усны хэрэглээ хамгааллын хамтарсан шуурхай бүлэгт суурилан Байгаль, Сэлэнгийн сав газрын хамтарсан комисс байгуулж, чадавхижуулна.

- Эдүгээ Сэлэнгэ мөрөн, Байгаль нуурын талаарх ОХУ, Монгол Улсын засгийн газрын хамтын ажиллагаа Хил дамнасан усыг хамгаалах ашиглах тухай гэрээгээр зохицуулагдаж байна (Улаанбаатар, 11.02.1995). Гэрээгээр Сэлэнгэ мөрнийг хамгаалах хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор хамтарсан шуурхай бүлэг байгуулсан бөгөөд холбогдох яамны сайдаар даргалуулсан.

- Төслөөс шинээр хамтарсан комисс байгуулж, холбогдох бусад салбар, иргэний нийгмийн оролцоог өргөжүүлэх замаар хоёр улсад хамтарсан шуурхай бүлгийн үүрэг хариуцлага, үйл ажиллагааг сайжруулахад туслалцаа үзүүлнэ. ОХУ, Монгол Улсын үндэсний түвшинд томилогдсон байгалийн нөөцийн албан тушаалтнуудыг оролцуулсан энэхүү хамтарсан комисс нь бодлого боловсруулах байгууллага байх юм. Энэ байгууллагад стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нь зөвлөмжөөр ханган дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний зөвлөх бүлэг байгуулна. Хамтарсан комисс жил тутам хуралдаж, бусад үүргийнхээ зэрэгцээ хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаарх хэлэлцээрүүдэд хяналт тавина. Төслийн удирдах нэгж хамтарсан комисст жил бүрийн хурал зохион байгуулахад нь техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, эрдэм шинжилгээний зөвлөх бүлгийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаанд тусална. Мөн хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах үйл явцад хяналт тавих, хил дамнасан хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад нь техникийн зөвлөмжөөр хангана. Төслөөс хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хянаж, батлахтай холбоотой хамтарсан комиссын гишүүдийн хурлыг аль болох олон зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Бүтээгдхүүн 2.2. Үндэсний түвшин дэх яам хоорондын хороод.

- Хамтарсан комиссын зөвлөмжүүд, тухайлбал хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, байгаль хамгааллыг эдийн засгийн хөгжлийн бодлогод тусгах стратеги, бусад баримт бичгийг хэлэлцэх, батлах яам хооронын механизм бүрдүүлэх буюу одоо байгаа механизмаа ашиглах шаардлага хоёр улсын аль алинд тавигдана. ОХУ Байгаль нуурыг хамгаалах асуудлаар агентлаг хоорондын комисс байгуулсан байдаг. Монгол Улсад Сэлэнгэ мөрний сав газрын асуудлаар агентлаг хоорондын комисс буюу ажлын хэсэг байгуулах талаар төслөөс БОАЖЯ, Усны Газарт туслалцаа үзүүлнэ.

- Хоёр улс тус бүрийн Үндэсний яам хоорондын хороо дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө, хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад санаачилгыг батлах, хэрэгжүүлэх талаар шийдвэр гаргах ажиллагааг зохицуулах үүрэг хүлээнэ. Хороо тус бүрт байгалийн нөөц, байгаль орчин, эдийн засгийн хөгжлийн салбарын яамд, гадаад харилцааны болон сангийн яамдыг оруулсан байна. Хороо тус бүр жилд наанадаж хоёр удаа хуралдаж Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний биологийн төрөл зүйл, усны чанарын асуудлыг эдийн засгийн хөгжлийн бодлогод тусгах талаар хэлэлцэнэ.

- Хорооны ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор усны хуулийн олон улсын мэргэжилтний удирдамжаар байгууллага зохион байгуулалтын болон эрх зүйн орчны хяналт үнэлгээ хийгдэнэ. Энэ ажлын хүрээнд хил дамнасан уст давхаргыг тодорхойлох чиглэлэлээр хил дамнасан хэсгийн газрын доорх усны нөөцийн талаар зөвлөлдөх үйл ажиллагаа явагдана. Төслөөс тухайн улсын хүсэлтээр яам хоорондын тогтмол хурлууд болон үйл ажиллагааны санал, тэдгээрийн ашиг тус, нөлөөллийг үнэлэх зорилготойгоор төслийн удирдах нэгжийн оролцох хурлуудыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Хайрцаг 2: Шинэ сорилыг шийдэх шинэ арга хэрэгсэл эзмшүүлэх сургалт.

Экосистемийн тэсвэрт байдлын асуудлын тухайд төслөөс хоёр улсын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсгүүдэд ажлын байранд нь сургалт зохион байгуулна. Уг сургалтаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг судлах, экосистемийн тэсвэрт байдлыг сайжруулах замаар нөлөөллийг бууруулах сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг олгохыг зорино. Сургалтаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг урьдчилан тооцож, нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах, Байгаль нуурын сав газрын усан орчинд тусаж байгаа нөлөөллийг илрүүлэх, саармагжуулах арга замаас танилцуулах замаар стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл явцад нь дэмжлэг үзүүлнэ. Сургалтаар дараах хүчин зүйлсийг хэрхэн шинжлэх, цаашдын төлвийг нь урьдчилан тодорхойлох талаар үзнэ. Үүнд:

- Усны температур өөрчлөгдөх, амьдрах орчин хумигдахад загасны мэдрэмтгий байдал;

- Гол мөрний уугуул болон түрэгч ургамлын төрөл зүйлийн тэсвэр, тархалтын шинж байдал;

- Усны хагалбар дахь тунадсын хуримтлал, тунадсын хөдөлгөөний динамик;

- Уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх, дасан зохицох чанарт түшиглэн нөхөн сэргээх төлөвлөлт;

- Урт хугацааны ажиглалтаар нөлөөллийн шинж байдлыг тодорхойлох;

- Нутгийн биологийн төрөл зүйл, тэдгээрийн амьдрах орчинд тусах нөлөөллийг саармагжуулах стратеги.

RIPPLE загвар нь газрын бүтцийн мэдээллийг усан орчны биологи, амин орчны өгөгдөхүүнтэй нэгтгэж, тэдгээрт тусах хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийг тодорхойлох замаар эдгээр хүчин зүйл загасны бүлгэмдүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалдаг хэрэгсэл юм. Оролцогч талууд RIPPLE загварыг ашиглан экосистемийг сэргээх арга хэмжээ боловсруулах, нөхцөл байдлыг тоон утгаар үнэлэх, үйл ажиллагааны олон хувилбарыг харьцуулах, эн тэргүүнд авах арга хэмжээг тодорхойлох боломжтой. http://software.nced.umn.edu/ripple/download/index.html.

Зарим загварт цөөн төрлийн өгөгдөхүүнд түшиглэн нийт усны хагалбарын урсгал усны температурын өөрчлөлтийг урьдчилан тодорхойлох боломжтой байдаг. Эдгээр загварт онолын болон ажиглалтын өгөгдөл, нарны радиац, энергийн тэнцэл, гидрологийн загварыг ашиглан (1) гол мөрөн ба орчны хоорондох дулааны массын шилжилтийг тооцоолох, (2) урсгал дагасан дулааны шилжилтийг тооцоолох боломжтой. Тийнхүү урьдчилан тооцоолсон температурын тархалтыг GIS ашиглан зурагладаг.

Энэхүү загварыг ашиглан өөр өөр цаг хугацааны мөчлөгт усны температурын хэмжээг урьдчилан гаргах, температур нь өсөж загасны амьдрах нөхцлийг доройтуулж байгаа гол мөрний хэсгүүдийг тодорхойлох боломжтой. Мөн усны сав газрын хэмжээнд загасны хамгийн зохистой амьдрах нутаг орчныг тодорхойлох боломжтой.

Бүтээгдхүүн 2.3. Гол оролцогчдод зориулан Байгаль нуурын сав газрын сайжруулсан, урт хугацааны хил дамнасан менежментийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. Сургалтын хөтөлбөр Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжихэд чиглэгэдэнэ. Сургалтад дараах үндсэн оролцогчид хамрагдана. Үүнд:

- Тухайн байгууллага дотор Орос, Монголын нутаг дахь Байгаль нуурын усан орчны системийн усны хагалбарын болон нийт сав газрын менежменттэй шууд холбоотой албан тушаалтан, ажилтнууд [Байкалкумвод, Буриадын бүс нутгийн захиргаад, Байгаль нуурын хамгаалалтын бус, Монгол Улсын Усны газар, БОАЖЯ];

- Гидрологи, усны усан орчны экосистем, биологийн төрөл зүйл, уул уурхай, загасны аж ахуй, аялал жуулчлалын эрдэм шинжилгээ, сургалтын хүрээний мэргэжилтнүүд.

- Тогтвортой хөгжлийн менежментэд түншлэгчээр оролцогч иргэний нийгмийн тэргүүлэх байгууллагууд.

- Байгаль нуурын сав газрын ОХУ-ын хэсэг дэх байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлан боловсруулдаг тэргүүлэх зөвлөх пүүс, байгууллагууд.

- Энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагаа сургалтын хэрэгцээ үнэлэх мэргэжилтний удирдамжаар явагдах боловч мэдээлэлд суурилсан өөрийн үнэлгээний аргачлал хэрэглэгдэнэ. Түргэн өөрчлөгдөж буй нийгэм эдийн засгийн ба уур амьсгалын нөхцөлд бий болсон сорилтууд нь Байгаль нуурын бүсэд дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа ур чадвар, аргачлалуудыг шаардаж байна. Байгууллагуудын хооронд зохицуулалт хангалтгүй, ажил үүргийн давхцал их байгаа нь нийтлэг асуудал болж байна. Жишээ нь ОХУ-д Байгаль нуурын байгалийн дурсгалт газрыг 21 гүйцэтгэх алба удирдаж байна. Эдгээр байгууллагын хэрэгжүүлдэг шалган байцаах үйл ажиллагааны зохицуулалт, хамтарсан ажиллагааг хангах асуудал амин чухал юм.

- Тэрчлэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг ажиглах, сүүлийн жилүүдэд хэрэглэж байаа шинэ арга хэрэгсэл, удирдлагын шийдлээр ажиллах чадавхийг бэхжүүлэх асуудал бас чухлаар тавигдана. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөлд шинэ шинэ асуулт, бэрхшээлүүд  гарч ирж байгаа нь (жишээ нь, “Байгаль нуур, Хөвсгөлийн усан орчны экосистемийн дасан зохицох чанарыг хэрхэн хангах вэ?” гэх мэт), хуучин төсөөллүүдийг өөрчлөхийг шаардаж байна (жишээ нь “голууд нь зүгээр уруу газар урссан ус, тэдгээр нь амьд экосистем биш” гэх мэт). 21-р зуунд Байгаль нуурын сав газарт экосистемийн менежмент хийх ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талуудад эдгээр асуултад шинэлэг сэтгэлгээгээр хариулт өгөх, хуучин төсөөллийг өөрчлөх чадавхи нэн чухал хэрэгтэй.

- Сургалтын хэрэгцээ үнэлгээний мэргэжилтэн ОХУ, Монгол улсын бодлого, эрдэм шинжилгээний мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн мэргэжлийн ажлын хэсэгтэй нягт хамтран ажиллаж хэрэгцээний үнэлгээг гаргана. Үнэлгээгээр олон услын өмнө хүлээсэн үүрэг, ялангуяа биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтуудыг үйлдвэрлэлийн салбарын практикт суулгаж өгөхөд чиглэсэн дэлгэрэнгүй практик зөвлөмж гарна. Төслийн бэлтгэл үеийн дүн шинжилгээ, оролцогч талуудтай хийсэн зөвлөлгөөнөөр чадавхийг бэхжүүлэх зарим чиглэлийг тодорхойлсон. Үүнд: (a) усны сав газрын нэгдсэн төлөвлөлт, удирдлага, (b) ГЗМС, орон зайн төлөвлөлт, (c) байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, түүнд биологийн төрөл зүйлд учрах анхдагч болон хоёрдогч нөлөөллийг тусгах, (d) харь зүйлийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, зохицуулалт хийх, (e) байгаль орчны мониторингийн систем боловсруулалт, менежмент, (f) усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн холбогдолтой дүрэм журмын хэрэгжилт.

- Хил дамнасан усны нөөцийн менежмент, гадарга, газрын доорх усны цогц менежментэд чиглэсэн сургалт, чадавхи бэхжүүлэх хөтөлбөрийг үндсэн оролцогч талууд, тухайлбал усны менежер, шийдвэр гаргагч, сургагч нарт зориулан 	ЮНЕСКО  байгууллагаас боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

- Төслийн баримт бичигт дурьдсанаар сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох хэд хэдэн гарцыг томъёолсон бөгөөд тэдгээр нь төслийн сургалтын үйл ажиллагаанаас гарах бүтээгдэхүүн болох учиртай. Төслийн удирдах нэгж бүс нутгийн хоёр буюу хэд хэдэн хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж, уул уурхай зэрэг ноцтой нөлөөлөл бүхий салбарын гол тоглогчид, усны агентлагийн ажилтан, байгаль орчны байцаагч, аялал жуулчлал эрхлэгчдэд зориулж вебсайтад суурилсан сургалтын модуль боловсруулна. Газар дээр хэд хэдэн сургалт зохион байгуулах хэдий ч үндсэн сургалт нь вебсайтад суурилсан зайн сургалтын хэлбэрээр явагдана. Сургалтад хамрагдагсдад үнэмлэх олгох ба үүнд техник чадваржуулалтад анхаарна. Үр дүнг асуумж, интернет харилцааны аргаар хянан шалгаж, хуримталсан туршлагаа сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгоход тусгана. Мөн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, төслийн дараа үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө хийгдэнэ.

- Сургалтад анхаарах эдгээр шийдвэрлэх чиглэлийн нэг бол түвшин бүрт (хил дамнасан сав газар, үндэсний болон дэд сав газрын түвшин) уур амьсгалын өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлөх байдлыг үнэлэх шинжлэх ухааны шинэлэг арга хэрэгслийг ашиглах явдал юм. Сургалт нь Үр дүн 1-ийн хүрээнд хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах үйл ажиллагаа, байгаль орчны дүн шинжилгээ, урт хугацааны тайлагнах ажилд дэмжлэг болох юм (Хайрцаг 1-т дэлгэрэнгүй үзнэ үү).

- Сургалтын хөтөлбөр төслийн 2-4 дэх жилд хэрэгжиж, ОХУ, Монгол Улсад үндэсний болон орон нутгийн төрийн байгуулагаас наанадаж 100 хүний мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ.

Бүтээгдхүүн 2.4. Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, мониторингийн станцуудыг шинэтгэх.

- Бүс нутгийн хэмжээнд мониторингийн систем, өгөгдөл шинжилгээний арга зүй харилцан адилгүй байгаагийн сацуу мониторингийн чадамж, тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны зөрүү их байна. Энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагаагаар ОХУ ба Монгол Улсын оролцогч талуудыг Байгаль нуурын сав газрын усан орчны систем, биологийн төрөл зүйлийн мониторингийн үндсэн параметрийг нэгдмэл стандартад оруулахад нь туслахад чиглэгдэнэ.

- Хамтарсан комиссын дэмжлэгээр төслөөс хоёр улсад сав газар дахь усны чанарын мониторингийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, үнэлэх, зураглахад тусална. Энэ хүрээнд мониторингийн байршил, төрөл хэлбэр, технологии, хянах бохирдлын төрлийг тодорхойлно. Мониторингийн протокол, чадамжийг бас үнэлнэ. Мониторингийн нэгдсэн параметрийг хамтарсан комисс баталж, Сэлэнгэ мөрний сав газарт дээж авах зарим байршлыг тодорхойлно. Дээж авах давтамж, харилцан тохиргоо хийх арга, техник, өгөгдөлд хамтарсан шинжилгээ хийх механизмын талаар тохиролцоно.

- Төслөөс өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх энгийн, хамтын хэрэглээний арга зүй боловсруулж, Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан хэсэгт усан орчны экосистемийн эрүүл байдлын гол параметрүүдийг харьцуулах боломжтой болгоход нь оролцогч талуудад дэмжлэг үзүүлнэ. Төслөөс мөн эхний жилд тохиролцсон мониторингийн параметрүүдийн суурь үзүүлэлт тогтоох, дараа нь бохирдлын түвшнийг жил тутам харуулах, ингэхдээ хангалттай итгэлцлийн түвшнийг хангах, Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газар даяар усны чанар, төрөл зүйлийн мониторингийн өгөгдлийг харьцуулах боломжтой байлгахад тусална.

- Төслөөс мөн усны бохирдлоос үүдсэн аюул заналын талаар урсгал доорх хэрэглэгчдэд эрт мэдээлэх хөтөлбөр боловсруулахад тусалж, бохирдлын мэдээлэл, анхааруулга, хариу үйлдлийн сургуулилтын ажлыг зохицуулна. Төслийн 4 дэх жилд мониторингийн горимын талаарх зөвлөмж, үр ашгийг сайжруулах боловсруулалт хийж, мониторингийн явцад үнэлгээ өгнө.

- Усны чанарын мониторингийн энэхүү уялдуулж зохицуулсан хөтөлбөр нь Байгаль нуурын сав газрын хоёр зах болох Байгаль нуур (доод зах), Хөвсгөл нуурт (дээд зах) тусах уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөллийг тогтооход чиглэсэнмониторинг байх юм. Уур амьсгалын одоогийн мониторингийг хоёр нуур тус бүрийн наанадаж дөрвөн байршилд хийнэ. Дараах зүйлсийг хэмжинэ: тунадас, агаарын температур, салхины хурд, чиглэл, нарны радиац, хөлдөлт, гэсэлтийн огноо. Эдгээр параметрыг бүгдийг биш гэхэд заримыг Байгаль нуурын талд хянадаг бол харин Хөвсгөл нуурын талд алийг нь ч хянадаггүй байна. Төслөөс хоёр улсад мониторингийн параметрын цомхон багц тодорхойлоход нь туслах, Монголын талд тэрхүү багцыг тухайн бүс нутагт ажиллаж байгаа ус цаг уурын станцын ажиглалтын параметрт тусгуулахад нь туслахыг зорьж ажиллана. Тэрчлэн мөнх цэвдгийн ажиглалтыг үргэлжлүүлнэ. Энэхүү мэдээллийн нилээд хэсэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг танин мэдэхэд ач холбогдолтой болох нь нэгэнт тогтоогдсон билээ.

- Физик, химийн параметрүүдийн хяналтад Хөвсгөл нуурт өмнө нь хийгдэж байсан 1970-1990 оны Зөвлөлт-Монголын судалгаа, 1997-1998 оны Японы экспедиц зэрэг үйл ажиллагааны үр дүнтэй харьцуулах боломжтой байхыг зорино. Хэмжилтэд температур, хлорофил а, уусмал хүчилтөрөгч (DO) –г оруулна; боломжийн хирээр pH; тэжээллэг (нийт P, N, урвалдагч уусмал P, нитрат); уусмал органик болон органик бус нүүрстөрөгч, голлох анион, катионуудыг оруулна. Хөрсний цэвдэг, уулын цас хайлж байгаагаас усны түвшин сүүлийн жилүүдэд дээшилсэн тул усны түвшний мониторингийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй.

- Төслөөс хэмжүүр багаж бүхий хөвүүр зэргийг ашиглан мониторингийн ажлыг эдийн засгийн үр ашигтай зохион байгуулна. Хөвүүр ашигласнаар цагийн өндөр нарийвчлалтай мониторингийн аргаар температур, уусмал хүчилтөрөгч зэрэг параметрүүдийг авч болно. Хөвүүрийг хавар байрлуулж, намар авах тул завь ашиглах хугацааг цомхотгож, эдийн засгийг үр ашгийг дээшлүүлдэг. Энэ үйл ажиллагаагаар нуур судлаачдын олон улсын нийгэмлэгийн хөвүүр ашигладаг мэдлэг, туршлагаас суралцах болно: http://gleon.org.

Зураг 1. Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтуудыг уурхайн мөчлөгт тусгах

Үр дүн 3: Усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн менежментийг бодлогод тусгах арга, аргачлалын үзүүлэн сургалт.

- Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн байгууллагуудтай түншилж туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх замаар усны чанарыг сайжруулах, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтуудыг эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгох арга техникийг үзүүлэн таниулна. Туршилтын төсөл тус бүр нь түгээн  хэрэгжүүлэх элемент агуулах агаад туршин хэрэгжүүлэх орон нутагт ажил мэргэжил нэгтний сургалтыг бодлого, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн түвшинд зохион байгуулна.

- Үүнд зэс, алтны уурхайнуудыг хамруулж биологийн төрөл зүйлд учрах эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үлгэр үзүүлэх ба чингэхдээ эн тэргүүнд тогтоол хүдрийн шаарны далан, цөөрмийн менежмент, газрын доорх усыг бохирдлоос хамгаалахад анхаарна. Түүнчлэн байнгын боом өвчний дэгдэлтийг эцэс болгох үүднээс малын сэг зэмийг аюулгүй устгахад анхаарна. Цаашлаад, турших төслүүд аялал жуулчлалын салбарыг “ногооруулахад” анхаарч, Байгаль нуурын аялал жуулчлалын тусгай бүс дэх шийдвэр гаргагчдад биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын хувилбаруудын (эко-туризм) талаар мэдээлнэ. Үзүүлэн сургалтын зэрэгцээ төслөөс орон нутгийн байгаль орчны байцаагчдыг чадавхижуулах, хууль бус загасчлал, модны хулгай, хууль бус уурхайтай тэмцэх чадвартай болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Түрэмгийлэгч харь зүйлийн тархацыг хязгаарлах арга техникийг туршиж нутгийн уугуул загасны популяцийг хамгаалах арга хэмжээ авна. Тэрчлэн, төслийн ололтыг түгээн дэлгэрүүлэх, тогтвортой үргэлжлэх нөхцлийг хангах үүднээс Байгаль нуурын технологии нэвтрүүлэх төвийг байгуулж салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан чуулга уулзалт зохиож, орон нутаг дахь төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Бүтээгдхүүн 3.1. Биологийн төрөл зүйлд ээлтэй уул уурхайн аргачлалыг турших төслүүд.

- Энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд төслөөс орон нутаг дахь аж ахуйн нэгж, орон нутгийн засаг захиргаанд усан орчны экосистем, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зарчмуудыг уул уурхайн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. Уул уурхай олборлолтын хугацааныхаа турш биологийн төрөл зүйлд шууд болон шууд бус нөлөөлдөг. Уул уурхайн шууд нөлөөлөлд газар чөлөөлөхөөс (зам барих, хайгууланы өрөмдлөг хийх, хөрс хуулах, усан сан барих), байгаль дахь усанд шууд хаягдал асгах (голын эргээр хүдрийн шаар асгах, хүдрийн шаар хураах) зэрэг үйл ажиллагаа багтдаг.

- Уул уурхай эмзэг экологитой алслагдсан орон нутагт олборлолт хийх тохиолдолд хор нөлөө нь илүү цар хэмжээтэй байдаг. Эрдэс түүхий эдийн эрэлт нэмэгдсэн, ойр дөт бүс нутгууд дахь эрдэс нөөц шавхагдсан, уул уурхайн салбарт технологи, эдийн засаг өөрчлөгдсөн зэрэг шалтгаанаар хайгуул хийгдэж, эрдэс олборлож байгаагүй, биологийн төрөл зүйлээр баялаг, алслагдсан экосистемд, тухайлбал нуурын сав газарт олборлолт төлөвлөх нь ихсэж байна.

- Цаашдын чиг хандлагыг үзвэл Байгаль нуурын сав газарт уул уурхай өргөжих шинжтэй байна. Хууль тогтоомж нь алдаг оног хэрэгждэг нөхцөлд удирдлага менежментийн доголдолтой олборлолт нь Байгаль нуурын усан орчны экосистемийн эрүүл байдалд учрах хортой нөлөөллийн үндэс болдог. Тус бүс нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа нэмэгдсэнээр газрын доорхгазрын доорх ус, хөрсний эвдрэл, бохирдол, голын усан дахь тунадас, химийн хорт бодисын агууламж, газрын доорх газрын нөхөн сэргээлт хийгдэхгүй зэрэг  асуудлууд үүсч байна. Хүний эрүүл мэндэд хамгийн далд нөлөөлөл нь мөнгөн уснаас үүдэлтэй.

- Энэхүү туршин хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мэргэжилтнүүд усан орчны биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтыг уул уурхайн үйл ажиллагаанд тусгах, тунадас, бохирдлын эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх стратеги боловсруулж, дөрөв хүртэл тооны газарт хэрэгжүүлнэ. Туршин хэрэгжүүлэх ажиллагаагаар уурхайн өргөжилт, менежмент төлөвлөлтийн дэвшилтэт арга ажиллагаа,  байгаль орчин, уул уурхайн цаасан дээрх хууль тогтоомжийг амьдралд хэрэгжүүлэх чиглэлээр үзүүлэн сургалт хийгдэнэ. Эдгээрээс нэг туршилтын  ажиллагаа нь шинэ уурхайн байршил сонгох үед хөрс, газрын доорх усны бохирдол, гадаргын усны нөөцөд нөлөөлөхөөс сэргийлэх практик үзүүлэн сургалтбайх болно. Уул уурхайгаас биологийн төрөл зүйлд хуримтлагдах нөлөөллийг (анхдагч, хоёрдогч) шийдвэр гаргах явцад бүрэн тооцдоггүй бөгөөд энэхүү туршилт нь дээрх нөлөөллийг тооцож шийдвэр гаргах чиглэлээр явагдана.

- Туршин хэрэгжүүлэх өөр үйл ажиллагааны хүрээнд хүдрийн шаарын далан, цөөрөм, тэдгээрийн менежментийн загварыг үзүүлнэ. Гурав дахь туршин хэрэгжүүлэх ажиллагаа алтны шороон болон гар уурхайд чиглэгдэнэ. Учир нь энэ төрлийн уурхайн ажиллагаа нь эргийн элэгдэл, гадаргын болон газрын доорх усны химийн бохирдлын хамгийн өндөр эрсдлийг агуулдаг. Дөрөв дэхь туршилтад нөөц нь дууссан, хаагдсан уурхайг ашиглалтаас гаргах зөв арга ажиллагааг нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ. Уурхайг зөв хаагаагүй тохиолдолд тухайн бүс нутагт учрах хор нөлөө нь улам бүр хуримтлагдсаар байдаг.

- Туршилт хэрэгжүүлэх байршлуудыг Үр дүн 1-ийн хүрээнд тодорхойлсон бохирдлын халуун цэгүүдээс сонгоно. ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээс сонгох газар зүйн бүсүүдийн урьдчилсан бүртгэлийг  төсөл боловсруулах явцад гаргасан. Төслийн суурь үзүүлэлтийн бүлэгт (# 37-45) ОХУ, Монгол Улс дахь боломжит орд, уурхайн байршлуудын дүн шинжилгээ орсон. Туршилтын байршлыг эцэслэн сонгох ажлыг төслийн хэрэгжилтийн оргил үед гүйцэтгэх агаад энэ нь хил дамнасан оношилгоо шинжилгээний урьдчилсан үр дүн, компаниудтай хийх зөвлөлдөөний шийдэлд суурилна. Туршилтын байршлыг эцэслэн сонгохдоо дараах шалгуурыг харгалзана:

- Олборлох үйл ажиллагаа нь биологийн төрөл зүйлд ихээхэн нөлөөтэй, тухайлбал хорт хаягдал гаргадаг

- Байгаль нуурын тусгай хамгаалалт, эдийн засгийн онцгой горимтой байгалийн өв газар нутагт багтдаг (ОХУ-ын хэсэгт)

- Янз бүрийн технологии, шийдэл хэрэгжүүлэх, түгээн хэрэгжүүлэх боломжтой төрөлжсөн үйлдвэрлэлийн бүс нутгууд.

Бүтээгдхүүн 3.2. Жил бүрийн боом өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох үүднээс малын сэг зэмийг устгах үзүүлэн сургалт зохиох, стратеги боловсруулах.

- Буриад Улсын Баргуужин, Курумкан аймгуудад боомын дэгдэлт хүн амын эрүүл мэндэд ихээхэн эрсдэл учруулдаг. Байгаль нуурын ойролцоох Баргуужин голын хөндий дагуу байрлах эдгээр районы нутагт малын сэг булах 19 цэг мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлага хангадаггүй. 2008 оны 6, 7 сард тухайн орон нутагт 65 мал хорогдсоныг бүртгэжээ. Тэр үеэр арван нэгэн хүн эмнэлэгт хэвтэж, найм нь боомын халдвартай хэмээн оношлогдсон байна. Одоогийн малын сэг устгах ажиллагаа Баргуужин голд халдвартай ус цутгаж, урсгалаар тархах аюулыг бий болгож байгаа юм.

- Үзүүлэн сургалтын хүрээнд мал эмнэлэг, ариун цэврийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран нийт 19 байршилд шалган байцаах ажил хийгдэнэ. Өндөр түвшний хэрэгцээг тодорхойлж, боломжит байдлын урьдчилсан судалгааны журмаар санхүүжүүлнэ. Санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг үндэсний болон олон улсын хандивлагчдын эх үүсвэрээс гаргана. Тэрчлэн орон нутгийн эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн салбарын албан тушаалтнууд, байцаагчдад сургалт явуулах агаад дээрх асуудлыг чадавхийн өөрийн үнэлгээ (2.3), сургалтын хөтөлбөрт (2.4) багтаана. Нийт 19 байршилд малын сэг зэм зайлуулах, устгах ажлыг сайжруулах үйл ажиллагааг төслийн 4 дэх жилд хэрэгжүүлэх ба дахин боом өвчин гаргахгүй байхад чиглэгдэнэ.

Бүтээгдхүүн 3.3. Биологийн төрөл зүйл, экосистемийн менежментийн зорилтуудыг аялал жуулчлалын салбарын төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах туршилт.

- Энэ гарцад чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд биологийн төрөл зүйл, экосистемийн менежментийн зорилтуудыг аялал жуулчлалын салбарын төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлнэ.

- a) Байгаль нуурын бүсийн бүх районд зориулж биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын хөтөлбөр боловсруулж хоёр улсад мөрдүүлнэ. ОХУ-ын хувьд хөтөлбөр боловсруулахдаа шийдвэр гаргахад мэдээллээр хангах чиглэлийг онцлон баримтална. Байгаль нуурын сав газрын ОХУ-ын хэсэгт “Байгаль нуур орчмын амралт, аялал жуулчлалын эдийн засгийн тусгай бүсийн” журам, төлөвлөгөө энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг тусган хэрэгжүүлэх тулах цэг болно. Байгаль нуурын сав газарт тохирох практик удирдамж, зарчмуудыг тунхаглана. Энэхүү туршин хэрэгжүүлэх ажиллагааг саяхан батлагдсан (2010 оны сүүлээр) ОХУ-ын Засгийн Газрын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлж боловсруулна. ОХУ-ын Байгаль нуурын бүсийн тусгай хамгаалалттай газрууд аялал жуулчлалын их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хүлээн авна. Энэхүү туршилтаар биологийн төрөл зүйл, экосистемийн менежментийн зорилтууд, арга ажиллагааг аялал жуулчлалын хөгжилд түлхүү тусгах хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлоход үзүүлэх тусламжийг байнга нэмэгдүүлнэ. Төслийн үзүүлэн сургалтыг төслийн эхлэл шатанд ОХУ-ын засгийн газрын байгууллагуудтай хамтран тодорхойлно. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт 2010 сүүлчээр батлагдсан тул энэ талаар төсөл боловсруулах шатанд ажиллах боломжгүй байсан. Байгаль нуурын сав дахь Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт авах хамгаалалттай бүсүүд: Байкальский, Байкало-Ленский,  Баргузинский. Эдгээрт аялал жуулчлал хөгжүүлэх зорилгоор Байгалийн Нөөц, Экологийн Яамнаас 2011-2013 онд 13 сая ам. доллар зарцуулна. Түүнчлэн Байгаль нуурын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт Буриадад аялал жуулчлал хөгжүүлэх томоохон зорилт багтсан. Төслөөс эдгээр хамгаалалттай газарт төр-хувийн хэвшлийн загвар гэрээ боловсруулах, түүнд аялал жуулчлал, үйл ажиллагаа явуулах шатанд эко-туризмын эдгээр тодорхой шаардлага, зарчмыг тусгахад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ туршилтын ажиллагааны хүрээнд хамгаалалттай газрын ажилтан, аялал жуулчлал эрхлэгч, бодлого боловсруулагчдад сургалт зохион байгуулна.

- ОХУ-ын талын шилдэг практикийг ирээдүйд санхүүжүүлж болох стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэлбэрээр Монголын талд танилцуулна.

- b) Байгаль нуурын сав газарт нөлөөлөл багатай, мэдрэмжтэй спорт загасчлалын жуулчлалын загвар хөтөлбөр боловсруулах, турших. Дэлхийн ихэнх хэсэгт спорт загасчлал нь загасыг “барих, хороохын” нэр байдаг. Загасчлах гэдэг нь загасыг хороох гэсэн утгатай. Түугээр ч зогсохгүй далайн спорт загачлалд ч энэ нь тулгамдсан асуудал болсон ба тэр тусмаа Байгаль нуурын сав газар  адил гол мөрний загасны популяцийн тогтвортой, эрүүл байдлыг хангахад ч бэрхшээл учруулдаг. “Барих, хороох” зарчмаар загасчилсны уршгаар илүү эрэлттэй (мөн экологийн ач холбогдол өндөртэй) томоохон загасны популяци эрс багассан. Байгаль нуурын сав газарт тул, зэвэг, хадар загасны бүлгэмдэл огцом цөөрч, зарим хэсэгт жамаараа нөхөн төлжих боломжтой хэмжээнээс багасч, гол мөрний экологийн тэнцвэр өөрчлөгдөхөд хүргэж байна.

- Гэтэл Байгаль нуурын савын Монголын хэсэгт загасыг “барих, тавих” спорт загасчлалын хэлбэрийг амжилттай туршиж хэрэгжүүлсэн туршлага байх агаад үүнд жуулчдыг голын алслагдсан салаанд аваачиж, тул загас бариулж, эргүүлэн тавиулдаг байна. Энэхүү хөтөлбөр нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бөгөөд олон жилийн турш радио, хиймэл дагуул, акустикийн аргаар тулын экологийг судалж, “барих, тавих” загасчлал тул загасны популяцийн тоо толгой, шилжилт хөдөлгөөн, түрс шахах хугацаа, хооллолт, насны бүтцэд хэрхэн нөлөөлсөн байдлыг тодорхойлсон байна. Загасчид өөрсдөө барьж, тавьсан загасныхаа талаарх мэдээллийг тэмдэглэдэг. Орон нутгийн олон нийтэд ч энэ хөтөлбөр ашиг тус өгч байгаа бөгөөд загасчлал зохион байгуулдаг компани ба орон нутгийн олон нийтийн хооронд албан ёсны гэрээ байгуулах ажил үргэлжилж байна.

- Энэ туршилтад ажил мэргэжил нэгтний сургалт гол байр эзэлнэ. Загасыг “барих, тавих” жуулчлалын амжилттай хэрэгжиж буй наанадаж нэг жишээнд түшиглэж хоёр улсын аялал жуулчлалын бодлого боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч ажилтнууд, спорт загасчлалын аяллын хөтөч, оператор нарт сургалт зохион байгуулна. Спорт загасчлалын хөтөч нарын бүлгүүд зохион байгуулж, загасыг уургаар бариад тавих зарчмын талаар сургалтад хамруулна. Мөн загасыг барих, тавих үед хэрхэн харьцах арга техникийг үзүүлнэ. Мөн энэ туршилтын хүрээнд Байгаль нуурын сав газрын бариад тавих загасчлалын хөтөч нарын холбоо байгуулж, бодлого хэрэгжүүлэх, чадавхи бэхжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулна.

Бүтээгдхүүн 3.4. Байгаль нуурын Мэдээллийн Төв, ТББ-ын чуулга уулзалт, үйлдвэрлэл, бизнесийн түншлэл.

- Энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд Интернетэд суурилсан мэдээллийн төв бий болгож, байгаль орчны төлөв байдлын өгөгдлийг цуглуулан, мэдээлэл солилцоог сайжруулна. Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг эхлээд төслийн удирдах нэгж дээр байрлуулах ба интерактив вебсайтын хэлбэртэй байна. Байгаль нуурын мэдээллийн төв нь өгөгдөл цуглуулах, мониторинг хийх, дүн шинжилгээ хийх, уялдаа холбоотой болгох, олон нийттэй харилцах ажилд дэмжлэг болно. Энэ нь Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн хөтөлбөрийг уялдаатай болгох тухай Үр дүн 2-ын Бүтээгдхүүн 2.4-т суурилна. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд уялдаатай болгосон өгөгдөл, холбогдох байгаль орчны тайланг Интернетэд тавьж олон нийтэд хүртээмжтэй, ил тод болгох ба ингэснээр хил дамнасан байгаль орчны сайн засаглалыг дэмжих чухал элемент болно гэж үзэж байна. Олон нийтийн мэдээлэл авсан байдлын судалгаа хийж, тус бүс нутгийг зорих жуулчдаас судалгаа авна.

- Байгаль нуурын мэдээллийн төв нь 2 жил тутамд Байгаль нуурын байгаль орчны төлөв байдлын тайлан бэлтгэнэ. Олон нийтийн боловсрол Байгаль нуурын сав газрын экологийн төлөв байдал, бэрхшээл, аюул эрсдлийн талаар олон нийтийн мэдэмсрийг гүнзгийрүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Зүй зохистой боловсрол өгөх нь иргэний нийгмийн бүх түвшний оролцогч талуудад хамааралтай. Энэ үйл ажиллагаанд Байгаль нуурын экологийн нөхцөл байдлын талаарх шинэлэг, нягт нямбай мэдээлэл бүхий бүрэн тайланг тогтмол хүртээмжтэй байлгах, улмаар олон нийтийн ухамсрыг дээшлүүлэхийг зорино.

- Тайланг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлгээнд тулгуурлаж, гол оролцогч талуудтай хамтран бэлтгэнэ. Мөн мэдээлэл, сургалт, танин мэдэхүйн материал бэлдэхэд хувь нэмэр болно. Бүх материалыг Байгаль нуурын мэдээллийн төвөөр дамжуулан авч болох бөгөөд олон нийтэд өргөнөөр түгээнэ.

- Энэ бүтээгдхүүнд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд Байгаль нуурын сав газрын талаарх хоёр талт гэрээ хэлэлцээрүүдийн шаардлагыг хангах олон нийтийн ухамсартай оролцооны шинэ стратеги боловсруулна. Үүнд Байгаль нуурын сав газар дахь үйлдвэрлэл, бизнес, иргэний нийгмийн оролцоог бэхжүүлнэ. Мөн Байгаль нуурын сав газрын үйлдвэрлэлийн дугуй ширээ байгуулж, Байгаль нуурын мэдээллийн төвөөр эрхлүүлэн, бизнесийн салбараас санал авах тогтмол чуулга уулзалт зохиож, усны чанар, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах арга хэмжээнд төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийг санаачилна. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Кока Кола компаний “Дусал бүрийн төлөө” хэмээх бүс нутгийн усны төсөл, ОХУ-ын Боловсролын Яамны тэтгэлгээр “Байгаль нуурын боловсролын багц” боловсруулах агаад багц тус бүрт залуучуудад зориулсан мэдээлэл, боловсролын үйл ажиллагааны цэнгээнт хэлбэрүүд, Байгаль нуурын экологийн талаарх чухал сэдвүүдийг багтаасан байна. Нийт 1000 багц боловсруулж, бүс нутгийн сургуулиудад тараана.

- Байгаль нуурын мэдээллийн төвөөр дамжуулан Байгаль нуурын ТББ-ын чуулга уулзалт зохион байгуулж, хил дамнасан оношилгоо дүн шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулахад ТББ-уудын дэмжлэг, зөвлөгөөг авах, хэрэгжилтэд тэдгээрийн оролцоог хангах механизм бүрдүүлнэ. Төслийн баг Байгаль нуур, Хөвсгөл нуур, Сэлэнгэ мөрний эргийг цэвэрлэх кампанит ажил зэрэг өргөн хүрээний арга хэмжээг ТББ, үйлдвэрийн дэмжлэгтэй боловсруулж, жил бүр жуулчлалын оргил үед (7, 8 сард) нэг долоо хоногийн ажиллагаа болгон тогтмолжуулна.

- Хил дамнасан “Байгаль нуурын нөхөд” ТББ-ын сүлжээ байгуулах нь хил дамнасан хамтын ажиллагааны үйл явцад иргэний нийгмийг оролцуулах анхны алхам болно. Энэхүү сүлжээ нь ТББ-ын нарийн бүтэцтэй, үр бүтээлтэй түншлэл бий болгож, хил дамнасан болон үндэсний стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн төлөөллийг зохих хэмжээнд оролцуулах боломж бий болгох юм. Түншлэл санаачлах, өрнүүлэх Интернетэд тулгуурласан арга хэрэгсэлд вебсайт, цахим хаягийн бүртгэл байх болно. Энэ нь олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага, ТББ-ын гишүүнчлэлийг сайжруулах юм. Энэхүү виртуал түншлэлийн сайт нь орос, монгол, англи хэлээр гарах бөгөөд улс орны онцлогийг харгалзсан агуулгатай байна.

- ”Байгаль нуурын нөхөд” сүлжээ нь мөн НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Кока Кола-ийн санхүүжилттэй Байгаль нуурын төлөөх практик ажиллагаанд хамрагдах ба “Дусал бүрийн төлөө” ажиллагааны үр ашгийг үзэх юм. ОХУ-д хэрэгжиж байгаа “Дусал бүрийн төлөө” төсөл нь бүс нутагт хэрэгжүүлж байгаа НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Кока Колагийн усны төлөө түншлэлийн нэг хэсэг бөгөөд таван улсад (ОХУ, Румын, Турк, Казахстан, Хорват) хийгдэхээр төлөвлөсөн туршилт төслийн нэг юм. Энэхүү санаачилгын нэг зорилго нь ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах, орон нутгийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, усны асуудлаар олон нийтийн мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэхэд оршино.

- Байгаль нуур Дэлхийн цэвэр усны нөөцийн бэлгэдэл болдог агаад стратеги байршил, жуулчлал хөгжүүлэх боломж, байгалийн өвийн статус нь усны тогтвортой хэрэглээ, хаягдлын менежментийн талаар орон нутгийн иргэд болон жуулчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, эргийн бүс дэхь хог хаягдлыгцэвэрлэх г хэвшүүлэхэд таатай нөлөөлөх юм. Төслөөс олон нийтэд илгээх мэдээллийг орон нутгийн хүн ам Байгаль нуурын нөөц баялгийг хайрлан хамгаалах, тогтвортой ашиглах, орон нутгийн иргэд, жуулчид, мэдээллийн хэрэгсэл, бизнес зэрэг  олон нийтэд чиглэсэн боловсролын үйл ажиллагааг дэмжихээр боловсруулна. Байгаль нуурын Дэлхийн экологид эзлэх өндөр байр сууриас хамаарч орон нутаг, бүсийн хэмжээнээс хальж үндэсний байгаль орчны аливаа үйл ажиллагааны бэлэг тэмдэг болж болно. Иймд төслөөс үр дүнд чиглэсэн сурталчилгааны үйл ажиллагаанд тодорхой бүлэгт чиглэсэн үндэсний хэмжээний хөтөлбөрийг дэмжинэ.

### 2.4 Төслийн шалгуур үзүүлэлтүүд, эрсдэл, төсөөлөл

| Эрсдэл | Түвшин | Бууруулах |
| --- | --- | --- |
| Үндэсний хууль тогтоомж, нормативууд сав газрын менежментийг сайжруулах гэрээ хэлэлцээртэй нийцэж буй эсэхийг хянан үзэх нь түвэгтэй. | Дунд | ОХУ-ын Засгийн Газар Байгаль нуурын асуудлаар агентлаг хоорондын комисс байгуулсан бөгөөд энэ нь ОХУ-ын эрсдлийг бууруулах зорилготой. Монгол Улс Усны үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулах Үндэсний хороо байгуулсан. Үр дүн II-ын хүрээнд төслөөс дээрх хоёр хорооны чадавхийг бэхжүүлэхэд дорвитой нөөц зарцуулж, бодлого зохицуулалт боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах, мөрдүүлэх ажлыг үр нөлөөтэй болгохыг зорьж байна. |
| Сав газрын менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжих, технологии нэвтрүүлэх нь уурхай, үйлдвэрлэгчдийн өртөг зардлыг нэмэгдүүлэхээр байвал эсэргүүцэлтэй тулгарах эрсдэлтэй. | Дунд | Төслөөс тогтвортой уул уурхай, аялал жуулчлалын туршилт хэрэгжүүлж өртөгт хэмнэлттэй, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн арга техникийг туршин үзүүлэх юм. Төслөөс туршин хэрэгжүүлэх ажлын үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх төлөвлөгөөнд нөөц хуваарилах агаад үүнийг Байгаль нуурын технологии түгээх төв, салбарын төлөөлөгчдийг оролцуулсан чуулга уулзалтаар дамжуулан биелүүлнэ. |
| Уур амьсгалын өөрчлөлт: Нүүрс хүчлийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой Дэлхий нийтээр дулаарч, агаарын температур дээшилж байгаа нь Байгаль, Хөвсгөлийн усны температур нэмэгдэж, мөнх цэвдэг багасаж, усан орчны уугуул төрөл зүйлүүдийн амьдрах чадварт сөргөөр нөлөөлж, харь төрөл зүйл түрэх боломжийг нэмэгдүүлэх зэргээр тус сав газрын экосистемд эрсдэл учирч болзошгүй. | Дунд | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлд амьдрах орчны доройтол, хүний үйл ажиллагааны дарамт нэрмээс болдог. Төслийн III үр дүнгийн үзүүлэн сургалтын хүрээнд төслөөс хүний нөлөөтэй эрсдэл, амьдрах орчны хуваагдал, доройтлыг бууруулахад анхаарна. Энэ нь экосистемд нөлөөлөх гадаад нөлөөллийг арилгах буюу багасгах, айсуй уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чанарыг нь сайжруулна гэсэн үг. |

2.5 Үндэслэл; Дэлхийн, үндэсний болон орон нутгийн түвшин дэх үр шим

- Суурь түвшний хүрээнд ОХУ, Монгол Улс нь Байгаль нуурын сав газрын өөр өөрсдийн нутаг дэвсгэр дэх хэсэгт байгаль орчны менежментийг сайжруулах үндэсний түвшний арга хэмжээгээ үргэлжлүүлэх болно. Байгаль, Сэлэнгэ мөрний асуудлаар хамтран ажиллах гэсэн хоёр талын чармайлт ач холбогдолтой хэдий ч тухайн зорилтын тухайд хангалтгүй байна. Тус сав газрын экосистемийн эрүүл байдалд тулгарсан аюул эрсдэл нэмэгдсээр байгаагаас хилийн хоёр талд нийт сав газрыг хамарсан хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх шаардлага тавигдаж байна.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан оролцсоноор төсөлд хил дамнасан үйл ажиллагааны байр суурийг дээшлүүлж, шинэ арга хэрэгсэл, шинэ хэтийн төлвийг оруулж ирнэ. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэг тасарсан тохиолдолд салбар хоорондын техник, улс төрийн сүлжээ албан ёсоор бүрдэж чадахгүй, төсөл хэрэгжих нутаг дахь усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хүрээнд шууд шинэчлэл, хөрөнгө оруулалт хийх боломж чадавхи нь хэрэгжихгүй байж болзошгүй. Тийм тохиолдолд суурь шатны хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байлаа ч энэ бүхэн салбарын явцуу байр сууринаас хийгдэх тул бүс нутаг, хоёр улс хоорондын хэрэгцээ шаардлага орхигдож, мэдлэг мэдээлэл солилцох, шилдэг технологи, туршлагаа харилцан нэвтрүүлэх, усны нөөцийн нэгдсэн менежмент хэрэгжүүлэх боломж эрс хязгаарлагдах юм. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн оролцоо дутагдвал хоёр улсад эрчимтэй хөгжиж байгаа уул уурхай, аялал жуулчлалаас байгаль орчинд учрах эрсдэлд хандуулах  анхаарал багасч болзошгүй юм. Аль ч тохиолдолд биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах чиглэлээр эрсдлийг бууруулах эдийн засгийн үр ашигтай стратеги шаардлагатай байна.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэггүй, Дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй бол энэхүү хосгүй сав газарт төлөвлөгөөгүй, хоцрогдсон эдийн засаг хөгжих эрсдэл өндөр байна. Төслийг санал болгож байгаа цаг үе нь Дэлхийн эдийн засгийн уналтын үе бөгөөд хоёр улс эдийн засгийн хувьд дарамтад орж байгалийн нөөц ашиглалтаа нэмэгдүүлэхээр шамдаж байгаа үе юм. Төсөл нь шийдвэр гаргагч нарт богино хугацааны эдийн засгийн дарамтыг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ урт хугацааны  байгаль орчны хамгааллын арга хэмжээг тооцож ажиллахад нь туслах юм.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан оролцсоноор Хамтарсан Комиссыг сэргээж, түүгээр дамжуулан хоёр улс экосистемийн эрүүл байдалд хяналт тавих, экосистемийн хамтарсан менежментийг Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний савд хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Тиймээс Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэгтэй хамтарсан санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх нь зорилгодоо хүрэх түлхүүр болох юм. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэг авч чадаагүй тохиолдолд ОХУ ба Монгол Улс нь тогтвортой, экосистемд суурилсан усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх практик шийдлийн талаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй байх магадлалтай.

- Байгаль нуурын усны хагалбарын бохирдлын үүсвэр нь хил дамнасан шинж чанартай. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан 1992 оноос эхлээд хэд хэдэн улс дамнасан усны нөөцөд учирсан эрсдлийн эсрэг арга хэмжээ авахад улс хоорондын үйл ажиллагаа зохион байгуулахын ач холбогдлыг Дэлхий нийтэд үзүүлэн таниулахаар ажиллаж ирсэн. Усны сав газрын нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх нь улс орнуудад хамтын ашиг сонирхлоо ойлгох, байгаль орчны хамгааллын хамтарсан арга хэмжээ авах талаар саналаа нэгтгэхэд дэм өгдөг.

Дэлхий нийтэд хүртэх үр шим

- Энэхүү төсөл нь Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан-4 хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн Олон улсын ус, Биологийн төрөл зүйл төслийн адил хоёр улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжихдээ Дэлхий нийтэд ашиг тус хүргэнэ. Төсөл нь олон улсын усны чиглэлээр ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талуудыг Байгаль нуурын сав газрын хамтын менежментийг сайжруулах, экосистемийн хамгаалал, арчилгаа, тогтвортой ашиглалтад тустай бодлого, стратеги, институцийн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалт зохион байгуулахад нь дэмжлэг болно.

Үүнийг дэлгэрүүлбээс:

- Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сайд нарын түвшинд хэлэлцэн тохиролцож, хоёр улс баталсан. Уг хөтөлбөрт ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талууд анх удаагаа Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн дасан зохицох чанарыг дээшлүүлэх урт хугацааны зорилгыг тодорхойлно.

- Харилцан тохиролцсон стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хил дамнасан усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн зарчим (байгаль орчин, газрын доорх усны асуудлыг багтаан), бодлого, эрх зүй, институцийн шинэчлэлийг өөртөө нэгтгэнэ.

- Хоёр улсын хүчин төгөлдөр гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд Байгаль нуурын хамтарсан менежментийн хил дамнасан институцийн чадавхийг бэхжүүлэх.

- Тодорхойлсон хяналтын халуун цэгийн бохирдлын түвшнийг 20% бууруулах.

- Биологийн төрөл зүйлийн чиглэлд төслөөс байгаль орчны салбар багтдаггүй үйлдвэрлэлийн салбаруудын анхааралд биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтыг багтаах гэсэн тухайн улс орны чармайлтыг дэмжинэ. Тухайлбал, Байгаль нуурын сав газрын хэмжээнд биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг зорилтот салбаруудад тусгах бодлого, зохицуулалтыг бэхжүүлнэ.

- Төслөөс ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй Дэлхийн өв газар, RAMSAR-ын бүртгэлтэй газрыг багтааж байдаг Байгаль нуурын савын экосистемийн хамгааллыг сайжруулна.

- ОХУ, Монгол Улс дахь зорилтот салбарын үйл ажиллагааг зохицуулдаг арван бодлого, зохицуулалтад биологийн төрөл зүйлийн менежмент, байгаль хамгааллын зорилтыг тусгана.

- Хил дамнасан сав нутаг даяар наанадаж 3 дэд сав газарт хамгааллыг бэхжүүлэх агаад нийт 500,000 га цэнгэг нуур, гол мөрний экосистемийг хамарна.

- Төсөл нь Дэлхий нийтээр ач холбогдолтой биологийн төрөл зүйл, хамгаалалттай газрын гаднах ховордсон болон ховордож байгаа төрөл зүйлүүд,  зорилтот төрөл зүйл болох тул, зэвэг, хадран загасны бүлгэмдэл нь өсөж байгаа буюу тогтвортой байгаа загасны амин нутгийн менежмент, хамгаалалтыг сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

- Төсөл нь байгальд халтай уул уурхай, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас угшиж биологийн олон төрөл зүйл, усны чанарт нүүрлэж байгаа аюул эрсдлийг арилгана. Ингэснээр гадаргын ба газрын доорх усны асуудлыг анхаарч, ургамал амьтны аймгийг аюул эрсдлээс чөлөөлөхөд чиглэсэн хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн цогц нэгдлийн загвар болно.

Үндэсний хэмжээнд болон орон нутагт хүрэх үр шим

- Байгаль орчны нөхцөл байдал сайжирсан аливаа үр дүн нь өөрөө үндэсний хэмжээнд болон орон нутагт хүртэх үр ашиг болох нь тодорхой. Экосистемийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж чадсанаар амьжиргааны шинэ арга замаар амьдрах (аялал жуулчлал эрхлэх гэх мэт) боломжийг хангах тул сав газрын эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдолтой юм. Энэ төслийн хүрээнд үндэсний хэмжээнд болон орон нутагт очих үр ашгийн дотор зорилтот нутгийн бохирдол буурах, усны хагалбарын менежмент сайжрах, Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан менежмент бэхжих зэрэг багтаж байгаа нь хоёр улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр болох юм. Тэрчлэн, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилтыг аялал жуулчлалын практикт тусгахад чиглэсэн төслийн үйл ажиллагаа  нь жуулчдын эрхэмлэдэг зарчимд нийцэх тул олон улсын зах зээлд тус бүс нутгийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвар дээшлэх юм. Орон нутгийн хүн ам аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн хаялгаар бизнесийн боломжоор хангагдаж, эдийн засгийн үр шимийг хүртэнэ. Түүнчлэн төслөөс зэвэг, хадран, тул загасны бүлгэмдлийг сэргээхэд тусалснаар эдгээр загасыг агнадаг орон нутгийн хүн ам үр шимийг нь хүртэнэ. Орон нутгийн жуулчлалын байгууллагууд Сэлэнгэ мөрний цутгалуудад спорт загасчлалыг сэргээн хөгжүүлэх замаар үр шимийг хүртэнэ.

- Үндэсний болон орон нутгийн түвшний байгууллагууд усны нөөцийн цогц менежментийн сургалтад хамрагдсанаар үр шимийг хүртэнэ. Орон нутгийн оршин суугчид усаар дамжих хорт бодос, боомын халдвар зэрэг аюул эрсдлээс ангижирч, эрүүл мэндийн хувьд үр шимийг хүртэнэ. Мөн орон нутгийн оролцогч талууд байгаль орчны асуудлаар мэдлэг ухамсар нь дээшилснээр үр шимийг хүртэх юм.

### 2.6 Улс орны эзэн хандлага: хамрагдах эрх, хариуцлагатай байдал

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн журмын 9 (b)-ийн дагуу ОХУ, Монгол Улс хоёул хамрагдах эрхтэй. Хоёр улс хоёул Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенци (CBD)-д (мөн Ховордсон төрөл зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц) (CITES) гарын үсэг зурж нэгдсэн. Энэ хоёр конвенци нь хоёул Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газрын биологийн төрөл зүйлийн хамгаалал, менежментэд нэн хамаарал, холбогдолтой юм. Хоёр улс хоёул Нэнгдсэн Үндэстний Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагын Хариуцлагатай загасчлалын ёс зүйн хэм хэмжээний  зарчмуудыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг.

- Санал болгож буй төсөл нь байгаль орчны чиглэлээр үр дүнтэй хамтын ажиллагаанд оролцох гэсэн хоёр улсын үндэсний болон улс төрийн эрмэлзэл нэмэгдэж байгааг түшиг тулгуур болгоно. Хоёр улс Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний талаар  Сэлэнгэ мөрний тухай гэрээ батлагдсан 1974 оноос хамтарч ажиллаж байсан баялаг туршлагатай. Үндэсний түвшинд улс орны эрмэлзэл, хүчин чармайлтын талаар хангалттай баримт нотолгоо олддог бөгөөд энэ талаар хууль, бодлого, бүтэц зохион байгуулалтын талаар өгүүлсэн энэ төслийн хэсэгт дурдагдсан.

- ОХУ-д Байгаль нуурын экологийн асуудлыг тодорхойлж, шийдвэрлэх шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн ажил 50 гаруй жил үргэлжилж байна. Бизнес, олон нийт, төрийн байгууллагын хүрээнд байгаль орчны талаар үзэл санаа ихээхэн нийцтэй, тухайлбал Байгаль нуурын экосистемийг ноцтой аюулд учруулах үйл ажиллагаанаас татгалзах талаар санал нийлдэг. Энэ сонирхол, улс орны эрмэлзэл нь ялангуяа 2007 онд хийн хоолойг Байгаль нуурын хажуугаар өнгөрүүлэхгүй, хил дамнасан Байгаль нуурын сав руу оруулахгүй байх талаар Засгийн газар болон Роснефтийг ятгаж чадсанаас харагддаг.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэг авснаар Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газрын өвөрмөц биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, орон нутгийн хүн амыг амьжиргаандаа бүс нутгийнхаа усны нөөцийг ашигласаар байх, ялангуяа аялал жуулчлал, загасчлал эрхлэх боломжоор хангахад үндэсний болон бүсийн үйл ажиллагааг нэгтгэх суурь болно. Хоёр орны байгаль орчныг хамгаалах, тогтвортой ашиглах үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө нь Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний бүс нутгийг тэргүүлэх асуудал болгон тусгасан байдаг.

Төсөл Үндэсний хөтөлбөр, GCF/RCF, НҮБ-ын Хөгжлийн Тусламжийн Хүрээтэй уялдах нь

| Улс орон: | НҮБ-ын Хжлийн Тусламжийн Хүрээний зорилт, үзүүлэлт: | Хүлээгдэх үр дүн/үзүүлэлт: | Хүлээгдэх бүтээгдхүүн/үзүүлэлт: |
| --- | --- | --- | --- |
| ОХУ | байхгүй | Эдийн засгийн хөгжилд байгаль орчны тогтвортой байдал илүү тусгагдах, хөгжлийн бодлогод байгаль орчны хэмжигдэхүүн тусгагдах. | Унаган байдлаар хадгалсан экосистем нь тогтвортой хөгжлийн чухал нөхцөл болдог. |
| Монгол Улс | байхгүй | Үндэсний хөтөлбөрийн зорилтот үр дүн 3.1: байгаль орчны засаглалыг сайжруулан хэрэгжүүлэх | Үл нөхөн сэргээгдэх баялаг барагдсан, байгаль орчин доройтсоны нөлөөлөлд үнэлгээ хийж, засах арга хэмжээг үндэсний болон салбарын төлөвлөгөөнд тусгах. |

### 2.7 НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөртэй уялдах нь

- НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс 80 улсад усны төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд нийт 300 сая ам. долларын төсөвтэй юм. Олон улсын бодлогод нөлөөлөх ажиллагааны тухайд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс дэлхийн усны хямралын талаар анхааруулж, ус амьдрал, амьжиргаанд ямар чухал үүрэгтэйг 2006 оны “Хомсдлын цаана: Эрх мэдэл, ядуурал, Дэлхийн усны хямрал” сэдэвт Хүний хөгжлийн илтгэлдээ тусгасан. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн агентлагуудын давуу талын харьцуулалт илтгэлийн дагуу НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс харьцангуй давуу талдаа түшиглэн чадавхи бэхжүүлэх, техникийн тусламж үзүүлэхдээ засгийн газруудад төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, ялангуяа цогц бодлого боловсруулах, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангахад нь дэмжлэг үзүүлэх болно.

- НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхдээ дараах хүчин зүйлсэд түшиглэнэ. Үүнд:

(i) ОХУ-ын муж орон нутагт Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн санхүүжилттэй биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн багцыг хэрэгжүүлэх үедээ бий болгосон туршлага, төлөөлөл, сүлжээ байна, (ii) тэргүүлэх салбартай түншийн холбоотой, ОХУ-ын НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр НҮБ-ын Даян Дэлхийн гэрээн дэх ОХУ-ын сүлжээнд идэвхжүүлэн зохицуулагчаар оролцдог; (iii) НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр 26 улсад биологийн төрөл зүйлийг хадгалах чиглэлээр Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн санхүүжилттэй 32 төсөл хэрэгжүүлсэн туршлагатай. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан нь биологийн төрөл зүйлийн чиглэлээрх төслүүдээрээ дамжуулан Дэлхий даяар үйлдвэрлэлийн системд биологийн төрөл зүйлийн хамгааллыг тусгах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг. Тэдгээр төслүүдийн хүрээнд явагдсан үзүүлэн сургалтын үйл ажиллагаанд 54,952,198 га газар шууд, нийт 115,309,990  га газар бодлого, стратеги, зохион байгуулалтын шинэчлэлээр дамжин шууд бусаар хамрагдсан. Байгаль орчин, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтыг бодлогод тусгах чиглэлээр НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан эдийн засгийн болон байгаль орчны сонирхлыг адил тусгах, эсвэл хүлээн авахуйц түвшинд тэнцлийг хангах байдлаар үйлдвэрлэлийн арга хэмжээг турших, хэвшүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн аргыг өөрчлөхийг зорьж байна; (iv) Хар Тэнгис, Каспийн Тэнгист НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн удирдсан Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн бүс нутгийн байгаль орчны хөтөлбөрүүдийн туршлага; (v) НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс Осло хотын Засаглалын Төвд хэрэгжүүлсэн олборлох салбарын удирдлагыг бэхжүүлэх сэдэвт ажил; (vi) НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс ОХУ-д хэрэгжүүлсэн үндэсний хөтөлбөр (2008-2010) тэргүүлэх асуудлууд дотроос биологийн төрөл зүйлийг хадгалах асуудлыг тодотгож, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан, бусад хандивлагчдын санхүүжилттэй техникийн тусламж, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажилласан 10 жилийн туршлага.

### 2.8 Тогтвортой үргэлжлэх байдал

- Төслийн санаачилж нэвтрүүлсэн аргачлалууд тогтвортой үргэлжлэн хадгалагдах боломж өндөртөй бөгөөд энэ нь дараах хүчин зүйлсэд үндэслэгдэнэ. Үүнд:

- Байгаль орчин: төслийн ерөнхий аргачлал нь ОХУ, Монгол Улсад биологийн төрөл зүйлийн менежмент, хамгаалалтын аргачлалыг экосистемийн эрүүл мэнд, тэсвэртэй чанарт чиглэсэн байдлаар боловсруулж хэвшүүлэхэд дэмжлэг болно. Байгаль нуурын бүсийн давтагдашгүй нөөцийг дан ганц технологийн шийдлээр хамгаалах аргагүй: байгалийн жам ёсны үйл явцыг ойлгосны үндсэн дээр байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангаж чадна. Тэсвэртэй экосистем нь уур амьсгалын тогтворгүй байдлыг даах, шингээх чадвар илүүтэй байдаг.

- Нийгмийн/зохион байгуулалтын: төсөл одоогийн ажиллаж байгаа хил дамнасан хамтарсан үйл ажиллагааны хүрээг бэхжүүлэхийг дэмжиж байна. Үүнд: хил дамнасан усны хамтарсан ажлын хэсгийг Байгаль-Сэлэнгийн сав газрын хамтарсан комисс болгон өөрчлөх. Энэ нь хоёр улс илүү ойр хамтын ажиллагаа, бүс нутгийн байгаль орчныг сайжруулах үйл хэрэгт чармайлт тавих нөхцөлд төслийн үр дүн тогтвортой хадгалагдана гэсэн үг юм.

- Санхүүгийн: a) улс тус бүрт үндэсний дорвитой хөрөнгө оруулалт хийгдсэн, хийгдсээр ч байгаа. Хоёр улс хамтарсан комисст тасралтгүй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эрмэлзэлтэй байна. Хоёр улс тохиролцсон төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хэлцлийн дагуу санхүүжүүлдэг. Төсөл нь хамтарсан комисст тохиролцсон хамтын үйл ажиллагаанд Байгаль нуурын стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр дамжуулан туслахаар боловсруулагдсан. Байгаль нуурын бүсийн хосгүй биологийн төрөл зүйл, аялал жуулчлалаар эдийн засгийг хөгжүүлэх боломж зэрэг нь төсөл дууссанаас хойш ч хөрөнгө оруулалт хийгдсээр байх нөхцөл болж байна.

### 2.9 Түгээн дэлгэрүүлэх боломж

- Санал болгож буй төсөл нь бусад бүс нутагт тохируулан хэрэгжүүлэх боломжтой, тухайлбал экосистемд суурилсан менежментийн аргачлалыг биологийн төрөл зүйлийн хамгаалал, менежментэд хэрэглэх, улс орны түвшинд хэрэгжүүлэх конвенц, засаглалын журам бий болгохыг зорьж байгаа улс оронд хуулбарлан хэрэгжүүлэх боломжтой. Төслөөс хуримтлуулсан туршлага, сургамжаа баримтжуулж, давтан хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл бүрдүүлэх агаад туршлага солилцох, төслийг түгээн хэрэгжүүлэх санаачилгууд, IW:LEARN, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн олон улсын усны нөөцийн бага хурлууд зэрэг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно. Давтан хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэхүү үйл ажиллагааны зардал US$44,000 байхаар тооцоолж байна.

## III ХЭСЭГ: Менежментийн зохицуулалт

- Төслийг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба (UNOPS) төслийн гүйцэтгэгч түншийн үүрэгтэйгээр оролцоно. Төслийн Үйлчилгээний Алба нь төсвийн удирдлага, зардлын хяналтын зэрэгцээ олон улсын болон үндэсний ажилтан авах, удирдах, бараа үйлчилгээ худалдан авалт хийх, албан томилолт зохицуулах, бусад туслах ажлыг гүйцэтгэнэ.

- Төслийн удирдах нэгж өдөр тутмын удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Төслийн менежер нь төсөл удирдах зөвлөлийг даргална. Төслийн менежер төсөл удирдах туршлагатай, олон салбарт чадвартай, англи, орос хэлийг чөлөөтэй эзэмшсэн (Монгол хэл мэддэг бол давуу тал), тухайн бүс нутагт ажилласан туршлагатай, байгалийн нөөцийн менежмент, байгаль орчны менежментийн чиглэлийн мэргэжилтэй хүн байна. Төслийн менежер нь НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн удирдах байгууллага, Братиславт суугаа НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн бүс нутаг хариуцсан техникийн зөвлөхөд тайлагнана.

- Төслийн удирдах нэгжийн цөм нь Буриадын Улаан-Үд хотод байрлах агаад төслийн менежер, усан орчны биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтэн, санхүүгийн ажилтан, төслийн захиргаа логистикийн ажилтантай байна. Төслийн удирдах нэгжийн бүх ажилтан үндэсний боловсон хүчин байна. Төслийн удирдах нэгжийг ОХУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан хамтран санхүүжүүлнэ. ОХУ төслийн удирдах нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай албан байр, тавилгаар хангана.

Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан төслийн удирдах нэгжийн ажилтнуудын зардал, наад захын албан тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны зардлыг хангана. Улс орныг хариуцсан хоёр захирал төслийн удирдах нэгжийн бүрэлдэхүүнд ажиллах агаад нэг нь Улаанбаатарт Монгол Улсын Засгийн Газрын (БОАЖЯ буюу Усны Газар) гаргаж өгөх ажлын байранд суух Монголыг хариуцсан захирал, нөгөө нь Москвад Олон Улсын Төслүүдийн Төвд суух ОХУ-ыг хариуцсан захирал байна.

- Төслийн удирдах нэгж үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах, тухайлбал дотоодод гэрээ байгуулахын тулд санхүүгийн бие даасан байдал нь хангалттай өндөр түвшинд байх шаардлагатай, тиймээс гүйцэтгэгч байгууллага энэ талаар захиргааны шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийж өгнө. Үндэсний болон олон улсын зөвлөхүүд шаардлагатай тохиолдолд төслийн удирдах нэгжид дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

- Төслийн удирдах зөвлөл хоёр улсын төлөөлөл, мөн НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Төслийн Үйлчилгээний Алба, бусад хандивлагч, түнш байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд төслийг удирдана. ОХУ-ын талаас Төслийн удирдах зөвлөлд Байкалводресурс, Байгалийн Нөөц Экологийн Яам, Спорт, Аялал Жуулчлал, Залуучуудын Бодлогын Яам, Буриад Улс, Эрхүү муж, Дорнод Байгалын хязгаарын төлөөлөл орно. Монголын талаас Төслийн удирдах зөвлөлд БОАЖЯ, Усны Газар, Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яам, нэг аймгийн төлөөлөл орно. Төслийн удирдах зөвлөл төслийн явцын үнэлгээ, төслийн удирдах нэгжээс ирэх зөвлөмжид үндэслэн удирдамж өгнө. Төслийн удирдах зөвлөл төслийн жил бүрийн тойм, үйл ажиллагаагы төлөвлөгөө, техник баримт бичиг, төсөв, санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, батална. Төслийн удирдах зөвлөл төслийн удирдах нэгжид ерөнхий стратеги, хэрэгжүүлэлтийн удирдамж өгнө. Жил тутам хуралдах агаад харилцан тохиролцож шийдвэр гаргана. Төслийн удирдах зөвлөлийн онцлог дүрэм, журмыг төслийн эхлэл шатанд тодорхойлон шийдвэрлэнэ.

Төслийн менежер

Төслийн удирдах зөвлөл

Ахлан хүлээн авагч:

ОХУ-ын ЗГ - БНЭЯ

Монгол Улсын ЗГ –

Усны Газар

Хэрэгжүүлэгч:

НҮБ-ын

Хөгжлийн Хөтөлбөр

Ахлан нийлүүлэгч:

НҮБ-ын

Төслийн Үйлчилгээний Алба

Төслийн баталгаа

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

Төслийн дэмжлэг

Төслийн бүтэц зохион байгуулалт

A баг

C баг

B баг

Төслийн удирдах зөвлөл төсөлд удирдлагын шийдвэр гаргах, тухайлбал төслийн менежерт удирдамж хэрэгтэй үед шийдвэр гаргах үүрэгтэй. Төслийн удирдах зөвлөл төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд шийдвэрлэх үүрэгтэй оролцож, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнд чанарын хянан баталгаажилт хийж, үнэлгээнд тулгуурлан төслийн хэрэгжилт, хариуцлага, суралцахуйг сайжруулна. Түүнчлэн шаардлагатай хөрөнгө нөөц хэрэгтэй газраа хүрэх, төслийн доторх аливаа маргаан зөрчлийг шүүх буюу хөндлөнгийн байгууллагатай хэлэлцэж шийдэл олно. Түүнчлэн төслийн менежер, бусад төлөөлөгчдийн томилгоо, үүрэг хариуцлагыг батална. Төслийн удирдах зөвлөл Үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд үндэслэн улирлын төлөвлөгөөг авч үзэж, баталж болох бөгөөд төлөвлөгөөнд орох аливаа өөрчлөлтийг баталж болно. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр төслийн үр дүнгийн төлөө эцсийн хариуцлагыг хүлээх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд Төслийн удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь үр дүнд чиглэсэн менежмент, мөнгөний үр ашигтай зарцуулалт, шударга байдал, ил тод байдал, олон улсын эрчимтэй өрсөлдөөнийг баталгаажуулна. Удирдах зөвлөл дотроо зөвшилд хүрч чадаагүй тохиолдолд эцсийн шийдвэрийг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төслийн менежер гаргана.

Удирдах зөвлөл дараах 3 тодорхой үүргийг гүйцэтгэнэ, үүнд:

- Гүйцэтгэх захирал: төслийг төлөөлөн бүлгийг даргалах албан тушаалтан.

  - жишээ нь, Засгийн Газрын хамтран ажиллагч байгууллагын, эсвэл НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгч байж болно

- Ахлан нийлүүлэгч: төсөл хамтран санхүүжүүлж, төслийг техник мэдлэгээр хангаж байгаа холбогдох талуудын сонирхлыг төлөөлөх хувь хүн, бүлэг. Ахлан нийлүүлэгчээс удирдах зөвлөлд гүйцэтгэх үндсэн функц нь төсөл техник талаасаа хэрэгжих боломжийн талаарх удирдамж байдаг.

  - жишээ нь, Хэрэгжүүлэгч түнш байгууллагын буюу НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгч

- Ахлан хүлээн авагч: төслийн үр дүн, үр шимийг хүртэгчдийн сонирхлыг төлөөлсөн бүлэг, албан тушаалтан. Ахлан хүлээн авагчаас удирдах зөвлөлд гүйцэтгэх үндсэн функц нь төслийн үр дүнг төслийн үр шимийг хүртэгчдийн үүднээс бодитой хэрэгжүүлэхэд оршино.

  - жишээ нь, Төрийн буюу иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгч

- Төслийн баталгаажуулалт: удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх захиралд зорилтоо биелүүлэх, төслийн хяналт мониторинг хийхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Төслийн менежер болон төслийн баталгаажуулалтын үүргийг нэг хүнд хариуцуулж болохгүй.

- жишээ нь, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн ажилтан ихэвчлэн энэ үүргийг гүйцэтгэдэг.

- Төсөл амжилттай хэрэгжих нь төслийн удирдлага, зохицуулалт, удирдах зөвлөлөөс бодлогод нөлөөлөх ажлаас шалтгаална. Төслийн удирдах нэгж удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, гишүүдэд урьдчилж хурлын хэлэлцэх материал тараах, зорилт, дэд зорилтуудыг биелүүлэх хугацаа, үзүүлэлтийг тодорхой зааж өгөх үүрэг гүйцэтгэнэ.

- Төслийн менежер: төсөл хэрэгжүүлэх түнш байгууллагын өмнөөс удирдах зөвлөлийн тогтоосон хүрээнд төслийг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.  Төслийн менежер нь төслийн баримт бичигт заасан үр дүн гарах, тэр нь чанарын стандарт шаардлага хангасан байх, тогтоосон хугацаа, зардалдаа багтсан байхыг хариуцна.

- Төслийг санхүүжүүлсэнд нь Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Санд талархал илэрхийлэх үүднээс тус байгууллагын логог төслийн холбогдох бүх нийтлэлд тавих, мөн тус сангийн хөрөнгөөр худалдан авсан техник тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлд тавих нь зүйтэй. Нийтлэлүүдэд Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн санхүүжилттэй төслийг дурдах тутам тус санд зохих ёсоор талархал илэрхийлж байх нь зүйтэй.

## IV ХЭСЭГ: Мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө, төсөв.

- Төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн тогтоосон журмын дагуу гүйцэтгэх. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээг төслийн баг, Братислав дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн Зохицуулах Нэгж хэрэгжүүлнэ. Стратеги үр дүнгийн матрицад  төслийн үр нөлөө, үр дүнгийн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийг хянах арга хэрэгслийг заасан байгаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөнд дараах зүйлс багтана. Үүнд: төслийн эхлэлийн семинар, тайлан, төслийн хэрэгжилтийн үзлэг, улирал тутмын үйл ажиллагааны тайлан, дунд хугацааны болон төгсгөлийн үнэлгээ, гэх мэт. Хавсралт 6-д хяналт шинжилгээ, үнэлгээний өртөг зардлын тооцоог үзүүлэв. Төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг төслийн эхлэлийн хуралдаанд танилцуулж, эцэслэн батлуулахдаа үзүүлэлтүүд, хяналтын арга хэрэгсэл, төслийн ажилтнуудаас хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд гүйцэтгэх үүрэгт нарийн тохиргоо хийх юм.

Төслийн эхлэлийн үе шат

- Төслийн эхлэлийн семинарыг эхний 3 сарын дотор зохион байгуулах ба төслийн баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ, төрийн холбогдох байгууллага, хамтран санхүүжүүлэгч байгууллага, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулалтын нэгж, удирдах дээд байгууллагын төлөөлөл оролцоно. Төслийн эхлэл семинарын үндсэн зорилт нь төслийн багт төслийн зорилго, зорилтуудыг ойлгох, өөрийн болгоход нь туслах, төслийн эхний жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг төслийн стратеги үр дүнгийн сүлжээнд үндэслэн эцэслэн боловсруулахад оршино. Үүнд стратеги үр дүнгийн сүлжээгээ хянан үзэх (шалгуур үзүүлэлт, хянах арга хэрэгсэл, таамаг), шаардлагатай зүйлсийг нэмж оруулах, үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөндөө нарийн хэмжихүйц үзүүлэлтүүдийг оруулж, төслийн хүлээгдэх үр дүнд чиглэсэн байдлаар эцэслэн цэгцлэх ажил орно. Түүнчлэн, төслийн эхлэлийн семинарын зорилго, зорилт дараах үйл ажиллагаагаар томъёологдоно: (i) төслийн ажилтнууд болон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн өргөтгөсөн баг, тухайлбал төслийн хэрэгжилтийн үед дэмжлэг үзүүлэх НҮБ-ын төслийн үйлчилгээний алба, Бүсийн зохицуулах нэгжийн холбогдох ажилтнуудыг танилцуулах; (ii) НҮБ-ын төслийн үйлчилгээний алба, Бүсийн зохицуулах нэгжийн ажилтнуудын дэмжих үүрэг, нэмэлт үүрэг хариуцлагын талаар төслийн багт биечлэн танилцуулах; (iii) НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн тайлан, хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд тавигддаг шаардлагатай танилцуулж, төслийн хэрэгжилтийн жилийн үзлэг, дунд хугацааны болон төгсгөлийн үнэлгээ зэрэг холбогдох бусад баримт бичигт тавигдах шаардлагатай танилцуулна. Мөн семинараар НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төсөлтэй холбоотой төсөвлөлт, төсвийн хяналт, төсвийг төслийн үе шатаар заавал хуваах шаардлагыг танилцуулах боломжтой. Тэрчлэн бүх оролцогчдод төслийн шийдвэр гаргах бүтцэд өөр өөрсдийн нь хүлээсэн үүрэг, функц, хариуцлагыг ойлгуулах, тайлагнах, холбоо барих арга хэрэгсэл, санал зөрөлдөөн, маргааныг шийдвэрлэх механизмыг тайлбарлах боломжтой. Төслийн үр дүнгийн сүлжээ, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн ажиглалтын хэрэгслийг үндэслэн эхний жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг эцэслэн батална. Үзүүлэлт, хүрэх түвшнүүд, шалгах арга хэрэгслүүдийг хянан үзэж, тохиролцон, таамаг, эрсдлүүдийг дахин шалгах. Санхүүгийн тайлангийн журам, жилийн аудитын зохион байгуулалтыг хэлэлцэнэ. Төслийн удирдах зөвлөлийн хурал төлөвлөж, хуваарь гаргана. Төслийн бүх бүтцийн үүрэг хариуцлагыг тодруулж, хурлыг төлөвлөнө. Төслийн удирдах зөвлөлийн анхны хурлыг эхлэлийн семинар хийснээс хойш 12 сарын дотор хуралдуулна. Эцэст нь, эхлэлийн семинарт Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газарт хэрэгжиж болох нэмэлт төсөл хөтөлбөрийн зохицуулалт хийх бусад түншүүдийг урьж оролцуулж болно. Төслийн ажилтнууд, шийдвэр гаргагч бүтцүүдийн ажил үүргийн хуваарийг дахин хэлэлцэж, төсөл хэрэгжих шатны оролцогч тал тус бүрийн үүргийг бүх оролцогчдын хувьд тодорхой болгоно. Удирдах зөвлөлийн хурлын дүрэм, журмыг хэлэлцэн тохиролцоно.

- Эхлэлийн семинарын тайлан нь үндсэн баримт болох ба оролцогчдод хувилан тарааж, хурлын үеэр хэлэлцэн тохиролцсон зүйлс, төлөвлөгөөг албан ёсоор баримтжуулна.

Хяналт мониторинг

- Төслийн хяналтын хурлын нарийвчилсан хуваарийг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага, оролцогч талуудын төлөөлөлтэй хамтран боловсруулж төслийн эхлэл шатны тайланд тусгана. Хурлын хуваарь: (i) удирдах зөвлөлийн хурлын хуанли, холбогдох бусад зөвлөх, зохицуулах механизм; (ii) төслийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаа.

- Төслийн хэрэгжилтийн явцын өдөр тутмын мониторингийг төслийн менежер төслийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, үзүүлэлтэд түшиглэн хийнэ. Төслийн баг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрт төслийн хэрэгжилтэд учирч байгаа аливаа удаашрал, саад бэрхшээл, засах арга хэмжээний талаар мэдээлнэ. Эхлэлийн семинарын үеэр төслийн менежер Бүсийн зохицуулах нэгжийн дэмжлэгтэйгээр, төслийн нийт багтай зөвлөлдөж төслийн явц, гүйцэтгэл, үр нөлөөллийн үзүүлэлтүүдэд нарийн тохиргоо хийнэ. Эхний жилийн хэрэгжилтийн үзүүлэлтүүдийн хүрэх түвшин, тэдгээрийг шалгах арга хэрэгслийг энэхүү семинарын үеэр боловсруулна. Эдгээр нь төслийн үйл ажиллагаанууд зохих хугацаандаа, зөв чиглэлд хэрэгжиж байгаа эсэхийг шалгахад хэрэглэгдэх ба үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болно. Дотоодын хэрэгжүүлэгч байгууллага төслийн эхлэлийн семинарт оролцож төслийн ерөнхий зорилтуудын талаар нэгдсэн ойлголттой болоход оролцоно. Дараагийн жилүүдийн үзүүлэлтүүд, хүрэх түвшнийг жил тутам төслийн байгийн гүйцэтгэх үнэлгээ, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд тодорхойлно.

- Төслийн хэрэгжилтийн үйл явцын ээлжит мониторингийг Бүсийн зохицуулах нэгж үндэсний хэрэгжүүлэх бүлэгтэй хамтарч улирал тутам, шаардлагатай тохиолдолд илүү ойр тавтамжтай телефон  хурал хийх замаар гүйцэтгэнэ. Ингэснээр талууд төсөлд учирч буй аливаа асуудлыг цаг алдалгүй шийдэж, төслийн тасралтгүй хэрэгжих явцыг хангана. Бүсийн зохицуулах нэгж жил бүр буюу төслийн эхлэлийн болон жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу илүү ойр давтамжтайгаар төслийн талбаруудад очиж хэрэгжилтийн явцыг үнэлнэ. Удирдах зөвлөлийн гишүүн дагалдаж болно. Төслийн талбарт айлчилж ажилласан тайланг Бүсийн зохицуулах нэгж бэлтгэж, нэг сараас хэтрэхгүй хугацаанд төслийн баг, Удирдах зөвлөлийн бүх гишүүн, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Санд хүргүүлнэ.

- Жилийн үйл ажиллагааны мониторингийг Төслийн удирдах зөвлөлийн хуралтай уялдах ба энэхүү хурал нь төсөл хэрэгжүүлэхэд шууд оролцож байгаа талуудын хамгийн дээд хэмжээний уулзалт байна. Удирдах зөвлөлийн хурал жилд нэгээс доошгүй хуралдана. Анхны хурал төсөл хэрэгжүүлэх ажил жигдэрснээс хойш арван хоёр сарын дотор хуралдана. Төсөл хэрэгжүүлэх баг төслийн жилийн тайлан, төслийн хэрэгжилтийн тоймыг хооронд нь уялдаатай бэлтгэж НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн бүсийн байгууллагад хоёр долоо хоног тутамд хүргүүлэн, санал зөвлөгөө авна. Төслийн жилийн тайлан, төслийн хэрэгжилтийн тойм нь Удирдах зөвлөлийн хуралд хэлэлцэх үндсэн баримт бичгүүдийн нэг болно. Төслийг төлөөлөгч нь төслийн жилийн тайлан, бодлогын асуудал, зөвлөмжийг Удирдах зөвлөлд танилцуулж, шийдвэр гаргуулна. Төслийг төлөөлөгч нь төслийн жилийн тайлан, төслийн хэрэгжилтийн тоймыг боловсруулах үед үйл ажиллагааны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар оролцогч талуудтай хүрсэн тохиролцооны талаар мэдээлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт тойм хийж болно.

Төслийн мониторингийн тайлан гаргах

- Төслийн менежер болон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн өргөтгөсөн баг нь мониторингийн үйл ажиллагааны хэсэг болох дараах тайлангуудыг бэлтгэх үүрэгтэй.

- Төслийн эхлэлийн тайланг төслийн эхлэлийн семинарын дараа бэлтгэнэ. Үүнд эхний жилийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг улирлаар хувааж, үйл ажиллагаа, төслийг эхний жилд хэрэгжүүлэх ажлын баримжаа болох явцын үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тодорхойлсон байна. Энэхүү үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд төслийн талбарт очиж ажиллах огноо, Бүсийн зохицуулах нэгж, зөвлөхүүдийн томилолт, төслийн шийдвэр гаргах бүтцүүдийн хурлын хуанли багтана. Тайланд мөн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд суурилан боловсруулсан эхний жилийн дэлгэрэнгүй төсөв, 12 сарын хугацааны явцад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд тавигдах шаардлага багтсан байна. Эхлэлийн тайланд төслийн түнш байгууллагуудын үүрэг хариуцлага, зохицуулалтын үйл ажиллагаа, эргэх холбооны механизмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл орсон байна. Мөн төслийн товхинол, эхлэлийн үйл ажиллагааны тухайн цаг өдөр хүртэлх явц, ахицын талаарх бүлэг оруулж, мөн төслийн хэрэгжилтэд нөлөөлж болох гадаад орчны аливаа өөрчлөлтийг дурдана. Тайланг эцэслэн боловсруулсны дараа төслийн хамтрагчдад түгээж, хариу санал зөвлөмж өгөх, асуулт тавих огноо зааж өгнө. Ийнхүү түгээхийн өмнө тайлангийн баримт бичгийг Бүсийн зохицуулах нэгж хянана.

- Төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээ нь Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн жил тутмын хяналт шинжилгээний процесс юм. Эдгээр баримт бичиг нь төслийн менежерүүдийн удирдлага, мониторингийн амин чухал хэрэгсэл болсон бөгөөд хэрэгжиж байгаа төслийнхөө сургамжийг тодорхойлох гол арга зам байдаг. Энэ нь бас НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төсөлд хяналт шинжилгээ хийх, удирдлагаар хангах үйл ажиллагааны нэг хэсэг байдгийн сацуу Удирдах зөвлөлийн хурлын гол асуудал болдог. Төсөл хэрэгжиж эхлээд нэг жил болоход төслийн жилийн тайлан, төслийн хэрэгжилтийн тоймыг Бүсийн зохицуулах нэгж, төсөл хэрэгжүүлэх багтай хамтран боловсруулна. Төслийн жилийн тайлан, төслийн хэрэгжилтийн тоймыг тухайн жилийн аль ч үед (7 сараас 6 сар), гэхдээ Удирдах зөвлөлийн хурлаас өмнө боловсруулна. Төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээг Удирдах зөвлөлийн хурал дээр хэлэлцэж, төсөл, гүйцэтгэх байгууллага, үндсэн оролцогч талуудын харилцан тохиролцсон байдлаар эцэслэнэ. Төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээг зорилтот бүлэглэлүүдэд илгээхийн өмнө НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн удирдах байгууллагууд хүлээн авч хянан, дүн шинжилгээ хийнэ.

- Явцын улирлын тайлан: энэ нь төслийн явцын гол өөрчлөлтийг тусгасан богино хэмжээний тайлан байх ба төсөл хэрэгжүүлэх багаас улирал тутамд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн олгосон стандарт форматаар боловсруулж Бүсийн зохицуулах нэгжид хүргүүлнэ.

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын шаардсанаар төсөл хэрэгжүүлэх баг тодорхой асуудал буюу үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлийн хамарсан Сэдэвчилсэн тайлан бэлдэнэ.

Сэдэвчилсэн бүлэг төслийн багт хүсэлтээ НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн маягтын дагуу бичгээр хүргүүлж, тайлан авах шаардлагатай үйл ажиллагаа, асуудлыг тодорхой илэрхийлсэн байна. Тайлан нь үйл ажиллагааны сургамж, гол чиглэл дэх ажиглалт, саад бэрхшээлийг үнэлэх, даван туулах арга хэмжээний үлгэр болон ашиглагдаж болно. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр сэдэвчилсэн тайлан хүсэх тоог аль болох цомхон байлгахыг эрмэлзэх нь зүйтэй агаад тийм тайлан хүсэх нэн шаардлагатай тохиолдолд тайлан бэлтгэх хангалттай хугацаа зааж өгч байвал зохино.

- Төслийн эцсийн 3 сард төслийн баг төгсгөлийн тайлан боловсруулна. Энэхүү иж бүрэн тайланд төслийн бүх үйл ажиллагаа, ололт амжилт, үр дүн, авсан сургамж, биелсэн буюу биелээгүй зорилт, бий болгосон бүтэц, тогтолцоо зэргийг багтаах ба төслийн хугацааны үйл ажиллагааны тодорхой бичиглэл байх юм. Мөн төслийн үр дүнг тогтвортой хадгалан, түгээн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай цаашид авах арга хэмжээг зөвлөнө.

Бие даасан үнэлгээ

- Төсөлд хоёроос доошгүй бие даасан үнэлгээ хийлгэнэ. Үүнд:

- Хэрэгжилтийн хоёр дахь жилийн дундуур бие даасан хөндлөнгийн дунд хугацааны тойм үнэлгээ хийлгэнэ. Дунд хугацааны үнэлгээгээр төслийн хүлээгдэх үр дүнд чиглэсэн ололт амжилтыг тодорхойлж, шаардлагатай залруулгын чиглэл гаргана. Энэ үнэлгээ төслийн үр нөлөө, үр ашиг, хугацаандаа хэрэгжиж буй байдалд анхаарна. Мөн шийдэл шаардсан асуудлуудыг тодруулж, төсөл боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, удирдлагын талаар авсан сургамжийг танилцуулна. Энэхүү тойм үнэлгээний үр дүн, дүгнэлтийг төслийн үлдсэн хугацаанд хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж болгон нэгтгэнэ. Дунд хугацааны үнэлгээний зохион байгуулалт, удирдамж, календарчилсан төлөвлөгөөг төслийн оролцогчдын зөвлөгөөнөөр тохиролцож шийднэ. Дунд хугацааны үнэлгээний удирдамжийг төслийн удирдах нэгж НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах төвийн зааврын дагуу бэлтгэнэ.

- Бие даасан төгсгөлийн үнэлгээг Удирдах зөвлөлийн хурлаас 3 сарын өмнө хийлгэх ба дунд хугацааны үнэлгээгээр тодорхойлсон асуудлуудыг дахин авч үзнэ. Төгсгөлийн үнэлгээ нь төслийн үр нөлөө, үр дүнгийн тогтвортой үргэлжлэх байдалд, тухайлбал чадавхи бэхжүүлэх, Дэлхий нийтийн байгаль орчны зорилтыг биелүүлэхэд оруулсан хувь нэмэрт дүн шинжилгээ хийнэ. Тэрчлэн дагалдан гүйцэтгэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж боловсруулна. Төгсгөлийн үнэлгээний удирдамжийг төслийн удирдах нэгж НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах төвийн зааврын дагуу бэлтгэнэ.

###### Аудит

- Төсөлд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүгийн журам, аудитын бодлогын дагуу аудит хийнэ. НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба өөрийн санхүүгийн журам, дүрэм, бусад удирдамжийн дагуу аудит хийнэ. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба нь зөвхөн НҮБ-ын Үндэстнүүдийн Зөвлөл, түүний дотоод аудитын албаар дотоод болон хөндлөнгийн аудит хийлгэж болно гэж үздэг.

Хүснэгт 3: Төслийн мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө, төсөв

| Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төрөл | Хариуцах талууд | Төсөв US$ (төслийн ажилтнуудын цагийг хасаад) | Хугацаа |
| --- | --- | --- | --- |
| Төслийн эхлэлийн семинар, холбогдох зохион байгуулалт | - Төслийн менежер - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | Урьдчилсан өртөг: 15,000 | Төсөл эхэлснээс 2 сарын дотор |
| Төслийн эхлэлийн тайлан | - Төслийн баг - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - Шаардлагатай тохиолдолд зөвлөх байгууллагатай гэрээлнэ | Урьдчилсан өртөг 5,000 (оролцогч талууд, зөвлөх, орчуулга) | Эхлэлт семинарын дараа |
| Төслийн зорилгын биелэлтийн үзүүлэлтийг шалгах арга хэрэгслийг хэмжих | - Төслийн менежер судалгааны хүрээлэнтэй гэрээлэх ажлыг хянах, багийн гишүүдэд ажил хариуцуулах, шаардлагатай хөндлөнгийн мэргэжилтэн ажиллуулах | Төслийн эхлэл шат, семинарын үеэр эцэслэн шийдэх. Урьдчилсан өртөг 12,000 | Төслийн эхлэл, дунд, эцэст |
| Төслийн явц, гүйцэтгэлийг шалгах арга хэрэгслийг хэмжих (жил тутам хэмжих) | - Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан техник зөвлөх, төслийн менежер хянана - Бүсийн ажилтнууд, дотоодын IA нар хэмжинэ | Жилийн ажлын төлөвлөгөө бэлтгэх ажлын хүрээнд тодорхойлно. Урьдчилсан өртөг 12,000 | Жил бүр төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээний өмнө, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахын өмнө |
| Төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээ | - Төслийн баг - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | Урьдчилсан өртөг: 0 | Жил бүр |
| Удирдах зөвлөлийн хурал, холбогдох бусад хурал (хурлын тэмдэглэл) | - Төслийн менежер - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар | Урьдчилсан өртөг: 46,000 (төслийн сонирхогч талуудыг томилолтын зардал) | Эхлэлтийн семинарын дараа, жил тутам |
| Улирлын тайлан | - Төслийн баг | Урьдчилсан өртөг: 0 | Төслийн баг, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар тодорхойлно |
| Техник тайлан | - Төслийн баг - Шаардлагатай бол зөвлөх ажиллуулна | Урьдчилсан өртөг: 30,000 | Төслийн баг, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар тодорхойлно |
| Төслийн нийтлэлүүд (жишээ нь техник заавар, удирдамж, гм) | - Төслийн баг - Шаардлагатай бол зөвлөх ажиллуулна | Урьдчилсан өртөг: 40,000 | Төслийн баг, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар тодорхойлно |
| Дунд хугацааны хөндлөнгийн хяналт | - Төслийн баг - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах нэгж - Зөвлөхүүд (үнэлгээний баг) | Урьдчилсан өртөг: 18,000 | Төсөл хэрэгжилтийн хугацааны ид дунд |
| Төгсгөлийн хөндлөнгийн үнэлгээ | - Төслийн баг, - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах нэгж - Зөвлөхүүд (үнэлгээний баг) | Урьдчилсан өртөг: 42,000 | Төсөл хэрэгжүүлж дуусах үед |
| Төгсгөлийн тайлан | - Төслийн баг - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - Зөвлөхүүд | Урьдчилсан өртөг: 5,000 | Төсөл дуусахаас нэг сарын өмнө |
| Төслийн сургамж | - Төслийн баг - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах нэгж (шилдэг туршлагыг баримтжуулах формат боловсруулах) | Урьдчилсан өртөг: 14,000 | Жил бүр |
| Аудит | - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - Төслийн баг | Урьдчилсан өртөг: 18,000 (жилд дунджаар $6000) | Жил бүр |
| Төсөл хэрэгжих талбарт айлчлах (НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн ажилтны замын зардлыг IA төлбөрөөс гаргана) | - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчийн газар - НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн зохицуулах нэгж (шаардлагаар) - Төрийн байгууллагын төлөөлөл | Урьдчилсан өртөг: 16,000 (жилд нэг удаа очих) | Жил бүр |
| НИЙТ Урьдчилсан өртөг Төслийн багийн гишүүдийн ажлын цаг, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн ажилтны цаг, замын зардлыг хасаад |  | US$ 273,000 |  |

СУРАЛЦАХ, МЭДЛЭГ ТҮГЭЭХ

- Төслийн үр дүнг төсөл хэрэгжих бүс нутгийн хүрээнд болон түүнээс гадагш мэдээлэл солилцох тодорхой сүлжээ, форумаар дамжуулан түгээнэ. Түүнчлэн:

- Төсөл өөртөө холбогдолтой НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан санхүүжүүлсэн адил төстэй төслүүдийн удирдах ажилтнуудад зориулан байгуулдаг сүлжээнд оролцоно. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан, IW:LEARN зэрэг байгууллагууд Усны нөөцийн нэгдсэн удирдлага, нуур, голын сав газрын менежмент, экосистемийн нэгдсэн менежмент, эко-туризм, хамтарсан удирдлага гэх мэт олон сүлжээ байгуулсан нь ихэвчлэн цахим хэлбэрээр ажилладаг. Түүнчлэн төслөөс IW:LEARN-д тэмдэглэл бэлтгэх, вебсайт, төслийн менежер, 2 улсын төлөөлөгчдийг бага хурлуудад оролцуулах журмаар хувь нэмэр оруулна. Мөн төслийн нийт төсвийн 1 хувийг IW:LEARN үйл ажиллагаанд зориулна.

- Мөн мэдлэг туршлага нь төслийн хэрэгжилтэнд үр ашигтай байж болох шинжлэх ухаан, бодлогын болон бусад холбогдолтой сүлжээг тодорхойлж оролцоно.

- Төсөл цаашид хэрэгжих адил төстэй төслүүдийг боловсруулалт, хэрэгжилтэд ашиг тустай байж болон мэдлэг, туршлагаа тодорхойлон шинжилж, хуваалцана. Төслийн хуримтлуулсан мэдлэг, туршлагыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх нь тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц байх агаад түгээн дэлгэрүүлэх нь төслийн гол хувь нэмрийн нэг байна. Төсөл олсон мэдлэг, туршлага, сургамжаа 12 сар тутамд нэгээс доошгүй удаа бусдад түгээх ажил зохиох үүрэгтэй. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан мэдлэг туршлагаа ангилах, баримтжуулах, тайлагнахад нь тусалж, зохих маягт олгоно. Тийм ч учраас төслийн төсвийн тодорхой хувийг энэ үйл ажиллагаанд хуваарилна.

## V ХЭСЭГ: Эрх зүйн орчин

- Энэ төсөл улс орны түвшний хоорондоо уялдаатай хэд хэдэн бие даасан үйл ажиллагааг зангидаж буй нэгдсэн хөтөлбөрийн нэг хэсэг байх юм. Энэ төслөөс холбогдох улс орны түвшний үйл ажиллагаанд тусламж, дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд энэхүү баримт бичиг ОХУ, Монгол Улсыг төлөөлөн зурсан SBAA-д дурдагдах “Төслийн баримт бичиг” нь байх болно.

- Энэ төслийг НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба (“хэрэгжүүлэгч байгууллага”) хэрэгжүүлэх агаад ингэхдээ НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн журам, дүрмүүдэд үл харшлах цар хүрээнд НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны санхүүгийн журам, дүрэм, практикийг баримтална. Хэрэгжүүлэгч байгууллагын санхүүгийн удирдлага төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, шударга, ил тод байдал, олон улсын өрсөлдөөний тэгш эрхийг шаардлагатай хэмжээнд баталгаажуулж чадахгүй тохиолдолд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүгийн журмыг баримтална.

- Хэрэгжүүлэгч байгууллага, түүний ажилтнууд, өмч, хэрэгжүүлэгч байгууллагын мэдэл дэх НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн өмчийн аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэгч байгууллага хариуцана. Хэрэгжүүлэгч байгууллага нь: (а) төсөл хэрэгжиж байгаа улс орон дахь аюулгүй байдалтай холбоотой нөхцөл байдлыг анхааран тооцож, зохих аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ; (б) хэрэгжүүлэгч байгууллагын аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний бүрэн хэрэгжилттэй холбоотой бүх эрсдэл, хариуцлагыг хүлээнэ. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр тийм төлөвлөгөө байгаа эсэхийг нягтлах, шаардлагатай гэж үзвэл уг төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахаар санал тавих эрх эдэлнэ. Зохих аюулгүй байдлын төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд гэрээ зөрчсөнд тооцно.

- Хэрэгжүүлэгч байгууллага нь төслийн баримт бичгийн дагуу олгосон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн өчүүхэн ч хэсгийг терроризмтой холбоотой хувь хүн, байгууллагыг дэмжихэд зарцуулахгүй байх, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн аливаа хэсгийг хүлээн авагч нь Аюулгүйн Зөвлөлийн Хорооны 1999 оны 1267-р шийдвэрийн дагуу бүрдүүлсэн жагсаалтад ороогүй байхыг хариуцах үүрэг хүлээнэ. Уг жагсаалтыг http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm хаягаар орж үзэж болно. Энэхүү төслийн баримт бичгийн хүрээнд хийгдэх аливаа дэд гэрээ, дэд хэлэлцээрт энэ заалт багтаж, мөрдөгдөх ёстой.

# II БҮЛЭГ: СТРАТЕГИ ҮР ДҮН, ДАЯН ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САН ОРОЛЦОО

## I ХЭСЭГ: Үндэслэл

Дэлхий нийтийн байгаль орчинд хүрэх ашиг тус

- Байгаль нуур, түүний сав газрын Дэлхийн хэмжээний ач холбогдол, хосгүй байдлыг үнэлж баршгүй. Байгаль нуур Дэлхийн хамгийн эртний (>25 сая жил), хамгийн гүн (1642 м) нуур юм. Байгаль нуур Дэлхийн хөлдөөгүй цэнгэг усны 20 хувийг агуулдаг Дэлхийн хамгийн их эзлэхүүнтэй (23600 km3) нуур бөгөөд Умард Америкийн таван их нуурыг нийлүүлснээс илүү их хэмжээний ус агуулдаг юм. Ургамал, амьтны аймгийн төрөл зүйлийн баялаг олон янз байдал нь  Дэлхийн аль ч цэнгэг нуурынхаас илүү билээ.

- Байгаль нуурын биологийн төрөл зүйлүүдийн 40 хувь нь судлагдаагүй байна. Мэдэгдэж байгаа 2565 амьтны төрөл зүйлийн 85 хувь нь (Timoshkin 1995), 1000 ургамлын төрөл зүйлийн 40 хувь нь уугуул юм (Bondarenko et al. 2006a). Монгол Улсын Хөвсгөл нуур Байгаль нуурын дээр орших агаад мөн л Дэлхийн томоохон нуур юм. Хосгүй үзэсгэлэнт энэ хоёр нуурыг холбосон гайхамшигт гол горхийн сүлжээ хулдын овгийн загасны Дэлхийн хамаг том зүйл (Hucho taimen), ургамал амьтны бусад олон төрөл зүйлийг агуулдаг юм. Байгаль нуурын сав газар Дэлхийн цэнгэг усны хамгийн чухал сав газрын нэг билээ.

Үндэслэл

- Төсөл хэрэгжсэн эсэхээс үл хамааран ОХУ, Монгол Улс Байгаль нуурын сав газрын хилийн хоёр талын хэсэгт байгаль орчны удирдлагыг сайжруулах чиглэлд дагнасан үйл ажиллагаа явуулсаар байх болно. Хоёр улс Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний асуудлаар дорвитой хамтран ажиллах алхмууд хийж байгаа боловч асуудлыг шийдэхэд хангалттай биш байна. Экосистемийн эрүүл байдалд учрах аюул сав газар даяар нэмэгдэж байгаа нөхцөлд хил дамнасан сав газарт илүү анхаарал тавьж, эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байна.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан оролцсоноор төсөлд хил дамнасан үйл ажиллагааны байр суурийг дээшлүүлж, шинэ арга хэрэгсэл, шинэ хэтийн төлвийг оруулж ирнэ. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэг тасарсан тохиолдолд салбар хоорондын техник, улс төрийн сүлжээ албан ёсоор бүрдэж чадахгүй, төсөл хэрэгжих нутаг дахь усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хүрээнд шууд шинэчлэл, хөрөнгө оруулалт хийх боломж чадавхи нь хэрэгжихгүй байж болзошгүй. Тийм тохиолдолд суурь шатны хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байлаа ч энэ бүхэн салбарын явцуу байр сууринаас хийгдэх тул бүс нутаг, хоёр улс хоорондын хэрэгцээ шаардлага орхигдож, мэдлэг мэдээлэл солилцох, шилдэг технологи, туршлагаа харилцан нэвчүүлэх, усны нөөцийн нэгдсэн менежмент хэрэгжүүлэх боломж эрс хязгаарлагдах юм. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн оролцоо дутагдвал хоёр улсад эрчтэй өргөжиж байгаа уул уурхай, аялал жуулчлалаас байгаль орчинд учрах эрсдэлд хангалтгүй анхаарал хандуулах болуужин гэж үзэж байна. Аль ч тохиолдолд биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах чиглэлээр эрсдлийг бууруулах эдийн засгийн үр ашигтай стратеги шаардлагатай байна.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн дэмжлэггүй, Дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй бол энэхүү хосгүй сав газарт төлөвлөгөөгүй, бурангуй эдийн засгийн өсөлт явагдах эрсдэл нэн өндөр байна. Төслийг санал болгож байгаа цаг үе нь Дэлхийн эдийн засгийн уналтын үе бөгөөд хоёр улс эдийн засгийн хувьд дарамтад орж байгалийн нөөц ашиглалтаа нэмэгдүүлэхээр шахамдаж байгаа үе юм. Төсөл нь шийдвэр гаргагч нар богино хугацааны эдийн засгийн дарамтыг бууруулах арга хэмжээ авахад нь урт хугацааны  байгаль орчны хамгааллын арга хэмжээг тооцож ажиллахад нь туслах юм.

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн энэ төслөөр зорьж байгаа зүйл бол экосистемийн тэсвэрт байдлыг хангаж,  эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд усны чанарт учрах аюулыг бууруулж, Байгаль нуурын сав газар, Хөвсгөл нуурт  байгалийн баялгийн цогц удирдлагыг манлайлан хэрэгжүүлэхэд оршино.

- Төслийн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг энэхүү зорилтыг биелүүлэхэд чиглэгдсэн. Эхний бүрэлдэхүүн хэсэгт стратеги бодлого, төлөвлөлтийн бүтэц бий боловсруулна. Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн гол зорилго Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газрын хил дамнасан дэлгэрэнгүй оношилгоо шинжилгээ боловсруулахад чиглэгдэнэ. хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ нь ОХУ, Монгол Улсын хамтарсан стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулахад хэрэглэгдэх юм. Хил дамнасан дэлгэрэнгүй оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр бий болгохдоо энэ чиглэлд Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн хэрэгжүүлсэн 30 гаруй төслийн туршлага, сургамжид түшиглэх ба Дунай, Днепр мөрөн, Охрид нуур, Каспийн тэнгист хэрэгжүүлсэн төслүүдэд онцгой анхаарал хандуулна. Тэдгээр төслийн мэдлэг, туршлагад түшиглэхдээ Байгаль нуурын сав газрын төсөл нь биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтыг эдийн засгийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусгах, хүний амьжиргааг тэтгэгч усан орчны экосистемийн амин чухал функцийг хадгалахад туслахыг ихээхэн чухалчилна. Энэхүү хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь хил дамнасан сав газрын экосистемийн цогц стратегиар хангах юм.

- Дараагийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь Байгаль нуурын сав газарт Усны нөөцийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэглэх талаар чадавхи бэхжүүлэхэд чиглэдэнэ. Сав газрын нэгдсэн менежмент хэрэгжүүлэх замаар усны нөөц, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үр нөлөөтэй бүтэц, механизм бий болгох гэсэн ОХУ, Монгол Улсын чармайлтыг дэмжих зорилгоор хил дамнасан, үндэсний, орон нутгийн гэсэн түвшнүүдэд чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулна. Байгаль нуурын хөндийн сав газрыг хариуцсан хамтарсан комисс байгуулж, чадавхижуулах бөгөөд Сэлэнгэ мөрний асуудлаар байгуулсан хамтарсан шуурхай бүлэгт суурилна. Мөн ОХУ болон Монгол Улсад яам хоорондын нижгээд хороо байгуулж, дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг зохицуулах үүргийг хариуцуулна. Сав газрын онцлогт тохирсон үндэсний чадавхийн өөрийн үнэлгээ зохион байгуулж, бүсийн болон сав газрын хэмжээнд сургалт явуулах, удирдлагаар дэмжих эн тэргүүний хэрэгцээг тодорхойлно. Сургалт үйлчилгээг бүх оролцогч талд хүргэх бөгөөд дараах сэдвээр зохион байгуулна. Үүнд: байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулах, үйлдвэр, уурхайн байршлын шалган байцаалт, усны чанар, усан орчны системийн лабораторийн харилцан нийцүүлэх тохиргоо, био шинжилгээний аргачлалаар хийх сургалт, газрын доорх болон гадаргын усны нөөцийн зураглалд газар зүйн мэдээллийн систем (GIS) ашиглах, усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх. Байгаль нуурын усны чанарын хөтөлбөрийн үндэсний протоколуудыг нийцтэй болгож, шинэчлэн сайжруулсан мониторингийн станцуудын хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.

- Гурав дахь бүрэлдэхүүн хэсэг: биологийн олон төрөл зүйл, экосистемийн эрүүл байдлын менежментийн зорилтуудыг бодлогод тусгах. Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн байгууллагуудтай түншилж туршилт төсөл хэрэгжүүлэх замаар усны чанарыг сайжруулах, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтуудыг эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгох арга техникийг үзүүлэн таниулна. Туршилтын төсөл тус бүр нь түгээн хэрэгжүүлэх элемент агуулах агаад туршин хэрэгжүүлэх орон нутагт ажил мэргэжил нэгтний сургалтыг бодлого, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн түвшинд зохион байгуулна.

- Үүнд зэс, алтны уурхайнуудыг хамруулж биологийн төрөл зүйлд учрах эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үлгэр үзүүлэх ба чингэхдээ эн тэргүүнд хүдрийн шаарын далан, цөөрмийн менежмент, газрын доорх усыг бохирдлоос хамгаалахад анхаарна. Түүнчлэн байнгын боом өвчний дэгдэлтийг эцэс болгох үүднээс малын сэгийг аюулгүй устгахад анхаарна. Цаашлаад, туршин төслүүд аялал жуулчлалын салбарыг “ногооруулахад” анхаарч, Байгаль нуурын аялал жуулчлалын тусгай бүс дэх шийдвэр гаргагчдад биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын хувилбаруудын (эко-туризм) талаар мэдээлэн, аялал, спорт загасчлалын загвар аж ахуйг ажил мэргэжил нэгтний сургалтад ашиглана. Үзүүлэх сургалтын зэрэгцээ төслөөс орон нутгийн байгаль орчны байцаагчдыг чадавхижуулах, хууль бус загасчлал, модны хулгай, хууль бус уурхайтай тэмцэх чадвартай болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Түрэгч төрөл зүйлийг хязгаарлах арга техник туршиж нутгийн уугуул загасны бүлгэмдлийг бэхжүүлэх арга хэмжээ авна. Тэрчлэн, төслийн ололтыг түгээн хэрэгжүүлэх, тогтвортой үргэлжлэх нөхцлийг хангах үүднээс Байгаль нуурын мэдээллийн онлайн төв байгуулж салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан чуулга уулзалт зохиож, орон нутаг дахь төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ. Нэг дэх бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд боловсруулах хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь энэ бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Байгаль нуурын сав газрын байгаль орчны нөхцөл байдлын тайлан болох бөгөөд хоёр жил тутам гарч байхаар тогтмолжуулна.

- Байгаль нуурын усны хагалбарын бохирдлын үүсвэр нь хил дамнасан шинжтэй. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан 1992 оноос эхлээд хэд хэдэн улс дамнасан усны нөөцөд учирсан эрсдлийн эсрэг арга хэмжээ авахад улс хоорондын хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахын ач холбогдлыг Дэлхий нийтэд үзүүлэн таниулахаар ажиллаж ирсэн. Усны сав газрын нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх нь улс орнуудад хамтын сонирхлоо ойлгох, байгаль орчны хамгааллын хамтарсан арга хэмжээ авах талаар саналаа нэгтгэхэд дэм өгдөг.

Дэлхий нийтэд хүртэх үр шим

- Энэхүү төсөл нь хоёр улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжихдээ Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан-4 хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн Олон улсын ус, Биологийн төрөл зүйл төслийн адил Дэлхий нийтэд ашиг тус хүргэнэ. Төсөл нь олон улсын усны чиглэлээр ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талуудыг Байгаль нуурын сав газрын хамтын менежментийг сайжруулах, экосистемийн хамгаалал, арчилгаа, тогтвортой ашиглалтад тустай бодлого, стратеги, бүтцийн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалт зохион байгуулахад нь дэмжлэг болно. Үүнийг дэлгэрүүлбэл:

- Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хоёр улс сайд нарын түвшинд хэлэлцэн тохиролцож баталсан. Уг хөтөлбөрт ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талууд анх удаагаа Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн дасан зохицох чанарыг дээшлүүлэх урт хугацааны зорилгыг тодорхойлно.

- Харилцан тохиролцсон стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хил дамнасан усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн зарчим (байгаль орчин, газрын доорх усны асуудлыг багтаан), бодлого, эрх зүй, институцийн шинэчлэлийг өөртөө нэгтгэнэ.

- Хоёр улсын хүчин төгөлдөр гэрээ хэлэлцээрийн хүрээнд Байгаль нуурын хамтарсан менежментийн хил дамнасан институцийн чадавхийг бэхжүүлэх.

- Тодорхойлсон хяналтын халуун цэгийн  бохирдлын түвшнийг 20% бууруулах.

- Төсөл нь биологийн олон янз байдлын асуудлыг үйлдвэрлэлийн салбарт тусгахаар ажиллаж, үндэсний эрмэлзэл чармайлтад дэмжлэг үзүүлнэ. Тухайлбал төслийг боловсруулахдаа Байгаль нуурын сав газарт буй зорилтот эдийн засгийн салбаруудад байгаль орчин, биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг тусгах бодлого, эрх зүйн орчныг бэхжүүлэхэд чиглүүлэн боловсруулсан.

- Төсөл нь ЮНЕСКО, RAMSAR-ын байгалийн өвт газрыг багтаадаг Байгаль нуурын сав газрын хосгүй экосистемийн хамгааллыг бэхжүүлнэ.

- ОХУ, Монгол Улсад уул уурхай, аялал жуулчлал, спорт загасчлал зэрэг зорилтот салбарын үйл ажиллагааг зохицуулдаг арваас доошгүй бодлого, журамд биологийн олон төрөл зүйлийн менежмент, хамгааллын зорилт тусгагдана.

- Хил дамнасан усны сав газар даяар хоёроос доошгүй дэд сав газар дахь хамгааллыг сайжруулах агаад сүүлд нь цэнгэг нуур, гол мөрний 500000 га экосистем хамрагдах юм.

- Төсөл нь Дэлхий нийтэд ач холбогдолтой биологийн төрөл зүйл, хамгаалалттай газрын гаднах ховордсон болон ховордож байгаа төрөл зүйлүүд, зорилтот төрөл зүйл болох тул, зэвэг, хадран загасны бүлгэмдэл нь өсөж байгаа буюу тогтвортой байгаа загасны амин нутгийн менежмент, хамгаалалтыг сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

- Төсөл нь байгальд халтай уул уурхай, аялал жуулчлалын ажиллагаанаас угшин биологийн олон төрөл зүйл, усны чанарт нүүрлэж байгаа аюул эрсдлийг арилгана. Тэгснээрээ, төсөл нь гадаргын ба газрын доорх усны асуудлыг анхаарч, ургамал амьтны аймгийг аюул эрсдлээс чөлөөлөхөд чиглэсэн хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн цогц нэгдлийн загвар болно.

Хамтарсан санхүүжилт

- Оролцогч талууд хэд хэдэн эх сурвалжаас нийт 49,288,169 ам. долларын мөнгөн болон биет хамтарсан санхүүжилтийг тодорхойлж, баталгаажуулсан. Үүнийг Хүснэгт 4-т үзүүлэв. Хамтарсан санхүүжилтийн бүрэн төлөвлөгөөг үр дүн тус бүрээр нь энэ баримт бичгийн VII хэсгээс үзнэ үү.

Хүснэгт 4: Санхүүгийн үүсвэрүүд

| Хамтран санхүүжүүлэгчийн нэр | Санхүүжилтийн төрөл | Санхүүжилтийн хэмжээ ($) |
| --- | --- | --- |
| БОАЖЯ – Moнгол улс | Биет | 500,000 |
| Буриад Улсын Байгалийн Нөөцийн Яам | Биет/мөнгөн | 13,118,459 |
| Росгидромет - Бурятия | Биет/мөнгөн | 2,440,411 |
| Буриадын Хэрэглэгчдийн Эрхийг Хамгаалах Алба | Биет/мөнгөн | 5,602,912 |
| Байгаль Нуурын Байгалийн Нөөц Ашиглалтын Хүрээлэн | Биет/мөнгөн | 5,496,774 |
| Буриад Улсын Их Сургууль | Биет/мөнгөн | 2,294,839 |
| Мал Эмнэлгийн Хяналтын Газар | Биет/мөнгөн | 548,161 |
| Байгаль Нуурын Холбооны Загас Агнуурын Агентлаг | Биет/мөнгөн | 623,226 |
| Coca Cola | Мөнгөн | 300,000 |
| Байгаль Нуурын Усны Нөөцийн Агентлаг | Биет/мөнгөн | 14,661,290 |
| Байгаль Нуурыг Хамгаалах Сан | Биет/мөнгөн | 3,387,097 |
| ЮНЕСКО | Биет/мөнгөн | 315,000 |
| Нийт |  | 49,288,169 |

Tables 5. Санхүүжилтийг төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваарилсан нь

| Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан Агентлаг | Чиглэл | Улс | Нийт |
| --- | --- | --- | --- |
| НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр | Олон улсын ус | ОХУ/Монгол Улс | 2,630,000 |
| НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр | Биологийн төрөл зүйл | ОХУ | 1,268,000 |
| Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн нийт |  |  | 3,898,000 |

Хүснэгт 6. Санхүүжилтийг төслийн зорилтот үр дүнгээр хуваарилсан нь.

| Үр дүн | Олон улсын ус | Биологийн төрөл зүйл | Нийт |
| --- | --- | --- | --- |
| Үр дүн 1: Стратеги бодлого, төлөвлөлт | 619,603 | 298,327 | 917,930 |
| Гарц 1.1. Монгол улсын Хөвсгөл нуурыг оролцуулаад Байгаль нуурын усан орчны экосистемд нүүрлэж буй аюул заналын Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хийж дуусгасан байх. | 130,000 |  | 130,000 |
| Гарц 1.2. Сэлэнгэ мөрний адаг бэлчир дэх амьдралын орчин, усны чанарын асуудал, түүний дотор хорт бодсоор бохирдсон байдал, шимт бодсын түвшин, усны түвшний өөрчлөлт, тунадсын түвшин, бентик бүсийн эрүүл байдлыг судлах. | 119,603 |  | 119,603 |
| Гарц 1.3. Байгаль нуурын сав газрын гадаргын болон газрын доорх усны нэгдмэл нөөцийн менежментийн хил дамнасан асуудлууд, холбогдох бохирдлын аюулд үнэлгээ хийх. | 100,000 |  | 100,000 |
| Гарц 1.4. Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээ | 100,000 |  | 100,000 |
| Гарц 1.5. Экосистемийн хамгааллыг бэхжүүлэх хамтарсан алга хэмжээг багтаасан Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр | 70,000 |  | 70,000 |
| Гарц 1.6. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах стандарт, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилтыг аялал жуулчлал (спорт загасчлал гэх мэт), уул уурхайн төлөвлөгөө, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэний хууль тогтоомж, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгах, био төрөл зүйлд учрах эрсдлийг бууруулах үүднээс байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулах. | 0 | 298,327 | 298,327 |
| Гарц 1.7. Дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөнд биологийн олон төрөлт байдлын менежмент, экосистемийн тэсвэрт байдлын зорилтуудыг багтаах. | 100,000 |  | 100,000 |
| Үр дүн 2: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх. | 507,286 | 244,248 | 751,534 |
| Гарц 2.1. Орос-Монголын хил дамнасан усны хэрэглээ, хамгааллын хамтарсан шуурхай бүлэгт суурилан Байгаль, Сэлэнгийн сав газрын хамтарсан комисс байгуулж, чадавхижуулна. | 100,000 |  | 100,000 |
| Гарц 2.2. Үндэсний түвшин дэх яам хоорондын хороод. | 100,000 |  | 100,000 |
| Гарц 2.3. Гол оролцогчдод зориулан Байгаль нуурын сав газрын сайжруулсан, урт хугацааны хил дамнасан менежментийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. | 207,286 |  | 207,286 |
| Гарц 2.4. Байгаль нуурын сав газрын усны чанар, усан орчны биологийн олон төрөлт байдлын мониторингийн хөтөлбөр. | 100,000 | 244,248 | 344,248 |
| Үр дүн 3: Усны чанар, биологийн олон төрөлт байдлын менежментийг бодлогод тусгах арга, аргачлалын үзүүлэн сургалт. | 1,245,970 | 598,204 | 1,844,174 |
| Гарц 3.1. Биологийн төрөл зүйлд ээлтэй уул уурхайн аргачлалын төсөл туршин хэрэгжүүлэх. | 295,970 | 298,204 | 594,174 |
| Гарц 3.2. Жил бүрийн боом өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох үүднээс малын сэг зэмийг устгах үзүүлэн сургалт зохиох, стратеги боловсруулах. | 200,000 |  | 200,000 |
| Гарц 3.3. Биологийн олон төрөлт байдал, экосистемийн менежментийн зорилтуудыг аялал жуулчлалын салбарын төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах туршилт. | 350,000 | 300,000 | 650,000 |
| Гарц 3.4. Байгаль нуурын Мэдээллийн Төв, ТББ-ын чуулга уулзалт, үйлдвэрлэл, бизнесийн түншлэл. | 400,000 |  | 400,000 |
| Төслийн удирдлага | 257,141 | 127,221 | 384,362 |
| Нийт | 2,630,000 | 1,268,000 | 3,898,000 |

## II хэсэг: Стратегийн үр дүнгийн хүрээ

| Зорилт/бүрэлдэхүүн хэсэг/үр дүн | Үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Хяналтын эх үүсвэр | Эрсдэл, таамаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилт: Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газарт (Монгол Улсын Хөвсгөл нуурын хамт) байгалийн нөөцийн цогц менежментийг санаачлан хэрэгжүүлж, экосистемийн тэсвэрт байдлыг ханган, усны чанар муудах эрсдлийг бууруулах. | 1) Байгаль нуурын сав газрын стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний дотор зорилтот төрөл зүйл, усан орчинд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, түрэгч төрөл зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах арга зам. 2) Байгаль нуурын сав газрын улс орон тус бүрийн хэсэгт үндэсний үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна. | Дуусаагүй, батлагдаагүй, хэрэгжүүлээгүй | Дууссан, батлагдсан, хэрэгжсэн | Үндэсний асуудал хариуцсан байгууллага бүрийн батламж бичиг. | Байгаль нуурын сав газрын асуудлаарх хил дамнасан хамтын ажиллагаа нь урт түүхтэй ч баттай үр дүнд суурилсан аргачлал болж боловсрох нь бэрхшээлтэй байж болно. Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь арга хэмжээ, хүрэх түвшнээ тодорхойлсон байна. |
|  | Хил дамсан Байгаль нуурын сав газрын гэрваас доошгүй дэд сав газарт усан орчны биологийн олон төрөлт байдал нь урт хугацааны хамгаалалтад байна. Үүнийг уг дэд сав газар дахь сайжруулсан менежмент хэрэгжсэн гектараар хэмжинэ. | Эдгээр гурван дэд сав газарт 0 га-д усны хагалбарын менежмент төлөвлөгөөг биологийн олон төрөлт байдлыг хамгаалах зорилтод тусгасан. | Хүрэх түвшин: 11,047,790 га ОХУ: Төгнө-Сухарын сав газар (4,640,000 га) Монгол Улс: Идэр голын сав газар (2,275,730 га) Эг голын сав газар (4,132,060 га) | Дэд сав газрын менежмент төлөвлөгөө; БОАЖЯ, бусад холбогдох албан тушаалтны батлам бичиг. | Тогтвортой бус хөгжлийн эдийн засгийн эргэн төлөгдөлт нь дунд ба урт хугацаанд усны хагалбарын менежмент төлөвлөгөөний дагуу хамгаалалт хийхэд хүндрүүлэх боломжтой. |
|  | Бохирдлын халуун цэг ажиглах бүс дэх бохирдлын түвшин | Мөнгөн ус зэрэг уурхайн бохирдлын түвшин халуун цэгт өндөр, түвшний хэмжилтийг төслийн эхэнд хийнэ. | Зорилтот нутагт 20%-с доошгүй буурсан байна. | Газарт нь хийсэн ажиглалтын үр дүн. | Мөнгөн усгүй аргыг үзүүлэн сургалтаар заасан боловч хууль бусаар мөнгөн ус хэрэглэсээр байж магадгүй. |
|  | Хөвсгөл нуурын экологийн тэсвэрт байдлын параметр. - Тэжээллэгийн концентрац: уусмал реактив фосфор/хлорофил-а - Секкийн гүн буюу үзэгдэх гүн - Хөвсгөлийн хадран загасны тоо, насны бүтэц | Уусмал реактив фосфор: 0.5-2; хлорофил-а: 0.2-1 16-20 метр Төслийн эхний зун тодорхойлно. | Зорилтот түвшин: Уусмал реактив фосфор, хлорофил-а: түвшин өсөөгүй; Секкийн гүн: багасаагүй. Хадран загасны тоо, насны бүтэц суурь түвшиндээ. | Жил бүрийн хяналт шинжилгээний өгөгдөхүүн | Гадаад хүчин зүйлс үр дүнд нөлөөлж болзошгүй (үйлдвэрийн тунадас, бохирдол). |
|  | ОХУ, Монгол Улсын нутаг дахь Байгаль нуурын сав газарт биологийн олон төрөл, экосистемийн тэсвэрт байдлын зорилтыг агуулсан # тооны бодлого журмыг үйлдвэрлэлийн салбарт мөрдөж байна. (зорилтот эдийн засгийн салбар болох аялал жуулчлал, амралт зугаалга, уул уурхайд биологийн олон төрөлт байдлыг хамгаалахыг дэмжсэн орчин бүрдсэн байдал) | 0 | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах арга хэмжээг 10 бодлого, журамд тусгаж өөрчилнө. Үүнд: - Аялал жуулчлал: ОХУ дахь зорилтот гурван газар хэрэгжиж байгаа буюу хэрэгждэггүй жуучлалын хянан сайжруулсан төлөвлөгөө. - Уул уурхай: улс тус бүрт хоёроос доошгүй, нийт дөрвөн бодлогыг шинэчилнэ. - Спорт загасчлал: ОХУ-д хоёр тусгай хамгаалалттай газар нэгээс доошгүй бодлого журмаа шинэчилнэ. - Усны хагалбарын менежмент төлөвлөгөө: менежмент төлөвлөлтийн нэгээс доошгүй бодлого шинэчлэгдэнэ. | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн хяналтын хэрэгсэл. | ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талууд энэхүү бодлого журмын өөрчлөлтийг дэмжиж, үргэлжлүүлж хэрэгжүүлнэ. |
|  | Давтан хэрэгжилтийг хэмжих тоо: биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг ОХУ, Монгол Улс дахь аялал жуулчлал, уул уурхайн # компани практик үйл ажиллагаандаа тусгасан. | 0 | Монгол Улсад 10-с доошгүй, ОХУ-д 10-с доошгүй уул уурхайн компани. Монгол Улсад 15-с доошгүй, ОХУ-д 15-с доошгүй аялал жуулчлалын компани. | Семинарын тайлан; улирлын тайлан; газар дээр нь ярилцлага авах. |  |
|  | Голын хоёр төрлийн орчин дахь тул, хадрангийн популяцийн хандлага: эрүүл орчин доройтсон орчин | Эрүүл орчинд эрүүл бүлгэмдэл тогтвортой байна. Эг гол дахь Тул: 19 толгой/км Бохирдсон орчинд бүлгэмдэл буурах хандлагатай, эсвэл тогтвортой нам хэмжээнд байна. | Эрүүл популяцид динамик өөрчлөлтгүй, тухайлбал Эг голд 19 толгой/км байна. Буурахгүй буюу 10%-с доошгүй өсөх хандлага үүснэ. | Хяналт шинжилгээний өгөгдөл, загасны аж ахуйн үнэлгээ. | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийг тууштай мөрдүүлэх. |
| Үр дүн 1. Оролцогч талууд стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн зарчим боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | Эхний жилийн төгсгөлд хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ хийгдэж дууссан байна. | Төсөл санаачлагчдын хийсэн урьдчилсан хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ. | Халдвар, газрын доорх усны бохирдол, үйлдвэрлэлийн өндөр эрсдэлтэй халуун цэгүүдэд чиглэсэн хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр баталж хамтран хэрэгжүүлж байх ба тэр нь экосистемийг хамгаалах хөтөч болж байна. | Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн баримт бичиг. | Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, судалгааны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд үндэсний, орон нутгийн, хандивлагчдын санхүүжилтийн тэргүүлэх чиглэл болгоно. |
|  | ОХУ дахь Байгаль нуурын сав газрын хэсэгт хийгддэг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлангуудад биологийн олон төрөл зүйлийн асуудлыг илүү сайн тусгах. Монгол Улс дахь Байгаль нуурын сав газрын хэсэгт стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх # туршилтын төсөл боловсрогдох. | Биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг тайланд дурддаг ч байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний 90 хувьд дүн шинжилгээ, болзошгүй нөлөөлөл, санал болгосон арга хэмжээ байдаггүй. Боловсруулсан зүйл байдаггүй. | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлангуудын 50-с доогүй хувьд уул уурхай, аялал жуулчлалын анхдагч ба хоёрдогч нөлөөллийг арилгах хэмжигдэхүйц арга хэмжээг заасан байна. | ОХУ-ын Байгаль нуурын сав газар, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайланд бие даасан тойм үнэлгээ хийлгэнэ. Баримтлалын баримт бичиг. |  |
|  | Газрын доорх усны үнэлгээний үр дүнг тусгасан бодлого зохицуулалтын шинэ орчин. | Үйлдвэрлэлийн бохирдлын халуун цэгүүд, газрын доорх усны талаар зарим өгөгдөхүүн бий боловч дутуу, хоорондоо уялдаагүй. |  | Үндэсний, орон нутгийн төрийн захиргааны төсөвт стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, судалгааны үр дүнг хэрэгжүүлэх санхүүжилт нэмэгдсэн байна. | Хоёр улс тус бүсийнхээ үйлдвэрлэлийн бохирдлын өгөгдөхүүнийг цуглуулах, солилцох эрмэлзэлтэй байна.. |
|  | Байгаль нуурын сав газрын хамтарсан комисс нийт бүсийн хэмжээний бохирдлын халуун цэгийн дүн шинжилгээ, мэдээллийн арга зүйг хэрэгжүүлдэг эсэх. | Сав газрыг хамарсан тийм арга зүй байдаггүй, эвсэл хэрэгждэггүй. | Эхний хоёр жилийн дотор хэрэгжүүлдэг болно. | Хамтарсан комиссын шийдвэр. | Хамтарсан комисс халуун цэгийн дүн шинжилгээ хийхийг эсэргүүцэхгүй. |
|  | Газрын доорх ус хамгаалах бодлогын зөвлөмжийг Байгаль нуурын сав газрын хамтарсан комисс баталсан эсэх. | Тийм бодлого огт байхгүй. | Гурав дахь жилийн эцсээс өмнө батална. | Хамтарсан комиссын шийдвэр. | Хамтарсан комисс тийм бодлоготой байхыг зөвшөөрнө. |
|  | Загвар дэд сав газрын загасны амин орчны зохих үнэлгээ, зураглал хийгдсэн эсэх. | Хийгдээгүй. | Эхний 3 жилд 12-с доошгүй загасны амин нутаг орчныг хамруулна. | Загасны амин орчны үнэлгээний баримт бичиг, газрын зураг, загасны тоо толгойн үнэлгээний зөвлөмж. | Загасны амин нутгийг тодорхойлоход оролцогч талууд зохих мэдлэг, чадвартай байна. |
|  | Биологийн олон төрөл зүйл, экосистемийн менежментийн зорилтыг тусгасан дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөөний тоо. | 0. | Дөрөв дэх жилийн эцсээс өмнө хоёроос доошгүйг батална. | Дэд сав газрын бэлэн болсон төлөвлөгөө, бүс нутгийн байгууллагын батламж бичиг (муж, БНУ, аймаг). | Төлөвлөгөө батлуулж чадахгүй байх эрсдэл бий. |
| Үр дүн 2: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх. | ОХУ, Монгол Улсын засгийнг газрууд Байгаль нуурын сав газрын хамтарсан комиссын эрх зүйн байдлыг сунгах эсэх. | Хил дамнасан ус ашиглалтын Орос-Монголын шуурхай ажлын хэсэг нь хуулийн этгээд биш байна. | Гурав дахь жилийн эцсээс өмнө ОХУ, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд эрх зүйн байдал нь тодорхой болно. | Байгууллагын эрх зүйн байдлыг хянан шийдвэрлэсэн тухай ойлголцлын санамж бичиг баталсан байна. | Хамтарсан комисст хоёр улсын засгийн газрыг төлөөлж гэрээ хэлэлцээрт орох, ус, биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг шийдэх эрх олгоно. |
|  | Хамтарсан комиссын орон тооны гүйцэтгэх захирал томилсон эсэх. | Орон тооны гүйцэтгэх захирал байдаггүй. | Дөрөв дэх жилийн эцсээс өмнө томилно. | ОХУ, Монгол Улсын холбогдох байгууллагын томилсон тухай албан ёсны баримт. | ОХУ, Монгол Улсын холбогдох байгууллагууд уг томилгооны зардлыг хангана. |
|  | ОХУ, Монгол Улс дахь Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний асуудлаарх үндэсний, бүсийн, яам хоорондын комисс, ажлын хэсгийн тоо. | 1 – ОХУ-ын Байгаль нуурын комисс. | 2 нэгж нэмэгдэнэ. Үүнд: - Монгол Улсад Сэлэнгэ мөрний ажлын хэсэг буюу комисс байгуулагдана; - Буриад Улсад Сэлэнгийн бэлчир-Байгаль нуурын ажлын хэсэг байгуулагдана. | Монгол Улсад Сэлэнгэ мөрний ажлын хэсэг буюу комиссыг яамны түвшинд батална; - Буриад Улсад Сэлэнгийн бэлчир-Байгаль нуурын ажлын хэсгийг бүсийн засгийн газрын түвшинд батална. | Яам хоорондын бүлэгт холбогдох бүх яам хамрагдах ба оролцогчид шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй байна. |
|  | Байкалкумвод, Буриадын бүсийн захиргаа, Байгаль нуурын хамгаалалттай газрууд; Монгол Улсын Усны Газар, БОАЖЯ-эдгээр байгууллагад экосистемд суурилсан усны нөөцийн нэгдсэн удирдлагын техникийн үндсэн асуудлаарх мэдлэг дээшилсэн хувь (%); Дараах сэдвээр сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо: - Экологийн тэсвэрт байдлын загварчлал; - Усны нөөцийн нэгдсэн удирдлага, усны сав газрын төлөвлөлт; - Экологийн хяналт шинжилгээ, эрсдэл үнэлгээ; - Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, үйлдвэрлэлийн байршлын орчны шалган байцаалт; - Газар зүйн мэдээллийн систем (GIS), орон зайн төлөвлөлт; - Түрэгч төрөл зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах; - Усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх. | Мэдлэгийн түвшнийг сургалт бүрийн эхэнд товч сорил шалгалт авах журмаар тодорхойлно; | Бүх суралцагчийн хувьд мэдлэг 30-с доошгүй хувиар нэмэгдэнэ. - Байкалкумвод: 20-с доошгүй хүн сургана. - Буриадын бүсийн захиргаа: 30-с доошгүй хүн сургана. - Байгаль нуурын хамгаалалттай газрууд: хамгаалалттай газар тус бүрээс 3 хүн, нийт 30-с доошгүй хүн сургана. - Монгол Улсын Усны Газар; 20-с доошгүй хүн сургана; - БОАЖЯ: 30-с доошгүй хүн сургана. Нийт 130-с доошгүй хүн сургана. | Сургалтын өмнөх ба дараах чадварын сорил. Сургалтын тайлан, тэмдэглэл; Төслийн жилийн тойм үнэлгээ, төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээ. | Мониторингийн хөтөлбөрийг шинэчилж, үргэлжлүүлэхэд хоёр улс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Хоёр улс яамд, зөвлөхүүдтэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл солилцох замаар өөрийн үнэлгээ боловсруулна. |
|  | Хамтарсан комиссын эрх зүйн байдал бэхэжнэ. | Хамтарсан комиссын эрх зүйн байдал тодорхойгүй, эрх мэдэл, чадавхигүй байна. | ОХУ, Монгол Улс эрх зүйн байдлыг нь тодорхойлж, анх удаа гүйцэтгэх захирал томилно. | Тайлан, эрх зүйн шийдвэр, гүйцэтгэх захирлаас авах ярилцлага. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрүүд. | Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын менежментэд үндэсний санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх эрмэлзэл. |
|  | Хоёр улс усны чанар, био төрөл зүйлийн өгөгдөхүүнийг харьцуулах боломжтой байлгах үүднээс Байгаль нуурын сав газрын хэмжээнд улирал тутам хамтран авч хэмждэг параметрийн тоо. | 0. | Гурав дахь жилийн эцсээс өмнө 6-с доошгүй болно. | Дундын параметрийн ажиглалтын өгөгдөхүүн, хамтарсан ажиглалтын тайлан. | Ажиглалт, өгөгдөхүүн солилцох талаар хил дамнасан хамтын ажиллагаа амжилттай хэрэгжинэ. |
| Үр дүн 3: Усны чанар, биологийн олон төрөлт байдлын менежментийг бодлогод тусгах арга зүйн үзүүлэн сургалт. | Үзүүлэн сургалтын үр дүнд уурхайн туршилтын 4 байршилд усны бохирдол буурсан хувь (%). | Суурь түвшнийг эхний жилдээ тодорхойлно. | Дөрөв дэх жилийн эцсээс өмнө 30-с доошгүй хувь. | Хяналт шинжилгээний үр дүн. Сонгосон уурхайн байршилд үйл ажиллагааны өмнөх ба дараах хэмжилт. | Хувийн хэвшлийн сайн дурын үндсэн дэх санаачилгыг дэмжиж үзэх үндэсний, орон нутгийн эрмэлзэл. |
|  | Буриад Улсын Баргуужин, Курумкан районд жил бүр оношлогдсон боом өвчний тохиолдлын тоо. | 2009 онд 8 тохиолдол. | Төсөл дуусах үед 0. | Эрүүл мэндийн тайлан мэдээ. | Малын сэг зэмийг булж, устгахад сайжруулсан арга өндөр өртөгтэй байж, хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учруулах эрсдэл бий. |
|  | ОХУ-ын Байгаль нуурын сав газрын биологийн төрөл зүйлийн менежментийн зорилтуудыг тусгасан эко-туризмын бүсийн түвшний (муж, БНУ) төлөвлөгөөний тоо. Монгол Улсад олон улсын усны чиглэлээр боловсруулсан стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд турших төслийн тоо. | 0. | ОХУ-ын Байгаль нуурын сав газрын хэмжээнд 3-с доошгүй. Монгол Улсын хэсэгт аймгийн түвшний 3-с доошгүй стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн туршилт төсөл. | Төлөвлөгөө. |  |
|  | Байгаль нуурын сав газрын сонгосон тусгай хамгаалалттай газруудад тогтвортой эко-туризм дахь хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн хэмжээ. | Суурь түвшнийг төслийн эхлэлийн шатанд 2010 оны санхүүгийн жилд тогтооно. | Төсөл дуусах дөхөхөд 10 саяас доошгүй ам. доллараар нэмэгдсэн байна. | Албан ёсны төсөв; төслийн тайлан бүртгэл; төслийн жилийн тойм үнэлгээ | ОХУ-ын засгийн газар Байгаль нуурын бүсэд эзотуризмыг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. |
|  | Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн вебсайтад Байгаль нуурын бүсийн болон ОХУ, Монгол Улсын оролцогч талуудын орсон тоо. | 0. | Төслийн 2-4 дэх жилд нэмэгдэх ба жил тутам 10-с доошгүй хувиар нэмэгдэнэ. | Вебсайтын зочдын тооны тайлан нь зорилтот бүс нутаг, хоёр улс, дэлхий нийтийн хэрэглэгчдээс орсон тоог ялган мэдээлнэ. | Орон нутгийн оролцогч талууд вебсайтад зочилно. |
|  | Байгаль нуурын сав газрын ОХУ, Монгол Улсын хэсэгт жил бүр гаргаж байх “Байгаль- Хөвсгөл нуурын сав газрын төлөв байдал”-ын тайлангийн эхний дугаарыг орос, монгол, англи хэлээр хэрэглэдэг Байгаль нуур орчмын байгууллагуудын тоо (их сургууль, номын сан, үндэсний, орон нутгийн төрийн засаг захиргааны байгууллагууд, менежментийн байгууллагууд, сургуулиуд) . | Тайлан гараагүй байна. | Дөрөв дэх жилийн эцсээс өмнө хэвлэж, 90-с доошгүй хувийг 30 байгууллагад тараана; жил тутам улс тутамд тайлангийн PDF файлыг 20-с доошгүй удаа татсан байна. | Тайлан. | Тухайн бүс нутгийн “...төлөв байдлыг...” оролцогч талууд нэн сонирхдог хэвээрээ байгаа. |
|  | Хог хаягдлаас цэвэрлэгдсэн Байгаль нуурын эрэг, түүнд цутгах голуудын эргийн урт (км); Байгаль нуурыг тойрсон энэхүү цэвэрлэгээний талаар гарсан мэдээ, нийтлэлийн тоо. | 0 0 | 50 20 | Эргийн дагуу үйл ажиллагааны өмнө, хойно хийсэн ажиглалт; Нийтлэгдсэн мэдээлэл | ТББ-ууд оролцох сонирхолтой байна; Мэдээллийн байгууллагууд энэхүү үйл явдлыг мэдээлнэ. |

# III хэсэг: Нийт төсөв,  ажлын төлөвлөгөө

| Тэтгэлгийн дугаар: | 00060850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тэтгэлгийн нэр: | PIMS 4347 MFA FSP: Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемд байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аж ахуйн нэгж: | RUS10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Төслийн нэр: | PIMS 4347 MFA FSP: Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемд байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Төслийн дугаар: | 00076781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТММС-н дугаар | 4347 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хэрэгжүүлэгч байгууллага: | НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан: үр дүн/үйл ажиллагаа |  | Хариуцах/хэрэгжүүлэх байгууллага | Санхүүжилтийн дугаар | Хандивлагч | Төсвийн дансны код | Төслийн тайлбар | Нэг дэх жилийн төсвийн хэмжээ (USD) | Хоёр дахь жилийн төсвийн хэмжээ (USD) | Гурав дахь жилийн төсвийн хэмжээ (USD) | Дөрөв дэх жилийн төсвийн хэмжээ (USD) | Нийт (USD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үр дүн 1: Стратеги бодлого, төлөвлөлт |  | Байгалийн Нөөц Экологийн Яам | 62000 | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | 71200 | ОУ зөвлөх | 24,000 | 33,000 | 48,000 | 30,000 | 135,000 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 71300 | Дотоодын зөвлөх | 43,225 | 49,425 | 54,425 | 48,175 | 195,250 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 71600 | Томилолт | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 | 29,000 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 72100 | Гэрээт үйлчилгээ | 215,000 | 197,000 | 6,000 | 0 | 418,000 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 72200 | Тоног төхөөрөмж | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 74200 | Хэвлэл нийтлэл | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 30,000 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 75700 | Бусад томилолт | 70,000 | 15,000 | 0 | 0 | 85,000 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 74500 | Бусад үйлчилгээ | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 4,280 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Үр дүн 1-н нийт: |  | 404,155 | 309,925 | 109,425 | 94,425 | 917,930 |  |  |
| Үр дүн 2: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх. |  |  | 62000 | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | 71200 | ОУ зөвлөх | 46,000 | 36,000 | 14,000 | 0 | 96,000 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 71300 | Дотоодын зөвлөх | 45,000 | 48,500 | 39,500 | 39,500 | 172,500 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 71600 | Томилолт | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 56,000 | 11 |  |
|  |  |  |  |  | 72100 | Гэрээт үйлчилгээ | 114,000 | 65,000 | 40,000 | 0 | 219,000 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 72200 | Тоног төхөөрөмж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 74200 | Хэвлэл нийтлэл | 25,000 | 40,000 | 45,000 | 0 | 110,000 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 75700 | Бусад томилолт | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 74500 | Бусад үйлчилгээ | 2,320 | 2,000 | 2,000 | 1,714 | 8,034 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Үр дүн 2-н нийт: |  | 246,320 | 235,500 | 184,500 | 85,214 | 751,534 |  |  |
| Үр дүн 3: Усны чанар, биологийн олон төрөлт байдлын менежментийг бодлогод тусгах арга, аргачлалын үзүүлэн сургалт. |  |  | 62000 | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | 71200 | ОУ зөвлөх | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 0 | 126,000 | 17 |  |
|  |  |  |  |  | 71300 | Дотоодын зөвлөх | 123,170 | 126,080 | 126,080 | 126,080 | 501,410 | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 71600 | Томилолт | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 212,000 | 19 |  |
|  |  |  |  |  | 72100 | Гэрээт үйлчилгээ | 0 | 130,000 | 230,000 | 35,000 | 395,000 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 72200 | Тоног төхөөрөмж | 50,000 | 19,000 | 0 | 0 | 69,000 | 21 |  |
|  |  |  |  |  | 74100 | Мэргэжлийн үйлчилгээ | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 60,000 | 120,000 | 22 |  |
|  |  |  |  |  | 74200 | Хэвлэл нийтлэл | 0 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 60,000 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 75700 | Бусад томилолт | 52,000 | 50,000 | 130,000 | 115,000 | 347,000 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 74500 | Бусад үйлчилгээ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,764 | 13,764 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Үр дүн 3-н нийт: |  | 326,170 | 491,080 | 623,080 | 403,844 | 1,844,174 |  |  |
| Төслийн менежментийн зардал |  |  | 62000 | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | 71400 | Гэрээт үйлчилгээ – хувь хүн | 80,210 | 80,210 | 80,210 | 80,210 | 320,840 | 26 |  |
|  |  |  |  |  | 71600 | Томилолт | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 27 |  |
|  |  |  |  |  | 72200 | Тоног төхөөрөмж | 13,522 | 0 | 0 | 0 | 13,522 | 28 |  |
|  |  |  |  |  | 72400 | Холбоо харилцаа | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 29 |  |
|  |  |  |  |  | 72500 | Ханган нийлүүлэлт | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 74500 | Бусад үйлчилгээ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 31 |  |
|  |  |  |  |  | Удирдлагын нийт |  | 106,732 | 93,210 | 92,210 | 92,210 | 384,362 |  |  |
| БҮГД |  |  | 62000 | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан | 71200 | ОУ зөвлөх | 110,000 | 109,000 | 108,000 | 30,000 | 357,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 71300 | Дотоодын зөвлөх | 211,395 | 224,005 | 220,005 | 213,755 | 869,160 |  |  |
|  |  |  |  |  | 71400 | Гэрээт үйлчилгээ – хувь хүн (менежмент) | 80,210 | 80,210 | 80,210 | 80,210 | 320,840 |  |  |
|  |  |  |  |  | 71600 | Томилолт | 91,500 | 91,500 | 77,000 | 77,000 | 337,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72100 | Гэрээт үйлчилгээ | 329,000 | 392,000 | 276,000 | 35,000 | 1,032,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72200 | Тоног төхөөрөмж | 84,922 | 19,000 | 0 | 0 | 103,922 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72400 | Холбоо харилцаа | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 72500 | Ханган нийлүүлэлт | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 74100 | Мэргэжлийн үйлчилгээ | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 60,000 | 120,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 74200 | Хэвлэл нийтлэл | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 25,000 | 200,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 75700 | Бусад сургалт | 122,000 | 95,000 | 160,000 | 145,000 | 522,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 74500 | Бусад үйлчилгээ | 7,350 | 7,000 | 7,000 | 8,728 | 30,078 |  |  |
|  |  |  |  |  | Төслийн нийт |  | 1,083,377 | 1,129,715 | 1,009,215 | 675,693 | 3,898,000 |  |  |
|  | Төсвийн тэмдэглэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээний семинарын ахлах мэргэжилтэн (33k); бохирдлын халуун цэгийн шинжилгээний ахлах зөвлөх (24k); стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах мэргэжилтэн стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах ажлыг удирдана (48k); дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн (30k); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Төслийн менежер стратегийн бодлого, төлөвлөлтөд техник санал оруулна (15 долоо хоног @ 750wk = 11,250). Усан орчны био нөөцийн мэргэжилтэн - (80 долоо хоног @ 700/wk = 56,000); хил дамнасан оношилгоо шинжилгээний эрдэм шинжилгээ/мэргэжилтний ажлын хэсэг (5 гишүүн @ 16 тус бүр долоо хоног = 80k); Байгаль нуурын савын зорилтот салбаруудад биологийн төрөл зүйлийг менежментийн зорилтыг тусгасан стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг (3 гишүүн @ тус бүр 16 долоо хоног = 48000); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Олон улсын 4 мэргэжилтний томилолтын зардал, агаараар. (29k). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Үр дүн 3-ын хүрээнд газрын доорх усны үнэлгээ хийх, Хараа голын бохирдлын үнэлгээ хийх ЮНЕСКО-н дэд гэрээ (250k); Сэлэнгийн бэлчирийн судалгаа (92k); Байгаль нуурын сав газарт бохирдлын халуун цэгийн хил дамнасан үнэлгээ хийх (70k); байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны зорилтыг аялал жуулчлалын бодлогод тусгах боломж, бэрхшээлийг судлах дүн шинжилгээ (6K). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газрын доорх усны чанар, тунадасан бохирдлыг шинжлэх тоног төхөөрөмжийг турших. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээг орос, монгол, англи хэлээр хэвлэх (15k); Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын тайлан (15k); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Байгаль нуурын эрдэм шинжилгээний симпозиум (70k); стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах семинар (15k). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бусад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чадавхийн үнэлгээ, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах мэргэжилтэн (20 долоо хоног = 60k); Усны хуулийн мэргэжилтэн (12 долоо хоног буюу 36k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Төслийн менежер институцийг бэхжүүлэх туршилтын ажилд техник санал оруулах (18 долоо хоног 13.5k). Усан орчны био төрөл зүйлийн мэрэгжилтэн туршилтын ажилд техник санал оруулах (70 долоо хоног @ 700/wk = 49k); стратеги үйл ажиллагааны ажлын хэсэг хамтарсан комисст дэмжлэг үзүүлэх, тус бүр 5 хүн @ 2 долоо хоног /жилд @ 1000/долоо хоног (40k); 2 Усны хуулийн 2 мэргэжилтэн (ОХУ, Монгол Улсын) -- 20K. Уул уурхайн хуулийн 2 мэргэжилтэн (18k); олон улсын мэргэжилтэнтэй ажиллах чадавхи үнэлгээ, сургалтын 2 мэргэжилтэн. Тус бүр 16 долоо хоног буюу 32 долоо хоног -- 32,000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Хамтарсан комиссын хурал тус бүр 10,000. Энэ үйл ажиллагаатай холбоотой дотоод томилолт. Хурлын зардал, Монголын Сэлэнгэ мөрний ажлын хэсэг --5 хүн 2x/жил 2 өдөр (16k) төслийн удирдах нэгжийн дэмжлэгээр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гарц 2.3 Мэдлэгийн менежмент: сургалтын хөтөлбөр, модуль боловсруулах (39k); Байгаль нуурын усны чанарын мониторингийн хөтөлбөр (190,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тэг төсөвтэй. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гарц 3.3 Мэдлэгийн менежмент: сургалтын модуль боловсруулах (90,000); сургалтын модулийг хэвлэж, вебсайтад байрлуулна (20k). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Экосистемийн хамгаалалт, биологийн төрөл зүйлийн зорилтыг Байгаль нуурын бүсийн үйлдвэрлэлийн салбарын бодлогод тусгах сургалт, тэдгээрт ОХУ-ын мужуудаас хүмүүсийг ирүүлэх зардал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Туршилтын үйл ажиллагааны логистикийн зардал, олон нийтийн ажлын хэсэг, аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөлт, зураглал, баримтжуулалт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Биологийн олон төрөл зүйлийн зорилтыг бодлогод тусгах, уул уурхайн мэргэжилтэн (16 долоо хоног 48k). Биологийн олон төрөл зүйлийн зорилтыг бодлогод тусгах, аялал жуулчлалын мэргэжилтэн (16 долоо хоног 48k); олон нийтийн оролцооны мэргэжилтэн (10 долоо хоног 30k). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Төслийн менежер техник санал оруулах 19 долоо хоног (14.25k); усан орчны био нөөцийн мэргэжилтэн (58 долоо хоног = 40.6k); техник холбоо харилцаа, түншлэл өрнүүлэх (208 долоо хоног = 128,960); төслийн Монголын талын захирал -- (208 долоо хоног = 145.6k); техникийн тусламж (208 долоо хоног = 104k); Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн вебсайт (20k). биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлогод тусгах (2 мэргэжилтэн 1k/долоо хоног; тус бүр 12 долоо хоног буюу 24k); мал эмнэлэг эрүүл ахуйн мэргэжилтэн (2 мэргэжилтэн 1000/долоо хоног, 24 долоо хоног буюу 24k); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Хил дамнасан хамтын ажиллагааг сайжруулах 1 бага хурал, 2 семинар, хамтарсан комиссыг дэмжих 3 хурал (80k); туршилтын орон нутагт танилцах аялал зохион байгуулах (60k); туршилтын орон нутагт PTC томилолтоор явах (8k/жил x 4 = 32k); хяналт шинжилгээ, өгөгдөхүүн цуглуулах томилолтын зардал (40k). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Усан орчны биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг бодлогод тусгах уул уурхайн 4 жишээнд суурилсан судалгааг Байгаль нуурын сав газарт хийнэ (130k); Байгаль нуурын ОХУ-ын болон Монгол Улсын хэсэг дэх усан орчны биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө (130k); биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын туршилтын хөтөлбөр 135k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Усны чанарт ажиглалт хийх хөвүүр (50k); байгаль орчны асуудлыг бодлогод тусгах үзүүлэн сургалтад хэрэглэх энгийн тохиромжтой ажиглалтын тоног төхөөрөмж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Аудит (20k); дунд хугацааны, төгсгөлийн үнэлгээ (100k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтыг уул уурхай, аялал жуулчлал, загасчлалын бодлогод тусгах удирдамж орос, монгол хэлээр (30k) Байгаль нуурын мэдээллийн төвөөс интернетээр нийтлэл, мэдээлэл гаргах, вебсайт ажиллуулах (80k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Төслийн эхлэлийн семинар, Удирдах зөвлөл (52k), төслийн талбарт очих, төгсгөлийн семинар (25k); ажил мэргэжил нэгтний сургалтыг уул уурхай, аялал жуулчлал, спорт загасчлалын салбарт зохион байгуулах (180,000); Байгаль нуурын төрийн бус байгууллагын чуулга уулзалт (90,000); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бусад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Төслийн удирдах нэгжийн ажилтнуудын (төслийн менежер, санхүүгийн ажилтан гэх мэт) менежменттэй холбоотой ажлын цагийн зардал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Төсөл хэрэгжиж буй талбаруудад удирдлагатай холбоотой томилолтоор очих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цагийн 11 бүс, хоёр улсад явуут удирдлага хийж байх зөөврийн компьютер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Томилолтын үеийн холбоо харилцааны зардал: утасны нэгж, Skype яриа гэх мэт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Албаны бусад материал хэрэгсэл, зай гэх мэт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Албаны тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ, төлөвлөөгүй гэнэтийн засвар үйлчилгээ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө улирлаар

| Гарц | Үйл ажиллагаа |  | 1 дэх жил |  |  |  | 2 дахь жил |  |  |  |  | 3 дахь жил |  |  |  |  | 4 дэх жил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Улирал 1 | Улирал 2 | Улирал 3 | Улирал 4 |  | Улирал 1 | Улирал 2 | Улирал 3 | Улирал 4 |  | Улирал 1 | Улирал 2 | Улирал 3 | Улирал 4 |  | Улирал 1 | Улирал 2 | Улирал 3 | Улирал 4 |  |
| Үр дүн 1. Стратеги бодлого, төлөвлөлт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Монгол улсын Хөвсгөл нуурыг оролцуулаад Байгаль нуурын усан орчны экосистемд нүүрлэж буй аюул заналын хил дамнасан оношлогоо, дүн шинжилгээг хийж дуусгасан байх. | 1a) эрдэм шинжилгээний зөвлөх бүлэг байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1b) төсөл эхэлснээс хойш 6 сарын дотор эрдэм шинжилгээний симпозиум зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1c) оролцогч талуудын хурал зохион байгуулах, иргэний нийгэм, үйлдвэрлэл, орон нутгийн захиргааны төлөөллийг оролцуулж, экосистемд учирч буй аюулын талаар хэлэлцэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1d) хил дамнасан урьдчилсан оношилгоо шинжилгээг хянан үзэж, сайжруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1e) хил дамнасан оношилгоо шинжилгээг Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын тайлангийн хэлбэрээр төсөл дуусахаас 6 сарын өмнө гаргана; үүнд хил дамнасан анхны оношилгоо шинжилгээнээс хойших өөрчлөлтийн баримтыг оруулсан байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх амьдралын орчин, усны чанарын асуудал, түүний дотор хорт бодсоор бохирдсон байдал, шимт бодсын түвшин, усны түвшний өөрчлөлт, тунадсын түвшин, бентик бүсийн эрүүл байдлыг судлах | 2a) Сэлэнгийн бэлчирийн цутган орох, дунд урсгал, гарах урсгал дээр нь ажиглалтын цэг байгуулах, боловсронгуй болгох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2b) усны урсацын тэнцэл, усны чанар, бентик орчны найрлага, тунадас, усан орчны ургамал, амьтны аймгийн олон төрөлт байдал (харь төрөл зүйлийг хамруулаад), газрын төрөл зүйлийн байдал, ашиглалтыг үндэслэн суурь түвшнүүдийг тогтооно (1-2 дахь жил). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2c) Сэлэнгийн бэлчирийн усны нөхцлийн өөрчлөлт ургамал, амьтны аймагт нөлөөлж буй байдалд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах, бэлчир газарт бохирдол орохоос сэргийлэх байгууламжийн санал боловруулах (2 дахь жил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2d) усны чанар, ургамал амьтны аймгийн төлөв байдалд тогтмол ажиглалт хийдэг болох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Байгаль нуурын сав газрын гадаргын болон газрын доорх усны нэгдсэн нөөцийн менежментийн хил дамнасан асуудлууд, холбогдох бохирдлын аюулд үнэлгээ хийх. | 4a) ажиглалтын цэгүүдэд түшиглэн газрын доорх усны үнэлгээ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4b) ажиглалтын өгөгдөхүүнийг Байгаль нуурын сав газрын мэдээллийн сан, хил дамнасан оношилгоо шинжилгээнд нэгтгэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4c) сургалт, чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаатай уялдаж, байгаль орчны хяналтыг сайжруулан, хууль тогтоомжийг мөрдүүлж газрын доорх усны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4d) улс тус бүрт газрын доорх усны менежментийн үндэсний бодлого бодлого боловсруулж, өртөг зардлыг тооцоолох, үүнд салбар хоорондын хамтарсан ажиллагаа, төлөвлөлт, газрын доорх ус, худгийн хамгаалалтын асуудлыг хамруулах. (гарц 2.1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээ | 5a) Байгаль нуурын сав газар дахь ажиллагаатай болон хаагдсан үйлдвэрийн газрын бохирдлын халуун цэгүүдийг тодорхойлон, зураглах. Халуун цэгүүдийг газрын доорх болон гадаргын усанд учрах эрсдлийн түвшнээр нь дараалуулан жагсаалт гаргахдаа дараах зүйлийг анхаарна: a) ундны усны үүсвэр, b) тусгай хамгаалалттай газар, Байгаль нуур, Хөвсгөл нуурт ойр байдал, c) үйлдвэрлэл, хадгалалтад хэрэглэгддэг онц аюултай хорт бодос, d) үер, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшиг гарсан тохиолдолд бий болох аюул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5b) Сэлэнгэ мөрний сав дахь орон нутгийн хэрэгцээг тодорхойлж, эрэмбэлэх, хэрэгжиж байгаа болон төлөвлөсөн ус, ариун цэврийн төслүүдийг тодорхойлох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5c) өндөр эрсдэлтэй, эхний ээлжинд анхаарах халуун цэгүүдэд дараах тусламжийг хүргэх: a) үйлдвэр хаагдсан газарт нөхөн сэргээлт хийх боломжит байдлын судалгаа боловсруулах, b) хорт бодос, органик бохирдлын менежмент, c) бохирдлыг багасгах идэвхтэй үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5d) бүс дэх томоохон үйлдвэрийн зохицуулалт, журам, шалган байцаах бодлогын талаар зөвлөгөө боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Экосистемийн хамгааллыг бэхжүүлэх хамтарсан арга хэмжээг багтаасан Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр. | 6а) ажлын хэсэг байгуулж, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөл боловсруулан, эрдэм шинжилгээний зөвлөх баг, хамтарсан комисст хэлэлцүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6б) стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг хоёр улсын засгийн газарт өргөн барьж, сайд нарын хурлаар батлуулах (3 дахь жил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6с) стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар хоёр улсад зөвлөмж өгөх, туслалцаа үзүүлэх (4 дэх жил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6д) хоёр улс дахь стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6: Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах менежментийн аялал жуулчлал (спорт уургын загасчлал гэх мэт), уул уурхайд холбогдох зорилтуудыг стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгах, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний бодлогод өөрчлөлт оруулах. | 7a) олон улс, орон нутгийн үлгэр жишээнд суурилан уул уурхай, аялал жуулчлалд байгаль орчныг хамгаалах шилдэг арга ажиллагааны стандарт боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7b) ОХУ, Монгол Улс дахь бодлого, стандарт болон олон улсын шилдэг арга ажиллагааны ялгаа, зөрүүтэй байдалд дүн шинжилгээ хийх. Биологийн төрөл зүйлийн хамгааллыг сайжруулах зорилтын дагуу үндэсний, орон нутгийн бодлого, хууль тогтоомж, бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах зөвлөмж боловсруулах ( 2.1.3-т дурдсан өөрийн үнэлгээний үр дүн, зөвлөмжид суурилна). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7c) бүс нутаг дахь аялал жуулчлалын хөтөлбөрт, тухайлбал Буриад Улс, Эрхүү мужид эко-туризм, байгалийг үл бохирдуулах асуудлыг тусгахаар санал дэвшүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7: Дэд сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах (Монгол Улсад) хэрэгжүүлэх (ОХУ-д). | 8ma) санаачилга өрнүүлэх хурлыг сав газар тус бүрт зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8mb) эдийн засгийн үйл ажиллагаа, тухайлбал тээвэр, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын талаар, байгаль орчинд тусах нөлөөллийн нь талаар өгөгдөхүүн цуглуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8mc) дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8md) төлөвлөгөөг цуврал семинараар дамжуулан гол оролцогч талуудад танилцуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8me) төлөвлөгөөг хянан үзээд, засгийн газарт батлуулахаар өргөн барих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8mf) шинээр үүрэг хүлээсэн байгууллагуудад шаардлагатай сургалт, чадавхи бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8mg) Монгол Улсын Засгийн Газарт бодлого, эрх зүйн өөрчлөлт хийхэд нь тусламж үзүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8mh) хамтын ажиллагааг өрнүүлэх үүднээс үйлдвэрлэл, тээвэр, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан агентлагуудтай хамтран семинарууд зохион байгуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОХУ-д: 8ra) сав газрын одоогийн менежментийн давуу, сул талыг үнэлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8rb) дэд сав газрын менежерүүдэд зориулан цогц төлөвлөлт, GIS ашигласан зураг зүй, биологийн төрөл зүйлийн хяналтын талаар сургалтын хөтөлбөр, чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа боловсруулах (гарц 2.1.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8rc) хамтын ажиллагааг өрнүүлэх үүднээс үйлдвэрлэл, тээвэр, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан агентлагуудтай хамтран семинарууд зохион байгуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үр дүн 2: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1: Орос-Монголын хил дамнасан усны хэрэглээ хамгааллын хамтарсан шуурхай бүлэгт суурилан Байгаль, Сэлэнгийн сав газрын хамтарсан комисс байгуулж, чадавхижуулна. | 1a) шинэ хамтарсан комиссын гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх, мэдээллээр хангахад хоёр улсад туслалцаа үзүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1b) хамтарсан комиссын үүсгэлийн хурал, жил тутмын хурал зохион байгуулахад туслах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1c) эрдэм шинжилгээний зөвлөх багаас хамтарсан комисст дэмжлэг үзүүлэхэд нь туслах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1d) хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хянан үзэх, батлуулах хамтарсан комиссын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1e) шинэ гэрээ хэлэлцээрийн төсөл боловсруулахад хамтарсан комисст дэмжлэг үзүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2: Үндэсний түвшин дэх яам хоорондын хороод Байгаль нуурын сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө, хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ/стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах, хэрэгжилтийн талаар шийдвэр гаргах үүрэгтэй ажиллана. | 2a) улс орнууд оролцогчдоо томилох, яам хоорондын хурлаа хуралдуулж байх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2b) улс орны хүсэлтээр яамд хоорондын хуралд оролцож, төслийн саналууд, хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хил дамнасан усны талаарх гэрээ хэлэлцээр зэргийн зорилго, ач холбогдол, үр нөлөөг тодруулах . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3: Зорилтот бүлгүүдэд зориулан Байгаль нуурын сав газрын сайжруулсан, урт хугацааны хил дамнасан менежментийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх | 3a) өөрийн үнэлгээний удирдамж боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3b) өөрийн үнэлгээг гүйцэтгэх хүмүүст сургалт семинар зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3c) үнэлгээ хийж, тайлан гаргах; үүнд: гарц 2.1.5-ын хүрээнд сургалтын талаарх зөвлөмж, биологийн олон төрөл зүйлийн стандартыг сайжруулах хэрэгцээ тодорхойлох (үйл ажиллагаа 1.1.7-н явцад боловсрогдох) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3d) сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх оролцогчид, хүрээлэн, зөвлөхүүдийг тодорхойлох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3e) танхимын болон зайн сургалтын материал боловсруулах (орчуулгын хамт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3g) асуумж явуулах, вебсайтаар харилцах, төслийн сургамжийг судлах зэрэг арга хэрэгслээр үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3h) төслийн төгсгөлийн тойм үнэлгээ, төслийн дараах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5a) Байгаль нуурын сав газар дахь усны чанарын хяналтын үйл ажиллагаанд тэдгээрийн тоо, байршил, технологи, хянаж буй бохирдуулагч зэрэг үзүүлэлтээр нь үнэлгээ хийж зураглах; мөн тэдгээрийн шинжилгээний чадавхи, ажиглалтын дротоколыг үнэлгээнд тусгана (Сэлэнгийн бэлчирт хийсэн судалгаа 1.1.2-н үр дүнг оруулна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4: Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, мониторингийн станцуудыг шинэтгэх. | 5b) хяналтын цэгүүдийн хэмжилтийн арга хэрэгсэлд харилцан тохиргоо хийж хэмжилтийг харьцуулах боломжтой болгох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5c) усны бохирдлоос үүдэж болох аул ослын талаар доод урсгал дахь оршин суугчдад эрт мэдээлэл хөтөлбөр боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5d) бохирдлыг мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх, бохирдлыг арилгах үйл ажиллагааны сургуулилалт хийх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5e) хэрэгжүүлж буй хяналтын горимыг сайжруулах зөвлөмж, үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5f) хоёр улс дахь хяналтын тогтолцоог шинэ түвшинд гаргах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5g) 4 дэх жилд иониторингийн хөтөлбөрийн явцын үнэлгээ хийх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Үр дүн 3: Усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн менежментийг бодлогод тусгах. |  |  | 3a) үзүүлэн сургалт явуулах байршлыг сонгох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1: Биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг уул уурхайн бодлогод тусгах стратегийг 3 байршилд хэрэгжүүлнэ. |  | 3b) сонгосон уурхайн газарт шалган байцаалт хийх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3c) усан орчны экосистемд нүүрлэх бохирдол, тунадасжилтын эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх сонголтын болон зайлшгүй аргачлалуудыг боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3d) уурхайн удирдлага, төрийн захиргааны байгууллагатай байгаль орчны хамгаалалтын арга хэмжээ, урамшлын талаар хэлэлцэн тохиролцох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3e) оролцогч үйлдвэрийн газрууд зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3f) төсөл хэрэгжих байршлуудад 3, 4 дэх жилд хяналт, ажиглалт хийх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3g) үр дүнгийн талаар хэвлэн мэдээлж, давтан хэрэгжүүлэх стратеги боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2a) сүүлийн 20 жилийн боомын дэгдэлтийн үзүүлэлтүүдийг тоймлон судлах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2: Жил бүрийн боом өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох үүднээс малын сэг зэмийг устгах үзүүлэн сургалт зохиох, стратеги боловсруулах |  | 2b) боловсруулах үйлдвэр, хаягдал төвлөрүүлэх байгууламжид газар дээр нь шалган байцаалт хийх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2c) малын сэг зэм устгаж байгаа одоогийн арга ажиллагаанд үнэлгээ хийж, сэг зэмээс дахин дэгдэлт гарч байгаа шалтгааныг судлан, сайжруулах арга замыг боловсруулж, өртгийг тооцоолох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2d) улсын мал эмнэлгийн хяналтын талаар зөвлөмж боловсруулах, өгөх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2e) зөвлөмжийг биелүүлэхэд шаардлагатай үндэсний болон олон улсын эх үүсвэр олох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2f) зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төрийн ба үйлвдэрийн байгууллагууд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2g) гарсан ахиц дэвшил, дахин дэгдэлтэд хяналт тавих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1a) биологийн төрөл зүйлд ээлтэй аялал жуулчлалын хөтөлбөр боловрсуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3: Биологийн төрөл зүйл, экосистемийн менежментийн зорилтуудыг аялал жуулчлалын салбарын төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах туршилт. |  | 1b) Байгаль нуурын сав газарт биологийн төрөл зүйлд нөлөөлөл багатай спорт загасчлалын загвар хөтөлбөр боловсруулж турших. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1c) үзүүлэн сургалтын байршилд түшиглэн ажил мэргэжил нэгтний сургалт зохион байгуулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5a) олон нийтийн мэдээлэл сурталчилгааны хөтөлбөр боловсруулах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4: Төслийг давтан хэрэгжүүлэх бэлтгэл: Байгаль нуурын Мэдээллийн Төв бохирдлыг арилгах, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах технологи түгээнэ; ТББ-ын чуулга уулзалт, үйлдвэрлэл, бизнесийн түншлэл |  | 5b) вебсайтын орчуулсан хувилбарын нээлт хийж, мэдээллийг шинэчлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5c) аялал жуулчлалын тандан судалгаа хийж, бохирдлын тухай сэрэмж, эко-туризмын талаарх сонирхлын байдлыг тодорхойлох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5d) үзэл баримтлалын баримт бичиг боловсруулж, ОХУ-ын болон олон улсын байгууллагуудтай (BBC, National Geographic гэх мэт) зөвлөлдөх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5e) хувийн хэвшлийн дэмжлэгээр Байгаль нуурын бүс дэх үйлдвэрлэлийн дугуй ширээний зөвлөлдөөн зохион байгуулж, санал солилцох, усны чанар, биологийн төрөл зүйл хамгааллын чиглэлээр төр хувийн хэвшлийн түншлэл санаачлах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5f) Байгаль ТББ-ын форум байгуулж, орон нутгийн ТББ-уудтай холбох. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5g) аялал жуулчлалын улирлын оргил үеэр жил бүрийн долоо хоногийн кампанит ажлын хэлбэрээр бизнес, ТББ-ын дэмжлэгтэй Байгаль, Хөвсгөл нуур, Сэлэнгэ мөрний эрэг дагуу цэвэрлэгээ хийх зэрэг нийтийг хамарсан томоохон арга хэмжээ зохион байгуулах (7, 8-р сард). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV БҮЛЭГ: НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

## I ХЭСЭГ: Дэмжихийг зөвшөөрсөн бичиг, санхүүжүүлэх баталгаа.

Тусад нь хавсаргав.

II ХЭСЭГ: Төслийн үндсэн албан тушаалтнуудын ажлын удирдамж

- Төслийн удирдах нэгж ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Улаан-Үүд хотноо Бүсийн Захиргааны байранд байрлана. Техникийн хоёр зөвлөх Монгол Улсад Улаанбаатарт сууна. Төслийн удирдах нэгжид дараах албан тушаалууд байна:

Бүс нутгаас авах:

- Төслийн  менежер, техник захирал

- Усан орчны биологийн нөөцийн мэргэжилтэн (техник)

- Санхүүгийн ажилтан

- Төслийн захиргаа, логистикийн ажилтан

- Төслийн техник захирал – Монгол, Орос (техник)

- Туслах ажилтан-Монгол, Орос

Төслийн менежер ба Техник захирал

Улаан-Үүд, ОХУ

Төслийн менежер, техник захирал нь Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн төслийн хэрэгжилт, ерөнхий удирдлага, хяналтад арга зүйн шийдвэрлэх хувь нэмэр оруулж ажиллана. Энэ албан тушаалыг хашихдаа төслийн удирдах нэгж дэх Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн бүх ажилтныг удирдлага, менежментээр хангана. Мөн НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн бүсийн зохицуулагч, үндэсний хэмжээнд асуудал хариуцсан байгууллага, ажилтнууд, түнш байгууллагуудтай төслийн жил тутмын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахаар шууд харилцан ажиллана. Төслийн менежер, техник захирал нь Братислав дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр-Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Бүсийн олон улсын усны зөвлөхөд тайлагнана. Мөн төслийн тэргүүлэх суурин төлөөлөгч, түнш байгууллагуудын ахлах төлөөлөгчид, ОХУ, Монгол Улс дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн холбогдох албан тушаалтнуудтай зөвлөлдөж, үйл ажиллагаагаа нягт уялдуулж ажиллана.

Үүрэг:

Төслийн менежер, техник захирал нь дараах үүргийг хүлээнэ:

Удирдлага:

- Төслийг удирдаж, зохицуулж, төслийн баримт бичиг, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Хөтөлбөрчлөлийн зааварт тусгасан дүрэм журмын дагуу төслийн үр дүн гарах нөхцлийг хангаж ажиллах;

- Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний төсөлд зохион байгуулалт, материал хангамж, тухайлбал төсөвлөлт, төлөвлөлт, ерөнхий хяналтын чиглэлд удирдлагаар манлайлан, төслийн удирдах нэгж, тус нэгжийн ажилтнууд, төсөв, урсгал зардлын санг хяналт, удирдлагаар хангана.

- Төслийн оролцогч талуудын хооронд мэдээлэл солилцоо, яриа хэлэлцүүлэг, эргэх холбоо зохих хэмжээнд явагдаж байх нөхцлийг хангах;

- Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, төслийн хэрэгжилтийг Төслийн удирдах зөвлөл, хамтарсан комисстой бүрэн зөвлөлдөж гүйцэтгэнэ. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь төслийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн өдөр тутмын явцад удирдамж болох бөгөөд уг баримт бичигт бусад төсөлтэй зохицуулалтад орж ажиллах, өөр өөр хандивлагчдын зэрэгцээ үйл ажиллагааг нэгтгэн зангидах хэрэгцээг тусгасан байна.

- Төслийн явцад идэвхтэй хяналт шинжилгээ хийх замаар төслийн зорилтод хүрч байгаа байдлыг явцын үзүүлэлтүүдээр жишин шалгаж, төслийн үйл ажиллагаанд тусгах замаар дасан зохицох удирдлагыг төсөлд хэрэгжүүлэх; төслийн төлөвлөгөөг ягштал баримтлах нөхцлийг хангахын сацуу шаардлагатай бол үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянан үзсэн баримт боловсруулна;

- Төслийн семинар, арга хэмжээнүүдтэй холбоотой логистикийн асуудлыг зохистой шийдвэрлэх ерөнхий үүргийг хүлээнэ;

- Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн төслийн улирлын явцын тайлан, гүйцэтгэгч байгууллага болон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хүсэмжилсэн бусад тайланг боловсруулна;

- Зөвлөх, дэд гэрээлэгчдийн ажилд чиглэл өгч, тохиролцсон ажлын төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа байдалд хяналт тавина;

- Төслийн төсвийн зүйл ангиудын дагуу зарцуулалт, төлбөрийн хариуцлага, санхүүгийн тэнцлийг хянаж, төслийн төсвийн хянаж үзсэн баримт бичгийн төсөл боловруулна;

- Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуух санхүүгийн зорилтуудын биелэлтийг хариуцаж, төслийн санхүүгийн тайлан гаргаж, бусад бүртгэлийг хөтөлнө;

- Төслийн түнш байгууллагуудтай харилцаатай ажиллаж хамтарсан санхүүжилтэд оролцогчдын санхүүжилт цагтаа орж ирэхэд анхаарч ажиллана.

Техник ажиллагаа:

- Мэргэжил, туршлагадаа түшиглэн төслийн хэрэгжилтэд усны нөөцийн чиглэлээр шийдвэрлэх ач холбогдолтой хувь нэмэр оруулна. Энэхүү техник оролцоог төслийн эхлэл шатанд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөртэй ярилцан тохиролцоно.

- Холбогдох дэд гэрээний баримт бичгүүдэд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн аргачлал төслийн үзэл баримтлалд нийцтэй тусгагдсан байх талаар техникийн ерөнхий удирдамж заавар өгөх;

- Төслийн үйл ажиллагааг үр ашигтай, бүтээлтэй хэрэгжүүлж, баримт бичигт тусгасан зорилтуудыг биелүүлэн, төслөөс гарах явцын, удирдлагын болон санхүүгийн тайланг боловсруулах;

- Үндэсний хэмжээнд асуудал хариуцсан байгууллага, ажилтан, олон улсын түнш байгууллагуудтай бүтээлч харилцан яриа өрнүүлэх замаар төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн уялдаа, синерги чанарыг гүнзгийрүүлэх;

- Зөвлөх, дэд гэрээлэгчдийн ажлын удирдамж боловсруулах ажлыг хариуцаж, техник хувь нэмэр оруулна;

- Шаардлагатай чанартай үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг холбогдох дүрэм, журам, стандартын дагуу цаг тухайд нь авах зохицуулалт хийж, төсөл саадгүй хэрэгжих нөхцлийг хангах;

- Бүс нутаг дахь олон улсын ус, биологийн төрөл зүйлийн хөтөлбөрүүд, холбогдох бусад үйл ажиллагаатай техникийн шилдэг туршлага солилцох уялдаа холбоо бий болгох, бэхжүүлэх;

- Хамтарсан комисс, түүний шинжлэх ухааны зөвлөлтэй техник, үйл ажиллагааны түвшинд харилцаж Байгаль нуурын хамтарсан комиссын урт хугацааны стратегийн хүрээнд төслийн зорилтын биелэлтийг баталгаажуулах;

- Техникийн туслах үйл ажиллагаа, төслийн үр дүн тогтвортой хадгалагдах нөхцлийг баталгаажуулах үүднээс хувийн хэвшлийн түншлэлийг эрчимтэй хөгжүүлэх;

- Төслийн бүх түншээс мэдээлэл, өгөгдөхүүн цуглуулж нэгтгэсэн төслийн вебсайт боловсруулж, хөтлөхөд техникийн ерөнхий удирдамж өгөх;

- Интернетэд суурилсан мэдээлэл, тайлан гаргах үйл ажиллагаанд техникийн ерөнхий удирдамж өгөх;

- Төслийн удирдах зөвлөлийн хурал, техникийн хурал, холбогдох бусад хурал чуулганд төслийг төлөөлж оролцох;

- НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хүсэмжилсний дагуу төсөлтэй холбоотой бусад арга хэмжээг авах.

Шаардагдах чадвар, туршлага

Байгаль орчны менежмент буюу түүнтэй холбогдох чиглэлээр, тухайлбал усны нөөцийн инженер, нуур судлал, байгалийн нөөцийн эдийн засаг гэх мэт мэргэшлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй; тухайн албан тушаалтай холбоотой чиглэлээр арван таваас доошгүй жил ажилласан, түүний дотор арван жил нь төслийн удирдлагын дээд түвшинд ажилласан байна. төслийн хэрэгжилтэд техникийн болон удирдлагын дорвитой хувь нэмэр оруулж чадахаа харуулсан байна. Дипломатын болон хэлэлцэн тохиролцох чадвартайгаа харуулсан байна; олон улсын байгууллагуудын, ялангуяа Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн түнш байгууллагуудын зорилго, журмыг сайн мэддэг байх шаардлагатай; англи орос хэлний мэдлэг онцсайн байх шаардлагатай.

Үүрэг гүйцэтгэх байршил: Улаан-Үд, ОХУ

Хугацаа: 4 жилийн хугацаат гэрээ

Зэрэглэл: TBD

Төслийн захиргаа, логистикийн ажилтан

Улаан-Үд, ОХУ

Төслийн захиргаа, логистикийн ажилтан нь төслийн менежер, техник захирлын удирдлагад төслийн удирдах нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, санхүү, техник үйлчилгээ,  худалдан авалт, боловсон хүчний асуудлыг зохицуулах бөгөөд эдгээрийг НҮБ-ын төслийн үйлчилгээний алба, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Москва, Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газрын  холбогдох ажилтнуудтай ойр хамтран ажиллаж гүйцэтгэнэ. Албан тушаал хашигч нь санхүү, захиргааны асуудлаар төслийн удирдах нэгж, НҮБ-ын Хөтөлбөр үйлчилгээний албаны харилцах үндсэн суваг болно.

Үүрэг

Төслийн захиргаа, логистикийн ажилтан дараах үүргийг хүлээнэ :

- Төслийн удирдах нэгжийн өдөр тутмын ажиллагаа зохих ёсоор явагдах нөхцлийг хангаж, шаардлагатай бүх материал хангамж, үйлчилгээ, гэрээнүүд, харилцаа холбоо тасрахгүй байхад анхаарч ажиллана. Албан тушаал хашигч нь санхүүгийн ажилтанд удирдлага, хяналт тавина. Мөн төслийн удирдах нэгжийн компьютер, хувилагч машин зэрэг тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, засвар үйлчилгээг хариуцна;

- НҮБ-ын Хөтөлбөр зохицуулалтын алба, төслийн менежертэй зөвлөлдөж төсвийг хянан үзсэн баримт бичиг, төсвийн зарцуулалтын тайлангийн төсөл боловсруулна;

- Төслийн менежерийн өмнөөс өдөр тутмын бэлэн мөнгөний гүйлгээ, урсгал зардлын дансыг захирч, сар тутмын мөнгөн зарцуулалтын тайлан, нөөц нөхөх хүсэлт, төсвийн хяналтын тайлан зэрэг баримт бичигийг бэлтгэнэ. Захиргааны туслах ажилтны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Мөн төлбөрийн гүйцэтгэлийг хариуцна.

- Удирдах зөвлөл, хандивлагчдын танилцуулах төсөв, санхүүгийн баримт бэлтгэхэд төслийн менежерт туслах, төслийн менежерт төслийн санхүүгийн төлөв байдлын талаар тогтмол тайлагнах үүрэгтэй.

- Төслийн удирдах нэгжийн бүх ажилтанд албан үүргээ гүйцэтгэхтэй нь холбоотой боловсон хүчний асуудлаар туслалцаа үзүүлнэ. Үүнд санхүүгийн ажилтны тусламжтайгаар албан томилолтод шаардлагатай виз хөөцөлдөх, ирж буй болон буцаж буй ажилтнуудын хувийн ачааг ачуулах, банканд данс нээх зэрэгт нь туслах үүрэг багтана. Мөн ажилтан нь ажилтнуудын ирц, цаг ашиглалтыг бүртгэх, ээлжийн амралтын хугацааг нь мэдээлэх, төслийн менежерийн шаардсаны дагуу НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөртэй холбоотой захиргааны бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

- Санхүүгийн ажилтны дэмжлэгтэйгээр дотоодын худалдан авалттай холбоотой бүх үйл ажиллагааг хариуцна. Ханган нийлүүлэгчдийн бүртгэл тайлан хөтөлж, олон нийлүүлэгчээс үнийн санал авч төслийн менежерт танилцуулах, төслийн удирдах нэгжийн татвар төлөлтийн байдал болон бусад холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээнэ. Шаардлагатай тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ. Бүх худалдан авсан бараа материалын нягт нямбай бүртгэл, тоног төхөөрөмжийн тооллого хөтөлж, төслийн үйл ажиллагааны талбарт хүргэж буй тоног төхөөрөмжийн шошго тэмдэглэлийг зөв хийсэн байхад анхаарч ажиллана.

Шаардагдах чадвар, туршлага

Захиргаа буюу түүнтэй шууд холбоотой чиглэлээр их сургуулийн  зэрэгтэй; захиргаа, төсвийн удирдлагаар гурван жил ажилласан баримттай; англи, орос хэл чөлөөтэй эзэмшсэн; компьютер, офисын бусад тоног төхөөрөмж арчилж, ашиглаж байсан туршлагатай, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн бодлого, журмыг сайн мэддэг.

Үүрэг гүйцэтгэх байршил:Улаан-Үд, ОХУ

Хугацаа: 4 жил

Зэрэглэл: TBD

Санхүүгийн ажилтан

Улаан-Үд, ОХУ

Захиргаа логистикийн туслах ажилтан (санхүүгийн ажилтан) нь төслийн менежер, техник захирлын удирдлагад ажиллаж, төслийн менежер, техник захирал, захиргаа логистикийн ажилтны үйл ажиллагаанд тусална.

Үүрэг

Захиргаа логистикийн туслах ажилтан (санхүүгийн ажилтан) нь дараах үүргийг гүйцэтгэнэ:

- Захиргааны ерөнхий дэмжлэг үзүүлж төслийн удирдах нэгжийн жигд үйл ажиллагааг хангах;

- Төслийн менежер, захиргаа логистикийн ажилтан, төслийн зөвлөхүүдэд үйл ажиллагаагаа (сургалт, семинар, оролцогч талуудын зөвлөлдөөн, танилцах аялал зохион байгуулах, гэх мэт) явуулахад нь логистикийн дэмжлэг үзүүлнэ;

- Төслийн данс, тухайлбал урсгал санхүүтэй холбоотой дансны бүртгэл хөтөлнө. Гүйцэтгэх байгууллагын санхүүгийн журтын дагуу урсгал дансны холбогдолтой бүх баримт бичгийг бэлтгэж, төслийн менежерээр эцэслэн батлуулна. Банкны тооцоо нийлсэн, төслийн нийт зардлын бүртгэл, боломжтой бол хамтрагч байгууллагын хувь нэмрийн бүртгэл бэлтгэнэ;

- Төслийн зардлыг батлагдсан төсөвтэй харьцуулан хянана. Төсвийн санал боловсруулж, төслийн хэрэгжүүлэлтийн бүхий л санхүү, төсвийн асуудлыг анхаарч ажиллана. Үүнд:

- Байгууллага хоорондын гэрээ, гүйцэтгэгч байгууллагын санхүүгийн зарцуулалтыг төсвийн зүйл ангитай тулгаж хянахтай холбогдох зарцуулалтуудад хяналт тавих;

- Төслийн ажилтнуудад хурал, бусад үйл ажиллагааны төсөв бэлтгэхэд нь туслах, төсвийн зүйл ангийн дагуу зохих ёсоор бүртгэл хийх үүднээс зарцуулалтын зөвшөөрлүүдийг хянах;

- Гадаад мэргэжилтнүүд ирж ажиллах үеэр виз, унаа тээвэр, зочид буудал зэрэг асуудлыг зохицуулахад туслах;

- Төлбөрийн баримт бэлтгэх, санхүүгийн тайлан нэгтгэх зэргээр төсвийн зарцуулалтын хяналтад туслах;

- Төслийн зарлагын бүртгэл, журнал хөтөлж, төслийн баримт бичиг, мэргэжилтнүүдийн тайлан бүхий хавтас бүрдүүлэх;

- Төслийн үйл ажиллагаа, хуанличилсан хөтөлбөрийг тогтмол боловсруулж, шинэчилж, вебсайтад байрлуулж байх;

- Шаардлагатай тохиолдолд англи хэлний орчуулга хийх;

- Захидал харилцаа, баримт бичиг төлөвлөх; захиргааны шинжтэй захидал харилцааг эцэслэн боловсруулах; тайлан, бусад баримт бичгийг хэлбэр, агуулгын хувьд зүгшрүүлж редакторлох;

- Албан томилолт, аяллыг зохицуулах;

- Утас, факс, захидал, цахим шуудангаар ирэх лавлагааны дагуу зохих арга хэмжээ авч, уулзалтын товыг зохицуулах;

- Төслийн менежерийн хүсэмжилсний дагуу захиргаа, санхүүгийн бусад үүргийг биелүүлнэ;

- Төслийн хүрээнд бараа, үйлчилгээ худалдан авалт зохион байгуулж, зохицуулна.

Шаардлагатай чадвар, туршлага

Шууд холбогдох чиглэлээр их сургуулийн зэрэгтэй; нягтлан бодохын туршлагатай; англи, орос хэл чөлөөтэй эзэмшсэн;  компьютер, офисын бусад тоног төхөөрөмж арчилж, ашиглах туршлагатай, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн бодлого, журмыг сайн мэддэг.

Үүрэг гүйцэтгэх байршил: Улаан-Үд, ОХУ

Хугацаа: 4 жил

Зэрэглэл: TBD

Усан орчны биологийн нөөцийн мэргэжилтэн

Улаан-Үд, ОХУ

Усан орчны био нөөц, өгөгдөхүүн менежментийн мэргэжилтэн нь төслийн экосистемд суурилсан биологийн нөөц, мэдээлэл өгөгдөхүүний менежменттэй холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, техник хувь нэмэр оруулна. Үүнд мэдээлэл бүртгэх, солилцох, төсөлд оролцох төрийн албан тушаалтан, олон улсын мэргэжилтэн, эрдэмтэн, төрийн бус байгууллага, нийт хүн ам зэрэг оролцогч талуудын дунд сүлжээ бүрдүүлэх ажил орно. Мэргэжилтэн нь институцийн гол төлөөлөл, төслийн түнш байгууллагууд, үндэсний болон олон улсын төрийн бус байгууллага, академи, олон нийттэй ойр хамтран ажиллаж, тухайн чиглэлд түнш байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тэдний үйл ажиллагааг урамшуулан дэмжинэ. Мэргэжилтэн Улаан-Үд хотод байрлах төслийн удирдах нэгжийн бүрэлдэхүүнд, төслийн менежер, техник захирлын шууд удирдлагад ажиллана.

Үүрэг

Усан орчны био нөөцийн мэргэжилтэн дараах үүрэгтэй:

- Экосистемд суурилсан менежмент, мониторинг, чадавхи бэхжүүлэх, биологийн төрөл зүйлийн амин орчны хамгааллын чиглэлээр хийгдэх төслийн ажилд төслийн менежертэй ойр ажиллана;

- ОХУ, Монгол Улсын биологийн төрөл зүйлийн менежментийн мэргэжил нэгтнүүдтэй ажил мэргэжлийн нягт хэлхээ холбоо тогтоож, манлайлах үүрэг гүйцэтгэж, шинжлэх ухааны зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжинэ;

- Төслийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хүрээн дэх био нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих;

- Төслийн вебсайтад экосистемд суурилсан менежмент-био нөөцийн менежментийн элементүүд боловсруулах, хэрэгжүүлэх, энэ ажлаа TCIS-н ажилтай уялдуулах;

- Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ/стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах төслийн ажилд, ялануяа биологийн олон төрөлт байдлын чиглэлээрх үзүүлэн сургалт зэрэгт бүсийн болон олон улсын мэргэжилтнүүдтэй ойр ажиллаж техникийн дорвитой хувь нэмэр оруулж, удирдамжаар хангана.

- Өгөгдөхүүн, мэдээллийн үүсвэр тодорхойлж, бүртгэх, хадгалах, шинэчлэх, цахим болон цаасан хэлбэрээр давхар хадгалах зохион байгуулалт хийнэ;

- Хоёр улс дахь хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын хооронд био нөөцийн өгөгдөхүүн солилцох  сүлжээний үйл ажиллагааг дэмжиж, удирдлагаар хангах;

- Төслийн түнш, хандивлагч байгууллагууд, НҮБ-ын тусгай агентлаг, үндэсний ба олон улсын төрийн бус байгууллага, академи, үйлдвэрлэгчид, бусад оролцогч талуудтай экосистемд сууриалсан био нөөцийн менежментийн талаар харилцаатай байна;

- Мэдээлэл технологийн чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааг манлайлж, үр бүтээлтэй оролцон, сургалт зохион байгуулах;

- Төслийн менежерийн шаардсаны дагуу мэдээлэлтэй холбоотой техникийн бусад асуудлыг зохицуулахад тусална.

Чадвар, туршлага

Био нөөц, загасны аж ахуй, усан орчны шинжлэх ухааны чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй; олон улсын байгууллагад био нөөцийг тогтвортой ашиглах, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах чиглэлийн албан тушаалд таваас доошгүй ажилласан туршлагатай; компьютерийн мэдээллийн сан, газар зүйн мэдээллийн системтэй (GIS) ажилласан туршлагатай. Вебсайт бүтээх туршлагатай бол давуу тал болно. Бусад мэргэжилтнүүдийг сургах туршлагатай, англи, орос хэлний бичгийн болон хянан тохиолдуулах чадвар нь нотлогдсон; Байгаль нуурын бүс нутгийн тулгамдсан асуудал, боломжуудыг мэддэг байх нь гол давуу талын нэг болно.

Үүрэг гүйцэтгэх байршил: Улаан-Үд, ОХУ

Хугацаа: 4 жил

Зэрэглэл: TBD

## III ХЭСЭГ: Оролцогч талуудыг хамруулах төлөвлөгөө

A) Мэдээлэл түгээх, зөвлөгөө өгөх, төслийн бэлтгэлийн үед хэрэгжсэн төсөөтэй үйл ажиллагааны нэгдсэн тойм

- Төсөл санаачлагч бүлгийн ажлын үеэр хийсэн оролцогч талуудын дүн шинжилгээ, сонголтот ярилцлагын хамт.

- Оролцогч талуудын хурлыг 2008 оны 4 сарын 29-нд Улаан-Үд хотноо зохион байгуулсан бөгөөд орон нутгийн албан тушаалтнууд, мэргэжилтнүүд хил дамнасан оношилгоо шинжилгээг урьдчилсан байдлаар боловсруулж оролцсон ба төслийн зорилтуудыг хэлэлцсэн.

- Оролцогч талууд (байгалийн нөөц ашиглагчид, олон нийтийн төлөөлөгчид, шийдвэр гаргагчдаас бүрдсэн Байгаль нуурыг хамгаалах салбар хоорондын комиссын төлөөлөл оролцсон) 4 сарын 29-ний хурлын үеэр Байгаль нуурт хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөлөл алгуур нэмэгдэж байгаа, түүний дотор бохир ус, хатуу хог хаягдал, цаасны үйлдвэрийн бохирдол орж байгааг дурдсан. Мөн гадаргын ус үйлдвэрийн гаралтай хаягдлаар бохирдох нь ихсэж байгааг тэмдэглэсэн (жишээ нь Улаан-Үдийн үйлдвэрлэлийн цогцолбор). Оролцогчид төмөрлөгийн уурхай Байгаль нуурын сав газрын усны үүсвэрүүдэд сөргөөр нөлөөлж байгааг онцолсон байна. Тухайлбал Байгаль нуурын бүсийн заагт орших Холодин дахь хар тугалга-цинкийн пиритийн уурхай Дэлхий өвд бүртгэгдсэн Сэлэнгэ мөрний адаг бэлчирт бохирдуулагч бодос асгаж байгааг дурдсан.

- Семинарт оролцогчид асуудалд ихээхэн сонирхол хандуулж байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд энэ нь Байгаль нуурын экосистемийг хамгаалахад чиглэгдсэн журам, зохион байгуулалтын олон арга хэмжээ авагдсанаар батлагдана. Тэрчлэн, оролцогч талууд байгалийн хийн хоолойг Байгаль нуурын эргээс холдуудах тухай ОХУ-ын Засгийн газрын шийдвэрийг дурдаж байсан ба энэ нь олон нийтийн шаардлага, нийт үндэсний хэмжээнд энэхүү нуурт ямар ач холбогдол өгдгийн илрэл юм. Байгаль нуурын байгаль орчныг хамгаалах талаар эрх зүйн баримт бичиг удаа дараа гарч байсан; экологийн төв бүсийн газрын зураг бэлтгэгдсэн; усны үүсвэрийг хамгаалах арга хэмжээнд нэмэлт санхүүжилт төсөвлөсөн; ОХУ-ын хамтарсан комисс ажиллаж байгаа, бас Сэлэнгэ мөрний сав газрын тухай ОХУ-Монгол Улсын гэрээ мөрдөгдөж байгаа.

B) Оролцогч талуудын тодорхойлолт—оролцогч талын бүлгүүдийн бүртгэл, төсөлд оролцох хэлбэр.

ОХУ

| Байгууллагын нэр | Холбогдох үр дүн, гарцын тухайд хүлээх хариуцлага | Төсөлд гүйцэтгэх үүрэг |
| --- | --- | --- |
| Яамд хоорондын комисс |  |  |
| Гадаад Хэргийн Яам |  |  |
| Байгалийн Нөөц Экологийн Яам | Байгаль хамгаалах төрийн бодлого, норматив, хууль журмыг сайтар боловсруулж хэрэгжүүлэх, үүндээ: мониторинг, ашиглалт, нөхөн үржүүлэг, байгалийн нөөцийг хамгаалах, зэрлэг амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах зэрэг асуудлыг оруулдаг. ОХУ-ын холбооны байгалийн тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээг хариуцна. Байгаль хамгаалах асуудал эрхэлсэн үндэсний гол байгууллага байна. Ус, эрдэс баялгийн нөөцийн ашиглалтыг зохицуулах ба байгалийн тусгай хамгаалалттай газрын үйл ажиллагааг хариуцна. (ХГ) | Тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг сайжруулахтай холбоотой төслийн бүх гарцуудын харилцагчдыг зааж өгөх. Үүнд: (1.8): дэд-сав газрын менежментийн төлөвлөгөөнүүд; (2.3): өөрийгөө үнэлэх чадавхи; 2.4): сургалт; (3.4) хамгаалалтыг бэхжүүлэх ажлыг турших. |
| Холбооны Усны Нөөцийн Агентлаг Байгаль Нуурын Усны Нөөцийн Газар | Холбооны усны нөөцийн менежмент, хяналт; Боловсруулах, хэрэгжүүлэх: усан орчныг нөхөн сэргээх, хамгаалах голын сав газрын гэрээ; Усны чанарын хяналт; Усан орчны төрийн хяналт мониторинг; Сэлэнгэ голын ай сав газрын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ба хил дамнасан усны урсацын Хельсинкийн гэрээний орон нутгийн асуудал. | (2.1) Хамтарсан комисс, (1.1) хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ ба (1.5) Халуун цэгийн шинжилгээ, (1.6) стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах асуудлаарх гол оролцогчид |
| Холбооны Ус Цаг Уур, Байгаль Орчны Хяналтын Алба | Гадаргын усан орчны улсын кадастрыг авч явуулах ба гадаргын усны, агаар, усан доорх хад асга, тусгай эдийн засгийн бүсийн мониторинг хийх. Байгаль орчны судалгаа хийх шаардлагыг тодорхойлох ба байгаль орчны төлөв байдалын улсын мэдээллийн тусгай санг авч явах. Сэлэнгэ мөрний сав газрын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ба хил дамжсан усны урсацын Хельсинкийн гэрээний орон нутгийн асуудал | (2.5) усны чанарын мониторинг ба (1.2) Сэлэнгийн сав газрыг судлах (2.1) Хамтарсан комисс ба зохицуулах хорооны гол оролцогчид |
| Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Газрын Гэрээ хэлэлцээр, олон улсын байгууллагуудын хэлтэс | ХХААЯ, холбогдох олон улсын конвенцийн байгууллга, олон улсын төслийг хооронд нь холбох. | Байгалийн Нөөц Экологийн Яам, Байгаль/ Сэлэнгэ ТХН-ийг хооронд нь холбох |
| Холбооны Байгаль Орчны Хамгаалалтын Агентлаг (Росприроднадзор) | Доорх асуудлуудад хяналт ажиглалт хийх: хамгаалах, зэрлэг амьтадыг өсгөн үржүүлэх тэдний амьдрах орчныг хамгаалах ба ашиглах; холбооны хамгаалалттай газруудын үндэсний систем болж ажиллана. | Байгалийн нөөцийн яамны мэдэл дор байгалийн төрөл зүйлийг үйлдвэрлэлийн салбарын практикт чиглүүлэх гарцуудтай холбоотой асуудалуудад оролцох (аялал жуулчлал ба уул уурхай); |
| Хөдөө Аж Ахуйн Яам Холбооны Загасчлалын Агентлаг | Загасчлалын менежмент, судалгаа, хамгаалалт; загас боловсруулах, усан орчин, далайн биологийн нөөцтэй холбоотой улсын загасчлалын бодлого ба журмыг боловсруулан сайжруулж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. | Загасчлал, Хөдөө аж ахуйтай холбоотой гарцуудад оролцоно. Үүнд: (1.7) загаслалыг хамгаалах стандартууд (3.4) Тул, Ленок, Хадран загасны төрлийг дахин сэргээх. Түүнчлэн Эрүүл мэндийн яамтай боом өвчнөөс сэргийлэх үзүүлэх хөтөлбөр дээр харьцах байгууллага нь болно. (3.2) |
|  | Усан орчны биологийн нөөц, тэдний амьдрах орчныг хамгаалах, судлах, үр ашигтайгаар ашиглах, нөхөн үржүүлэх; нөөцийн үнэлгээг оролцуулсан нэгдмэл судалгаа хийх зэрэг асуудлуудыг хариуцна; Загасчлалтай холбоотой суурь, хэрэглээний шинжлэх ухааны судалгаа хийх; Усан орчны биологийн нөөцийн мониторинг ба загас агнуурын усан онгоцуудын үйл ажиллагааг судлах; Усан орчны биологийн нөөцийг хиймлээр нөхөн үржүүлэх; Байгалийн гамшиг, бусад шалтгаанаар сүйрсэн усан орчны нөөц түүний амьдрах орчныг нөхөн сэргээх; Олон улсын загасчлалын комисс бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. | ХААЯамны удирдлага доор загасчлал, хөдөө аж ахуйтай холбоотой гарцуудад оролцоно. Үүнд: (1.7) загаслалыг хамгаалах стандартууд (3.4) Тул, зэвэг, хадран загасны бүлгэмдлийг дахин сэргээх. |
| Эрчим Хүчний Цахилгаан Сүлжээний Яам | Ангар мөрний каскад ба Эрхүү хотын усан цахилгаан станц | Сэлэнгэ мөрний бэлчирийг судлах судалгаанд орсон Байгаль нуурын түвшинг хянах ажилд оролцох (1.2) |
| Эрүүл Мэнд Нийгмийн Хөгжлийн Яам | Үндэсний эрүүл мэндийн үйлчилгээг хариуцна | Халдварын судалгааг дуусгах (1.3) anthrax-аас сэргийлэх үзүүлэх хөтөлбөр дээр харьцах байгууллага нь болно. (3.4). |
| Тээврийн Яам | Тээврийн дэд бүтцийг авч явах менежментийг хийх ба энэ талаарх төрийн бодлогыг гаргаж хөгжүүлэх. Үйл ажиллагаануудад: Хяналт,шинэчлэл, загвар, барилга, усны урсац суваг, далай ба голын боомтыг засварлах. | Яам хоорондын комиссын гишүүн, (2.2) ба Байгаль нуур, Хөвсгол нууранд тээвэрлэлттэй холбоотой бохирдол гарахаас сэргийлэх. |
| Орон нутгийн захиргааны гүйцэтгэх байгууллагууд | Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн менежмент | Оролцогчдын чадавхийг дээшлүүлэх /сургалтад хамруулах (2.4). |
| ОХУ-ын Эрдэм Шинжилгээний Байгууллагууд | Байгаль нуурын шинжлэх ухааны зөвлөл, нуур судлалын хүрээлэн, Байгальыг ашиглах Байгаль нуурын хүрээлэн, А.Н Северцовын нэрэмжит хувьсал, экологийн асуудлын хүрээлэн, ОШУА, МШУА-ийн Орос-Монголын нэгдмэл биологийн хамтарсан экспедиц. | Шинжлэх ухааны зөвлөх удирдах зөвлөл, орон нутгийн шинжээчдэд төрөл бүрийн хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ явуулахад мэргэжилтнээр хангах |
| Үйлдвэрлэл | Уул уурхай, боловсруулах, эрчим хүч, тээвэр, гол нуурын тээвэр | Аж үйлдвэрлэлийн дугуй ширээний ярилцлага, үзүүлэн таниулах хэд хэдэн төсөлд оролцогчдыг сонгон шалгаруулах: |
| Хөдөө ба Ойн Аж Ахуй | Загасчлал, загасны аж ахуй, малын (бэлчээрийн) фермийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуй, ой модны үйлдвэрлэл, |  |
| Аялал жуулчлал, амралт зугаалга | Амралт аялал жуулчлал, ан, спорт загасчлал | Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, хяналт хийхэд оролцогч тал, оролцох (1.1) аялал жуулчлалын төлөвлөлтөд нэг хэсэг нь болж оролцох (1.6) ба (3.4) хамгааллыг сайжруулахад оролцох |
| Олон нийт | Байгаль орчны төрийн бус байгууллагууд (Оросын - WWF, Оросын - Грийнпийс, Оросын - IUCN, RREC, ба бусад) , шашны байгууллагууд | ТББ-уудын форум, сурталчилгааны үйл ажиллагаанд оролцох (3.5) |

Монгол улс

| Байгууллагын нэр | Холбогдох үр дүн, гарцын тухайд хүлээх хариуцлага | Төсөлд гүйцэтгэх үүрэг |
| --- | --- | --- |
| Усны Газар, Сэлэнгийн Сав Газрын Зөвлөл, БОАЖЯ | - Сэлэнгэ мөрний суурь хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах ба усны гидрологийн нөхцлийн мониторинг (Ус цаг уурын агентлагтай хамтран) - Голын урсацын чиглэлийг таллан өөрчлөх тал дээр шийдвэр гаргах, усны урсацын хэмжээг тодорхойлох, усны ай сав газрыг ашиглах төслүүдийн дүгнэлтийг боловсруулах; - Бохир ус гол руу оруулах хэмжээг багасгах техникийн шаардлагыг боловсруулж хэрэгжилтэд хяналт тавих; - Судалгааны ажилд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах - Усны нөөцийн чанарын, тоон индексүүдийн байгаль орчин ба эдийн засгийн үнэлгээ боловсруулах; | (2.1) Хамтарсан Комисс, (1.1) хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ (1.5) Халуун цэгд дүн шинжилгээ хийх (1.6) стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлуулах ба (1.4) газрын доорх усны судалгаа шинжилгээний гол оролцогч |
| БХБЯ | Хот суурин газрын усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн төсөл хэрэгжүүлэх, усан суваг, цэвэрлэх байгууламжийг барих. | Оролцогчдын чадавхийг дээшлүүлэх, сургалтад хамруулах (2.4). |
| БОАЖЯ-ны Үндэсний Ус Цаг Уур Байгаль Орчны Хяналтын Газрын Ус Цаг Уурын Хүрээлэн | - Усны гидрологийн нөхцөлийн мониторингийг хариуцна. | (2.5) усны тоон хэмжээний мониторинг ба (2.1) Хамтарсан Комисс, зохицуулах хорооны гол оролцогчид |
| Мэргэжлийн Хяналтын Газар | Байгаль орчныг хамгаалах тал дээр хууль журмыг хэрэгжүүлэх байгууллага. Энэ Агентлаг нь ус ашиглагч нарыг зөвшөөрөгдсөн хэмжээний бохирдлыг хаяж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хэрэв хэтрүүлсэн байвал тэднийг торгох арга хэмжээ авдаг. | Хяналт, шалгалт, хуулийн биелэлтийн үйл ажиллагаанд оролцоно. Үүнд: (1.3) Халдварт өвчний судалгаа, (1.4) газрын доорх ус; (1.5) бохирдлын халуун цэгийн дүн шинжилгээ; оролцогчдын чадавхийг дээшлүүлэх, сургалтын үйл ажиллагаа (2.4). |
| ХХААХҮЯ | Загасчлал, загасны аж ахуй, малын (болон бэлчээрийн) фермийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуй хөгжүүлэх. | Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах асуудлыг хөдөө аж ахуйтай нийцүүлж зохицуулах үйл ажиллагаанд орлцох (1.7); |
| Үйлдвэрүүд | Уул уурхай, боловсруулах, эрчим хүч, тээвэр | Аж үйлдвэрлэлийн дугуй ширээний ярилцлага, үзүүлэн таниулах хэд хэдэн төсөлд оролцогчдыг сонгон шалгаруулах: |
| Аялал жуулчлал, амралт зугаалга | Амралт аялал жуулчлал, ан, спорт загасчлал | Хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, хяналт хийхэд оролцогч тал, оролцох (1.1) аялал жуулчлалын төлөвлөлтөд нэг хэсэг нь болж оролцох (1.6) ба (3.4) хамгааллыг сайжруулахад оролцох |
| Олон нийт | Байгаль орчны төрийн бус байгууллагууд | ТББ-уудын форум, сурталчилгааны үйл ажиллагаанд оролцох (3.5) |

олон улсын түншлэгч байгууллагууд

| Байгууллагын нэр | Холбогдох үр дүн, гарцын тухайд хүлээх хариуцлага | Төсөлд гүйцэтгэх үүрэг |
| --- | --- | --- |
| ЮНЕСКО | ОХУ, Монгол улсад ЮНЕСКО-ийн суурин төлөөлөгчтэй НҮБ-ийн боловсрол шинжлэх ухааны тэргүүлэх байгууллага. | Газрын доорх усны судалгааг хэрэгжүүлэхэд түнш дэмжигч байгууллага. (гарц1.4) |
| BRGM | BRGM нь Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент, гадаргын, гадаргын доорх эрсдэлийг судалдаг газар судлалын шинжлэх ухааны Францын олон нийтийн тэргүүлэх хүрээлэн. | Газрын доорх усны судалгааг хэрэгжүүлэхэд түнш дэмжигч байгууллага. (гарц1.4) |

C) Шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх үйл хэрэг дэх талуудын урт хугацааны оролцоо;

- Холбогдох сонирхогч талуудын төслийн хэрэгжилтэнд оролцох харагдахуйц үүрэг хариуцлагыг дээр өгүүлсэн.   Шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх үйл  хэрэг дэх урт хугацааны оролцоог, урьдчилан зөвшилцсөн Байгаль/Сэлэнгийн стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гэрээний дагуу байгуулсан хэлэлцээрээр зохицуулна. Тухайлбал төслийн хэрэгжилт, стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, гэрээг биелүүлэхэд туслалцаа үзүүлж оролцоог хангахын тулд хоёр улс хоёулаа Яам-Хоорондын Комисс (ЯХК) байгуулна..

- Хамтарсан комиссын хуралтай давхцуулж ТББ-уудын байнгын уулзалтыг зохион байгуулна. Энэ нь ТББ-уудыг хоорондоо туршлага солилцох, төслийг хэрэгжүүлэх болон гэрээг бийелүүлэх үйл явцад өөрсдийн оролцоог зохицуулахад тус болно. Мөн түүнчлэн, орон нутгийн удирдлагуудын уулзалттай зэрэгцэн бизнесийн дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулагдана.

D) Нийгмийн асуудлууд – эмзэг бүлэг болон үр шим хүртэгчдэд хүрэх нөлөө, тэр дундаа нутгийн уугуул ард түмэн, эмэгтэйчүүд, орон гэргүй болсон өрхүүд гэх мэт Төслийн хэрэгжилтэд эмзэг бүлгийн хүмүүс хэрхэн оролцох талаар бичих.

- Нуурын сав газрыг оролцуулсан Байгаль нуур орчмын нутаг нь Монголын угсаатан-соёлын газар нутгийн нэг хэсэг юм. Монголчуудын уламжлалт эдийн засгийн хамгийн гол чухал салбар нь бэлчээрийн мал аж ахуй байсан ба одоо ч гэсэн Монголын эдийн засгийн амьдралын гол хэсэг нь болсоор байна. Тиймээс, экологийн баланс, байгалийн олон төрөл зүйлийг  хадгалж хамгаалах нь энэ бүс нутгийн стратегийн чухал асуудал юм. Эртний дорно дахины соёл иргэншилд ус бол  амьдрал тэтгэгч суурь 5 махбодын (ус, мод, гал, шороо, төмөр) нэг байдаг. Эдгээрийг органик амьдралыг тэтгэгч гол суурь гэж үздэг. Төв Ази, Монголын хуурай нөхцөл нь нүүдэлчин ард түмний хувьд байгальтай харьцах онцлог харилцаа бий болгосон ба энэ нь анхны хууль цаазанд тусгалаа олсны нэг жишээ нь Чингис хааны үед ус бохирдуулсан хүнийг цаазаар авдаг явдал байв. Байгаль нуурыг эртнээс ариун газар гэж үздэг байсан ба хүмүүс нууртай харьцахдаа хүртэл хүндэтгэлтэй хандаж, “Ариун нуурын”  яг эрэг дээр нь амьдархыг хүртэл хориглодог байсан байна. Анхны европ хүн 200-300 жилийн өмнө Байгаль нуурт ирж энэ талаар бичихдээ “Тэр асар том Байгаль нуурын эргэн тойронд хаа сайгүй мөргөл өргөлийн газрууд байна” гээд, шүтээн болсон нуурын мөргөлийн эхлэл нь “буруу номтон оросуудыг ирэхээс өмнөх тэр муу ёрын цаг үеийг зайлуулах гэсэн  уугуул иргэдийн сүнсэнд итгэх сүсэг бишрэлд үндэслэгдсэн байлаа” гэж бичсэн байна.

- Сибирь, Төв Азийн уугуул оршин суугчдын эдийн засаг, газар ашиглалтын уламжлалт арга нь нүүдэлчид, анчдын хэдэн зууны турш хуримтлуулсан ажиглалтад үндэслэгдсэн байна. Байгалийн хүчинтэй харьцах харьцаа хамгийн их бөгөөд нөлөө нь шууд мэдрэгддэг тийм газруудыг тахилгатай онгон газар гэж үздэг байжээ. Байгалийн тахилгатай газар нь маш эмзэг нөхцөлтэй, экосистемийг нь сүйтгэх аваас тэр нь эргэж хэвэндээ орох магадлал маш бага байдаг байна. Ийм уламжлалаар тахилгатай гэж тогтоогдсон газруудыг, хүний үйл ажиллагааны нөлөөнд хамгийн эмзэг газар гэж үзэж ул суурьтай, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судлах нь практик ач холбогдолтой.

- Төсөл нь Байгаль нуурын усны нөөцийг хамгаалах, газар зүй, соёлын онцлогийг харгалзсан тогтвортой эдийн засгийн үйл ажиллагааг цогц байдлаар нь авч үзнэ. Тэр дундаа, аялал жуулчлалын талаарх зөвлөмж нь бүс нутгийн экологийг хамгаалах, соёлын мэдрэмтгий байдлыг анхааралдаа авахыг чухалчилна.

## IV хэсэг: Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрний сав газрын экосистемийн эрүүл байдалд тусаж буй нөлөөлөл, түүний үүсвэр, суурь шалтгаан.

Ерөнхий асуудал: биологийн төрөл зүйл цөөрч экосистемийн тэсвэрт чанар буурсан

| Салбар | Нөлөөлөл | Эх үүсвэр | Шалтгаан/саад |
| --- | --- | --- | --- |
| - Байгаль нуурын усны чанар | - Усны температур нэмэгдэх - Эргийн нуралт, бэлчирийн намагжилт - Эргийн дагуу хатуу тунадасны хэмжээ нэмэгдсэн | - Уур амьсгалын өөрчлөлт - Нуурын түвшин дээшилсэн - Ариун цэвэр дорой, хөрсний эвдрэл | - Дэлхийн хэмжээнд CO2 ялгаруулалт нэмэгдсэн - Эрхүүгийн усан цахилгаан станц Ангар мөрөнд байрладаг - Ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төсөв хомс, холбогдох хууль дүрэм хэрэгждэггүй, цаасны үйлдвэрийн бохир ус |
| - Байгаль нуур, Сэлэнгэ мөрөнд цутгагч гол горхийн цсны чанар | - Усны чанар доройтож, хатуу тунадас, бохирдлын түвшин нэмэгдсэн - Мөнгөн усны бохирдол, гольдрол дахь доройтол - 2003- 2005 онд 780 гол горх, 590 нуур, хэдэн арван рашаан булаг ширгэсэн | - Иргэний болон үйлдвэрийн үүсвэртэй бохирдол - Гар аргаар алт олборлох - Уур амьсгалын өөрчлөлт, ашиглалтын тогтвортой бус арга | - Ариун цэврийн байгууламжид хөрөнгө оруулалт хангалтгүй хийж байгаагаас усны байгууламж муудаж байна; бохирдлын тухай хууль тогтоомж хэрэгжихгүй, усны үүсвэр хариуцсан байгууллагуудын зөрчилтэй байдал - Эдийн засгийн боломж дорой байгаагаас иргэд гар аргаар алт олборлоход хүрч байна - Дэлхийн хэмжээнд CO2 ялгаруулалт нэмэгдсэн |
| - Сэлэнгийн савын газрын доорх ус | - Химийн бохирдол нэмэгдсэн | - Төвлөрсөн ариун цэврийн систем дутмаг, хувийн ариун цэврийн байгууламж шаардлага хангахгүй - Газрын доорх усны бохирдлын үүсвэрийн талаар ойлголт байхгүй | - Төсөв хомс, олон нийтийн мэдлэг дорой, бохирдлыг хуулийн хэрэгжилт байхгүй - Төрийн хяналт байхгүй |
| - Загасны аж ахуй | - Сэлэнгийн доод урсгалд хадран, зэвэг, тул загасны бүлгэмдлийн тоо толгой буурсан | - Голын гольдролын эвдрэл, алтны уурхайн гаралтай хатуу тунадасны улмаас тэжээлийн үүсвэр (төрөл бүрийн ялаа) хомсдож байна - Алтны уурхай, үйлдвэрлэлийн хаягдал, мал бэлчээрлэснээс загас үржих орчин доройтсон - Хэт загасчлал, хууль бус загасчлалын улмаас бие гүйцсэн загасны тоо толгой эрс буурсан | - Бохирдол, загасчлал, байгаль хамгааллын хуулийн хэрэгжилт дорой - Уурхай, мод бэлтгэлд тавих хяналт тусгай хамгаалалттай газрын хүрээндээ ч сул байдаг - Эрүүл, зөв зохион байгуулалттай нүүдлийн загасчлалын эдийн засгийн давуу талыг мэддэггүй. |
|  | - Омуль, хилэм загасны бүлгэмдлийн тоо толгой буурсан | - Хэт загасчлал, хууль бус загасчлал | - Хууль тогтоомж хэрэгждэггүй |
|  | - Түрэгч төрөл зүйл нэмэгдсэн (Амур мөрний булуу цагаан, цулбуурт загас) | - Уугуул төрөл зүйл доройтсон - Барих загасны тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор харь төрөл зүйлийг авчирч тавьдаг байсан. | - Бохирдол, хэт загасчлал - Загасны харь төрөл зүйл авчирч тавихтай холбогдох эрсдлийг ойлгодоггүй |
| - Усан орчны бусад ургамал, амьтны аймаг | - Байгаль нуурын эрэг, цутгалын бэлчирт усны ёроол орчмын амьтны аймаг буурсан | - Хүчилтөрөгчийн агууламж буурсан | - Канадын элодея төрлийн замаг түргэн тархаж байна. |
|  | - Далайн хавын (непр) тоо толгой буурсан | - Хорт агууламж нэмэгдсэн, био төрөл зүйлийн амьдрах орчин хөндөгдсөн, хулгайн ан | - Бохирдол, биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт сул |
| - Сав газрын ой | - Ойн түймэр - Хулгайгаар мод авах - Нарс, жодоо, гацуур зэрэг шилмүүст мод хатангиршиж, өгөршиж байна | - Дулаарал, ган - Хотжил - Борооны ус хүчиллэгжсэн | - Монголын ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа тасарсан - Хулгайгаар мод бэлтгэхийн эсрэг хууль тогтоомж хэрэгждэггүй - Агаарын бохирдол ялангуяа өвөл ихэсдэг |
| - Сав газрын нуга | - Нугын өвс тачиржиж, хортой ургамал нэмэгдэж | - Мал аж ахуйн менежмент дорой, малын тоо толгой нэмэгдсэн | - Эдийн засгийн боломж байхгүй, бэлчээр талхлалтын хор уршгийг ойлгодоггүй |
| - Сав газар дахь хөдөө аж ахуй | - Малын эрүүл мэнд доголдож байна | - Алкалоид ургамлын төрөл зүйл хэт ургасан - ган - малын тоо нэмэгдсэн | - усалгаагүй хөдөө аж ахуйн арга үеэ өнгөрөөсөн |
| - Хүн амын эрүүл мэнд | - Байгаль нуурын сав газар А вирусын шар ихсэж байна - Буриад Улсын хоёр бүс нутаг боомын нянгаар бохирдсон | - Ундны усны үүсвэр армаг тармаг - Малын сэг зэмээс боом өвчин халдварлах | - Ариун цэврийн байгууламж шаардлага хангадаггүйгээс газрын доорх ус бохирдсон - Төвлөрсөн усан хангамж дутмаг (хүн амын 10% үйлчлүүлдэг) - Малын сэг зэм зайлуулах, устгах арга ажиллагаа оновчгүй |
| - Нийгэм эдийн засаг, амьдралын чанар | - Хүн ам цөөрсөн - Ядуурлын түвшин өндөр | - Шилжилт хөдөлгөөн, нас баралт - Эдийн засгийн боломж хомс | - Нийгэм эдийн засгийн дэд бүтэц хөгжөөгүй. |

## V хэсэг: Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн SO-2 хэрэгсэл

I.  Төслийн ерөнхий мэдээлэл

- Төслийн нэр: 	Байгаль нуурын байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент

- Төслийн төрөл (MSP/FSP):						FSP

- Төслийн дугаар (Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан):			4029

- Төслийн дугаар (НҮБХХ):  						4347

- Хэрэгжүүлэгч байгууллага: 			НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр

- Улс орон: 									ОХУ

Төгсгөлийн хяналт хийх хүн, төсөл дуусах хугацаа:

|  | Нэр | Албан тушаал | Байгууллага |
| --- | --- | --- | --- |
| Ажлын хөтөлбөр | Александр Шеховцов | ОХУ дахь биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалын үндэсний тайланг удирдан бичсэн; ОХУ-ын Байгалийн Нөөц Экологийн Яамны дэргэдэх Байгаль нуурын хорооны ахлах мэргэжилтэн | ОХУ-ын Байгалийн Нөөц Экологийн Яам |
| Төслийн дунд хугацаа |  |  |  |
| Төгсгөлийн үнэлгээ, төслийн төгсгөл |  |  |  |

7. Төслийн хугацаа:    төлөвлөсөн_____4__ жил      хэрэгжсэн _______ жил

8. Төсөл хэрэгжүүлэх гол байгууллага: НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, ОХУ-ын --

9. Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн стратеги хөтөлбөр:

 Биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг бодлогод тусгах бодлого, зохицуулалтын орчныг бэхжүүлэх (SP4)

 Биологийн төрөл зүйлийн бараа, үйлчилгээний зах зээлийг бэхжүүлэх (SP 5)

10. Төсөлд шууд хамрагдах үйлдвэрлэлийн салбар, экосистемийн үйлчилгээ:

10. a. Төсөлд хамрагдах үйлдвэрлэлийн салбаруудыг тодорхойлно уу? Төсөл үйл ажиллагаагаа шууд чиглүүлж байгаа салбарыг “P” үсгээр, дам хамрагдах салбарыг “S” үсгээр тэмдэглэнэ үү?

Уул уурхай_______P

Аялал жуулчлал______P__

Бусад (ямар)______

II. Газрын гадарга, усан гадаргыг хамрах нь

11. a. Төсөл биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт, тогтвортой ашиглалтад шууд нөлөөлөх газрын болон усан гадаргын хэмжээг (га) бичнэ үү? Хүснэгтэд жишээ өгөв:

| Зорилтот түвшин, хугацаа | Төслийн эхэнд баримжаалсан | Төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үед хүрсэн түвшин | Төслийн төгсгөлийн үнэлгээний үед хүрсэн түвшин |
| --- | --- | --- | --- |
| Төсөлд шууд хамрагдах газрын болон усан гадаргын талбай (га) | 6,407,790 ha (Идэр, Эг) + 4,640,000 га Төгнө-Сухара Нийт: 11,047,790 | Тухайн үед тодорхойлно (га) | Тухайн үед тодорхойлно (га) |
| Төсөлд дам хамрагдах газрын болон усан гадаргын талбай (га) | 50 сая га (Байгаль нуурын сав газрын талбай) |  |  |

Шууд бус хамрагдалтын үзүүлэлтийн тайлбар:

Төсөлд хамрагдах талбай хил дамнасан Байгаль нуурын сав газраар тодорхойлогдох ба энэ нь 50 сая га байх юм. Төслөөр боловсрогдох стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хил дамнасан оношилгоо шинжилгээ, хил дамнасан байгаль орчны менежмент зэрэг үйл ажиллагаа нь энэ нутагт шууд бусаар нөлөөлөх юм. 50 сая га гэдэгт Байгаль нуур өөрөө, Сэлэнгэ мөрний сав, Байгаль нуурт цутгадаг бусад гол горхийн сав газрыг хамруулна.

- b.  Төсөлд хамрагдах газрын ба усан гадаргад тусгай хамгаалалттай газар багтдаг уу? Тийм бол тэдгээрийн нэр,  Байгаль Хамгаалах Олон Улсын Холбооны (IUCN) буюу үндэсний тусгай хамгаалалттай газрын ангилал, зэрэглэл, талбайн хэмжээ (га).

Байгаль нуурын сав газар дахь тусгай хамгаалалттай газрууд.

| Тусгай хамгаалалттай газрын нэр | Район, аймаг | Ангилал, зэрэглэл | Талбай, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгаль-Лена | Ольхон, Хачуг | I | 659,919 |
| Байгаль (шим мандал) | Кабанск, Сэлэнгинск, Жид | I | 165,724 |
| Баргуужин (шим мандал) | Умар Байгаль | I | 262,200 |
| Богд Хан Уул (шим мандал) | Төв аймаг | I | 41,651 |
| Жергинск | Курумкан | I | 238,100 |
| Сохондины (шим мандал) | Красночикой, Кыринск, Улетов | I | 211,000 |
| Хан Хэнтий | Төв, Хэнтий аймаг | I | 1,227,074 |
| Хорьдол сарьдаг | Хэвсгэв | I | 188,634 |

| Хөвсгөл нуурын БЦГ | Хөвсгөл аймаг | III | 838,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноён Хангай | Архангай | IV | 59,088 |
| Дорнод Байгальын | Буриад Улсын Баргуужин | III | 256,000 (269,000) |
| Байгаль орчмын | Эрхүү муж - Ольхон, Эрхүү, Слюданск | IV | 447,900 |
| Түнкиний | Буриад Улс | IV | 1,183,662 |
| Тэрэлж | Төв аймаг | IV | 293,168 |
| Хэвсгэв | Хэвсгэв | IV | 838,070 |
| Хангайн нуруу | Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор | IV | 888,455 |
| Хорго | Архангай | IV | 77,267 |
| Хустайн нуруу | Төв аймаг | IV | 50,620 |
| Тарвагатайн нуруу | Архангай, Завхан аймаг | IV | 525,440 |

- c.  Хамрагдах газрын болон усан гадаргын дотор төслөөс байгаль орчны үйлчилгээний горимын төлбөр хийх үү?

Үгүй.

III. Удирдлагын арга ажиллагаа

12.a. Төслийн зорилтын хүрээнд доорх хүснэгтэд биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг бодлогодоо тусгах төслийн зорилтот байгууллагуудын хэрэгжүүлэх удирдлагын арга ажиллагаа, түүнд хамрагдах талбайн хэмжээг тодорхойлно уу? Мөн үнэмлэхжүүлэх тогтолцоо хэрэгжүүлэх эсэх, тийм бол үнэмлэхжүүлэх тогтолцооны төрөл хэлбэрийг тодорхойлно уу? Үүнд: органик хөдөө аж ахуйн арга нэвтрүүлсэн фермерүүд, Ойн Удирдлагын Зөвлөлийн (FSC) удирдамж, ойн үнэмлэхжилтийн бусад загварыг хэрэгжүүлж буй ойн менежментийн байгууллагууд, тогтвортой загасчлалын менежмент хэрэгжүүлж буй загасны аж ахуйтан, эдгээртэй төстэй олон улсын бусад стандартын шаардлагыг хангах бусад салбарын аж ахуйн нэгжүүд байж болно.

Хүснэгтэд жишээ өгөв:

| Биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг тусгасан менежментийн арга ажиллагаа | Үнэмлэхжүүлэх тогтолцооны нэр | Төслийн эхэнд хамруулахаар төлөвлөсөн талбай | Төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үед хүрсэн түвшин | Төслийн төгсгөлийн үнэлгээний үед хүрсэн түвшин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Байгаль нуурын сав газрын хүрээн дэх гурван дэд сав газарт усны хагалбарын менежментийн төлөвлөлтөд биологийн төрөл зүйл хамгаалал, экосистемийн тэсвэрт байдлын зорилтыг тусгах. | Байхгүй | 6,000,000 га + хожим нарийвчилна. |  |  |
| 2. Уул уурхайн компани, уул уурхайн бодлого зохицуулагч байгууллагууд уурхайн төслийн үе шат бүрт биологийн төрөл зүйл хамгаалал, экосистемийн тэсвэрт байдлын зорилтыг тусгах. | Байхгүй | 5,000 га | -- га | --- га |
| 3. Аялал жуулчлал, ялангуяа спорт загасчлалд биологийн төрөл зүйл хамгааллын зорилтыг тусгах. |  | 500 км голын дагуу 15,000 га (өргөн 300 м гэж үзээд) |  |  |

IV. Зах зээл дэх өөрчлөлт

Байхгүй

V. Бодлого, эрх зүйн орчин

Бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм журам, тэдгээрийн хэрэгжилтэд чиглэсэн зорилт тодорхойлсон төслүүд 14a, 14b, 14c асуултад хариулна уу.

14.a. Төслийн анхдагч болон хоёрдогч зорилтот салбар тус бүрийн хувьд гүйцэтгэх захирлын батламж гарснаар дараах хүснэгтийг бөглөнө үү. Холбогдох салбарын харгалзах нүдэнд ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгнө үү.

| Салбар Мэдэгдэл: төслийн зорилтот салбар тус бүрийн хувьд ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгнө үү. | Уул уурхай | Аялал жуулчлал | Загасчлал | Ойн аж ахуй | Бусад (ямар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал салбарын бодлогод дурдагддаг | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал тодорхой хууль тогтоомжоор дамжин салбарын бодлогод дурдагддаг | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |
| Хууль тогтоомжид биологийн төрөл зүйлийн асуудалд чиглэсэн заалт байдаг | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журам хэрэгжиж байгаа | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагуулж мөрдүүлдэг | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг | ҮГҮЙ | ҮГҮЙ |  |  |  |

14.b. Төслийн анхдагч болон хоёрдогч зорилтот салбар тус бүрийн хувьд төслийн дунд хугацаанд бөглөнө үү.

| Салбар Мэдэгдэл: төслийн зорилтот салбар тус бүрийн хувьд ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгнө үү. | Уул уурхай | Аялал жуулчлал | Загасчлал | Ойн аж ахуй | Бусад (ямар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал салбарын бодлогод дурдагддаг |  |  |  |  |  |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал тодорхой хууль тогтоомжоор дамжин салбарын бодлогод дурдагддаг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомжид биологийн төрөл зүйлийн асуудалд чиглэсэн заалт байдаг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журам хэрэгжиж байгаа |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагуулж мөрдүүлдэг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг |  |  |  |  |  |

14. c.  Төслийн анхдагч болон хоёрдогч зорилтот салбар тус бүрийн хувьд төслийн төгсгөлд бөглөнө үү.

| Салбар Мэдэгдэл: төслийн зорилтот салбар тус бүрийн хувьд ТИЙМ эсвэл ҮГҮЙ гэсэн хариулт өгнө үү. | Уул уурхай | Аялал жуулчлал | Загасчлал | Ойн аж ахуй | Бусад (ямар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал салбарын бодлогод дурдагддаг |  |  |  |  |  |
| Биологийн төрөл зүйлийн асуудал тодорхой хууль тогтоомжоор дамжин салбарын бодлогод дурдагддаг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомжид биологийн төрөл зүйлийн асуудалд чиглэсэн заалт байдаг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журам хэрэгжиж байгаа |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагуулж мөрдүүлдэг |  |  |  |  |  |
| Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг |  |  |  |  |  |

Бүх төсөл дунд хугацааны болон төгсгөлийн үнэлгээний үед дараах асуултад хариулна уу:

- d.  Төслийн зорилтын хүрээнд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалтыг сайн дураар хэрэгжүүлэх алхам хийсэн үү? Тийм бол товч тайлбар өгч, оролцсон салбаруудыг нэрлэнэ үү.

Үүнд жишээлбэл байгаль орчинд нөлөөлөл багатай хайгуулын технологи хэрэгжүүлэх, хайгуулын дараа биологийн төрөл зүйлийг сэргээх төлөвлөгөө боловсруулах зэргээр биологийн төрөл зүйлд тусах хор нөлөөг бууруулах ажил хийж байгаа уул уурхайн компанийг дурдаж болно.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Бусад нөлөөлөл

16.  Төслөөс биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг бодлогод тусгах үйл хэрэгт оруулсан бусад үр нөлөөг товч дурдана уу?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## VI хэсэг: Зураг төслийн улсын үзлэгт байгаль орчны асуудлыг тусгасан байдал

| Байгаль орчны асуудал | Улсын үзлэгт тусгасан байдал | Байгаль орчны улсын байцаагчийн үзлэгт хамрагдсан байдал |
| --- | --- | --- |
| Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний үр дүн | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний материал |
| Зураг төсөл | Зураг төсөл, техникийн судалгааны тайланг хянадаг | Зураг төсөл, техникийн судалгааны тайланг хянадаг |
| Олон нийтийн санал бодлын баримт бичиг | Шаардлагагүй | Хянадаг |
| Зураг төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх | Хийдэггүй | (i) ажиглагчдыг оролцуулдаг (ii) байгаль орчны улсын байцаагчийн шалгалт |
| Эрх бүхий байгууллагын батламж, дүгнэлт | Шаардлагагүй | Заавал |
| Баримт бичигийн үзлэгийн зорилго | Техникийн судалгааны тайлан (i), техникийн дүрэм журмын (ii) шаардлагыг хангаж байгаа эсэх. Үүнд: - ариун цэвэр, халдвар судлалын - экологийн - соёлын өвийн хамгаалалт - гал, үйлдвэр, цөмийн цацраг, аюулгүй байдлын бусад асуудал | Байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэх зорилгоор техникийн технологийн журам, байгаль орчны хамгааллын хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг хангаж байгаа байдлыг тодорхойлно уу. |
| Дүгнэлтийн дэлгэрэнгүй байдлын түвшин | Улсын байцаагчийн дүгнэлтэд хамрагдсан зүйлс: (a) ерөнхий зүйлс (b) техникийн судалгаа, төслийн баримт бичиг боловсруулалт (c) хянасан баримт бичгийн тайлбар (d) үзлэгийн дүгнэлт | Байгаль орчны улсын байцаагчийн дүгнэлтэд хамрагдсан зүйлс: (a) Төслийн үндсэн параметрүүд: байршил, бүтээгдэхүүний шинж чанар, шаардагдах нөөц, орон нутгийн байгалийн байдал, бизнесийн үйл ажиллагаанд тавьсан хоригууд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаа төлөвлөгөө, үр нөлөөт байдал, хэрэгжилттэй холбоотой алдагдал. (b) Баримт материалд хийсэн байцаагчийн шалгалт салбар (асуудал) тус бүрээр: - баримт бичигт тавигддаг шаардлага хангасан байдал - урьдчилан тооцоолсон байгаль орчны нөлөөллийг тодорхойлсон нарийвчлал - төлөвлөсөн байгаль орчны хамгаалал, экологийн аюулгүй байдлын арга хэмжээ үр дүнгээ өгсөн байдал - шаардлагатай бусад асуудал |

## VII хэсэг: Хамтарсан санхүүжилтийн төлөвлөгөө үр дүн, гарц тус бүрээр. Хамтран санхүүжүүлэгчдийн танилцуулга.

| Хамтран санхүүжүүлэгчийн нэр (эх үүсвэр) | Ангилал | Хэлбэр | Бүтээгдхүүн | Хэмжээ (US$) | Тайлбар | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үр дүн 1. Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн орчин |  |  |  |  |  |  |
| Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам | Үндэсний засгийн газар | Биет | Бүтээгдхүүн 1.1-1.5 | 450 000 | Сэлэнгэ мөрний сав газарт анхаарлаа хандуулсан, Байгаль нуурын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн стратегийн бодлого төлөвлөлтийн орчинд дэмжлэг үзүүлэх. | батлагдсан |
| Буриад Улсын Байгалийн Нөөцийн Яам | Бүс нутгийн засгийн газар | Биет/мөнгөн | 1.3, 1.4 | 193 548 | Бохирдол хил дамжин гарах нөлөөллийн үнэлгээ, хил залгаа газар нутгийн харьцааг зохицуулах үйл явцыг боловсруулах, түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа. | батлагдсан |
| Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах хүний сайн сайхны төлөө холбооны алба – Буриадын салбар | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 1.1 | 26 353 | Мэдээлэл, дүн шинжилгээний дэмжлэг үзүүлэх. Газар зүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлж хэрэглэх. | батлагдсан |
|  |  |  | 1.2 | 278 259 | Хүн ардын эрүүл мэндэд Сэлэнгэ мөрний сав газрын хил дамжсан бохирдлын нөлөөг үнэлэх. Лабораторийн судалгаа. | батлагдсан |
|  |  |  | 1.4 | 110 263 | Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийг үнэлэх. Эрүүл мэнд өвчлөлийн хяналтын байдалд дүн шинжилгээ хийх. Хүн амын эрүүл мэндэд Сэлэнгэ мөрний сав газрын хил дамнасан бохирдлын үзүүлэх нөлөөллийг шинжлэх. | батлагдсан |
| ОХУ-ын Ус Цаг Уурын Агентлаг Буриад Улс | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 1.1 | 967 769 | Байгаль нуурын системд үзүүлэх аюул заналын хил дамнасан урьдчилан оношлогооны дүн шинжилгээ | батлагдсан |
|  |  |  | 1.2 | 132 903 | Хортой бохирдуулагч, биологийн гаралтай бодсууд, голын урсац, тунадасны түвшин, усны ёроол орчмын нөхцөл зэргийг оролцуулсан Сэлэнгэ мөрний бэлчирийн байдал, усны чанарын судалгаа. | батлагдсан |
|  |  |  | 1.4 | 251 986 | Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгийн үнэлгээ | батлагдсан |
| ЮНЕСКО | Олон улсын байгууллага | Мөнгөн | 1.3 | 175 000 | Гадаргын болон газрын доорх усны нэгдмэл менежмент | батлагдсан |
|  |  |  | 1.4 | 70 000 | Хараа голын усны сав газрын бохирдлын үнэлгээ | батлагдсан |
| Байгаль ашиглах Байгаль нуурын хүрээлэн | Академийн хүрээлэнгүүд, ОХУ-ын шинжлэх ухааны академ | Биет/мөнгөн | 1.1 | 980 645 | Байгаль нуурын бүсэд үзүүлэх аюул заналын хил дамнасан оношлогоо шинжилгээ | батлагдсан |
|  |  |  | 1.2 | 490 323 | Хортой бохирдуулагч, биологийн гаралтай бодсууд, голын урсац, тунадасны түвшин, усны ёроол орчмын нөхцөл зэргийг оролцуулсан Сэлэнгэ мөрний бэлчирийн байдал, усны чанарын талаарх судалгаа. | батлагдсан |
|  |  |  | 1.3 | 541 935 | Газрын доорх, гадаргын усны харилцан хамаарлын үнэлгээ, Байгаль нуурын сав газарт учруулах бохирдлын аюул занал | батлагдсан |
|  |  |  | 1.4 | 154 839 | Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгийн үнэлгээ | батлагдсан |
|  |  |  | 1.5 | 748 387 | Сав газрын экосистемийг хамгаалах Орос-Монголын хамтарсан стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах | батлагдсан |
|  |  |  | 1.6 | 800 000 | Аялал жуулчлал, уул уурхай, ой, загасчлалд зориулсан биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах стандарт боловсруулах, БОНБҮ-ний дүрэмд суурилсан мал аж ахуйн менежментийн стандарт боловсруулж, стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бүс нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, орон нутгийн түвшинд уялдуулж биологийн төрөл зүйлийн эрсдлийг бууруулах | батлагдсан |
|  |  |  | 1.7 | 477 419 | Биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийг хадгалж үлдэхийн тулд усны хагалбарын менежментийг хөгжүүлэх (Эрхүүгийн бүс: Полустная гол, Буриад Улс: Сэлэнгэ мөрөн, Дорнод Байгаль: Хилок гол, Монгол Улс: Сэлэнгэ мөрөн) | батлагдсан |
| Байгаль нуурын холбооны усны нөөцийн агентлаг | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 1.1 | 1 032 258 | Хил дамнасан урьдчилсан оношилгооны дүн шинжилгээ 2011 -2013 он | батлагдсан |
|  |  |  | 1.4 | 11 496 774 | Буриад Улсын Улан-Үд хот орчмын Сэлэнгэ мөрөн (Степная суваг). Буриад улсын Кабанск дүүргийн Кабанск тосгоны ойролцоох Сэлэнгэ мөрний сав газрыг хамгаалах ажлын төлөвлөгөөг 2011 онд багтааж хийх. Буриад Улсын Баргуужин аймгийн Максимиха тосгоны ойролцоох Байгаль нуурын сав газрыг хамгаалах ажлын дизайныг 2011 онд багтааж хийх. Буриад Улсын Кабанск дүүргийн Оймур тосгоны ойролцоох Байгаль нуурын сав газрыг хамгаалах ажлын дизайныг 2011 онд багтааж хийх. Буриад Улсын Хиагт орчмын Хиагт голын сав газрыг хамгаалах ажлын дизайныг 2011 онд багтааж хийх. | батлагдсан |
|  |  |  | 1.5 | 419 355 | Сав газрын экосистемийг хамгаалах Орос-Монголын хамтарсан стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах | батлагдсан |
| Буриадын Улсын Их Сургууль |  | Биет/мөнгөн | 1.6 | 448 065 | Аялал жуулчлал, уул уурхай, ой, загасчлалд зориулсан биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах стандартыг боловсруулах, БОНБҮ-ний дүрэмд суурилсан мал аж ахуйн менежментийн стандарт боловсруулж, тэднийг стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бүс нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, орон нутгийн түвшинд уялдуулж биологийн төрөл зүйлийн эрсдэлийг бууруулах | батлагдсан |
| Холбооны Загасчлалын Агентлаг – Байгалийн салбар | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 1.2 | 416 774 | Хортой бохирдуулагч, биологийн гаралтай бодсууд, голын урсац, тунадасны түвшин, усны ёроол орчмын нөхцөл зэргийг оролцуулсан Сэлэнгэ мөрний бэлчирийн байдал, усны чанарын талаарх судалгаа. Орон нутгийн иргэдийн судалгаа, Сэлэнгэ мөрний усны биологийн нөөцөд мониторинг хийх | батлагдсан |
|  |  |  | 1.7 | 206 452 | Биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийг хадгалж үлдэхийн тулд усны хагалбарын менежментийг хөгжүүлэх (Эрхүү муж: Полустная гол, Буриад Улс: Сэлэнгэ мөрөн, Дорнод Байгаль: Хилок гол, Монгол Улс: Сэлэнгэ мөрөн) | батлагдсан |
| Нийт 1 |  |  |  | 20 869 307 |  |  |
| Үр дүн 2. Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх |  |  |  |  |  |  |
| Буриад Улсын Байгалийн Нөөцийн Яам | Бүс нутгийн засгийн газар | Биет/мөнгөн | 2.4 | 200 678 | Биологийн төрөл зүйлийн менежмент, экосистемийг хадгалж үлдэхийн тулд усны хагалбарын менежментийг хөгжүүлэх (Эрхүү муж: Полустная гол, Буриад Улс: Сэлэнгэ мөрөн, Дорнод Байгаль: Хилок гол, Монгол Улс: Сэлэнгэ мөрөн) Тусгай үйл ажиллагаа: Байгаль нуурын усны түвшнийг байнга хянах хяналтын станцыг Турка тосгон эсвэл Сухая тосгонд нээх.. Байгаль нуурын сав газрын усны чанарыг хянах хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах,мониторингийн станцыг сайжруулах. Тусгай үйл ажиллагаа: Байгаль нуурын усны дээд, доод түвшний тэмдгийг давсан тохиолдолд санал боловсруулж боломжит өөрчлөлтийг үнэлэх.. | батлагдсан |
| Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хүний сайн сайхны төлөө холбооны алба – Буриадын салбар | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 2.2 | 8 459 | Стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх олон улсын хамтарсан үлй ажиллагааг зохицуулах | батлагдсан |
|  |  |  | 2.4 | 5 179 578 | Лабораторийн судалгааны үндсийг тавих. Өвчнийг хянах мониорингийн лабораторийн, технологийн суурийг тавих (Улаан-Үд, Хиагт, Закаменск дүүргүүдэд) | батлагдсан |
| ОХУ-ын Ус Цаг Уурын Агентлаг Буриад Улс | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 2.1 | 251 041 | Байгаль нуур,Сэлэнгэ мөрний сав газрын Орос-Монголын хамтарсан комисс | батлагдсан |
|  |  |  | 2.4 | 601 448 | Байгаль нуурын сав газрын усны чанарыг хянах, мониторингийн станцыг сайжруулах хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах. Сав газрын ОХУ-ын хэсгийн экологийн даацыг үнэлэх. | батлагдсан |
| ЮНЕСКО | Олон улсын байгууллага | Мөнгөн | 2.3. | 70 000 | Усны сургалт | батлагдсан |
| Байгаль нуурын байгальийг ашиглах хүрээлэн | Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд, ОХУ-ын шинжлэх ухааны академи | Биет/мөнгөн | 2.3 | 129 032 | Биологийн төрөл зүйл, байгаль хамгаалах мэргэжилтнүүдийг доорх чиглэлүүдээр сургах хөтөлбөр: а) сав газрын нэгдмэл менежментийн төлөвлөлт; б) газар зүйн-мэдээллийн систем; в) БОНБҮ,үйлдвэрлэлийг хянах; г) түрэгч төрөл зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах; д) байгаль орчны мониторингийн систем боловсруулах, хэрэгжүүлэх; е) усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн журмыг мөрдүүлэх | батлагдсан |
|  |  |  | 2.4 | 400 000 | Байгаль нуурын сав газрын усны чанарыг хянах, мониторингийн станцыг сайжруулах хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах. Сав газрын ОХУ-ын хэсгийн экологийн даацыг үнэлэх. | батлагдсан |
| Буриадын Улсын Их Сургууль |  | Биет/мөнгөн | 2.3 | 1 465 806 | Биологийн төрөл зүйл, байгаль хамгаалах мэргэжилтнүүдийг доорх чиглэлүүдээр сургах хөтөлбөр: а) сав газрын нэгдмэл менежментийн төлөвлөлт; б) газар зүйн-мэдээллийн систем; в) БОНБҮ,үйлдвэрлэлийг хянах; г) түрэгч төрөл зүйлээс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах; д) байгаль орчны мониторингийн системийн дизайн,менежмент; е) усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн журмыг мөрдүүлэх | батлагдсан |
| Дэд нийт 2 |  |  |  | 8 306 042 |  |  |
| Үр дүн 3. Усны чанар, биологийн төрөл зүйлийн менежментийг бодлогод тусгах арга, аргачлалын үзүүлэн сургалт |  |  |  |  |  |  |
| Буриад улсын байгалийн нөөцийн яам | Бүс нутгийн засгийн газар | Мөнгөн | 3.1. | 7 234 839 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны үед биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах төслийг турших: Холбодгины нүүрсний ил уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг устгах– бохирдсон газрыг нөхөн сэргээж, гадаргын, газрын доорх усыг хамгаалах. | батлагдсан |
|  |  |  | 3.2 | 1 274 194 | Боом өвчнийг дахин гаргахгүйн тулд малын сэг булах газруудыг халдваргүйжүүлэх стратегийн асуудлыг шийдэх. Үйл ажиллагаа: Малын сэг булах стандарт газрын загварыг хийж барих (38 газар); Малын сэг булах газрын загварыг гаргаж шинэчлэх (15 газар) | батлагдсан |
|  |  |  | 3.4. | 118 065 | Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг ТББ, бизнес, үйлдвэрлэлийнхэнтэй холбох харилцааг дэмжих | батлагдсан |
| Буриад улсын ус цаг уурын агентлаг | Үндэсний засгийн газар | Биет/мөнгөн | 3.3 | 235 264 | Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах практиктай хамтатгах | батлагдсан |
| Байгаль нуурын байгальийг ашиглах хүрээлэн | Академийн хүрээлэнгүүд, ОХУ-ын шинжлэх ухааны академ | Мөнгөн | 3.1 | 774 194 | Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх. Усан орчны биологийн төрөл зүйлийн менежментийн стратегийг боловсруулах 3 газрыг сонгох, уул уурхайн явцад усан орчны, тунадсыг бохирдлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх түүнийг бууруулах | батлагдсан |
| Байгаль нуурыг хамгаалах сан | ТББ | Мөнгөн | 3.1 | 1 935 484 | Уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байх үед биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах төсөл турших | батлагдсан |
|  |  |  | 3.3 | 1 451 613 | Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах практиктай хамтатгах | батлагдсан |
| НҮБХХ/Coca Cola дусал бүр чухал түншлэл | НҮБХХ/Хувийн сектор | Мөнгөн | 3.3 | 270 000 | Орон нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, жуулчлалаас үүдэх бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг дэмжих. Жуулчид, орон нутгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийнхэнд байгаль хамгааллын сурталчилгаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх. | батлагдсан |
| Буриадын улсын их сургууль |  | Мөнгөн | 3.3 | 380 968 | Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах практиктай хамтатгах | батлагдсан |
| Буриад улсын мал эмнэлгийн хяналтын газар | Үндэсний засгийн газар | Мөнгөн | 3.2 | 548 161 | Боом өвчнийг дахин гаргахгүйн тулд малын сэг булах газруудыг халдваргүйжүүлэх стратегийн асуудлыг шийдэх | батлагдсан |
| Нийт 3 |  |  |  | 14 222 782 |  |  |
| Менежмент |  |  |  |  |  |  |
| Монголын байгаль орчин аялал жуулчлалын яам | Үндэсний засгийн газар | Биет |  | 50 000 |  | батлагдсан |
| Буриад улсын байгалийн нөөцийн яам | Бүс нутгийн засгийн газар | Биет |  | 4 097 135 |  | батлагдсан |
| Байгаль нуурын холбооны усны нөөцийн Агентлаг | Үндэсний засгийн газар | Биет |  | 1 712 903 |  | батлагдсан |
| НҮБХХ/Coca Cola дусал бүр чухал түншлэл | НҮБХХ/Хувийн сектор | Мөнгөн |  | 30 000 |  | батлагдсан |
| Менежмент нийт |  |  |  | 5 890 038 |  |  |
| Хамтран санхүүжүүлэх нийт |  |  |  | 49 288 169 |  |  |

ГАРЫН ҮСГИЙН ХУУДАС

Улс: ОХУ, Монгол Улс

НҮБ-ын Хөгжлийн Тусламжийн Хүрээ (UNDAF): Үр дүн/үзүүлэлтүүд:

Үр дүнд холбоос хийнэ. Энэ байгууллага оролцоогүй бол бөглөхгүй орхино.

Улс орны хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үр дүн/үзүүлэлтүүд:

Улс орны хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үр дүн/үзүүлэлтүүд:

Гүйцэтгэгч байгууллага: 	НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба (UNOPS)

Хэрэгжүүлэгч/Хариуцах түнш:	ОХУ-ын БНЭЯ; Монгол Улсын БОАЖЯ

Хөтөлбөрийн хугацаа:		                _____________

Тэтгэлгийн дугаар:			___00060850__

Төслийн дугаар:		_____4029____

Төслийн мэдээллийн

удирдлагын систем #		_____4347___

Эхлэх огноо:		     	____2011/02_

Төгсөх огноо:		                ____2014/12__

Management Arrangements		Агентлаг Execution

PAC Meeting Date			______________

Шаардлагатай нийт нөөц:	           	53,186,169

Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн Итгэлцлийн Сангийн нийт хандив:		3,898,000

Бэлэн мөнгөний хандив:

Байгаль нуурыг хамгаалах сан	3,387,097

Кока Кола			300,000

ЮНЕСКО			315,000

Биет хандив:

Үндэсний засгийн газрууд		15,161,290

Бүс нутгийн захиргаад		30,124,782

Батлав (Засгийн Газар):

НЭР				ГАРЫН ҮСЭГ			Өдөр/Сар/Он

Батлав (Гүйцэтгэгч байгууллага):

НЭР				ГАРЫН ҮСЭГ			Өдөр/Сар/Он

Батлав (НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр):

НЭР				ГАРЫН ҮСЭГ			Өдөр/Сар/Он

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

2006 оны 5 дугаар сар. Mongolia: G Review of Environme

ntal and Social Impacts in the Mining Sector. IRDB. Washington.

Global Mercury Assessment. 2002. UNEP. Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC) http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Summary%20of%20the%20report.htm#Chapter5

closed facilities (Орч ГТ)

Essential fish habitat: загасны амин нутаг, загасны амин орчин (Орч ГТ)

Хөвсгөл нуурт: Хатгал, Мөрөн, Ринченлхүмбэ, Ханх; Байгаль нуурт: тодорхойлно

Goulden, Sitnikova, Gelhaus, and Boldgiv. 2006. The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsogol. Backhuys Publishers, Leiden

demonstration  (Орч ГТ)

Jensen, O.P., et. al. 2009. Evaluating recreational fisheries for an endangered species: a case study of taimen, Hucho taimen, in Mongolia. Canadian. Journal of Fisheries Aquatic Sciences. 66: 1707–1718.

Jensen, O.P., et. al. 2009. Evalua

ting recreational fishe

ries for an endangered

species: a case stud

y of taimen, Hucho taimen, in Mongolia. Canadian. Journal of Fisheries Aquatic Sciences. 66: 1707–1718.

ы Сангийн төслүүдэд шаардагддаг Гурван талын үнэлгээтэй (Tripartite Review) төстэй. Гэхдээ Төслийн удирдах зөвлөл нь илүү өргөн бүрэлдэхүүнтай байдаг.

Даян Дэлхийн Байгальь Орчны Сангийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгж төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээний хүрээ, агуулгыг тодорхойлдог. НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн шаарддаг төслийн жилийн тойм үнэлгээ (APR), Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангаас шаарддаг төслийн хэрэгжилтийн тойм үнэлгээ (PIR) нь хоорондоо төстэйг харгалзаж APR/PIR хэмээх нэгдсэн үнэлгээний загвар гаргасан.

APR/PIR

taimen, lenok, grayling (Орч ГТ)

benthic zone: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Benthic_zone

Secchi depth: Секкийн гүн бол бусад үзүүлэлттэй хамт хэрэглэдэг ажиглалтын энгийн, хямд үзүүлэлт юм. Секкийн гүн буюу үзэгдэх гүн багасах нь усанд органик (фитопланктон буюу бичил замаг ихэссэнээр) буюу органик бус (хайрга, элс, шороонд булингартсанаар) өөрчлөлт орж тунгалагшил нь багассаныг илтгэнэ .

Хөвсгөлийн хадран загасны тоо толгой, насны бүтэц цутгал гол горхийн урсгал, нуурын ёроол орчмын түрс шахах орчноос хамааралтай байдаг. Энэ загас ховордсон тул төслийн хувьд бас нэг сонирхвол зохих төрөл зүйл юм.

The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsgol. 2006. pp. 387-402. ed. C.E. Goulden, T. Sitnikova, J. Gelhaus, and B. Boldgiv. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

population

Jensen, O.P. et.al. 2009. Evaluating recreational fisheries for an endangered species: a case study of taimen (Hucho taimen) in Mongolia. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 66:1707-1718.

National Focal Points

Adaptive management

Petty cash

Усан гадаргатай орчинд (тэнгисийн томоохон экосистем, загасны аж ахуй гэх мэт) чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах төслүүд хамрах талбайгаа бичнэ үү? Гектараар илэрхийлэх боломжгүй тохиолдолд тайлбар бичнэ үү?

Шууд хамрагдах талбай нь төслийн үйл ажиллагаа хэрэгжих орон нутаг дахь талбар юм. Жишээ нь, биологийн төрөл зүйлийн менежментийн асуудлыг 1000 гектарт хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслийн нийт хамрах талбай нь 10000 гектар байж болно.

Өмнөх зүүлт тайлбарын жишээнд өгүүлсэн төсөл мэдээлэл солилцоо, сургалтын аргаар 9000 гектар талбайг “дам” хамарч, нөлөөлөх юм. Дам хамрагдах талбайг тодорхойлсон экстраполяцийн үндэслэлийг бичнэ үү?